УКРАЇНА

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА                                                                    ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  АДМІНІСТРАЦІЯ                                              СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

27 липня 2021 року							№ 1352

Про затвердження «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєродонецьк на 2021 рік» в новій редакції

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», з метою поліпшення стану доріг, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів міста, належного утримання об’єктів дорожнього господарства та зливової каналізації

зобов’язую:

1. Затвердити «Міську цільову програму утримання та ремонту доріг, внутрішньо-квартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєродонецьк на 2021 рік» в новій редакції (Додаток).

2. Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 16.06.2021 № 942 «Про затвердження «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєродонецьк на 2021 рік» в новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.

3. Управлінню ЖКГ військово-цивільної адміністрації надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєродонецьк на 2021 рік» в 1 кварталі 2022 року.

4. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Олега КУЗЬМІНОВА.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації        		         Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської військово-							цивільної адміністрації

від 27 липня 2021 року № 1352

Міська цільова програма утримання

та ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів

м. Сєвєродонецьк на 2021 рік

1.	ПАСПОРТ

міської цільової програми утримання та ремонту доріг, внутрішньо-квартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєродонецьк на 2021 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації №440 від 21.09.2020 р. «Про розробку міських цільових та інших програм на 2021 рік» |
| 3. | Розробник програми | УЖКГ ВЦА |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | УЖКГ ВЦА |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | УЖКГ ВЦА |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення сталої та ефективної роботи мережі зливової каналізації, створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху |
| 9. | Термін реалізації програми | 2021 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 26690,44 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 26690,44 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області |

2. Склад проблеми.

Основна проблема дорожнього господарства полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури не забезпечує швидкого, комфортного, економічного і безпечного перевезення пасажирів та вантажів, безпеки руху транспорту і пішоходів. Необхідний своєчасний ремонт доріг, внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів міста і їх цілорічне утримання в належному стані. Особливо в зимовий період при проведенні робіт по своєчасній очистці від снігу та посипанню протиожеледною сумішшю потрібне використання спеціальної прибиральної техніки.

Необхідно приділяти увагу відведенню води з тротуарів і дорожнього покриття, оскільки калюжі ускладнюють пересування і руйнівно впливають на асфальтове покриття. Система зливової каналізації потребує своєчасного поточного ремонту та гідродинамічного очищення колекторів та дощоприймачів від осаду та сміття.

Потребує вирішення питання встановлення та заміни дорожніх знаків, транспортних бар’єрних огороджень, нанесення ліній дорожньої розмітки, удосконалення організації руху транспорту, розробки і впровадження систем інформаційного забезпечення на вулично - дорожній мережі.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми ( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності спроможних кваліфіковано виконати роботи з розробки проектно-кошторисної документації; - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу підприємств | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недовготривалість експлуатації дорожнього покриття після ремонту; - відсутність у комунального підприємства спеціальної техніки для ремонту доріг та гідродинамічного очищення зливової каналізації |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - створення міського комунального підприємства з експлуатації та ремонту доріг; - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану  вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення сталої та ефективної роботи мережі зливової каналізації, створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху здійснюватиметься на основі виконання у необхідному обсязі робіт з облаштування автомобільних доріг технічними засобами організації дорожнього руху, постійного моніторингу рівня аварійності для оперативного виявлення ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод та виконання комплексних заходів із забезпечення дорожніх умов на них, функціонування дільниці по ремонту та утриманню дорожньої інфраструктури, поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху, укомплектування їх спеціальним устаткуванням, а також впровадження проекту з організації безпеки руху транспорту і пішоходів.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Утримання дільниці по ремонту, утриманню і експлуатації доріг.

2. Організація ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів.

3. Організація системи дорожнього руху міста.

4. Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2021 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування,тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Утримання дільниці по ремонту, утриманню і експлуатації доріг | Літнє та зимове утримання доріг, мостів та зупинок громадського транспорту. | УЖКГ ВЦА, КП «СКС» | 9827,1 | Утримання вулично-дорожньої мережі міста у належному технічному стані. |
| 2.Організація ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів. | 1. Поточний ремонт доріг та тротуарів. |  | 6384,0 | Забезпечення своєчасного та оперативного поточного ремонту доріг та тротуарів |
|  | 2. Встановлення декоративного огородження по пр. Космонавтів |  | 565,7 |  |
|  | 3. Встановлення декоративного огородження по вул. Гагаріна |  | 656,1 |  |
|  | 4. Встановлення бортового каменю по пр. Гвардійський |  | 4377,3 |  |
|  | 5. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт пішохідної зони по бул. Дружби Народів. |  | 999,54 |  |
|  | 6. Експертно-технічне обстеження мосту через р. Борова |  | 49,0 |  |
|  | 7. Капітальний ремонт енергопостачання мосту через р. Сіверський Донець. |  | 50,0 |  |
| 3.Організація системи дорожнього руху міста. | 1. Розробка схеми організації дорожнього руху |  | 1450,0 | Підвищення безпеки руху транспорту та скорочення дорожньо-транспортного травматизму. |
|  | 2. Нанесення дорожньої розмітки. |  | 300,0 |  |
| 4. Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації | 1. Утримання насосної станції |  | 450,4 | Стала робота системи зливової каналізації |
|  | 2.Гідродинамічна очистка зливової каналізації |  | 479,4 |  |
|  | 3. Утримання мереж зливової каналізації. |  | 125,0 |  |
| 5. Громадські роботи |  |  | 976,9 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 26690,44 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів міського бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2021 рік планується  фінансування в обсязі 26690,44 тис. грн., в тому числі:

- кошти міського бюджету – 26690,44 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

На 2019 рік запланований обсяг фінансування заходів Програми складав 29005,68 тис. грн., фактично сплачено з  міського бюджету –  21334,55 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2020 рік Програмою передбачено фінансування в обсязі 44573,044 тис. грн., в тому числі з міського бюджету - 44573,044 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює УЖКГ ВЦА.

Підсумковий звіт про виконання Програми готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств.

Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми надасть змогу:

- забезпечити  приведення автомобільних доріг та мостів до технічного стану, який задовольнятиме потреби громади;

- підвищити безпеку руху транспорту та скорочення дорожньо-транспортного травматизму пішоходів, водіїв та пасажирів;

- впорядкувати відведення поверхневого стоку з території міста та поліпшити стан зливової каналізації;

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утримання доріг, мостів та зупинок міського громадського транспорту | Показник витрат: | тис. грн. | 9827,1 |
|  | Показник продукту: 1) Зимове утримання: - очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами вручну зупинок міського транспорту, - очищення проїжджої частини доріг від снігу, - обробка доріг протиожеледними матеріалами 2) Літнє утримання: - прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах, - очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюр від піску та нанесеного бруду вручну, - підмітання вручну, при великій засміченості (площі, сквери, дороги), - очищення урн від сміття та вивіз сміття на полігон ТПВ, - відкачка дощової води асенізаторними машинами та мотопомпами. | од/рік км/рік км/рік м2/рік км/рік га/рік тон/рік м3 | 540 1576 1576 200000 35 10 100 6750 |
|  | Показник ефективності: Зимове утримання: - очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами вручну зупинок міського транспорту, - очищення проїжджої частини доріг від снігу, - обробка доріг протиожеледними матеріалами 2) Літнє утримання: - прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах, - очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюр від піску та нанесеного бруду вручну, - підмітання вручну, при великій засміченості (площі, сквери, дороги), - очищення урн від сміття та вивіз сміття на полігон ТПВ. | разів на рік на зупинку разів на рік від загальної довжини разів на рік від загальної довжини км від загальної довжини км від загальної довжини га на робітника раз за рік | 10 10 10 33/157 20/157 1 104 |
|  | Показник якості: належний стан вулично-дорожньої мережі | % | 100 |
| Ремонт доріг, внутрішньо-квартальних проїздів та тротуарів | Показник витрат, в т.ч. - ремонт доріг | тис. грн. | 6384,0 |
|  | Показник продукту: - площа відремонтованих поточним ремонтом доріг | м2 | 9110 |
|  | Показник ефективності: - вартість поточного ремонту доріг | тис. грн./м2 | 0,7 |
|  | Показник якості: - поточний ремонт доріг | % від потреби | 20 |
|  | Показник витрат, в т.ч. - дорожнє огородження | тис. грн. | 1221,8 |
|  | Показник продукту: - протяжність | п.м | 590 |
|  | Показник ефективності: - вартість дорожнього огородження | тис. грн./м | 2,1 |
|  | Показник якості: |  | підвищення безпеки дорожнього руху |
|  | Показник витрат, в т.ч. - бортовий камінь | тис. грн. | 4377,3 |
|  | Показник продукту: - протяжність | п.м | 3600 |
|  | Показник ефективності: - вартість бортового каменю | тис. грн./м | 1,2 |
|  | Показник якості: |  | підвищення безпеки дорожнього руху |
| Організація системи дорожнього руху | 1) Показник витрат | тис. грн. | 1450,0 |
|  | Показник продукту: - схема організації дорожнього руху | од. | 1 |
|  | Показник ефективності: - схема організації дорожнього руху | тис. грн./од | 1450,0 |
|  | Показник якості: - рівень готовності документації | % | 100 |
| Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації | 1) Показник витрат( насосна станція) | тис. грн. | 450,4 |
|  | Показник продукту: - сторожова охорона - електроенергія | чол. тис. кВт. г | 5 15,68 |
|  | Показник ефективності: - зарплата з ЄСВ - електроенергія | тис.грн./ чол. в міс грн/кВт.г | 6,6 3,55 |
|  | Показник якості: - збереження споруд насосної станції | % | 100 |
|  | 2) Показник витрат (зливова каналізація) | тис.грн. | 604,4 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж | км | 1,1 |
|  | Показник ефективності | тис.грн./ км | 550 |
|  | Показник якості | % від загальної кількості | 15 |
| Громадські роботи | Показник витрат | тис. грн. | 976,9 |
|  | Показник продукту: - кількість осіб, залучених від центра занятості | осіб | 300 |
|  | Показник ефективності | тис.грн./ особу | 3,25 |
|  | Показник якості | % | 100 |

Начальник

управління ЖКГ ВЦА				Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ