

**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА**

**ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації**

31 серпня 2021 року № 1634

**Про затвердження Міської цільової програми благоустрою території**

**міста Сєвєродонецьк на 2021 рік в новій редакції**

Керуючись Законами України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про благоустрій населених пунктів», з метою вирішення загальних питань благоустрою, поліпшення санітарного та естетичного стану міста,

**зобов’язую:**

1. Затвердити Міську цільову програму благоустрою території міста Сєвєродонецьк на 2021 рік в новій редакції (Додаток).

2. Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 12.04.2021 № 404 «Про затвердження Міської цільової програми благоустрою території міста Сєвєродонецьк на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність.

3. Управлінню житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації надати підсумковий звіт про виконання Міської цільової програми благоустрою території міста Сєвєродонецьк на 2021 рік в 1 кварталі 2022 року.

4. Розпорядження підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Олега КУЗЬМІНОВА.

**Керівник Сєвєродонецької міської**

**військово-цивільної адміністрації Олександр СТРЮК**

Додаток до

розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації

від 31 серпня 2021 р № 1634

**Міська цільова програма**

**благоустрою території міста Сєвєродонецьк**

**на 2021 рік**

**1. ПАСПОРТ**

**міської цільової програми благоустрою території міста Сєвєродонецьк на 2021 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецького району Луганської області |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації № 440 від 21.09.2020 р. «Про розробку міських цільових та інших програм на 2021 рік» |
| 3. | Розробник програми | УЖКГ ВЦА |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», КП «Житлосервіс «Світанок», КП «СКС» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | УЖКГ ВЦА |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | УЖКГ ВЦА |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», КП «Житлосервіс «Світанок», КП «СКС», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Вирішення загальних питань благоустрою:  -оновлення зовнішнього вигляду міста;  -поліпшення санітарного та естетичного вигляду міста;  -забезпечення належних умов відпочинку;  -забезпечення положень Правил благоустрою території міста Сєвєродонецька |
| 9. | Термін реалізації програми | 2021 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 24384,475 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 24384,475 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецького району Луганської області |

**2. Склад проблеми.**

       На сьогоднішній день на території міста існує ряд проблем  у сфері благоустрою: багато скарг та звернень щодо незадовільного стану зупиночних комплексів, відсутності навісів,  тротуарного покриття, що   створює небезпеку та незручності  для мешканців,  незадовільний естетичний стан скверів, майданчиків, вулиць міста, відсутності місць для комфортного та безпечного відпочинку, незадовільний стан існуючих урн для сміття, велика кількість самовільно встановлених рекламних та інших конструкцій, незадовільний стан конструкцій для розміщення матеріалів передвиборчої агітації.

     Для вирішення зазначених проблем необхідно проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту,  благоустрій скверів, придбання урн для сміття на  загальноміських та прибудинкових територіях, придбання лавочок для встановлення на прибудинкових територіях.

**Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів**

**для реалізації Програми**

**( SWOT – аналіз)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)  - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних), спроможних кваліфіковано виконувати роботи з реалізації Програми;  - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств;  -підтримка мешканцями міста проведення заходів з благострою | СЛАБКІ СТОРОНИ (W)  - недбале ставлення мешканців до збереження елементів благоустрою міста;  - несвоєчасне вжиття заходів з усунення недоліків в наданні житлово-комунальних послуг. |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O)  - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T)  - недостатність бюджетного фінансування;  - непідконтрольні чинники:  збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

**3. Мета Програми.**

Головною метою міської цільової програми благоустрою території міста Сєвєродонецька на 2021 рік є вирішення нагальних проблем благоустрою, поліпшення санітарного та естетичного стану міста, забезпечення належних умов відпочинку населення, виконання норм Правил благоустрою території міста Сєвєродонецька.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.**

       Програма реалізується за такими напрямками :

- капітальний ремонт зупиночних комплексів;

- поточний ремонт зупиночних комплексів;

- капітальний ремонт скверу «Дитяче містечко» по проспекту Космонавтів, 29;

- корегування проекту «Реконструкція скверу по проспекту Космонавтів, 25»;

- реконструкція скверу Горького;

- розробка проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт скверу «Слави»;

- розробка проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Улаштування автоматичної системи поливу скверу Гоголя»;

- розробка проєктної документації по об’єкту «Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – території загального користування в районі озера Чисте з покращенням гідрологічного і санітарного стану озера Чисте м.Сєвєродонецьк»

- капітальний ремонт об’єктів благоустрою із встановленням дит.майданчику та влаштуванням безпечного покриття: площі Перемоги, скверу Гоголя, район озера Чисте, район житлового буд. 14а вул. Вілєсова;

 - придбання та встановлення урн для сміття;

- придбання лав для встановлення на прибудинковій території та поточний ремонт існуючих лав;

- демонтаж незаконно встановлених бігбордів, металевих та інших конструкцій.

- встановлення конструкцій (тумб) для розміщення передвиборчої агітації на території міста;

- організація дорожнього руху в парковій зоні;

- поточний ремонт дитячих майданчиків;

 - забезпечення виконання Правил благоустрою території міста Сєвєродонецька;

- проведення відділом по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста роз’яснювальної роботи, щодо дбайливого ставлення мешканців міста до збереження елементів благоустрою та санітарного стану міста, щодо виконання норм Правил благоустрою території міста Сєвєродонецька;

- проведення рейдів спільно з правоохоронними органами з виявлення порушень Правил благоустрою території міста Сєвєродонецька, притягання до  адміністративної відповідальності  за ст. 152 КУпАП   за порушення Правил благоустрою території міста Сєвєродонецька.

**5. Строки та етапи виконання Програми.**

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2021 рік.

**6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| Благоустрій зупиночних комлексів | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту  Поточний ремонт  зупиночних комплексів | УЖКГ ВЦА | 1024,00  45,00 | Створення комфортних умов для пасажирів громадського транспорту |
| Благоустрій скверів | 1) Капітальний ремонт скверу «Дитяче містечко» по проспекту Космонавтів, район буд.29 | УЖКГ ВЦА | 2500,00 | Покращення естетичного стану міста, задоволення потреб мешканців в користуванні зонами активного та тихого відпочинку |
|  | 2) Корегування проектно-кошторисної документації «Реконструкція скверу по проспекту Космонавтів, буд. 25» | УЖКГ ВЦА | 14,00 |  |
|  | 3) Реконструкція скверу Горького | УЖКГ ВЦА | 15501,374 |  |
|  | 4) Розроблення проектної документації «Капітальний ремонт скверу Слави» | УЖКГ ВЦА | 249,498 |  |
|  | 5)Розробка проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Улаштування автоматичної  системи поливу скверу Гоголя» | УЖКГ ВЦА | 48,924 |  |
|  | 6)Розробка проєктної документації по об’єкту «Кап.ремонт об’єкту благоустрою –території загального користування в районі оз.Чисте з покращенням гідрологічного і санітарного стану озера Чисте м.Сєвєродонецьк» | УЖКГ ВЦА | 987,000 |  |
| Капітальний ремонт об’єктів благоустрою | Капітальний ремонт площі Перемоги із встановленням дит. майданчику та влаштуванням безпечного покриття | УЖКГ ВЦА | 494,939 | Покращення естетичного стану міста, задоволення потреб мешканців в користуванні зонами активного та тихого відпочинку |
| Капітальний ремонт скверу Гоголя із встановленням дит. майданчику та влаштуванням безпечного покриття | УЖКГ ВЦА | 494,939 |  |
| Капітальний ремонт території загального користування в районі оз.Чисте із встановленням дит. майданчику та влаштуванням безпечного покриття | УЖКГ ВЦА | 494,939 |  |
| Капітальний ремонт території загального користування в районі житлового будинку Вілєсова, 14а із встановленням дит. майданчику та влаштуванням безпечного покриття | УЖКГ ВЦА | 494,939 |  |
| Встановлення урн | Придбання урн для сміття для встановлення вздовж тротуарів та на прибудинкових територіях | УЖКГ ВЦА  КП «Житлосервіс «Світанок» | 201,00 | Покращення санітарного стану загальномісь-ких територій |
| Придбання та поточний ремонт лав | Придбання лав для встановлення на прибудинкових територіях  Поточний ремонт лав | УЖКГ ВЦА  КП «Житлосервіс «Світанок» | 1125,00  262,735 | Задоволення потреб мешканців в користуванні зонами активного та тихого відпочинку |
| Демонтаж незаконно встановлених конструкцій | Демонтаж незаконно встановлених бігбордів, металевих та інших конструкцій | УЖКГ ВЦА | 49,00 | Покращення естетичного вигляду міста |
| Облаштування місць для розміщення передвиборчої агітації | Встановлення конструкцій(тумб) для розміщення передвиборчої агітації на території міста | УЖКГ ВЦА | 49,00 | -//- |
| Організація дорожнього руху в парковій зоні | Організація дорожнього руху в парковій зоні | УЖКГ ВЦА | 49,950 | Створення комфортних умов |
| Поточний ремонт дитячих майданчиків | Поточний ремонт дитячих майданчиків | УЖКГ ВЦА | 298,238 | Задоволення потреб мешканців в користуванні зонами активного відпочинку |
| Контроль за станом благоустрою міста Сєвєродонецьк | - організація самостійних рейдів для здійснення контролю за станом благоустрою  - організація спільних рейдів з правоохоронними органами, відділом торгівлі та з захисту прав споживачів щодо дотримання Правил благоустрою  - складання приписів та притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою  -проведення роз’яснювальної роботи серед населення  через ЗМІ, бесіди в навчальних закладах міста  щодо дбайливого ставлення до елементів благоустрою, забезпе-чення належного  санітарно-го стану міста  -розгляд звернень та скарг підприємств, установ, організацій і громадян у сфері благоустрою | Відділ по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста УЖКГ ВЦА | Не потребує коштів | Забезпечення дотримання норм Правил благоустрою, поліпшення санітарного стану міста |

**7. Ресурсне забезпечення Програми.**

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів міського бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2021 рік планується фінансування в обсязі 24384,475 тис. грн., в тому числі:

* кошти міського бюджету -24384,475 тис. грн.,
* кошти державного бюджету - 0 тис. грн.,
* інші кошти - 0 тис. грн.

На 2020 рік запланований обсяг фінансування заходів Програми складав 14020,471 тис. грн., фактично сплачено з міського бюджету 3085,347 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

**8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.**

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює УЖКГ ВЦА.

Підсумковий звіт про виконання Програми готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств.

**9. Очікувані результати виконання Програми.**

Виконання завдань дозволить покращити соціальні показники ефективності та якості заходів, які передбачені цією Програмою.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетні завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустрій зупиночних комплексів | Показник витрат | тис. грн. | 1024,00 |
| Показник продукту: | од. | 4 |
| Показник ефективності: | тис.грн. | 256,0 |
| Показник якості:  Підвищення рівня комфортності та безпеки пасажирів, естетичного вигляду зупинок | % від загальної кількості зупинок | 15 |
| Капітальний ремонт скверу «Дитяче містечко» по проспекту Космонавтів, 29 | Показник витрат | тис. грн. | 2500,00 |
| Показник продукту: | од. | 1 |
| Показник ефективності: | тис. грн. | 2500,00 |
| Показник якості: створення сприятливих умов для активного та тихого відпочинку мешканців | % | 100 |
| Корегування проекту «Реконструкція скверу по проспекту Космонавтів, 25» | Показник витрат | тис. грн. | 14,00 |
| Показник продукту: | од. | 1 |
| Показник ефективності: | тис. грн./од | 14,00 |
| Показник якості: | % | 100 |
| Реконструкція скверу Горького | Показник витрат | тис. грн. | 15501,374 |
| Показник продукту | од. | 1 |
| Показник ефективності | тис. грн./од | 15501,374 |
| Показник якості: | % | 100 |
| Розробка проектної документації «Капітальний ремонт скверу Слави» | Показник витрат | тис.грн. | 249,498 |
| Показник продукту | од. | 1 |
| Показник ефективності | тис.  грн/од | 249,498 |
| Показник якості | % | 100 |
| Розробка проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Улаштування автоматичної системи поливу скверу Гоголя» | Показник витрат | тис.грн. | 48,924 |
| Показник продукту | од. | 1 |
| Показник ефективності | тис.грн./од. | 48,924 |
| Показник якості | % | 100 |
| Розробка проєктної документації по об’єкту «Кап.ремонт об’єкту благоустрою –території загального користування в районі оз.Чисте з покращенням гідрологічного і санітарного стану озера Чисте м.Сєвєродонецьк» | Показник витрат | тис.грн. | 987,000 |
| Показник продукту | од. | 1 |
| Показник ефективності | тис.грн./од. | 987,000 |
| Показник якості | % | 100 |
| Придбання урн | Показник витрат | тис.грн. | 201,00 |
| Показник продукту | од. | 262 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 0,765 |
| Показник якості  Покращення санітар-ного стану міста | % від  необхідної загальної кількості урн вуличної мережі | 8 |
| Капітальний ремонт площі Перемоги із встановленням дитячого майданчику та влаштуванням безпечного покриття | Показник витрат | тис.грн. | 494,939 |
| Показник продукту | од. | 1 |
| Показник ефективності | тис.грн/од. | 494,939 |
| Показник якості | % | 100 |
| Капітальний ремонт скверу Гоголя із встановленням дитячого майданчику та влаштуванням безпечного покриття | Показник витрат | тис.грн. | 494,939 |
| Показник продукту | од. | 1 |
| Показник ефективності | тис.грн/од. | 494,939 |
| Показник якості | % | 100 |
| Капітальний ремонт території загального користування в районі оз.Чисте із встановленням дитячого майданчику та влаштуванням безпечного покриття | Показник витрат | тис.грн. | 494,939 |
| Показник продукту | од. | 1 |
| Показник ефективності | тис.грн/од. | 494,939 |
| Показник якості | % | 100 |
| Капітальний ремонт території загального користування в районі житлового будинку Вілєсова, 14а із встановленням дитячого майданчику та влаштуванням безпечного покриття | Показник витрат | тис.грн. | 494,939 |
| Показник продукту | од. | 1 |
| Показник ефективності | тис.грн/од. | 494,939 |
| Показник якості | % | 100 |
| Придбання лавочок для встановлення на прибудинкових територіях | Показник витрат | тис.грн. | 1125,0 |
| Показник продукту | од. | 450 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 2,5 |
| Показник якості | % від  необхідної загальної потреби в лавочках на прибудинкових територіях | 100 |
| Демонтаж незаконно встановлених бігбордів, металевих та інших конструкцій | Показник витрат | тис.грн. | 49,00 |
| Показник продукту | од. | 42 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 1,2 |
| Показник якості | % від загальної кількості встановлених бігбордів, металевих та інших конструкцій | 35 |
| Встановлення конструкцій  (тумб) для розміщення передвиборчої агітації на території міста | Показник витрат | тис.грн. | 49,00 |
| Показник продукту | од. | 16 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 3,1 |
| Показник якості | % від необхідної кількості конструкцій для розміщення матеріалів передвиборчої агітації | 100 |
| Організація дорожнього руху в парковій зоні | Показник витрат | тис.грн. | 49,950 |
| Показник продукту | од. | 1 |
| Показник ефективності | тис.грн./од. | 49,950 |
| Показник якості | % | 100 |
| Поточний ремонт дитячих майданчиків | Показник витрат | тис.грн. | 298,238 |
| Показник продукту | од. | - |
| Показник ефективності | тис.грн./од. | - |
| Показник якості | % | 100 |

**Начальник управління житлово-**

**комунального господарства**

**Сєвєродонецької міської ВЦА Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ**