- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

- ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

- Сорок четверта (чергова) сесія

- РІШЕННЯ №1962

«_22_» серпня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

- Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. №531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька  на  2011 - 2015  роки»  за І півріччя 2012 року

Керуючись ст. 26 п. 22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт про підсумки виконання «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за І півріччя 2012 року, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про підсумки виконання «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки»,затвердженої рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531, за І півріччя 2012 року (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                                         В.В.Казаков

Рішення надіслати: оргвідділ, ДЕР, загальний відділ, відділ по роботі із ЗМІ

Додаток

до рішення 44-ї сесії міськради

від «22» серпня 2012 р. №1962

- ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ «ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОНОСІЇВ З

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ

ВИДІВ ПАЛИВА М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2011-2015 РОКИ»

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2012 РОКУ

І. ОСНОВНІ ДАНІ

1.      Програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» затверджена рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531. Рішенням 28-ї сесії міської ради від 22.12.2011 року №1134, рішенням 33-ї сесії міської ради від 23.02.2012 року №1386 та рішенням 40-ї сесії міської ради від 21.06.2012 року №1823 внесено зміни та доповнення до цієї Програми.

2.      Замовник Програми: Сєвєродонецька міська рада, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

3.      Розробник Програми: Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

4.      Строк виконання: 01.01.2011 року – 31.12.2015 року.

5.      Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, тис. грн.

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування за І півріччя 2012 року, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 5404,0 |
| 2 | Державний бюджет | - |
| 3 | Обласний бюджет | 10,0 |
| 4 | Місцевий бюджет | 817,0 |
|  | Всього | 6231,0 |

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

В І півріччі 2012 року спостерігалося зростання споживання деяких видів паливно-енергетичних ресурсів (табл.1).

Таблиця 1. Споживання паливно-енергетичних ресурсів в І півріччі 2012 року

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Споживання паливно-енергетичних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2011 року | І півріччя 2012 року | відхилення, % |
| Природний газ | млн.м3 | 890,2 | 972,7 | 109,3 |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 520,4 | 561,3 | 107,9 |
| Вугілля | тис. тонн | 0,057 | 0,055 | 96,5 |
| Бензин | тис. тонн | 1,2 | 1,1 | 91,7 |
| Дизельне паливо | тис. тонн | 2,0 | 1,7 | 85,0 |

Зростання споживання природного газу та електроенергії обумовлено відчутним ростом в І півріччі 2012 року обсягів реалізації промислової продукції на 10,2% у порівнянні з обсягами реалізації в І півріччі 2011 року. Зниження споживання бензину та дизельного палива обумовлено стрімким зростанням цін на цю продукцію та масове переведення автотранспорту на заправку газом.

Власним виробництвом електроенергії в місті займається Державне підприємство “Сєвєродонецька ТЕЦ”, яким в І півріччі 2012 року вироблено 126,5 млн. кВт. год. електричної енергії, що на 10,2% менше, ніж в І півріччі 2011 року.

Власним виробництвом природного газу в місті займається Сєвєродонецький промисел з видобутку газу та конденсату, структурний підрозділ ГПУ «Шебелинкагаз-видобування», яким в І півріччі 2012 року знижені обсяги виробництва, видобуто 111,1 млн.м3 природного газу, що на 8,6% нижче обсягів І півріччя 2011 року. Щорічне зниження видобутку природного газу відбувається через виснаження родовищ у зв’язку з довготривалим періодом експлуатації та малим об’ємом буріння для освоєння нових родовищ. Також нормальній роботі перешкоджає підтримання високого тиску ПХГ вихідного колектору магістрального газопроводу (особливо у літні місяці).

Обсяги власного виробництва ПЕР підприємствами міста зведені в табл. 2.

Таблиця 2. Обсяги власного виробництва ПЕР за І півріччі 2012 року

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Обсяги власного виробництва ПЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2011 року | І півріччя 2012 року | відхилення, % |
| Природний газ | млн.м3 | 121,6 | 111,1 | 91,4 |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 140,9 | 126,5 | 89,8 |

Власне виробництво електроенергії складає 22,5%, а природного газу – 11,4% від їх загального споживання споживачами міста. Більш сприятливим був би стан, коли б обсяги власного виробництва енергоносіїв в місті перевищувало б обсяги їх споживання.

Підприємствами і установами міста в І півріччі 2012 року впроваджені енергоефективні заходи (табл. 3).

Таблиця 3. Впровадження енергоефективних заходів за І півріччя 2012 року

| № з/п |  | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн. грн. |  | Обсяг економії ПЕР, т умов. палив |  |  |  | Джерела фінансування за фактом, млн. грн. 1-держбюджет; 2-місцевий бюджет, 3-кредити, гранти, позики, тощо; 4-власні кошти, 5- облбюджет. |  | Обсяги фінансу-вання (млн. грн.) за джерелами |  | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, згідно проектно-кошторисної документації, млн. грн. |  | Термін окупності заходу, років |  | Код енерго-ресурсів: 1 – природ-ний газ, тис. м3; 2 – електро- енергія, тис. кВт год.; 3 - теплова енергія, тис. Гкал; 4 - вугілля, т; 5 - нафта, т; 6 - кокс, т. |  | Обсяг економії ПЕР за фактом в натуральних одиницях (тис. м3; тис. кВт год. тис. Гкал; тони ) |  | Примітка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | розр. | факт. | розр. |  | факт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |
| ЕНЕРГЕТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об'єктів теплопостачання із впровадженням сучасних ефективних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Виконання технічного Проекту та аналізу техніко-економічного обґрунтування реконструкції котельного обладнання ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на спалювання кам’яного вугілля | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ" | 1,668 | 1,383 | 0 | 0 |  | 4 |  | 1,383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Виконання технічного переоснащення котла ТГМ-84Б ст.№20 шляхом встановлення додаткових повітряних сопел, повітроводів, заміни газоходів, частини водяного економайзера, арматури високого тиску, реконструкції екранів, пароперегрівачів, повітря-перегрівачів, автоматичної системи збирання інформації та керування технологічним процесом , автоматики технологічних захистів, теплового та електрикного обладнання та інше | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ" | 2,4 | 1,702 | 383,0 | 0 |  | 4 |  | 1,702 |  | 0 |  | 2,5 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  |  | 4,068 | 3,085 | 383,0 | 0 |  | 4 |  | 3,085 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0 туп |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 2. Модернізація об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкція градирні №5 (реконструкція системи водорозподілу) | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ" | 3,029 | 1,342 | 1426,0 |  | 0 |  | 4 |  | 1,342 |  | 0 |  | 0,7 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  |  | 3,029 | 1,342 | 1426,0 |  | 0 |  | 4 |  | 1,342 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0 туп |  |  |
| 3. Модернізація систем енергопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Придбання бандажного кільця генератора №15 | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ" | 1,331 | 0,496 | 325,0 |  | 0 |  | 4 |  | 0,496 |  | 0 |  | 1,2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Виконання кабельної лінії зв'язку 6кВ між ділянками 1 і 2 КТЦ | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ" | 0,637 | 0,262 | 142,0 |  | 0 |  | 4 |  | 0,262 |  | 0 |  | 0,6 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  |  | 1,968 | 0,758 | 467,0 |  | 0 |  | 4 |  | 0,758 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0 туп |  |  |
| Всього за розділом |  |  |  |  | 9,065 | 5,185 | 2276,0 |  | 0 |  | 4 |  | 5,185 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0 туп |  |  |
| ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Заміна насосних агрегатів, поз.614/1 і 614/2, які забезпечують подачу слабкого розчину аміачної селітри на г/б № 3 на виробництві №2, цех № 3 | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,07 | 0,07 | 24,7 |  | 24,7 |  | 4 |  | 0,07 |  | 0,054 |  | 0,6 |  | 2 |  | 76,0 |  |  |  |  |
| 7 |  | В корпусі 840 заміна електроприводу засувки, поз.208 ПК-2, потужністю 1кВт на електропривод потужністю 0,37кВт в цеху ПіЗК | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,0024 | 0,0024 | 0,325 |  | 0,325 |  | 4 |  | 0,0024 |  | 0,0007 |  | 0,7 |  | 2 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 8 |  | Виконати реконструкцію схеми паропостачання Р-17ата від вузла № 497 до корпуса № 957/977 в цеху ПіЗК | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,002 | 0,002 | 30,1 |  | 30,1 |  | 4 |  | 0,002 |  | 0,101 |  | 0,01 |  | 3 |  | 0,175 |  |  |  |  |
| 9 |  | Заміна зварного обладнання на більш продуктивний зварювальний апарат ЕСАВ МИГ-3000 | ПАТ "Сєвєродо-нецький котельно-механічний завод" | ПАТ "Сєвєродо-нецький котельно-механічний завод" | 0,008 | 0,008 | 1,1375 |  | 1,1375 |  | 4 |  | 0,008 |  | 0,004 |  | 2 |  | 2 |  | 3,5 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  |  | 0,0824 | 0,0824 | 56,263 |  | 56,263 |  | 4 |  | 0,0824 |  | 0,1597 |  |  |  | 2 |  | 80,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0,175 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 56,263 туп |  |  |
| Всього за розділом |  |  |  |  | 0,0824 | 0,0824 | 56,263 |  | 56,263 |  | 4 |  | 0,0824 |  | 0,1597 |  | 0 |  | 2 |  | 80,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0,175 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 56,263 туп |  |  |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об’єктів теплопостачання з впровадженням сучасних ефективних технологій (модернізація котлів з високим ККД, впровадження сучасних енергоефективних пальників, індивідуальних теплових пунктів (ІТП), заміна труб теплових мереж на попередньо ізольовані) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Проведення режимно-налагод-жувальних робіт на котлах № 1, 2 котельні 71 мікрорайону | КП «Сєвєродо-нецьктепло-комуненерго»» | КП «Сєвєродо-нецьктепло-комуненерго» | 0,02 | 0,02 | 57,5 |  | 0 |  | 4 |  | 0,02 |  | 0,07 |  | 0,3 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  | Проведення режимно-налагод-жувальних робіт на котлах № 1, 2, 3, котельні 83 мікрорайону | КП «Сєвєродо-нецьктепло-комуненерго»» | КП «Сєвєродо-нецьктепло-комуненерго» | 0,02 | 0,02 | 268,7 |  | 0 |  | 4 |  | 0,02 |  | 0,305 |  | 0,12 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 326,2 |  | 0 |  | 4 |  | 0,04 |  | 0,375 |  | 0,42 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0 туп |  |  |
| 2. Модернізація обє'ктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Заміна насосних агрегатів на КНС-1 та КНС-2 | ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | 0,1 | 0,065 | 9,75 |  | 3,25 |  | 4 |  | 0,065 |  | 0,03 |  | 2,2 |  | 2 |  | 10,0 |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  |  | 0,1 | 0,065 | 9,75 |  | 3,25 |  | 4 |  | 0,065 |  | 0,03 |  | 2,2 |  | 2 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 3,25 туп |  |  |
| Всього за розділом |  |  |  |  | 0,14 | 0,105 | 335,95 |  | 3,25 |  | 4 |  | 0,105 |  | 0,405 |  | 2,62 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 3,25 туп |  |  |
| БЮДЖЕТНА СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Санація об'єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Установка метало-пластикових вікон | заклади освіти: СЗШ №№ 2, 12, 15, школа-колегіум | Відділ освіти міської ради | 1,194 | 0,808 | 0,046 |  | 0,0311 |  | 2 |  | 0,808 |  | 0,202 |  | 4,5 |  | 3 |  | 0,181 |  |  |  |  |
| 14 |  | Установка метало-пластикових вікон | заклади спорту: ДЮСШ-1, ДЮСШ-3 | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,028 | 0,028 | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 4 |  | 0,028 |  | 0,001 |  | 5 |  | 3 |  | 0,001 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  |  | 1,222 | 0,836 | 0,0462 |  | 0,0313 |  | 2 |  | 0,808 |  | 0,203 |  |  |  | 3 |  | 0,182 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0,0313 туп |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0,836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Установка енергозберігаючих ламп | заклади спорту: ДЮСШ-1, 2, 3, 4, Льодовий Палац | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,01 | 0,01 | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0,01 |  | 0 |  | 0,4 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  | Установка енергозберігаючих ламп | заклади охорони здоров'я | Управління охорони здоров'я | 0,001 | 0,0004 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,0004 |  | 0 |  | 0,1 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17 |  | Установка енергозберігаючих ламп | заклади освіти | Відділ освіти міської ради | 0,0034 | 0,0034 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,0034 |  | 0 |  | 0,2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  | Установка енергозберігаючих ламп | СДЮК "Юність" | СДЮК "Юність" | 0,0043 | 0,0005 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,0005 |  | 0 |  | 0,1 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 19 |  | Установка енергозберігаючих ламп | приміщення міської ради | Сєвєродонецька міська рада | 0,0021 | 0,0003 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,0003 |  | 0 |  | 0,1 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 20 |  | Заміна регістрів системи опалення | заклади спорту: ДЮСШ-1, 2, 3, 4, Льодовий Палац | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,004 | 0,004 | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0,004 |  | 0 |  | 0,1 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 21 |  | Встановлення лічильників електроенергії (3 од.) | заклади освіти | Відділ освіти міської ради | 0,0086 | 0,0043 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,0043 |  | 0 |  | 0,2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  |  | 0,0334 | 0,0229 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,0089 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0,004 |  |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0,0229 |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0 туп |  |  |
| Всього за розділом |  |  |  |  | 1,255 | 0,859 | 0,0462 |  | 0,0313 |  | 2 |  | 0,817 |  | 0,203 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0,032 |  |  |  |  |  | 3 |  | 0,182 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0,0313 туп |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0,859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по програмі: |  |  |  |  | 10,543 | 6,231 | 2668,3 |  | 59,544 |  | 2 |  | 0,817 |  | 0,768 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5,404 |  |  |  |  |  | 2 |  | 90,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 3 |  | 0,357 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,231 |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 59,544 туп |  |  |
| Примітка. Обсяг економії ПЕР по деяких заходах не визначено у зв'язку з тим, що фінансування цих заходів буде подовжено і в ІІ півріччі 2012р., тому економія ПЕР буде визначена на кінець 2012р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За рахунок впровадження енергоефективних заходів отримано економію паливно-енергетичних ресурсів (табл. 4).

Таблиця 4. Економія ПЕР за рахунок впровадження енергоефективних заходів

за І півріччя 2012 року

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Економія ПЕР за рахунок впровадження енергоефективних заходів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2011 року | І півріччя 2012 року | відхилення, % |
| Природний газ | тис.м3 | - | - | - |
| Електроенергія | тис. кВт. г | 1242,0 | 90,5 | 7,3 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 0,065 | 0,357 | в 5,5 рази |
| Економічний ефект від впровадження енергоефективних заходів | тис. грн. | 469,0 | 768,0 | 163,8 |

Програмою передбачалася установка приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів (табл.5).

Таблиця 5. Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів

за І півріччя 2012 року

| Вид приборів обліку ПЕР | Одиниці виміру | Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2011 року | І півріччя 2012 року | відхилення, % |
| Лічильники газу | шт. | 547 | 574 | 104,9 |
| Лічильники електроенергії | шт. | 4049 | 2136 | 52,8 |
| Лічильники теплової енергії | шт. | - | - | - |
| Лічильники води | шт. | 2035 | 1234 | 60,6 |

Основну кількість приборів обліку 92,6% від їх загальної кількості встановлено (чи замінено) населенню міста за рахунок їх власних коштів з метою економії коштів на оплату житлово-комунальних послуг. Тільки 4% приборів обліку встановлено в житлово-комунальному господарстві та 0,5% приборів обліку від їх загальної кількості - в бюджетній сфері. Заклади бюджетної сфери оснащені приборами обліку майже на 100%, тепер по мірі необхідності проводиться в основному заміна існуючих приладів обліку на нові.

За І півріччя 2012 року від впровадження усіх енергоефективних заходів отримана загальна економія ПЕР - 59,5 тонни умовного палива, економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів склав 768,0 тис. грн. при загальному обсязі витрат на їх впровадження 6231 тис. грн.

ІІІ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ.

Економічний ефект від реалізації Програми склав 768,0 тис. грн., економія ПЕР – 59,5 тонн умовного палива.

За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів зросла ефективність споживання енергоносіїв у місті. Якщо обсяги реалізації промислової продукції в І півріччі 2012 року зросли на 10,2% у порівнянні з обсягами І півріччя 2011 року, то обсяги споживання природного газу зросли тільки на 9,3%, електроенергії – на 7,9%, а теплової енергії – на 0,5%.

Енергоємність продукції знизилась на 2,2%, паливоємність - на 1,0%, електроємність - на 2,2% і теплоємність – на 8,8%.

Зменшення витрат ПЕР на одиницю реалізованої продукції при одночасному зростанні виробництва вказує на зростання конкурентоспроможності підприємств різних галузей в результаті заощадження ними споживання енергії.

IV. ФІНАНСУВАННЯ

Програмою енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки зі змінами та доповненнями передбачалося фінансування енергозберігаючих заходів в 2012 році у сумі 25505 тис. грн. Фактично за І півріччя 2012 року фінансування енергозберігаючих заходів становило 6231 тис. грн., що складає 24,4% від суми фінансування передбаченою Програмою (табл. 6).

Таблиця 6. Обсяги фінансування заходів Програми в І півріччі 2012 року

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування в І півріччі 2012 року, тис. грн. |  | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачено програмою | фактично профінансовано |  |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 7492,0 | 5404,0 | 72,1 |
| 2 | Державний бюджет | 9115,0 | - | - |
| 3 | Обласний бюджет | 1633,0 | 10,0 | 0,6 |
| 4 | Місцевий бюджет | 7265,0 | 817,0 | 11,2 |
|  | Всього | 25505,0 | 6231,0 | 24,4 |

Таким чином, фінансування заходів Програми в І півріччі 2012 року з державного бюджету не відбувалося, з обласного бюджету були виділені кошти тільки на установку енергозберігаючих ламп в закладах спорту в сумі 10,0 тис. грн., або 0,6% від запланованого Програмою на 2012 рік.

Заходи бюджетної сфери фінансуються в межах затвердженого в міському бюджеті фінансування на 2012 рік, в І півріччі 2012 року обсяг фінансування склав 11,2% від запланованого Програмою на 2012 рік.

Що стосується заходів, запланованих підприємствами та установами міста за власні або інші кошти, то в І півріччі 2012 року обсяг фінансування цих заходів склав 72,1% від запланованого Програмою на 2012 рік.

V. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Одним із пріоритетних напрямків Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки була реалізація маловитратних енергозберігаючих заходів і усунення марнотратного використання ПЕР, що дозволило в І півріччі 2012 року зекономити 59,5 тонн умовного палива паливно-енергетичних ресурсів і отримати економічний ефект у сумі 768,0 тис. грн.

Питаннями ефективного використання енергоресурсів, наведенням ладу в цій сфері в місті займалися не тільки органи влади та контролюючі органи, а також керівники підприємств, установ та громадськість. При цьому пріоритет віддавався вітчизняним технологіям та використанню місцевих видів паливно-енергетичних ресурсів.

VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Підбиваючи основні підсумки виконання Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки за І півріччя 2012 року можна констатувати, що незважаючи на недостатність коштів, все ж таки вдалося частково реалізувати низку енергозберігаючих заходів, життєво необхідних для роботи промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства та бюджетних установ міста.

Окрім заходів, передбачених програмою, в І півріччі 2012 року виконувались основні цілі та пріоритетні завдання, визначені Програмою енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки.

Секретар ради                                                                                А.А.Гавриленко