УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

бульвар Дружби Народів, 32

«06» листопада  2020  року                                                                   №859

Про затвердження Програми з

розроблення містобудівної документації

на території населених пунктів міста

Сєвєродонецька на 2021 рік

Керуючись пунктами 1, 2 частини 1 статті 4, частиною 8 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території міста Сєвєродонецька:

- Затвердити «Програму з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів міста Сєвєродонецька на 2021 рік» (Додаток).

- Управлінню землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА м.Сєвєродонецьк здійснювати координацію робіт з розроблення містобудівної документації.

- Розпорядження підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на в.о.заступника керівника військово-цивільної адміністрації Максима Черевка.

Керівник військово-цивільної

адміністрації							                                                Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження керівника

військово - цивільної

адміністрації

міста Сєвєродонецьк

Луганської області

від 06 листопада 2020   № 859

ПРОГРАМА

з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів міста Сєвєродонецька на 2021 рік

м. Сєвєродонецьк – 2020 рік

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення програми:

Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області.

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми:

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк від 21.09.2020 №440 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2021 рік».

3. Розробник програми:

Управління землеустрою, містобудування та архітектури

ВЦА м. Сєвєродонецьк.

4. Відповідальний виконавець програми:

Управління землеустрою, містобудування та архітектури

ВЦА м. Сєвєродонецьк.

5. Головний розпорядник бюджетних коштів:

Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області.

6. Учасники програми:

Структурні підрозділи Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області.

7. Мета програми:

Розроблення містобудівної документації згідно законодавства України.

8. Термін реалізації програми:

2021 рік.

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів:

Всього – 1465,0 тис.грн,

в тому числі:

кошти міського бюджету –  1465,0 тис.грн.

10. Очікувані результати:

Досягнення мети програми.

11. Контроль за виконанням програми:

Керівник військово-цивільної адміністрації.

2. ВСТУП

У сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

Формування ринкових відносин у сфері землі та нерухомості, введення відповідних змін в системі законодавства щодо планування та використання територій населених пунктів потребує коригування існуючої та розробки нової планувальної документації з метою регулювання планування, забудови та іншого використання територій для забезпечення сталого розвитку населених пунктів міста Сєвєродонецьк з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів.

Програма з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів міста Сєвєродонецька на 2021 рік (Програма) спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації на територію населених пунктів міста Сєвєродонецька на 2021 рік.

3. СКЛАД ПРОБЛЕМИ

Стратегією розвитку міста Сєвєродонецьк на період до 2023 року визначені стратегічні напрями та цілі розвитку міста, які передбачають залучення інвестицій на територію міста, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, створення комфортних умов для проживання мешканців, розвиток комунальної інфраструктури.

Для реалізації цих цілей необхідна містобудівна документація, яка передбачає розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення, створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури на території населених пунктів міста Сєвєродонецька.

Частиною 3 та частиною 4 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачається, що передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб, а також зміна цільового призначення земельної ділянки, у разі відсутності плану зонування або детального плану території, забороняється. На території населених пунктів, що входять до складу міста Сєвєродонецьк відсутні: генеральні плани, плани зонування території та більшість детальних планів, що обмежує можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб.

Відсутність  генеральних планів населених пунктів заважає вирішенню питань встановлення меж населених пунктів, розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, формування земельних ділянок.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації програми (SWOT-аналіз)

| Сильні сторони (S) – наявність Генерального плану м. Сєвєродонецька; – наявність опорної геодезичної мережі; – виконані топографо-геодезичні роботи для оновлення існуючих картографічних планів. | Слабкі сторони (W) – відсутність в повному обсязі оновлених топографо-геодезичних планів М 1:2000 в електронному вигляді. |
| --- | --- |
| Можливості (O) – проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічної основи в електронному вигляді; – розробка детальних планів території. | Загрози (T) – недосконале законодавство та можливі негативні його зміни; – погіршення економічної та політичної ситуації в країні. |

4. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є розроблення містобудівної документації на території населених пунктів міста Сєвєродонецька, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території міста та населених пунктів, що входять до складу міста, забезпечить їх просторовий та економічний розвиток.

5. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Програма націлена на здійснення заходів з розроблення містобудівної документації для просторового та економічного розвитку території населених пунктів міста Сєвєродонецька, а саме: розроблення генеральних планів зі всіма розділами,  та детальних планів територій.

1. Заходи з проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів М 1:2000 в електронному вигляді.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі, як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

У зв’язку з цим Програмою передбачено проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді.

2. Заходи з розроблення генеральних планів населених пунктів, що входять до складу міста Сєвєродонецька.

Генеральний  план  населеного  пункту  є  основним   видом містобудівної  документації  на  місцевому рівні,  призначеної для обґрунтування  довгострокової  стратегії  планування  та  забудови території населеного пункту. Генеральний   план   населеного  пункту розробляється  та затверджується в інтересах відповідної  територіальної  громади  з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Згідно з законодавством до складу генерального плану повинен входити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), який розробляється за окремим завданням.

План   зонування   території   у складі генерального плану розробляється з  метою  визначення  умов  та  обмежень  використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. Зонування   території  здійснюється  з  дотриманням  таких вимог: урахування попередніх рішень щодо  планування  і  забудови території; виділення зон обмеженої містобудівної діяльності; відображення       існуючої       забудови      територій, інженерно-транспортної інфраструктури,  а також основних елементів планувальної структури територій; врахування місцевих умов під час визначення функціональних зон; встановлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання  територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови; узгодження  меж   зон   з   межами   територій   природних комплексів,  смугами санітарно-захисних,  санітарних, охоронних та інших зон обмеженого використання земель, червоними лініями; відображення  меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Згідно із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» необхідно виконання стратегічної екологічної оцінки щодо проектів містобудівної документації. Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генеральних планів населених пунктів міста Сєвєродонецька, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення

3. Заходи з розроблення детальних планів території.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції. Детальний план території визначає: принципи планувально-просторової організації забудови; червоні лінії та лінії регулювання забудови; функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами; містобудівні умови та обмеження; потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування; доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; черговість та обсяги інженерної підготовки території; систему інженерних мереж; порядок організації транспортного та пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та озеленення.

6. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Строки виконання заходів Програми визначені фінансовими можливостями бюджету ВЦА м. Сєвєродонецьк, строками виконання робіт з розроблення містобудівної документації проєктними організаціями, строками громадського обговорення та затвердження документації. Строки виконання заходів Програми: з січня 2021 р. по грудень 2021 р.

7. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Створення картографічних планів в електронному вигляді | Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | 2021 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проєктні організації | Міський бюджет | 675,0 | Виконання вимог ст.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо розроблення містобудівної документації на оновленій картографічній основі |
| 2. Розроблення генеральних планів | 2.1. Розроблення генерального плану села Воєводівка міста Сєвєродонецька з розділом ІТЗ ЦЗ (ЦО) | 2021 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проєктні організації | Міський бюджет | 170,0 | Виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» |
|  | 2.2.Розроблення генерального плану селища Павлоград міста Сєвєродонецька з розділом ІТЗ ЦЗ (ЦО) | 2021 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проєктні організації | Міський бюджет | 95,0 | Виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності |
|  | 2.3.Розроблення генерального плану селища Синецький міста Сєвєродонецька з розділом ІТЗ ЦЗ (ЦО) | 2021 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проєктні організації | Міський бюджет | 105,0 | Виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності |
|  | 2.4.Розроблення генерального плану селища Лісна Дача міста Сєвєродонецька з розділом ІТЗ ЦЗ (ЦО) | 2021 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проєктні організації | Міський бюджет | 70,0 | Виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності |
| 3. Розроблення детальних планів територій | 3.1.Розроблення детального плану території 83 мікрорайону міста Сєвєродонецька | 2021 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Міський бюджет | 140,0 | Виконання вимог ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб при наявності детальних планів територій |
|  | 3.2.Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул.Богдана Ліщини, 1 | 2021 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Міський бюджет | 120,0 | Виконання вимог ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб при наявності детальних планів територій |
|  | 3.3.Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі просп.Центральний, 22-а | 2021 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Міський бюджет | 90,0 | Виконання вимог ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо зміни цільового призначення земельних ділянок при наявності детальних планів територій |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 1465,0 |  |

8. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

Фактичне фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету м. Сєвєродонецьк. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 1465,0 тис.грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів – військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відділ містобудування та архітектури управління землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА м. Сєвєродонецьк здійснює координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід виконання Програми.

10. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 675,0 |
|  | Показник продукту Картографічні плани М 1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | шт. | 5 |
|  | Показник ефективності Наявність картографічних планів М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | Кількість містобудівної документації, яку можливо розробити, шт | 5 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення містобудівної документації | Площа території, на яку можливо розробити містобудівну документацію, тис.га | 5,65 |
| 2.1. Розроблення генерального плану села Воєводівка міста Сєвєродонецька з розділом ІТЗ ЦЗ (ЦО) | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 170,0 |
|  | Показник продукту Генеральний план села Воєводівка | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність генерального плану, яким передбачений розвиток території села | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території генплану, га | 854,0 |
| 2.2.Розроблення генерального плану селища Павлоград міста Сєвєродонецька з розділом ІТЗ ЦЗ (ЦО) | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 95,0 |
|  | Показник продукту Генеральний план селища Павлоград | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність генерального плану, яким передбачений розвиток території селища | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території генплану, га | 36,0 |
| 2.3.Розроблення генерального плану селища Синецький міста Сєвєродонецька з розділом ІТЗ ЦЗ (ЦО) | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн |  |
|  | Показник продукту Генеральний план селища Синецький | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність генерального плану, яким передбачений розвиток території селища | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території генплану, га | 34,0 |
| 2.4.Розроблення генерального плану селища Лісна Дача міста Сєвєродонецька з розділом ІТЗ ЦЗ (ЦО) | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 70,0 |
|  | Показник продукту Генеральний план селища Лісна Дача | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність генерального плану, яким передбачений розвиток території селища | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території генплану, га | 3,5 |

| 3.1. Розроблен-ня детального плану території 83 мікрорайону | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 140,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показник продукту Детальний план території 83 мікрорайону | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території 83 мікрорайону | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території мікрорайону, га | 25,0 |
| 3.2. Розроблен-ня детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул.Богдана Ліщини, 1 | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 120,0 |
|  | Показник продукту Детальний план частини території міста Сєвєродонецька в районі вул.Богдана Ліщини, 1 | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території міста в районі вул.Богдана Ліщини,1 | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа частини території міста, га | 14,0 |
| 3.3. Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі просп.Центральний, 22-а | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 90,0 |
|  | Показник продукту Детальний план частини території міста Сєвєродонецька в районі просп..Центральний, 22-а | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території міста в районі просп.Центральний, 22-а | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість зміни цільового призначення земельних ділянок | Площа частини території міста, га | 4,0 |

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ, ПІДГОТОВКА ПРОМІЖНИХ, ЩОРІЧНИХ ТА ЗАКЛЮЧНОГО ЗВІТІВ

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань відділом містобудування та архітектури управління землеустрою, містобудування та архітектури, а також іншими структурними підрозділами військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює начальник управління землеустрою, містобудування та архітектури.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладено на керівника військово-цивільної адміністрації.

Про виконання Програми складається звіт, який виноситься на розгляд та затвердження керівником військово-цивільної адміністрації.

В.о.заступника керівника військово -

цивільної адміністрації											                 Максим ЧЕРЕВКО