УКРАЇНА

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА                                                                    ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  АДМІНІСТРАЦІЯ                                              СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

10 грудня 2021 року							№ 2577

Про затвердження «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєродонецьк на 2022 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», з метою поліпшення стану доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів міста, належного утримання об’єктів дорожнього господарства та зливової каналізації

зобов’язую:

1. Затвердити «Міську цільову програму утримання та ремонту доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєродонецьк на 2022 рік» (Додаток).

2. Управлінню житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєродонецьк на 2022 рік» в 1 кварталі 2023 року.

3. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Олега КУЗЬМІНОВА.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації        		         Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської військово-							цивільної адміністрації

від 10 грудня 2021 року № 2577

Міська цільова програма утримання

та ремонту доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів

м. Сєвєродонецьк на 2022 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми утримання та ремонту доріг, мостів,

внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєродонецьк

на 2022 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації №1926 від 29.09.2021 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2022 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління ЖКГ ВЦА |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління ЖКГ ВЦА |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління ЖКГ ВЦА |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис», інші під-приємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення сталої та ефективної роботи мережі зливової каналізації, створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху |
| 9. | Термін реалізації програми | 2022 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 46919,6 тис. грн. |
|  | кошти бюджету міської територіальної громади | 46919,6 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області |

2. Склад проблеми.

Основна проблема дорожнього господарства полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури не забезпечує швидкого, комфортного, економічного і безпечного перевезення пасажирів та вантажів, безпеки руху транспорту і пішоходів. Необхідний своєчасний ремонт доріг, внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів міста і їх цілорічне утримання в належному стані. Особливо в зимовий період при проведенні робіт по своєчасній очистці від снігу та посипанню протиожеледною сумішшю потрібне використання спеціальної прибиральної техніки.

Необхідно приділяти увагу відведенню води з тротуарів і дорожнього покриття, оскільки калюжі ускладнюють пересування і руйнівно впливають на асфальтове покриття. Система зливової каналізації потребує своєчасного поточного ремонту та гідродинамічного очищення колекторів та дощоприймачів від осаду та сміття.

Потребує вирішення питання встановлення та заміни дорожніх знаків, транспортних бар’єрних огороджень, нанесення ліній дорожньої розмітки, удосконалення організації руху транспорту, впровадження систем інформаційного забезпечення на вулично - дорожній мережі.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми ( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності спроможних кваліфіковано виконати роботи з розробки проектно-кошторисної документації; - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу підприємств | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недовготривалість експлуатації дорожнього покриття після ремонту; - відсутність у комунального підприємства спеціальної техніки для ремонту доріг |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - створення міського комунального підприємства з експлуатації та ремонту доріг; - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану  вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення сталої та ефективної роботи мережі зливової каналізації, створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху здійснюватиметься на основі виконання у необхідному обсязі робіт з облаштування автомобільних доріг технічними засобами організації дорожнього руху, постійного моніторингу рівня аварійності для оперативного виявлення ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод та виконання комплексних заходів із забезпечення дорожніх умов на них, функціонування дільниці по ремонту та утриманню дорожньої інфраструктури, поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху, укомплектування їх спеціальним устаткуванням.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Утримання і експлуатація доріг, мостів та зупинок громадського транспорту.

2. Організація ремонту доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів.

3. Організація системи дорожнього руху міста.

4. Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2022 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування,тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Утримання і експлуатація доріг, мостів та зупинок громадського транспорту. | Літнє та зимове утримання доріг, мостів та зупинок громадського транспорту. | УЖКГ ВЦА, КП «СКС» | 18310,2 | Утримання вулично-дорожньої мережі міської територіальної громади у належному технічному стані. |
| 2.Організація ремонту доріг, мостів, внутрішньо-квартальних проїздів та тротуарів. | 1. Поточний ремонт доріг та тротуарів. |  | 6350,5 | Забезпечення своєчасного та оперативного поточного ремонту доріг, мостів та тротуарів |
|  | 2. Будівництво навісу для зберігання протиожеледних матеріалів. |  | 835,6 |  |
|  | 3. Встановлення декоративного дорожнього огородження по пр. Космонавтів |  | 500,0 |  |
|  | 4. Встановлення декоративного дорожнього огородження по вул. Гагаріна |  | 1000,0 |  |
|  | 5. Встановлення декоративного дорожнього огородження по пр. Хіміків |  | 1000,0 |  |
|  | 6. Встановлення декоративного дорожнього огородження по пр. Гвардійський |  | 1000,0 |  |
|  | 7. Встановлення бортового каменю по пр. Центральний |  | 16900,0 |  |
| 3.Організація системи дорожнього руху міста. | Нанесення дорожньої розмітки. |  | 300,0 | Підвищення рівня безпеки руху транспорту та скорочення дорожньо-транспортного травматизму. |
| 4. Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації | Утримання насосної станції |  | 423,3 | Стала робота системи зливової каналізації |
| 5. Громадські роботи |  |  | 300,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 46919,6 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів міського бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2022 рік планується  фінансування в обсязі 46919,6 тис. грн., в тому числі:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 46919,6 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

На 2020 рік запланований обсяг фінансування заходів Програми складав 46452,9 тис. грн., фактично сплачено з  міського бюджету –  26676,48 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2021 рік Програмою передбачено фінансування в обсязі 28464,54 тис. грн., в тому числі кошти бюджету міської територіальної громади - 28464,54 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює УЖКГ ВЦА.

Підсумковий звіт про виконання Програми готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств.

Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми надасть змогу:

- забезпечити  приведення автомобільних доріг та мостів до технічного стану, який задовольнятиме потреби громади;

- підвищити безпеку руху транспорту та скорочення дорожньо-транспортного травматизму пішоходів, водіїв та пасажирів;

- впорядкувати відведення поверхневого стоку з території міста та поліпшити стан зливової каналізації;

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утримання доріг, мостів та зупинок міського громадського транспорту | Показник витрат: | тис. грн. | 18310,2 |
|  | Показник продукту: 1) Зимове утримання: - очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами вручну зупинок міського транспорту, - очищення проїжджої частини доріг від снігу, - обробка доріг протиожеледними матеріалами 2) Літнє утримання: - прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах, - очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюр від піску та нанесеного бруду вручну, - підмітання вручну, при великій засміченості (площі, сквери, дороги), - очищення урн від сміття та вивіз сміття на полігон ТПВ, - відкачка дощової води асенізаторними машинами та мотопомпами. | од/рік км/рік км/рік м2/рік км/рік га/рік тон/рік м3 | 540 1836 1836 200000 35 10 100 6750 |
|  | Показник ефективності: Зимове утримання: - очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами вручну зупинок міського транспорту, - очищення проїжджої частини доріг від снігу, - обробка доріг протиожеледними матеріалами 2) Літнє утримання: - прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах, - очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюр від піску та нанесеного бруду вручну, - підмітання вручну, при великій засміченості (площі, сквери, дороги), - очищення урн від сміття та вивіз сміття на полігон ТПВ. | разів на рік на зупинку разів на рік від загальної довжини разів на рік від загальної довжини км від загальної довжини км від загальної довжини га на робітника раз за рік | 10 10 10 59/183 20/183 1 104 |
|  | Показник якості: належний стан вулично-дорожньої мережі | % | 100 |
| Ремонт доріг, мостів, внутрішньо-квартальних проїздів та тротуарів | Показник витрат, в т.ч. - ремонт доріг | тис. грн. | 6350,5 |
|  | Показник продукту: - площа відремонтованих поточним ремонтом доріг | м2 | 9770 |
|  | Показник ефективності: - вартість поточного ремонту доріг | тис. грн./м2 | 0,65 |
|  | Показник якості: - поточний ремонт доріг | % від потреби | 25 |
|  | Показник витрат, в т.ч. - дорожнє огородження - бортовий камінь | тис. грн. | 3500 16900 |
|  | Показник продукту: - дорожнє огородження - бортовий камінь | п.м | 1700 14000 |
|  | Показник ефективності: вартість улаштування - дорожнього огородження - бортового каменю | тис. грн./м | 2,1 1,2 |
|  | Показник якості: |  | підвищення рівня безпеки дорожнього руху |
|  | Показник витрат, в т.ч. | тис. грн.. | 835,6 |
|  | Показник продукту: - навіс для зберігання протиожеледних матеріалів. | од. | 1 |
|  | Показник ефективності: - вартість навісу | тис. грн./од | 865,4 |
|  | Показник якості: |  | підвищення якості зимового утримання |
| Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації | 1) Показник витрат( насосна станція) | тис. грн. | 423,3 |
|  | Показник продукту: - сторожова охорона - електроенергія | чол. тис. кВт. г | 5 15,68 |
|  | Показник ефективності: - зарплата з ЄСВ - електроенергія | тис.грн./ чол. в міс грн/кВт.г | 7,05 |
|  | Показник якості: - збереження споруд насосної станції | % | 100 |
| Громадські роботи | Показник витрат | тис. грн. | 300 |
|  | Показник продукту: - кількість осіб, залучених від центра занятості | осіб | 80 |
|  | Показник ефективності | тис.грн./ особу | 3,25 |
|  | Показник якості | % | 100 |

Начальник

управління ЖКГ ВЦА				Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ