СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

06 квітня 2021 року                                                              № 335

Про виконання

«Міської цільової програми відновлення,

реконструкції та будівництва мереж

зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька

та прилеглих селищ на 2020 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2020 рік»,

зобов’язую:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2020 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2.  Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації			Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження

від 06 квітня 2021 року № 335

Голова

Звіт

про виконання «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2020 рік»

«Міська цільова програма відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2020 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.01.2020  № 4487 «Про затвердження «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2020 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецькліфт»,  інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2020 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

На виконання основних заходів Програми, спрямованих на створення безпечних та комфортних  умов руху по вулично-дорожній мережі міста та прилеглих селищ шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, модернізації та впровадження заходів з енергозбереження, у 2020 році здійснено:

- технічне обслуговування та поточний ремонт 123,2 км мереж зовнішнього  освітлення та 3314 діючих світлоточок з оплатою спожитої електроенергії,   матеріалів на поточний ремонт та  утримання мереж  зовнішнього освітлення, заробітної плати персоналу,  палива, запчастин   на  автогідропідіймачі,

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Богдана Ліщини (від  пр. Хіміків до  вул.  Півоварова);

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по ш. Будівельників ( від пр. Хіміків до  вул. Вілєсова);

- розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний будівництво електроустановки розважальних заходів на пл. Миру м. Сєвєродонецьк».

Заходи з  впровадження автоматизованої системи управління міським зовнішнім освітленням,  капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на окремих вулицях, розробки проектної документації по об’єкти капітального будівництва мереж зовнішнього освітлення не виконані у  зв’язку з відсутністю фінансування.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 7757,3 тис. грн. при запланованих 35612,72 тис. грн. (22 %).

| Пріоритетні завдання |  | Заходи |  | Викона-вець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ. |  | Поточний ремонт мереж та технічне обслуговування систем зовнішнього освітлення | УЖКГ, КП «Сєвєродонецькліфт» | Міський бюджет | 8380,3 | 4989,5 | Виконано в межах наданого фінансування |
|  | Впровадження автоматизованої системи управління міським зовнішнім освітленням |  | 1.Розробка проекту | УЖКГ, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 300,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  |  |  | 2.Придбання і встановлення диспетчерського обладнання для управління зовнішнім освітленням та диспетчерського вузла |  |  | 490,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | Відновлення системи зовнішнього освітлення міста, сел. і селищ. |  | 1. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Б.Ліщини (від пр. Хіміків до вул. Півоварова) | УЖКГ, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 1475,69 | 1362,98 | Виконано |
|  |  |  | 2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по ш. Будівельників (від пр. Хіміків до вул. Вілєсова) |  |  | 1372,1 | 1360,18 | Виконано |
|  |  |  | 3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Агафонова |  |  | 397,37 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  |  |  | 4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Шевченко |  |  | 646,7 | 0 |  |
|  |  |  | 5. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Маяковського (від вул. Б Ліщини до пр. Центральний) |  |  | 780,96 | 0 |  |
|  |  |  | 6. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Гвардійський (від вул. Півоварова до прохідної «Аміак») |  |  | 1142,61 | 0 |  |
|  |  |  | 7. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Промислова (від кільця виїзду на м. Лисичанськ (автошлях Р66) до прохідної «Аміак») |  |  | 1002,29 | 0 |  |
|  |  |  | 8. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення автошляху Р66 (від кільця виїзду на м. Лисичанськ до кінцевої зупинки «Північна» тролейбусного маршруту № 6 ) |  |  | 1094,56 | 0 |  |
|  |  |  | 9. Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Об’їзна (від ш. Будівельників до вул. Б. Ліщини) |  |  | 12380,16 | 0 |  |
|  |  |  | 10. Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення автошляху від вул. Об’їзна до житлового району Щедрищеве |  |  | 1499,50 | 0 |  |
|  |  |  | 11. Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення автошляху від вул. Вілєсова (від перехрестя вул. Курчатова до пр. Гвардійський) |  |  | 662,28 | 0 |  |
|  |  |  | 12. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення скверу Слави та прилеглої території ВНУ ім. Даля м. Сєвєродонецьк». |  |  | 65,78 | 0 |  |
|  |  |  | 13. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по бул. Дружби Народів м. Сєвєродонецьк». |  |  | 165,44 | 0 |  |
|  |  |  | 14. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Богдана Ліщини (від вул. Сметаніна до вул. Об’їзна) м. Сєвєродонецьк». |  |  | 95,00 | 0 |  |
|  |  |  | 15. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення пішохідної частини пр. Гвардійський (від пр. Космонавтів до вул. Курчатова) м. Сєвєродонецьк». | УЖКГ, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 78,41 | 0 |  |
|  |  |  | 16. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення пішохідної частини та автомобільної дороги від перехрестя вул. Курчатова - вул. Новікова до смт. Метьолкіне м. Сєвєродонецьк». |  |  | 93,35 | 0 |  |
|  |  |  | 17. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальне будівництво електроустановки розважальних заходів на пл. Миру м. Сєвєродонецьк» |  |  | 44,7 | 44,7 | Виконано |
|  |  |  | 18. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення автодороги від вул. Промислова до мосту через р. Сіверський Донець (в сторону залізничного вокзалу м. Лисичанськ) |  |  | 90,52 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | Освітлення пішохідних переходів |  | Освітлення пішохідних переходів | УЖКГ, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 1800,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  |  | 35612,72 | 7757,3 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ | Показник витрат: - технічне обслуговування та поточний ремонт | тис. грн. | 8380,3 | 4989,5 | -3350,8 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж - кількість світлоточок | км од. | 111,5 3208 | 123,2 3314 | + 11,7 + 213 |
|  | Показник ефективності (витрати на 1 світлоточку): - технічне обслуговування та поточний ремонт | тис. грн./од. | 2,61 | 1,51 | -1,1 |
|  | Показник якості: - належний технічний стан мереж зовнішнього освітлення | % | 100 | 100 | 0 |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста | Показник витрат | тис. грн. | 23087,42 | 2767,8 | -20319,6 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж, - кількість світлоточок | км од. | 25,84 690 | 14,21 537 | -11,63 - 153 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 33,4 | 9,7 | -23,7 |
|  | Показник якості: - збільшення протяжності освітлених вулиць | % від загальної протяжності мереж | 23 | 11 | - 12 |

Начальник  УЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА                                Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ