СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

06 квітня 2021 року                                                              № 341

Про виконання

«Міської цільової програми

поводження з побутовими відходами

м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

зобов’язую:

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2020 рік»» та признати його задовільним (Додаток).

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації  		                Олександр СТРЮК

Додаток												до розпорядження 										від 06 квітня 2021 року № 341

Звіт

про виконання «Міської цільової програми поводження

з побутовими відходами м. Сєвєродонецька

на 2020 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2020 рік»» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 13.03.2020  № 4601 «Про затвердження «Міської цільової програми поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2020 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2020 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів, спрямованих на  створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення та захоронення побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини у 2020 році виконано:

- проведення лабораторних та інші дослідженнь в зоні впливу полігону ТПВ;

- збирання, вивезення та захоронення ТПВ з незакріплених територій:                           вул. Об’їзна, вул. Новікова, інших територій;

- придбання  55-ти контейнерів емністю 0,75 м3,  що забезпечило частково оновити існуючий парк контейнерів.

Придбання: контейнерів портальних ємністю 7,0 м3, контейнерів ємністю 1,1 м3, сміттєвозів з боковим завантаженням, сміттєвоза із заднім навантаженням,  бульдозеру, сміттєвозу із заднім навантаженням для збирання заглиблених контейнерів місткістю 5 м3, заглиблених контейнерів ємністю 5 м3 та їх влаштування; влаштування спостережної свердловини в зоні впливу полігону ТПВ; капітальний ремонт під’їзних шляхів та резервуару для збору фільтрату, капітальний ремонт системи пожежогасіння та водопостачання, розробка проектно-кошторисної документації не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування з міського бюджету.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 1689,9 тис. грн. при запланованих 28253,51 тис. грн. (6 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Впровадження системи збирання великогабаритних та будівельних відходів із застосуванням портальних сміттєвозів. | Придбання контейнерів портальних ємністю 7,0 м3 | УЖКГ, КП «СКС» | Міський бюджет | 1300,0 | 0 | Не вконано у зв’язку з відсут-ністю фінан-сування |
| Організація централізованого збирання та вивезення побутових відходів. | 1. Придбання сміттєвозів з боковим завантаженням (ємність кузова 13 м3) |  | Міський бюджет | 3500,0 | 0 | Не вико-нано у зв’язку з відсут-ністю фінан-сування |
|  | 2. Придбання сміттєвоза з боковим навантаженням (ємність кузова18,5 м3) |  | Міський бюджет | 2300,0 | 0 |  |
|  | 3. Придбання сміттєвоза із заднім навантаженням (ємність кузова18,5 м3) |  | Міський бюджет | 2550,0 | 0 |  |
|  | 4. Придбання бульдозеру |  | Міський бюджет | 2400,0 | 0 |  |
| Впровадження системи збирання побутових відходів із застосуванням заглиблених контейнерів | 1.Придбання сміттєвозу із заднім навантаженням для збирання заглиблених контейнерів місткістю 5 м3 (ємність кузова 18,5 м3, кран-маніпулятор). |  | Міський бюджет | 5000,0 | 0 |  |
|  | 2.Придбання та влаштування заглиблених контейнерів ємністю 5 м3. |  | Міський бюджет | 4500,0 | 0 |  |
| Утримання полігону ТПВ | 1.Проведення лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону ТПВ |  | Міський бюджет | 96,9 | 84,9 | Вико-нано в межах отри-маного фінан-сування |
|  | 2. Утримання спостережних свердловин в зоні впливу полігону ТПВ |  | Міський бюджет | 82,5 | 82,5 |  |
|  | 3. Влаштування спостережної свердловини в зоні впливу полігону ТПВ |  | Міський бюджет | 131,5 | 0 |  |
|  | 4. Капітальний ремонт під’їзних шляхів та резервуару для збору фільтрату |  | Міський бюджет | 1134,237 | 0 |  |
|  | 5. Капітальний ремонт системи пожежогасіння та водопостачання |  | Міський бюджет | 929,458 | 0 |  |
| Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття. | Збирання, вивезення та захоронення ТПВ з незакріплених територій |  | Міський бюджет | 1718,915 | 1325,8 | Вико-нано в межах отри-маного фінан-сування |
| Оновлення парку контейнерів для ТПВ | 1. Придбання контейнерів ємністю 0,75 м3 |  | Міський бюджет | 700,0 | 196,7 |  |
|  | 2. Придбання контейнерів ємністю 1,1 м3 |  | Міський бюджет | 420,0 | 0 |  |
| Реконструкція полігону ТПВ | Розробка проектно-кошторисної документації |  | Міський бюджет | 1490,0 | 0 | Не вико-нано у зв’язку з відсут-ністю фінан-сування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 28253,51 | 1689,9 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проведення лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону ТПВ | Показник витрат | тис. грн. | 96,9 | 84,9 | 9,7 |
|  | Показник продукту: Кількість лабораторних досліджень | од. | 4 | 4 | 0 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./од. | 24,23 | 21,23 | 3,0 |
|  | Показник якості: | % | 100 | 100 | 0 |
| Утримання спостережних свердловин в зоні впливу полігону ТПВ | Показник витрат | тис. грн. | 82,5 | 82,5 | 0 |
|  | Показник продукту: кількість послуг для спостереження свердловин | од. | 2 | 2 | 0 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 41,25 | 41,25 | 0 |
|  | Показник якості: | % | 100 | 100 | 0 |
| Збирання, вивезення та захоронення ТПВ з незакріплених територій | Показник витрат | тис. грн. | 1718,915 | 1325,8 | -393,115 |
|  | Показник продукту: кількість прибраного сміття: - вул. Об’їзна - вул. Новікова - вул. Пивоварова - інші території | тис.м3 | 30,1 15 0,1 5 10 | 11,6773 1,455 0,119 0 10,099 | -18,427 -13,545 +0,019 -5 +0,099 |
|  | Показник ефективності: | грн./м3 | 57,1 | 113,58 | +56,48 |
|  | Показник якості: зменшення кількості звалищ сміття | % | 100 | 38,8 | +61,2 |
| Придбання контейнерів ємністю 0,75 м3 | Показник витрат | тис. грн. | 700,0 | 196,7 | -503,3 |
|  | Показник продукту: кількість контейнерів | од. | 200 | 55 | -145 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 3,5 | 3,6 | 0,1 |
|  | Показник якості: покращення санітарного та естетичного стану контейнерних майданчиків | % | 34 | 9 | -25 |

Начальник УЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА				    Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ