СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

06 квітня 2021 року                                                              № 342

Про виконання «Міської цільової

програми «Ліфти м. Сєвєродонецька»

на 2020 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми «Ліфти м. Сєвєродонецька» на 2020 рік»,

зобов’язую:

1. Затвердити  Звіт про виконання «Міської цільової програми «Ліфти м. Сєвєродонецька» на 2020 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на                       першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації			Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження

від 06 квітня 2021 року № 342

Звіт

про виконання «Міської цільової програми «Ліфти м. Сєвєродонецька» на 2020 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програми «Ліфти м. Сєвєродонецька» на 2020 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.01.2020 № 4486.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства, КП «Сєвєродонецькліфт», КП «Житлосервіс «Світанок» та інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2020 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

На виконання основних заходів Програми, спрямованих на забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання та недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві міста, своєчасного проведення ремонту ліфтів у житлових будинках, оновлення та удосконалення ліфтового господарства, у 2020 році здійснено експертне   обстеження 43-х ліфтів в житлових будинках. Модернізація ліфтів та диспетчеризація пасажирських ліфтів житлових будинків м. Сєвєродонецьк не здійснювалась через відсутність фінансування.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 131,1 тис. грн. при запланованих 13129,52 тис. грн. (1 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Модернізація ліфтів | Модернізація 5–ти ліфтів за адресами: - пр. Гвардійський, 59 (1-й під’їзд), пр. Гвардійський, 59 (2-й під’їзд), - пр. Гвардійський, 59 (3-й під’їзд), - вул. Курчатова, 17 «а» -(1-й під’їзд), -вул. Курчатова, 17 «а» - (2-й під’їзд) | УЖКГ, КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Сєвєродонецькліфт» | Міський бюджет | 3150,72 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Проведення експертного обстеження ліфтів | Експертне обстеження 102 ліфтів | УЖКГ, КП «Житлосервіс «Світанок, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 320 | 131,1 | Виконано в межах наданого фінансування |
| Диспетчеризація пасажирських ліфтів житлових будинків м. Сєвєродонецьк | Придбання і встановлення диспетчерського обладнання для 432-х станцій керування ліфтом. | УЖКГ, КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 9658,8 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 13129,52 | 131,1 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника |  | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проведення експертного обстеження 102 ліфтів |  | Показник витрат | тис. грн. | 320,0 | 131,0 | -189 |
|  |  | Показник продукту: кількість ліфтів | од. | 102 | 43 | -59 |
|  |  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 3,13 | 3,0 | -0,13 |
|  |  | Показник якості: продовження терміну безпечної експлуатації ліфтів | % від загальної кількості, термін безпечної експлуатації яких настає в 2020 році | 100 | 100 | 0 |

Начальник УЖКГ

Сєвєродонецької міської  ВЦА			Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ