УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА  СЄВЄРОДОНЕЦЬК  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

# Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

бульвар Дружби Народів, 32

« 19 » лютого 2021 року                                                                       № 370

Про  затвердження Звіту про виконання

«Програми утримання нежитлових приміщень,

що є комунальною власністю територіальної

громади міста Сєвєродонецька, на 2020 рік»

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законами України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державні цільові програми», Постановою КМУ від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»,      з метою забезпечення належного технічного утримання та збереження нежитлових приміщень, що є власністю територіальної громади міста Сєвєродонецьк Луганської області

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. ЗАТВЕРДИТИ Звіт про виконання «Програми утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади                                      міста Сєвєродонецька, на 2020 рік» (Додається).

2.   Розпорядження підлягає оприлюдненню.

3.   Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на виконуючого обов’язки заступника керівника Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області Максима ЧЕРЕВКА.

Керівник військово-цивільної адміністрації		                  Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження керівника

військово-цивільної адміністрації

від «19 » лютого 2021 року №370

Звіт

про виконання «Програми утримання нежитлових приміщень, що є  комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька,                        на 2020 рік»

- Основні дані

Програма утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька, на 2020 рік, яка була затверджена рішенням Сєвєродонецької міської ради від 03.04.2020 № 4786 (дія продовжена розпорядженням керівника Військово-цивільної адміністрації від 10.09.2020                 № 373), затверджена у новій редакції розпорядженням керівника Військово-цивільної адміністрації від 22.12.2020 № 1250.

Розробником, відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником бюджетних коштів визначено Фонд комунального майна Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області.

Строк виконання програми – 2020 рік.

ІІ. Виконання завдань і заходів

В ході реалізації Програми, направленої на забезпечення належного технічного утримання та збереження нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька та врахованих на балансовому обліку Фонду комунального майна, були проведені наступні заходи :

-поточне експлуатаційне обслуговування мереж водопостачання, теплопостачання та електрогосподарства;

-поточний ремонт систем холодного водопостачання та опалення нежилої будівлі по бульвару Дружби Народів, 32А;

-прийняття від Міської громадської організації «Сєвєродонецька агенція розвитку громади» безоплатно витрат по капітальному ремонту приміщень Центру надання адміністративних послуг по бульвару Дружби Народів, 32А;

-теплопостачання нежитлових приміщень (бульвар Дружби Народів, 32А,          бульвар Дружби Народів, 51/37, вул. Шевченка, 3, пр. Хіміків, 44А/112,                     пр. Центральний, 41/65, пр. Гвардійський, 6А/2, вул. Менделєєва, 48Б/49);

-постачання електричної енергії до нежилої будівлі по бульвару Дружби              Народів, 32А з відшкодуванням орендарями понесених витрат у розмірі 98,8%;

-установка теплолічильника у нежилій будівлі по пр. Центральному, 12.

Незважаючи на значну економію запланованих асигнувань на реалізацію цієї Програми, завдання щодо забезпечення належного технічного утримання та збереження комунального майна, створення умов для ефективного його використання, у 2020 році виконано в повному обсязі.

ІІІ. Фінансування завдань та заходів програми

| Найменуван-ня завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансу-вання з урахува-нням змін, тис.грн | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис.грн станом на 01.01.2021 | Факт до пла-ну, % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Контроль за економним витрачанням теплоенергії | 3.1.1. Проведення технічного обслуговуван-ня та повірки автоматизова-ної системи обліку споживання теплової енергії по бул. Дружби Народів, 32а | -ТОВ «Автоматизо-вані системи управління» -ФОП Пана-єв М.П. | Загальний фонд місцевого бюджету | 10,521 | 10,121 | 96,2 | Виконано економія склала 56,6% |
|  | 3.1.2. Придбання приладу обліку теплової енергії нежилої будівлі по пр. Централь-ному, 12 | -ФОП Гарма-шова Т.В. | Спеціаль-ний фонд місцевого бюджету | 50,0 | 43,988 | 88,0 | Виконано |
| 3.2. Належне технічне утримання комунального майна територіаль-ної громади м. Сєвєродо-нецька | 3.2.1. Постачання теплової енергії до об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродо-нецька | - ДП «Сєвєро-донецька ТЕЦ» - КП СТКЕ | Загальний фонд місцевого бюджету | 454,678 | 244,771 | 53,8 | Виконано економія склала 53,2% |
|  | 3.2.2.Постачан-ня електричної енергії до адмі-ністративної будівлі по бул. Дружби Народів, 32а (з наступним відшкодуванням понесених витрат орендарями приміщень ) | -ТОВ «ЛЕО» -ТОВ «ЕНЕРА СХІД» | Загальний фонд місцевого бюджету | 277,111 | 159,794 з них, відшкодо-вано орендарями -157,927 | 57,7 | Виконано економія склала 61,4% |
|  | 3.2.3. Ремонт об’єк-тів комуналь-ної власності, врахованих на балансі Фонду: - систем холод-ного водопос-тачання та опалення по бул. Дружби Народів, 32а; - усунення нас-лідків страхо-вого випадку залиття нежит-лового примі-щення площею 44,8 кв.м. по ш. Будівельни-ків, 13б - прийняття від Міської гро-мадської орга-нізації «Сєвє-родонецька агенція роз-витку громади» безоплатно витрат по капі-тальному ремо-нту приміщень Центру надан-ня адміністра-тивних послуг по бул. Дружби Народів, 32а | -КП «Житлосервіс СВІТАНОК» - Міська громадська організація «Сєвєродоне-цька агенція розвитку громади» | Загальний фонд місцевого бюджету Спеціаль-ний фонд місцевого бюджету | 26,915 218,355 | 26,915 210,457 | 100 96,4 | Виконано Виконано |
|  | 3.2.4.Проведення поточного експлуатацій-ного обслуго-вування внутрішньо-будинкових мереж холод-ного водопос-тачання, тепло-постачання по бул. Дружби Народів, 32а | -КП «Єдина аварійно –диспетчер-ська служба м. Сєвєро-донецька» -КП «Житлосервіс СВІТАНОК» | Загальний фонд місцевого бюджету | 32,034 | 31,884 | 99,5 | Виконано |
|  | 3.2.5.Проведення оперативно-технічного обслуговуван-ня електрогос-подарства не-жилої будівлі по бул. Дружби Народів, 32а | ПП «Сєвєро-донецьк-енергосер-віс» | Загальний фонд місцевого бюджету | 23,824 | 23,190 | 97,3 | Виконано, економія склала 47,7% |
|  | РАЗОМ в т.ч. відшкодовано видатків |  |  | 1093,438 | 751,120 -157,927 | 68,7 |  |

IV. Виконання завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Контроль за економним витрачанням теплоенергії | - Проведення технічного обслуговуван-ня та повірки автомати-зованої системи обліку споживання теплової енергії по бульвару Дружби Народів, 32а |  |  |  |  |
|  | Показник витрат Бюджетні витрати | грн | 10521,00 | 10120,80 | -400,20 (економія 3,8%) |
|  | Показник продукту Технічне обслуговування та повірка автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії по буль-вару Дружби Народів, 32а | Об’єкт | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Вартість обслуговування 1 чол.години | грн | 64,15 | 58,65 | -5,5 (економія 8,6%) |
|  | Показник якості Забезпечення економного витрачання теплоенергії у опалювальний період за рахунок використання теплолічильника | % | 100 | 100 | - |
|  | - Придбання приладу обліку теплової енергії нежилої будівлі по пр. Центральному, 12 |  |  |  |  |
|  | Показник витрат Вартість придбання приладів обліку теплової енергії з монтажем та пусконалагодженням | грн | 50000,00 | 43988,00 | -6012,00 (економія 12,0%) |
|  | Показник продукту Кількість придбаних приладів обліку теплової енергії | од | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Середня вартість придбання приладів обліку теплової енергії нежилої будівлі з монтажем та пусконалагодженням | грн/од | 50000,00 | 43988,00 | -6012,00 (економія 12,0%) |
|  | Показник якості Забезпечення приладами обліку теплової енергії нежилих приміщень, врахованих на балансі Фонду комунального майна | % | 100 | 100 | - |
| 4.2. Належне технічне утримання комунального майна територіальної громади м. Сєвєродонецька | 4.2.1. Постачання тепло-вої енергії до об’єктів комунальної власності, врахованих на балансі Фонду |  |  |  |  |
|  | Показник витрат Бюджетні витрати : | грн | 454678,00 | 244771,41 | -209906,59 (економія 46,2%) |
|  | Площа нежитлових приміщень, що опалюються за рахунок міського бюджету | кв.м | 1816,84 | 1569,57 | -247,27 (економія 13,6%) |
|  | Показник продукту Витрати теплоенергії на рік | Гкал | 249,6292 | 128,67 | -120,9592 (економія 48,5%) |
|  | Показник ефективності Вартість опалення 1 кв.м. площі | грн/кв.м | 250,26 | 155,95 | -94,31 (економія 37,7%) |
|  | Витрати теплової енергії на 1 кв.м. площі опалення | Гкал/кв.м | 0,137 | 0,082 | -0,055 (економія 40,1%) |
|  | Показник якості Співвідношення площі, що потребує витрат на опалення за рахунок міського бюджету, до загальної площі нежитлових приміщень, врахованих на балансі ФКМ | % | 6,26 | 5,47 | -0,79 (економія 12,6%) |
|  | 4.2.2. Ремонт об’єктів комунальної власності, врахованих на балансі Фонду : -бул. Дружби Народів, 32а -ш. Будівельників, 13б |  |  |  |  |
|  | Показник витрат Вартість ремонту об’єктів комунальної власності | грн | 245270,09 | 237371,18 | -7898,91 |
|  | Показник продукту Кількість об’єктів комунальної власності, що підлягають ремонту | од | 3 | 3 | - |
|  | Показник ефективності Середня вартість ремонту одного об’єкту | грн/од | 81756,70 | 79123,73 | -2632,97 |
|  | Показник якості Питома вага освоєних коштів на ремонт об’єктів комунальної власності в порівнянні з запланованими видатками | % | 100 | 96,78 | -3,22 |
|  | 4.2.3. Проведення експлуатаційного обслуговування внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання, теплових та електричних мереж по бул. Дружби Народів, 32а |  |  |  |  |
|  | Показник витрат Бюджетні витрати | грн | 55858,00 | 55074,00 | -784,00 (економія 1,4%) |
|  | Показник продукту Експлуатаційне обслуговування внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання, теплових та електричних мереж по бул. Дружби Народів, 32а | об’єкт | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Витрати на експлуатаційне обслуговування 1 кв.м. площі | грн/кв.м | 11,24 | 11,08 | -0,16 (економія 1,4%) |
|  | Показник якості Своєчасне забезпечення належного технічного утримання комунального майна територіальної громади м. Сєвєродонецька | % | 100 | 100 | - |

V. Пропозиції щодо подальшого виконання програми

Незважаючи на значну економію запланованих асигнувань на реалізацію Програми утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади  м. Сєвєродонецька, на 2020 рік, завдання щодо забезпечення належного технічного утримання та збереження об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, створення умов для ефективного його використання, виконано в повному обсязі.

Програма є актуальною для подальшого її виконання.

Начальник Фонду комунального майна

Військово-цивільної адміністрації

міста Сєвєродонецьк Луганської області                                                   Олена СЕРДЮКОВА