СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Тридцять третя (чергова) сесія

РІШЕННЯ №1454

«23» лютого 2012 року

м.Сєвєродонецьк

- Про хід виконання рішення сесії міської ради № 1889 від 21.02.2008р. „Про затвердження Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів у м.Сєвєродонецьку на 2008 - 2012 роки” в 2011р.

Керуючись ст.6 Закона України “Про дорожній рух”, Указом Президента України від 20.11.2007р. за № 1121 „Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху” з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, екологічної безпеки транспортних засобів та розглянувши хід виконання в 2010р. Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів у м.Сєвєродонецьку на 2008 - 2012 роки, затвердженої рішенням сорок першої сесії міської ради четвертого скликання №1889 від 21.02.2008р., Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома хід виконання в 2011р. Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів у м.Сєвєродонецьку на 2008 - 2012 роки (Додаток).

2. Продовжити роботу над виконанням Програми.

3. Дане рішення підлягає публікації в ЗМІ.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і розвитку селищ.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток

до рішення сесії

від «23» лютого 2012р. № 1454

Щорічний звіт

про хід виконання у 2011 році

Програми забезпечення безпеки дорожнього руху

та екологічної безпеки транспортних засобів у

м.Сєвєродонецьку на 2008 - 2012 роки

1. Основні дані.

Метою Програми є забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, дотримання вимог експлуатації транспортних засобів шляхом здійснення комплексу взаємопов'язаних заходів за такими напрямами:

- впровадження технічних засобів та апаратури автоматизованих систем гнучкого керування дорожнім рухом, контролю швидкісних режимів та екологічного стану довкілля;

- поліпшення стану доріг, вулиць і залізничних переїздів та контролю за технічним станом транспортних засобів;

- удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки дорожнього руху.

Програма затверджена рішенням сорок першої сесії Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання № 1889 від 21.02.2008р.

Виконавці приграми: управління житлово-комунального господарства міської ради, відділ капітального будівництва міської ради, відділ освіти міської ради, відділ культури міської ради, відділ цивільного захисту та екологічної безпеки міської ради.

Строки виконання програми: 2008-2012 роки.

2. Виконання завдань і заходів.

- Проведення проектних робіт та впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулицях міста відповідно до затвердженого графіку.

- Міська рада

2008-2012 роки

Роботи будуть проводитися після встановлення всіх запланованих світлофорних об’єктів.

- Заміна застарілої апаратури світлофорного регулювання на 4 світлофорних об’єктах.

- Міська рада

2008-2012 роки

В 2011р.:

- реконструйовано світлофорний об’єкт на перехресті пр-т Радянський – пр-т Хіміків на суму 294,686 тис.грн.;

- реконструйовано світлофорний об’єкт на перехресті пр-т Радянський – вул.Енергетиків на суму 293,844 тис.грн.;

- на ремонт та обслуговування світлофорних об’єктів (в т.ч. на енергоносії) витрачено коштів в сумі 209,256 тис.грн.;

- збудовано світлофорний об’єкт на перехресті вул.Курчатова – вул.Вілєсова на суму 235,329 тис.грн.;

- виконані проектні роботи на реконструкцію та будівництво світлофорних об’єктів на суму 114,507 тис.грн.

- Розробка проектів дислокації технічних заходів регулювання дорожнього руху на магістральних вулицях.

- Міська рада

2008-2012 роки

В 2011р. замінено та встановлено 165 дорожніх знаків на суму 98,537 тис.грн., проведено робіт з нанесення дорожньої розмітки на суму 94,252тис.грн. (пішохідної розмітки - 1609 м2, поздовжньої розмітки – 5,5 км).

- Впровадження покажчиків маршрутного орієнтування водіїв транзитного транспорту при проїзді містом в кількості 33 шт.

- Міська рада

- 2008-2012 роки

В 2011р. покажчики маршрутного орієнтування водіїв транзитного транспорту при проїзді містом не встановлювали.

- Забезпечення впровадження повного переліку заходів щодо вдосконалення умов руху транспорту та пішоходів у місцях (ділянках) концентрації ДТП на вулично-шляховій мережі.

- Міська рада

2008-2012 роки, щорічно

В 2011р. знято з обліку 2 місця концентрації ДТП, залишилося 9 місць.

- Забезпечення проведення операцій “Увага! Діти”, “Увага! Залізничний переїзд”, “Дорога”, “Розмітка”.

- Міська рада

2008-2012 роки, щорічно

В 2011р. проведені операції “Увага! Діти”, “Увага! Залізничний переїзд”, “Дорога”, “Розмітка”.

За результатами операції «Увага! Залізничний переїзд» працівниками відділення ДАІ з обслуговування м.Сєвєродонецьк УДАІ УМВСУ в Луганській області на порушників складено 13 протоколів.

- Забезпечення безумовного дотримання вимог нормативно-правових актів, що стосуються безпеки дорожнього руху, на етапах планування і виконання робіт з будівництва, ремонту та утримання вулиць, доріг, залізничних переїздів.

- Міська рада

2008-2012 роки, постійно

В 2011р. не зафіксовано випадків не дотримання вимог нормативно-правових актів, що стосуються безпеки дорожнього руху, на етапах планування і виконання робіт з будівництва, ремонту та утримання вулиць, доріг, залізничних переїздів.

- Проведення міських змагань Клубу веселих та винахідливих юних інспекторів руху.

- Міська рада

2008-2012 роки, грудень-квітень щорічно

Продовжується реалізація соціально-орієнтованої програми «АЗБУКА ДОРІГ» (2010-2015 р.р.), а саме команда КВК ЮІР «Чумацький шлях» прийняла участь у зональному етапі КВК ЮІР; проведено інтелектуальну гру «Ерудит-лото» для юних інспекторів руху шкіл міста; проведено Всеукраїнський конкурс-рейд «Увага! Діти- на дорозі!».

Відповідно до спільного рішення Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, головної державної інспекції на автомобільному транспорті було створено координаційну раду з проведення Всеукраїнського конкурсу-рейду «Увага! Діти - на дорозі!».

В 2011 році в дитячому Центрі безпеки проведено навчання загонів юних інспекторів руху шкіл міста.

1 вересня 2011 року лідери загонів ЮІР провели агітпробіг „Увага! Діти - на дорозі!” вулицями міста та в мікрорайонах, де розташовані школи.

Забезпечена активна участь дітей у пропагандистській роботі з дотримання правил дорожнього руху, приділялась увага безпечному шляху від школи до дому. Протягом місячника проводилися бесіди, практикуми, класні години, семінари, батьківські збори щодо запобігання травмування та загибелі дітей під час автопригод, визначалися шляхи поліпшення засвоєння учнями норм безпечної поведінки в процесі дорожнього руху.

В школах міста регулярно проводяться спільні чергування юних інспекторів руху з нарядами ДПС на територіях, прилеглих до навчальних закладів.

В 2011р. проведено міський конкурс стіннівок «Світлофор"; круглий стіл «Десятиріччя дій забезпечення безпеки дорожнього руху, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН»; регіональна зустріч обласного дебатного турніру за темою «Глобальна криза в області безпеки дорожнього руху»; для інспекторів руху за графіком проводяться відеолекторії «Червоний, жовтий, зелений», «Моє місто», «Діти доріг»; фотокросинг «Крокуємо містом безпеки».

9. Забезпечення комплексних комісійних обстежень залізничних переїздів по питанню їх відповідності вимогам інструкцій по обладнанню та обслуговуванню.

- Міська рада

2008-2012 роки, листопад-травень

В 2011р. комплексні комісійні обстеження залізничних переїздів з метою їх відповідності вимогам інструкцій по обладнанню та обслуговуванню проведені в повному обсязі відповідно до плану.

10. Забезпечення виконання нормативних документів, які регламентують порядок проведення міжремонтних робіт проїзної частини, тротуарів, штучних дорожніх споруд на вулицях комунальної власності.

- Міська рада

2008-2012 роки, постійно

В 2011р. витрачено коштів:

- на капітальний ремонт доріг в сумі 1147,332 тис.грн.;

- на капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг в сумі 1081,392 тис.грн.;

- на поточний ремонт доріг в сумі 197,978 тис.грн.

11. Впровадити в місцях тяжіння осіб з обмеженими фізичними можливостями пандусів на входах до приміщень, обладнання необхідних світлофорних об’єктів звуковою сигналізацією, установлення в місцях переходу відповідних знаків.

- Міська рада

2008-2012 роки

В 2011р. на об’єктах, де здійснюється прийом громадян, вжиті заходи щодо їх обладнання засобами для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями, а саме:

- 3 будівлі суб’єктів господарювання оснащено «кнопками виклику»;

- побудовано 15 пандусів.

12. Впровадження елементів примусового зниження швидкості (ЕПЗШ) в місцях концентрації ДТП, в місцях з обмеженою видимістю при виїзді з другорядної дороги на головну, в місцях розташування дитячих учбових закладів відповідно до затвердженого графіку.

- Міська рада

2008-2012 роки

В 2011р. ЕПЗШ не встановлювалися.

13. Забезпечити обрізку дерев, вирубку чагарників, які обмежують нормативну видимість ВШМ, закривають дорожні знаки та сигнали світлофорів. В першу чергу в МК (ДК) ДТП.

- Міська рада

2008-2012 роки

В 2011р. на виконання приписів ДАІ проведено обрізку дерев, вирубку чагарників та порослі, видалення бур’янів уздовж доріг на суму 369,004 тис.грн.

14. Забезпечити нормативне освітлення на всіх вулицях міста, в першу чергу в місцях концентрації ДТП.

- Міська рада

2008-2012 роки

В 2011р.:

- на освітлення вулиць і доріг міста витрачено 744,969 тис.грн.;

- на техобслуговування та поточний ремонт 110 км мережі зовнішнього освітлення витрачено 699,976 тис.грн.;

- виконано капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць Автомобільна та Єгорова на суму 283,535 тис.грн.

3. Оцінка ефективності виконання.

Внаслідок реалізації Програми удосконалюються умови дорожнього руху, підвищується рівень власної дисциплінованості учасників дорожнього руху, ліквідуються причини та умови виникнення місць концентрації ДТП. В 2011р. знято з обліку 2 місця концентрації ДТП.

4. Фінансування.

В 2011р. з міського бюджету на виконання Програми профінансовано заходів на суму 5864,597 тис.грн. (в 2010р. – 3784,189 тис.грн.).

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

При виконанні Програми збільшити суму фінансування заходів та посилити контроль за виконанням запланованих у Програмі заходів.

Секретар міської ради А.А.Гавриленко