- СЕВЕРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА

- ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

- Тридцять п’ята (чергова) сесія

- РIШЕННЯ №1519

«29» березня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

- Про хід виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011 року № 667 «Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за 2011 рік

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши хід виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011року № 667 „Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на період 2011-2015 роки” за 2011 рік, міська рада

ВИРIШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011року № 667„Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на період 2011-2015 роки” за 2011 рік прийняти до відома та продовжити роботу над виконанням Програми (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Халін Є.В.) та постійну комісію з гуманітарних питань: освіти, культури, духовності, спорту, молодіжної політики (Кузьмінов Ю.К.).

Міський голова В.В.Казаков

Додаток

до рішення сесії Сєвєродонецької

міської ради шостого скликання

від «29» березня 2012 року № 1519

- ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

- про хід виконання у 2011 році рішення сесії

- Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011року

- № 667 „Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на період 2011-2015 роки”

- 1. Основні дані.

Мета Програми полягає у скороченні бюджетних видатків на фінансування енергоносіїв в комунальних закладах культури міста, покращенні санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у школах естетичного виховання та мешканців міста в комунальних закладах культури за рахунок підвищення енергоефективності будівель.

Міська програма енергоефективності визначає:

- існуючий і перспективний потенціал енергозбереження;

- розробку основних напрямків його реалізації у комунальних закладах культури;

- розробку енергоефективних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням, спрямованих на розв’язання існуючих проблем, пов’язаних з неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів в комунальних закладах культури міста.

Виконавець Програми – відділ культури Сєвєродонецької міської ради.

Строки виконання Програми 2011-2015 роки.

- 2.Виконання завдань і заходів.

Для досягнення основної мети Програми у 2011 році виконано наступні завдання і заходи:

- встановлено 2 металопластикових вікна у КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» на загальну суму - 6 000 грн.;

- встановлено 17 металопластикових вікон у КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» на суму - 53 324 грн.;

- придбано та встановлено енергозберігаючі лампи у КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1», КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури», КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» на загальну суму - 3 500 грн.

- запроваджено енергоменеджмент в закладах культури, визначено осіб, відповідальних за моніторинг і контроль за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів.

- 3. Оцінка ефективності виконання.

У 2011 році від впровадження енергоефективних заходів отримано економічний ефект в 20 ГКал та 100 кВт на загальну суму - 15 000 грн.

- 4. Фінансування.

Плановий обсяг фінансування Програми у 2011 році передбачав кошти міського бюджету – 61 000 грн.

Фактичний обсяг фінансування Програми у 2011 році склав 62 824 грн., що дорівнює 103% виконання.

- 5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Для забезпечення подальшого виконання Програми необхідно зменшення обсягу втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи управління та популяризації енергоефективності.

Секретар міської ради А.А.Гавриленко