СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Тридцять сьома (чергова) сесія

РІШЕННЯ № 1654

26 квітня 2012року

м. Сєвєродонецьк

- Про затвердження «Міської цільової Програми використання коштів відновної вартості зелених насаджень на 2012-2014 роки»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 01.08.2006р. №1045, «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», затверджених наказом Мінбуду України від 10.04.2006р. №105 та з метою раціонального використання коштів відновної вартості зелених насаджень, що надходять до спеціального реєстраційного рахунку Головного управління Державної казначейської служби України в Луганської області від юридичними та фізичними осіб за видалення зелених насаджень, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову Програми використання коштів відновної вартості зелених насаджень на 2012-2014 роки». (Додаток).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальної власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток

до рішення 37-і (чергової) сесії міськради

від 26 квітня 2012р. № 1654

- Міська цільова

- Програма використання коштів відновної вартості зелених насаджень

- на 2012-2014 роки

- ПАСПОРТ

- міської цільової програми

1. Назва: Міська цільова Програма використання коштів відновної вартості зелених насаджень на 2012-2014 роки

2. Підстава для розроблення: виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

3. Розробник програми: управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради.

4. Співрозробники програми: ТОВ агрофірма «Зелене господарство».

5. Відповідальний виконавець програми: управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради.

6. Виконавці заходів: ТОВ агрофірма «Зелене господарство» та інші підприємства, які визначені на конкурсних торгах та на договірних засадах.

7. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми (за наявності): не існує.

8. Термін реалізації програми: 2012-2014 роки.

8.1. Етапи виконання програми: 1 етап -2012 рік, 2 етап – 2013 рік, 3 етап – 2014 рік.

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

всього – 555,00 тис.грн.,

у тому числі:

- інші джерела власних надходжень – 555,00 тис.грн.

Мета Програми

Метою «Міської цільової Програми використання коштів відновної вартості зелених асаджень на 2012-2014 роки» (далі Програма) є:

- виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

- створення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців міста;

- покращення зовнішнього вигляду територій міста та прилеглих селищ;

- зниження шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

- поліпшення стану існуючих зелених насаджень;

- створення і утримання нових зелених насаджень.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів для реалізації

міської цільової програми (SWOT-аналіз)

| СИЛЬНІ СТОРОНИ (S): - наявність міських підприємств, різних форм власності, спроможних кваліфіковано виконувати проектно-кошторисну документацію; - наявність міських підприємств, різних форм власності, спроможних кваліфіковано виконувати роботи для реалізації Програми; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - неродючі землі та сухий клімат не сприяють приживанню саджанців. |
| --- | --- |
| МОЖЛИВОСТІ (O): - використання позабюджетних коштів; - залучення громадськості під час проведення Всеукраїнських та міських акцій з благоустрою територій; - притягнення до робіт правопорушників засуджених до кримінального покарання у вигляді громадських робіт та осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, та тимчасово незайнятих осіб, які зареєстровані у Центрі зайнятості населення. | ЗАГРОЗИ (T) – не належне ставлення населення до збереження озеленення (крадіжки, руйнування, пошкодження); - можливість недостатнього надходження коштів, що пов’язано із зменшенням обсягів нового будівництва. |

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для досягнення мети Програми необхідна розробка ефективних заходів з її виконання та розвиток нового будівництва.

Розв’язання цієї проблеми можливо:

- при сприятливої для нового будівництва економічної ситуації, що забезпечить стабільні надходження коштів за видалення зелених насаджень на спеціальний реєстраційний рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Луганської області;

- при розробки проектно-кошторисної документації на окремі види робіт, передбачених у заходах до цієї Програми із залученням кваліфікованих фахівців структурних підрозділів виконавчих органів міської ради та підприємств міста.