- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

- ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

- П’ятдесят третя  (чергова) сесія

- РІШЕННЯ №2305

«12»    грудня   2012 року

м. Сєвєродонецьк

- Про хід виконання рішення 28-ї сесії міської ради VІ скликання №1148 від 22.12.2011 р. «Про затвердження Програми енергоефективності відділу освітиСєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки» за 2012 р.

Керуючись статтями 26, 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши хід виконання Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки за 2012 рік, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Прийняти до відома інформацію про хід виконання Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки за 2012 рік (додаток).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань: освіти, культури, духовності, спорту, молодіжної політики.

Міський голова                                                                             В.В.Казаков

Додаток

до рішення чергової сесії

міської ради VІ

скликання

від «20» 12. 2012 р.  № 2305

Інформація

про хід виконання Програми енергоефективності

відділу освіти Сєвєродонецької міської ради

на 2011-2015 роки за 2012 рік

1.      Основні дані

Головною метою Програми є реалізація державної політики у сфері енергозбереження, впровадження енергоефективних заходів, що спрямовані на розв’язання існуючих проблем, пов’язаних з неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів.

Програма енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки була розроблена відділом освіти та затверджена рішенням 28-ї сесії міської ради VI скликання №1148 від 22.12.2011 р. Виконавцями Програми є відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, навчальні заклади відділу освіти.

2.      Виконання завдань і заходів

Відповідно до державних документів: законів  України  «Про енергозбереження», «Про альтернативні види палива», «Про  теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України «Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами» від 30.10.1999 № 2183, «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки»  від 01.03.2010 р. № 243, «Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки» від 14.07.2010 № 587, розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів» від 17.12.2008 № 1567-р, «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» від 15.03.2006 № 145-р, «Про програми підвищення енергоефективності і зменшення споживання енергетичних ресурсів» від 17.12.2008 № 1567-р та згідно з Програмою енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки станом на 01.12. 2012 р. по відділу освіти Сєвєродонецької міської ради здійснено:

- придбання енергозберігаючих конфорок у кількості 15 шт. для дошкільних навчальних закладів (загальна сума за договором складає 29 000,00 грн.);

- придбання конфорок для електроплит у кількості 25 шт. для дошкільних навчальних закладів (загальна сума за договором складає 21 250,00 грн.);

- придбання енергозберігаючих водонагрівачів:

- водонагрівачі у кількості 9 шт. для дошкільних навчальних закладів (загальна сума за договором складає 12 820,00 грн.);

Крім того, протягом 2012 року були виділені кошти відділу капітального будівництва у сумі 3 390 313,28 грн. (станом на 01.12. 2012 р.):

- капітальний ремонт СЗШ №15 (заміна віконних блоків) – на загальну суму 258 914,98 грн.;

- капітальний ремонт СЗШ №10 (заміна віконних блоків) – на загальну суму 498 028,81 грн.;

- капітальний ремонт СЗШ №2 (заміна віконних блоків) – на загальну суму 323 322,67 грн.;

- капітальний ремонт СЗШ №12 (заміна віконних блоків) – на загальну суму   140 631 грн.;

- капітальний ремонт СЗШ №1 (заміна віконних блоків) – на загальну суму 152 828,40 грн.;

- капітальний ремонт СЗШ №5 (заміна віконних блоків) – на загальну суму 137 524,25 грн.;

- капітальний ремонт СЗШ №11 (заміна віконних блоків) – на загальну суму 106 211,44 грн.;

- капітальний ремонт СЗШ №19 (заміна віконних блоків) – на загальну суму 101 145,18 грн.;

- капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання будівель відділу освіти міської ради (СЗШ №№ 1,2, ДЮСШ, ДНЗ №№30, 42) – на загальну суму 964 906,55 грн;

- теплова ізоляція стін ДНЗ № 22 – на загальну суму 706 800,00 грн.

Порівняльний аналіз запланованого та фактичного обсягів фінансування оформлено таблицею.

Обсяги та джерела фінансування

Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради

на 2011 – 2015 роки за 2012 рік

| Заходи | Обсяги фінансування (млн. грн) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 рік |  |
|  | План | Факт |
| 1. Реконструкція трубопроводів із впровадженням попередньо ізольованих | 0,4 | 0,9649 |
| 2. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | 0,04 | - |
| 3. Теплова ізоляція стін | 1,4 | 0,7068 |
| 4. Установка металопластикових вікон | 2,75 | 1,7186 |
| 5. Переведення на автономне опалювання | 0,35 | - |
| 6. Встановлення лічильників теплової енергії | 0,125 | - |
| 7. Придбання й установлення енергозберігаючих водонагрівачів | 0,166 | 0,0128 |
| 8. Заміна конфорок печей на енергозберігаючі із застосуванням інноваційних технологій | 0,03237 | 0,0503 |
| Загальний обсяг фінансування | 5,26337 | 3,4534 |
| у тому числі: |  |  |
| з міського бюджету | 5,24837 | 3,4534 |
| позабюджетні | 0,015 | - |

3. Оцінка ефективності виконання

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми за 2012 рік, ефективність виконання Програми задовільна.

4. Фінансування

Фактичний обсяг фінансування Програми у 2012 році з міського бюджету становить 3 453 383,28 грн. (при запланованому обсязі 5 248 370 грн.). Відсоток виконання Програми – 66 %.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для виконання Програми у 2013 році фінансовому управлінню Сєвєродонецької міської ради з міського бюджету передбачити кошти в розмірі 4 472 000 грн. згідно з орієнтовними обсягами фінансування на 2013 рік (додаток №3 до рішення сесії №1148 від 22.12.2011 р.).

Секретар ради                                                                             А.А. Гавриленко