СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

П’ятдесят третя  (чергова) сесія

РІШЕННЯ №2319

«20» грудня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

- Про хід виконання рішення сесії міської ради  від 24.02.2011р. №288 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки» (із змінами та доповненнями) у 2012 році

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 24.02.2011р.№288 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки» (із змінами та доповненнями) у  2011 році», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 24.02.2011р. №288 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки»  (із змінами та доповненнями) у 2012 році» (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення сесії Сєвєродонецької міської ради:

- від 24.02.2011р. №288 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки»;

- від 29.03.2012р. №1531 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 24.02.2011р. №288 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки»;

- від 14.09.2012р. №1997 «Про внесення доповнень в додаток до рішення від 29.03.2012р. №1531 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 24.02.2011р. №288 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки»;

- від 15.11.2012р. №2158 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 24.02.2011р. №288 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки»

у зв’язку з закінченням терміну їх виконання.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальної власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський  голова                                                                                  В.В. Казаков

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                                     К.В. Потапкін

Узгоджено:

Секретар ради                                                                                        А.А. Гавриленко

Заступник міського  голови                                                                  П.Г. Чернишин

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальної власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням.                                   В.В. Коритний

Директор департаменту з юридичних

питань та контролю міської ради                                                         О.О. Мураховський

1) УЖКГ міськради – 3 прим.

Додаток

до рішення 53_(чергової) сесії міської ради

від «20» грудня 2012 року № 2319

ЗВІТ

про хід виконання рішення сесії міської ради від 24.02.2011р. №288 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки»  (із змінами та доповненнями) у 2012 році

I. Основні дані.

Метою «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки» (далі Програма) є:

- виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

- створення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців міста та прилеглих селищ;

- покращення зовнішнього вигляду територій міста та прилеглих селищ;

- зниження шкідливого впливу на навколишнє природне середовище шляхом поліпшення санітарного стану територій міста та прилеглих селищ;

- забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом покращення стану дорожньо-транспортної мережі.

Програма затверджена рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 24.02.2011р. №288. До Програми внесені зміни та доповнення рішеннями сесій Сєвєродонецької міської ради:

- від 29.03.2012р. №1531 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 24.02.2011р. №288 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки»;

- від 14.09.2012р. №1997 «Про внесення доповнень в додаток до рішення від 29.03.2012р. №1531 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 24.02.2011р. №288 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки»;

- від 15.11.2012р. №2158 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 24.02.2011р. №288 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки».

Виконавцями Програми є Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради, комунальне підприємство «Сєвєродонецькліфт», комунальне підприємство «Сєвєродонецьккомунсервис», комунальне підприємство «Сєвєродонецька ритуальна служба», ТОВ Агрофірма «Зелене господарство та інші підприємства, визначені на конкурсних торгах та договірних засадах.

Строки виконання Програми 2011 – 2012 роки.

II. Виконання завдань та заходів.

Програмою передбачено виконання таких завдань:

- озеленення територій міста та селищ;

- санітарне очищення територій міста та селищ;

- покращення стану дорожньо-транспортної мережі;

- зовнішнє освітлення територій;

- організація роботи та покращення стану територій кладовищ міста та селищ;

- благоустрій, покращення технічного, екологічного та естетичного стану територій.

Озеленення територій міста та селищ

На 2012 рік Програмою передбачено виконання заходів з поточного утримання та поточного ремонту зелених насаджень загального і обмеженого користування та спеціального призначення, з догляду за зеленими насадженнями для забезпечення безпеки дорожнього руху (у тому числі виконання вимог та приписів ДАІ), з видалення карантинних бур’янів, інвентаризації зелених насаджень, садіння зелених насаджень, капітального та поточного ремонту газонів, омолодження дерев по вулицях, з капітального ремонту зелених насаджень, створення нових зелених зон і квітників, придбання дробарки рослинних відходів.

Виконавцем зазначених заходів визначено ТОВ агрофірма «Зелене господарство».

У склад робіт з поточного утримання та поточного ремонту зелених насаджень загального і обмеженого користування та спеціального призначення виконане:

- викошування газонів, прибирання скошеної трави (зелена зона пр. Хіміків, зелена зона пр. Гвардійського, узбіччя пр. Радянського, Меморіал Слави, сквер М.Гоголя, сквер Слави, пл. Перемоги, вул. Леніна, пам’ятник В.І. Леніну, сквер М.Горького, зелена зона по вул. Донецькій, територія прилегла до каплички навпроти Меморіалу Слави, вул. Вілєсова, територія «Дитячого містечка», вул. Новікова);

- обрізування під природний вигляд крон дерев - 703 шт. (пр. Гвардійський,                    вул. Курчатова, територія «Дитячого містечка», вул. Промислова, вул. Гагаріна);

- обрізування з проріджуванням крон дерев – 396 шт. (пр. Гвардійський,                       вул. Сметаніна, перехрестя пр. Хіміків – вул. Лисичанської, вул. Промислова, перехрестя вул. Вілєсова - вул. Курчатова, пр. Гвардійський в районі буд. №№ 55, 59, 40, перехрестя  вул. Партизанської – вул. Енергетиків, перехрестя пр. Радянського – пр. Хіміків, перехрестя пр. Гвардійського – пр. Радянського, вул. Вілєсова, сквер біля кафе «Мозаіка», перехрестя вул. Федоренко – пр. Радянського, перехрестя пр. Гвардійського – пр. Космонавтів);

- видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев – 27 шт. (вул. Сметаніна,             вул. Лісна, вул. Лисичанська, вул. Донецька, пр. Радянський, сквер М.Горького, пл. Перемоги, вул. Промислова, );

- видалення порослі (територія «Дитячого містечка»);

- поливання молодих зелених насаджень та квітників (пр. Хіміків, пр. Гвардійський, вул. Гагаріна, вул. Курчатова, вул. Вілєсова, пр. Космонавтів, Меморіал Слави, сквер Слави, пам’ятник В.І. Леніну, територія «Дитячого містечка», пл. Перемоги, зелена зона по вул.Донецькій, вул. Курчатова);

- збір та вивіз гілля;

- обрізування крон дерев для забезпечення належної оглядності біля учбових закладів по пр.Хіміків, вул.Жовтневій, вул.Федоренко, вул.Вілєсова, вул.Донецькій в кількості 51 шт.

Протягом 2012 року на поточне утримання об’єктів зеленого господарства  використано 291,07  тис.грн.

Крім того, виконані роботи капітального характеру на суму 150,691 тис.грн.

- посадка нових зелених насаджень: пр. Гвардійський (73 саджанців кущів та 79 саджанців каштанів та горобини), вул. Гагаріна (75 саджанців каштанів та горобини), вул.Курчатова (саджанців кущів);

- капітальний ремонт зелених насаджень, у тому числі омолодження 303 дерев по вулицям: вул. Менделєєва від вул. Гагаріна до вул. Енергетиків, вул. Федоренко від пр.Радянського до вул. Лісна, вул. Леніна, вул. Сілікатної та вул. Жовтневої.

Заходи з видалення карантинних бур’янів виконувалися житлово-експлуатаційними підприємства, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків за власні кошти.

Заходи з інвентаризації зелених насаджень, капітального і поточного ремонту газонів та створення нових зелених зон і квітників не виконувалися через відсутність фінансування.

Санітарне очищення території міста та селищ

На 2012 рік Програмою передбачено виконання заходів з вивозу та захоронення твердих побутових відходів з незакріплених територій, розробка Схеми санітарного очищення територій, влаштування площадок під контейнери для збору твердих побутових відходів, моніторинг ґрунтових вод полігону твердих побутових відходів, виготовлення контейнерів для збору твердих побутових відходів, придбання євро контейнерів,виготовлення контейнерів для збору негабаритних відходів та будівельного сміття, придбання спецтехніки, модернізація спецтехніки.

Виконавцем зазначених заходів визначено КП «Сєвєродонецьккомунсервис».

В 2012 році за кошти місцевого бюджету та власні кошти КП «Сєвєродонецьк-комунсервис» виконано:

- вивіз та захоронення твердих побутових відходів з незакріплених територій –                 4,9 тис. м3 сміття на суму 248,311 тис.грн.;

- влаштування площадки під контейнери для збору твердих побутових відходів в районі житлового будинку по пр.  Космонавтів, 8 на суму 8,9 тис.грн.;

- моніторинг ґрунтових вод полігону ТПВ на суму 31,5 тис.грн.

- виготовлення контейнерів для збору твердих побутових відходів у кількості 77 одиниць на суму 92,30 тис.грн.

Заплановані заходи з розробки Схеми санітарного очищення територій, придбання євроконтейнерів, виготовлення контейнерів для збору негабаритних відходів та будівельного сміття не виконані через відсутність фінансування.

Покращення стану дорожньо-транспортної мережі

На 2012 рік Програмою передбачено виконання заходів з утримання дорожньо-транспортної мережі та зупинок громадського транспорту, виконання заходів з безпеки дорожнього руху, інвентаризація та паспортизація дорожньо-транспортної мережі, охорона насосної станції зливової каналізації, очистка та поточний ремонт мереж зливової каналізації, придбання кришок люків оглядових колодязів, придбання (виготовлення) решіток на зливоприймачі, придбання спецтехніки, придбання протиожеледного реагенту, утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів, оплати електроенергії для роботи світлофорних об’єктів.

В 2012 році виконано:

- в літній період: прибирання піску з доріг по основних вулицях міста, відкачування дощової води, прибирання сміття вздовж доріг та на загальноміських територіях (майдани, сквери, зупинки громадського транспорту), біління бордюрного каміння, очищення  урн  від сміття, очищення зливоприймачів від піску та бруду;

- в зимовий період:  приготування посипного матеріалу, очищення доріг та зупинок від снігу, обробка їх протиожеледними матеріалами на суму 391,00 тис.грн., у тому числі: придбання протиожеледного реагенту – 99,00 тис.грн. та посипного матеріалу -  73 тис.грн.

- утримання та ремонт мереж і споруд зливової каналізації, у тому числі: охорона насосної станції зливової каналізації на суму 132,91 тис.грн., очистка та поточний ремонт 740 п.м мереж зливової каналізації – 150,217 тис.грн., придбання  20 кришок люків оглядових колодязів  - 2,52 тис.грн., придбання 40 решіток на зливоприймачі – 28,998 тис.грн.

- придбання машини дорожньої комбінована МДКЗ 10 із змінним обладнанням на базі самоскиду МАЗ 555102 вартістю 567,05 тис.грн.

- утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів на суму 99,0 тис.грн., оплата електроенергії світлофорів – 95,0 тис.грн.

Інвентаризації та паспортизації дорожньо-транспортної мережі, ремонт покрівлі та приміщень насосної станції зливової каналізації не виконувались через відсутність фінансування.

Зовнішнє освітлення територій

На 2012 рік Програмою передбачено виконання заходів з поточного ремонту та технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення, капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, розробки технічних умов освітлення мостів.

Виконавцем заходів з поточного, капітального ремонтів та технічного обслуговування визначено КП «Сєвєродонецькліфт».

В 2012 році виконано:

- поточний ремонт та технічне обслуговування 111,5 км мереж зовнішнього освітлення та 1964 працюючих світлоточок, у тому числі заміну електроламп,  багатотарифних електролічильників, ревізія світильників, реконструкція мереж зовнішнього освітлення по ш. Будівельників, частини мереж зовнішнього освітлення в районі перехрестя вул. Курчатова – пр. Гвардійського на суму 734,15 тис.грн.

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Федоренка, вул.Менделєєва – 239,00 тис.грн; вул. Гагаріна – 63,00 тис.грн.; с. Метьолкіне – 48,7 тис.грн.; с. Воронове – 47,8 тис.грн.

Також в 2012 році виконана низка робіт з поліпшення вуличного освітлення міста за рахунок власних коштів КП «Сєвєродонецькліфт» та залучених позабюджетних коштів:

- побудовані нові мережі зовнішнього освітлення в сквері імені М.В. Гоголя (встановлено 15 опор, 15 нових світильників, прокладено 500 м електрокабелю);

- улаштована світлова ілюмінація по пр. Радянському та пр. Хіміків (на ділянці від автовокзалу до вул. ім. Б.Ліщини з двох сторін проспекту встановлені електрогірлянди).

Виконавцем заходів з розробки технічних умов освітлення мостів  визначено КП «Сєвєродонецьккомунсервис». На виконання цих заходів використано 1,108 тис.грн.

Організація роботи та покращення стану територій кладовищ міста та селищ

На 2012 рік Програмою передбачено виконання заходів з розробки проекту реконструкції міського кладовища, з реконструкції міського кладовища, з оформлення правоустановчих документів на земельні ділянки кладовищ, фінансова підтримка комунального підприємства «Сєвєродонецька ритуальна служба» (у тому числі на утримання доглядачів кладовищ) , утримання служби для поховання самотніх громадян та доставки трупів до моргу, поточного ремонту та благоустрою кладовищ, придбання спецтехніки.

В 2012 році виконано :

- розробка проекту реконструкції міського кладовища – 171,579 тис.грн., у тому числі топографо-геодезичні роботи та підготовчий етап бурових робіт - 70,71 тис.грн.;

- оформлення правоустановчих документів на земельні ділянки кладовищ – 123,808 тис.грн., у тому числі на земельну ділянку кладовища в с. Воєводівка – 11,732 тис.грн.;

- фінансова підтримка КП «Сєвєродонецька ритуальна служба» - 260,00 тис.грн., у тому числі: заробітна плата доглядачів кладовищ; погашення кредиторської заборгованості;

- утримання служби для поховання самотніх громадян та доставки трупів до моргу - 300 тис.грн.;

- поточний ремонт кладовищ – 10,00 тис.грн.;

- благоустрій кладовищ, у тому числі утримання в чистоті міського кладовища та прибирання території  – 38,573 тис.грн.

У весняний період проводилися також роботи з благоустрою та озеленення кладовищ за рахунок позабюджетних коштів на суму 12,0 тис.грн.

Роботи виконували КП «Сєвєродонецька ритуальна служба» та ТОВ «Пантеон».

Заплановані заходи з придбання програмного забезпечення та спецтехніки не виконані через відсутність фінансування.

Благоустрій, покращення технічного, екологічного та естетичного стану територій

На 2012 рік Програмою передбачено виконання заходів з утримання служби по відлову безхазяйних тварин, створення і обладнання спецпритулку для безхазяйних тварин, придбання та подальше утримання майданчиків для вигулу тварин, придбання паркових лав, придбання урн для сміття, розробка проектів детального планування оз. Чисте та                            оз. Паркове, капітальний ремонт пристані оз. Паркове, підтримка рівня води оз. Чисте і                 оз. Паркове, поточний ремонт знаків, розташованих на в’їздах до м. Сєвєродонецьк, утримання меморіального комплексу (оплата природного газу), придбання дитячих майданчиків.

В 2012 році виконано:

- утримання служби з відлову безхазяйних тварин - 71,689 тис.грн., службою було відловлено 362 собаки і 22 кішки,

- закінчені роботи з розроблення проекту будівництва спецпритулку для безхазяйних тварин, які було розпочато в 2011 році – 102,302 тис.грн.,

- підтримка рівня води в оз. Чисте – 102,00 тис.грн., оз. Паркове – 99,00 тис.грн.,

-                      поточний ремонт знаків, розташованих на в’їздах до м. Сєвєродонецьк з боку м.Луганськ та с.Метьолкіне – 7,206 тис.грн.,

-                      утримання меморіального комплексу (оплата природного газу) – 99,00 тис.грн.,

-                      придбання дитячих майданчиків та малих архітектурних форм – 280,00 тис.грн. (протягом року встановлено 23 дитячих майданчиків, з них 9 – за рахунок коштів міського бюджету та 14 – за позабюджетні кошти),

-                      придбання ігрового обладнання для благоустрою майданчиків біля Новорічних ялинок – 220 тис.грн.

Заплановані заходи з придбання та подальшого утримання майданчиків для вигулу тварин не виконувалися через відсутність фінансування.

III. Оцінка ефективності виконання.

З аналізу кількісних та якісних показників виконання Програми у 2012 році виявлено, що результати досягнуті в основному за рахунок коштів місцевого бюджету у рамках наданого фінансування, при цьому поліпшилися умови життєдіяльності мешканців міста та прилеглих селищ, покращився зовнішній вигляд та санітарний стан територій міста.

IV. Фінансування.

| № з/п | Заходи | Орієнтований обсяг фінансування тис.грн. | Фактичний обсяг фінансування тис.грн. | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Озеленення територій міста та селищ |  |  |  |  |
| 1.1 | Поточне утримання та поточний ремонт зелених насаджень загального і обмеженого користування та спеціального призначення | 207,00 | 291,07 | Місцевий бюджет |  |
| 1.2 | Догляд за зеленими насадженнями для забезпечення безпеки дорожнього руху (виконання приписів та вимог ДАІ) | 53,00 |  |  |  |
| 1.3 | Видалення карантинних бур’янів | 35,00 | - | Місцевий бюджет |  |
| 1.4 | Інвентаризація зелених насаджень | 150,00 | - | Місцевий бюджет |  |
| 1.5 | Садіння зелених насаджень | 224,24 | 99,00 | Місцевий бюджет |  |
| 1.6 | Ремонт газонів: - капітальний - поточний | 200,00 257,00 | - - | Місцевий бюджет |  |
| 1.7 | Омолодження дерев по вулицях, на яких проводиться ремонт зовнішнього освітлення | 200,00 | 130,691 | Місцевий бюджет |  |
| 1.8 | Капітальний ремонт зелених насаджень | 200,00 |  |  |  |
| 1.9 | Створення нових зелених зон і квітників | 310,00 | - | Місцевий бюджет |  |
| 1.10 | Придбання дробарки рослинних відходів | 60,00 | 63,00 | Місцевий бюджет |  |
|  | Разом | 1896,24 | 583,761 |  |  |
| 2 | Санітарне очищення територій міста та селищ |  |  |  |  |
| 2.1. | Вивіз та захоронення твердих побутових відходів з незакріплених територій | 712,50 | 248,311 | Місцевій бюджет |  |
| 2.2. | Розробка Схеми санітарного очищення територій | 270,00 | - | Місцевій бюджет |  |
| 2.3. | Влаштування бетонних площадок під контейнери для збору твердих побутових відходів | 207,00 | 8,90 | Місцевій бюджет |  |
| 2.4. | Моніторинг ґрунтових вод полігону твердих побутових відходів | 45,00 | 31,50 | Кошти підприємства |  |
| 2.5. | Будівництво дороги на полігон ТПВ | 223,387 | - | Місцевій бюджет |  |
| 2.6. | Виготовлення контейнерів для збору твердих побутових відходів | 210,00 | 92,30 | Місцевій бюджет |  |
| 2.7. | Придбання євроконтейнерів | 130,00 | - | Місцевій бюджет |  |
| 2.8. | Виготовлення контейнерів для збору негабаритних відходів та будівельного сміття | 70,00 | - | Місцевій бюджет |  |
| 2.9 | Придбання спецтехніки | 500,00 | 567,05 | Місцевій бюджет |  |
| 2.10 | Модернізація спецтехніки | - | - | Місцевій бюджет |  |
|  | Разом: | 2367,887 | 948,061 |  |  |
| 3 | Покращення стану дорожньо-транспортної мережі |  |  |  |  |
| 3.1 | Утримання дорожньо-транспортної мережі та зупинок громадського транспорту (у тому числі біління бортового каменю) | 628,00 | 292,00 | Місцевий бюджет |  |
| 3.2 | Виконання заходів з безпеки дорожнього руху (виконання вимог та приписів ДАІ) | 55,00 | - | Місцевий бюджет |  |
| 3.3 | Інвентаризація та паспортизація дорожньо-транспортної мережі | 100,00 | - | Місцевий бюджет |  |
| 3.4 | Паспортизація мереж зливової каналізації | 100,00 | - | Місцевий бюджет |  |
| 3.5 | Охорона насосної станції зливової каналізації | 109,50 | 132,91 | Місцевий бюджет |  |
| 3.6 | Очистка та поточний ремонт мереж зливової каналізації | 201,60 | 150,217 | Місцевий бюджет |  |
| 3.7 | Придбання кришок люків оглядових колодязів | 44,00 | 2,52 | Місцевий бюджет |  |
| 3.8 | Придбання (виготовлення) решіток на зливоприймачі | 77,5 | 28,998 | Місцевий бюджет |  |
| 3.9 | Придбання спецтехніки | 2200,00 | - | Місцевий бюджет |  |
| 3.10 | Придбання протиожеледного реагенту | 99,00 | 99,00 | Місцевий бюджет |  |
| 3.11 | Утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів | 200,00 | 99,00 | Місцевий бюджет |  |
| 3.12 | Дотація на оплату електроенергії світлофорних об’єктів | 182,70 | 95,00 | Місцевий бюджет |  |
|  | Разом: | 3997,30 | 899,645 |  |  |
| 4 | Зовнішнє освітлення територій |  |  |  |  |
| 4.1 | Поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення | 740,00 | 734,15 |  | Місцевий бюджет |
| 4.2 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 1000,00 | 398,50 |  | Місцевий бюджет |
| 4.3 | Розробка технічних умов освітлення мостів | 1,70 | 1,108 |  | Місцевий бюджет |
|  | Разом | 1741,7 | 1133,758 |  |  |
| 5 | Організація роботи та покращення стану територій кладовищ міста та селищ |  |  |  |  |
| 5.1 | Розробка проекту реконструкції міського кладовища | 100,00 | 171,579 |  | Місцевий бюджет |
| 5.2 | Реконструкція міського кладовища | 400,00 | - |  | Місцевий бюджет |
| 5.3 | Оформлення правоустановчих документів на земельні ділянки під кладовищами | 87,70 | 123,808 |  | Місцевий бюджет |
| 5.4 | Фінансова підтримка Комунального підприємства «Сєвєродонецька ритуальна служба» (у тому числі на утримання доглядачів кладовищ) | 715,00 | 260,00 |  | Місцевий бюджет |
| 5.5 | Утримання служби для поховання самотніх городян та доставка трупів до моргу | 1884,00 | 300,00 |  | Місцевий бюджет |
| 5.6 | Поточний ремонт кладовищ | 79,00 | 10,00 |  | Місцевий бюджет |
| 5.7 | Благоустрій кладовищ | 180,00 | 38,573 |  | Місцевий бюджет |
| 5.8 | Програмне забезпечення | 10,00 | - |  | Місцевий бюджет |
| 5.9 | Придбання спецтехніки | 424,64 | - |  | Місцевий бюджет |
|  | Разом: | 3880,34 | 903,96 |  |  |
| 6 | Благоустрій, покращення технічного, екологічного та естетичного стану територій |  |  |  |  |
| 6.1 | Утримання служби по відлову безхазяйних тварин | 160,233 | 71,689 |  | Місцевий бюджет |
| 6.2 | Створення і обладнання спец притулку для безхазяйних тварин | 174,00 | 102,302 |  | Місцевий бюджет |
| 6.3 | Придбання та подальше утримання майданчиків для вигулу тварин | 100,00 | - |  | Місцевий бюджет |
| 6.4 | Придбання паркових лав | 119,00 | 16,00 |  | Обласний бюджет |
| 6.5 | Придбання урн для сміття | 100,00 | 4,00 |  | Обласний бюджет |
| 6.6 | Розробка проектів детального благоустрою оз. Чисте та оз. Паркове | 115,00 | - |  | Місцевий бюджет |
| 6.7 | Капітальний ремонт пристані оз. Паркове | 50,00 | - |  | Місцевий бюджет |
| 6.8 | Підтримка рівня води: - оз. Чисте - оз. Паркове | 100,00 150,00 | 102,00 99,00 |  | Місцевий бюджет |
| 6.9 | Поточний ремонт знаків, розташованих на в’їздах до м. Сєвєродонецьк | 45,00 | 7,206 |  | Місцевий бюджет |
| 6.10 | Утримання Меморіального комплексу (постачання газу). | 100,00 | 99,00 |  | Місцевий бюджет |
| 6.11 | Придбання дитячих майданчиків | 210,00 | 280,00 |  | Місцевий бюджет |
| 6.12 | Придбання дитячого обладнання для благоустрою майданчиків біля Новорічних ялинок | 300,00 | 220,00 |  | Місцевий бюджет |
| 6.13 | Обладнання громадських місць системами візуального моніторингу | 65,00 | 63,862 |  | Місцевий бюджет |
|  | Разом: | 1788,233 | 1065,059 |  |  |
|  | Всього: | 15671,7 | 5534,244 |  |  |

IV. Пропозиції щодо подальшого виконання.

У зв’язку з завершенням строку виконання Міської цільової програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки, зняти з контролю рішення сесії міської ради від 24.02.2011р. №288 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012 роки» (із змінами та доповненнями).

Секретар ради                                                                             А.А. Гавриленко

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                    К.В. Потапкін

Виконавець: