**СЕВЕРОДОНЕЦЬКА  МIСЬКА  РАДА**

**ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ**

**П’ятдесят дев’ята (чергова) сесія**

**РIШЕННЯ  №2562**

«28»  березня 2013 року

 м. Сєвєродонецьк

**Про хід виконання  рішення сімнадцятої (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011 року № 667 «Про затвердження Програми  енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за 2012 рік**

     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши хід виконання рішення сімнадцятої (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011року № 667 „Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на період 2011-2015  роки” за 2012 рік, міська рада

**ВИРIШИЛА:**

     1. Інформацію про хід виконання рішення сімнадцятої (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011року № 667„Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на період 2011-2015  роки” за 2012 рік прийняти до відома та продовжити роботу над виконанням Програми (Додаток).

     2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Халін Є.В.) та постійну комісію з гуманітарних питань: освіти, культури, духовності, спорту, молодіжної політики (Кузьмінов Ю.К.).

**Міський голова                                                                                           В.В.Казаков**

                                                                                             *Додаток*

*до рішення 59 (чергової)сесії*

*Сєвєродонецької міської ради*

*шостого скликання*

*від «28 » березня  2013 року № 2562*

**ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ**

**про хід виконання у 2012 році рішення сімнадцятої (позачергової) сесії**

**Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011року**

**№ 667 „Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на період 2011-2015  роки”**

**1. Основні дані.**

   Мета Програми полягає у скороченні бюджетних видатків на фінансування енергоносіїв в комунальних закладах культури міста, покращенні санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у школах естетичного  виховання  та мешканців міста в комунальних  закладах культури за рахунок підвищення енергоефективності будівель.

    Міська програма  енергоефективності визначає:

- існуючий і перспективний потенціал енергозбереження;

- розробку основних напрямків його реалізації у комунальних закладах культури;

- розробку енергоефективних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням, спрямованих на розв’язання існуючих проблем, пов’язаних з неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів в комунальних закладах культури міста.

   Виконавець Програми – відділ культури Сєвєродонецької міської ради.

   Строки виконання Програми 2011-2015 роки.

**2.Виконання завдань і заходів.**

   Для досягнення основної мети Програми у 2012 році  виконано наступні завдання  і заходи:

- встановлено 14 металопластикових вікна у КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв», на загальну суму  - 41 000 грн.;

- придбано та встановлено  18 енергозберігаючих ламп у  КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури», КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв», на загальну суму – 500 грн.;

- придбано 2 радіатори у КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека», на суму 1 400 грн;

 - запроваджено енергоменеджмент в закладах культури, визначено осіб, відповідальних за моніторинг і контроль за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів.

**3. Оцінка ефективності виконання.**

    У 2012 році від впровадження енергоефективних заходів отримано економічний ефект: з теплової енергії -  4,572 т.у.п., з електроенергії -  1,04065 т.у.п.,  на загальну суму - 32 820 грн.

**4. Фінансування.**

   Плановий обсяг фінансування Програми у 2012 році передбачав кошти міського бюджету – 437 000 грн.

   Фактичний обсяг фінансування Програми у 2012 році склав 42 900 грн., що дорівнює 9,8 % виконання.

**5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.**

     Для забезпечення подальшого виконання Програми необхідно зменшення обсягу  втрат енергоресурсів у результаті модернізації  обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи управління та популяризації енергоефективності.

**Узгоджено:**

**Секретар міської ради                                                                                        А.А.Гавриленко**

**Підготував:**

**Начальник відділу культури                                                                             О.П.Лішик**