**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

**Сімдесят сьома (чергова) сесія**

**РІШЕННЯ**  **№3315**

26 грудня 2013 року

м. Сєвєродонецьк

**Про хід виконання  рішення вісімнадцятої сесії Сєвєродонецької міської  ради шостого скликання від 28.07.2011 р. № 702 «Про затвердження Програми енергоефективності Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки» в 2012 році**

Керуючись  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши інформацію про хід виконання в 2012 році  рішення вісімнадцятої сесії Сєвєродонецької міської  ради шостого скликання від 28.07.2011 р. № 702 «Про затвердження Програми енергоефективності Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки», Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію про хід виконання  в 2012 році  рішення вісімнадцятої сесії Сєвєродонецької міської  ради шостого скликання від 28.07.2011 р. № 702  «Про затвердження Програми енергоефективності Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки» (додається) прийняти до відома.

2. Продовжити виконання  заходів  Програми енергоефективності Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

**Міській голова                                                                                 В.В.Казаков**

*Додаток*

*до рішення 77 сесії*

*від 26.12.2013 р. № 3315*

**ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ**

**про хід виконання в 2012 році**

**Програми енергоефективності Управління охорони здоров’я**

**Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки**

**1.**      **Основні данні.**

Враховуючи  залежність функціонування управління  охорони здоров’я Сєвєродонецької міської від імпортованих енергоресурсів, визначено головну мету Програми:

 зменшення невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів;

 - оптимізація структури паливно-енергетичного балансу шляхом зменшення частки імпортованих видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами ресурсів, за умови належного фінансування Програми;

- скорочення бюджетних видатків на фінансування енергоносіїв

 Програма енергоефективності визначає:

- існуючий і перспективний потенціал енергозбереження;

 - розробку основних напрямків його реалізації;

 - розробку енергоефективних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання існуючих проблем, пов’язаних з неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів в установі.

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 27 липня 2011 року № 702.

Відповідальним виконавцем Програми  визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2011 – 2015 роки.

**2. Виконання завдань і заходів**

Виконання  заходів програми енергоефективності Управління охорони здоров’я

Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№    з/п** | **Напрями діяльності** | **Перелік заходів** | **Строк**  **виконання**  **заходу** | **Виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Реалізація заходів з підвищення енергоефективності у бюджетній сфері | Енергетичний аудит будівель | 2012 рік | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 2. | Реалізація заходів з підвищення енергоефективності у бюджетній сфері | Установка міні-котелень | 2013-2015 роки | Виконання заходів заплановано в 2013-2015 роках.  Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування у 2012 році. |

**3. Оцінка ефективності виконання.**

Реалізація положень Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011 - 2015 роки дозволить забезпечити сприятливі умови для:

- зниження втрат паливно-енергетичних ресурсів на 20% порівняно з 2011 роком;

- скорочення на 25% споживання енергоресурсів бюджетними установами;

- покращання екологічної ситуації.

Економічна складова Програми  відображає збільшення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення виробничих та невиробничих втрат.

Екологічна складова Програми визначається за результатами реалізації її заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів шкідливих речовин у навколишнє природне середовище.

**4. Фінансування.**

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів  міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Фінансування проектів з реконструкції об'єктів бюджетних установ може бути здійснено за рахунок наступних джерел (виходячи з призначення).

**5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.**

Продовжити виконання  міської програми енергоефективності Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки.

Секретар ради                                                                                             А.А.Гавриленко