**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

**Сімдесят сьома (чергова) сесія**

**РІШЕННЯ №3316**

« 26 »     грудня     2013 року

м. Сєвєродонецьк

**Про хід виконання рішення 28-ї сесії міської ради VІ скликання №1148 від 22.12.2011 р. «Про затвердження Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки» за 2013 р.**

Керуючись статтями 26, 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши хід виконання Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки за 2013 рік, Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Прийняти до відома інформацію про хід виконання Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки за 2013 рік (додаток).
2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань: освіти, культури, духовності, спорту, молодіжної політики.

**Міський голова                                                                             В.В.Казаков**

*Додаток*

*до рішення чергової сесії*

*міської ради VІ*

*скликання*

*від «26» 12.  2013 р.  № 3316*

**Інформація**

**про хід виконання Програми енергоефективності**

**відділу освіти Сєвєродонецької міської ради**

**на 2011-2015 роки за 2013 рік**

**1.**      **Основні дані**

Головною метою Програми є реалізація державної політики у сфері енергозбереження, впровадження енергоефективних заходів, що спрямовані на розв’язання існуючих проблем, пов’язаних з неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів.

Програма енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки була розроблена відділом освіти та затверджена рішенням 28-ї сесії міської ради VI скликання №1148 від 22.12.2011 р. Виконавцями Програми є відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, навчальні заклади відділу освіти.

**2.**      **Виконання завдань і заходів**

Відповідно до державних документів: законів  України  «Про енергозбереження», «Про альтернативні види палива», «Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України «Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами» від 30.10.1999 № 2183, «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки»  від 01.03.2010 р. № 243, «Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки» від 14.07.2010 № 587, розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів» від 17.12.2008 № 1567-р, «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» від 15.03.2006 № 145-р, «Про програми підвищення енергоефективності і зменшення споживання енергетичних ресурсів» від 17.12.2008 № 1567-р та згідно з Програмою енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки **с**таном на 01.12. 2013 р. по відділу освіти Сєвєродонецької міської ради здійснено:

Капітальний ремонт спортивної зали СЗШ №4 (заміна віконних блоків) на суму 107 461,83 грн

Крім того, протягом 2013 року були виділені кошти відділу капітального будівництва у сумі 754 721,33 грн**.** (станом на 01.11. 2013 р.):

        Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 14 "Білочка" Сєвєродонецької міської ради (заміна віконних блоків) на суму 45 317.02 грн

        Капітальний ремонт комунального ДНЗ № 24 "Сніжинка" (заміна віконних блоків) на суму 174 821,69 грн

        Капітальний ремонт спортивної зали СЗШ І-ІІІ ступенів № 11 м. Сєвєродонецька Луганської обл. (заміна віконних блоків) на суму92 229,38 грн.

        Капітальний ремонт СЗШ І-ІІІ ступенів № 12 м. Сєвєродонецьк Луганська обл. (заміна віконних блоків) на суму 123 135,80 грн.

        Капітальний ремонт комунального ДНЗ № 24 "Сніжинка" (теплова ізоляція стін) на суму 319 217,44 грн.

            Порівняльний аналіз запланованого та фактичного обсягів фінансування оформлено таблицею.

**Обсяги та джерела фінансування**

**Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради**

**на 2011 – 2015 роки за 2013 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заходи** | **Обсяги фінансування (млн. грн)** | |
| **2013 рік** | |
| **План** | **Факт** |
| 1. Реконструкція трубопроводів із впровадженням попередньо ізольованих | 0,3 | 0,00 |
| 2. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | 0,04 | 0,00 |
| 3. Теплова ізоляція стін | 1,047 | 0,319 |
| 4. Установка металопластикових вікон | 2,75 | 0,542 |
| 5. Переведення на автономне опалювання | 0,35 | - |
| 6. Встановлення лічильників теплової енергії | - | - |
| 7. Придбання й установлення енергозберігаючих водонагрівачів | - | - |
| 8. Заміна конфорок печей на енергозберігаючі із застосуванням інноваційних технологій | - | - |
| **Загальний обсяг фінансування** | **4,487** | **0,861** |
| **у тому числі:** |  |  |
| **з міського бюджету** | **4,472** | **0,861** |
| **позабюджетні** | **0,015** | **-** |

**3. Оцінка ефективності виконання**

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми за 2013 рік, ефективність виконання Програми задовільна.

**4. Фінансування**

Фактичний обсяг фінансування Програми у 2013 році з міського бюджету становить

862 183,16 грн. (при запланованому обсязі 4 472 000 грн.). Відсоток виконання Програми – 20 %.

**5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання**

Для виконання Програми у 2014 році фінансовому управлінню Сєвєродонецької міської ради з міського бюджету передбачити кошти в розмірі 4 383 000 грн. згідно з орієнтовними обсягами фінансування на 2014 рік (додаток №3 до рішення сесії №1148 від 22.12.2011 р.).

**Секретар ради                                                                              А.А. Гавриленко**