- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

- ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

- Вісімдесят сьома (чергова) сесія

- РІШЕННЯ №3988

“26 ” червня 2014 року

м. Сєвєродонецьк

- Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. № 554 «Про затвердження міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на 2011-2017 роки» за 2013 рік.

Керуючись ст.26 п.22  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт про підсумки виконання «Про затвердження міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на 2011-2017 роки» за 2013 рік, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про підсумки виконання «Про затвердження міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецька на 2011-2017 роки ”, затвердженої рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. № 554 за 2013 рік (Додаток).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова В.В.Казаков

Додаток до рішення 87-ої

сесії міської ради

від «26» червня 2014 року № 3988

Звіт

про підсумки виконання «Міської цільової соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на

2011-2017 роки» за 2013 рік

І.Основні дані

«Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на 2011-2017 роки» затверджена рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. № 554.

Метою програми є підвищення рівня забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, шляхом  зниження вартості будівництва за рахунок удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного за вартістю житла.

Завданням програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення житлових умов шляхом стимулювання житлового кредитування, реконструкції житлових  будинків, гуртожитків та будівель нежитлового призначення, модернізації об’єктів комунальної інфраструктури та будівництва доступного житла

Програма виконується протягом 2011-2017 років шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та ремонтів житлових будинків перших серій, гуртожитків та будівель нежитлового призначення.

Основними заходами Програми є:

-  проведення широкого обговорення з питань будівництва доступного житла із запрошенням представників будівельних компаній, громадських організацій;

-  забезпечення інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки;

-  здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, та формування списків таких осіб;

-  участь у формуванні та веденні Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;

-  резервування земельних ділянок під будівництво житла з обов’язковим зазначенням таких земель н генеральних планах населених пунктах;

-  виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла;

-  планування видатків із міського бюджету м. Сєвєродонецька на виконання визначених програмою заходів;

-  здійснення роботи з інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках;

-  формування та уточнення реєстру об’єктів незавершеного житлового будівництва;

-  реалізація пілотних проектів будівництва;

-  сприяння добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва в рамках програми будівництва (придбання) доступного житла.

ІІ. Виконання завдань і заходів

В жовтні 2013 р. було проведено конкурсні торги по об’єкту «Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського,10 (І пусковий комплекс)». За результатами проведення торгів переможцем визначено ТОВ «А.О. Мрія-Інвест», з яким було укладено договір підряду на виконання робіт. В результаті виконання повного обсягу робіт планується здати в експлуатацію 25 квартир (5 однокімнатних та 20 двокімнатних) загальною площею 1268,25 м2.

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

У 2013 році виконано 12 % від загального обсягу робіт на суму 595,8 тис. грн. Станом на 01.06.2014р. кредиторська заборгованість по об’єкту «Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського,10 (І пусковий комплекс)» складала  448,4 тис. грн. У першому півріччі 2014 року роботи не проводились, проте на 2014 рік заплановано 1 245,0 тис. грн. з міського бюджету. Згідно договору підряду при вчасній оплаті роботи планується закінчити до вересня 2014р.

ІV. Фінансування

У 2013 році заплановано 1 331,6 тис. грн., профінансовано 595,8 тис. грн., у 2014 році заплановано 1 245,0 тис. грн., фінансування станом на 01.06.2014р. не велося у зв’язку з наявністю кредиторської заборгованості.

V. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Виконання всіх завдань та заходів «Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на 2011-2017 роки» неможливе в повному обсязі тільки за рахунок коштів міського бюджету.

З метою втілення низки масштабних заходів Програми, таких як будівництво житла, необхідна фінансова участь державного, обласного бюджетів, інвесторів. Для участі у державних програмах необхідно насамперед мати проектну документацію на об’єкт, який є пріоритетним для втілення у місті Сєвєродонецьк.

Підбиваючи основні підсумки Програми за 2013 рік можна констатувати, що необхідна вчасна оплата виконаних робіт, а також залучення інших джерел фінансування, основні завдання та заходи не виконуються в повному обсязі, на виділених земельних ділянках, передбачених генеральним планом під будівництво доступного житла із-за відсутності фінансування будівництво не ведеться.

Секретар міської ради                                                                                             А.А.Гавриленко