# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

### Вісімдесят дев’ята (чергова) сесія

### РІШЕННЯ № 4038

### «_25_» вересня 2014 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. №531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011 - 2015 роки»

за І півріччя 2014 року

Керуючись ст. 26 п. 22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт про підсумки виконання за І півріччя 2014 року «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про підсумки виконання за І півріччя 2014 року «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531 (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування

бюджету та фінансів.

Міський голова 								В.В.Казаков

Додаток

до рішення 89-ї сесії міськради

від « 25 » вересня 2014 р. №4038

## ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2014 РОКУ

«ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ

ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОНОСІЇВ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

ЕНЕРГІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2011-2015 РОКИ»

Сєвєродонецьк

2014 р.

І. ОСНОВНІ ДАНІ

- Програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» затверджена рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531. Рішенням 28-ї сесії міської ради від 22.12.2011р. № 1134, рішенням 33-ї сесії міської ради від 23.02.2012р. № 1386, рішенням 40-ї сесії міської ради від 21.06.2012р. № 1823, рішенням 59-ї сесії міської ради від 28.03.2013р. № 2542, рішенням 63-ї сесії міської ради від 30.05.2013р. № 2704 та рішенням 81-ї сесії міської ради від 20.02.2014р. № 3517 внесено зміни та доповнення до цієї Програми.

- Замовник Програми: Сєвєродонецька міська рада, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

- Розробник Програми: Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

- Строк виконання: 01.01.2011 року – 31.12.2015 року.

- Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми:

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування за І півріччя 2014 року, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 1658,0 |
| 2 | Державний бюджет | - |
| 3 | Обласний бюджет | - |
| 4 | Місцевий бюджет | - |
|  | Всього | 1658,0 |

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

Споживання паливно-енергетичних ресурсів в І півріччі 2014 року споживачами міста відображено в табл.1.

Табл.1. Споживання паливно-енергетичних ресурсів в І півріччі 2014 року

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Споживання паливно-енергетичних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2013 року | І півріччя 2014 року | відхилення, % |
| Природний газ | млн.м3 | 917,8 | 465,5 | 50,7 |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 541,4 | 335,0 | 61,9 |
| Вугілля | тонн | 98 | 61,2 | 62,4 |
| Бензин | тонн | 1351 | 1141 | 84,5 |
| Дизельне паливо | тонн | 2133 | 2365 | 110,9 |

Власним виробництвом електроенергії в місті займається ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яким в І півріччі 2014 року вироблено 92,4 млн. кВт. год. електричної енергії, що на 28% менше, ніж в І півріччя 2013 року.

Теплопостачанням споживачів міста забезпечують ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яким в І півріччі 2014 року  вироблено 173,3 тис. Гкал  теплової  енергії,  що  на  10%  більше,  ніж  в  І півріччі 2013 року та КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», яким в І півріччі 2014 року вироблено 96,6 тис. Гкал теплової енергії , що на 3,5% більше, ніж в І півріччі 2013 року.

Для забезпечення власних виробничих потреб ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» в І півріччі 2014 року вироблено 538,3 тис. Гкал теплової енергії, що на 41% менше, ніж в І півріччі 2013 року.

Водопостачанням та водовідведенням споживачів міста забезпечує ТОВ «ТАУН СЕРВІС», яким в І півріччі 2014 року знижені обсяги водопостачання на 2,6%, а обсяги водовідведення на 3,7% у порівнянні з обсягами І півріччя 2013 року та складають відповідно 2593,1 тис.м3 та 2450,6 тис.м3.

Обсяги власного виробництва ПЕР підприємствами міста зведені в табл.2.

Табл.2. Обсяги власного виробництва ПЕР за І півріччя 2014 року

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Обсяги власного виробництва ПЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2013 року | І півріччя 2014 року | відхилення, % |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 128,3 | 92,4 | 72,0 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 1163,1 | 808,2 | 69,5 |
| Водопостачання | тис.м3 | 2662 | 2593,1 | 97,4 |
| Водовідведення | тис.м3 | 2544 | 2450,6 | 96,3 |

Власне виробництво електроенергії складає 27,6% від загального споживання електроенергії споживачами міста.

В І півріччі 2014 року підприємствами і установами міста впроваджені енергоефективні заходи (табл.3).

Табл.3. Впровадження енергоефективних заходів за І півріччя 2014 року

| № з/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн. грн. |  | Обсяг економії ПЕР, т умов. палив |  | Джерела фінансування за фактом, млн. грн. 1-держбюджет; 2-місцевий бюджет, 3-кредити, гранти, тощо; 4-власні кошти, 5- облбюджет | Обсяги фінансу-вання (млн. грн.) за джерела-ми | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, згідно проектно-кошторисної документації, млн. грн. | Термін окупності заходу, років | Код енерго-ресурсів: 1 – природний газ, тис. м3; 2 – електро- енергія, тис. кВт год.; 3 - теплова енергія, тис. Гкал; | Обсяг економії ПЕР за фактом в натуральних одиницях (тис. м3; тис. кВт год. тис. Гкал; тони ) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | розр. | факт. | розр. | факт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернізація печі риформінгу у виробництві оцтової кислоти | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", цех оцтової кислоти | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,291 | 0,291 | 216,7 | 216,7 | 4 | 0,291 | 0,9156 | 0,10 | 3 | 1,260 |  |
| 2 | Заміна парових водо підігрівників на електропідігрівники для нагрівання води на ГВП | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", цех М-3, ЦГХіТ і ЦСГ | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,172 | 0,100 | 3,61 | 3,61 | 4 | 0,1 | 0,0153 | 1,8 | 3 | 0,021 |  |
| 3 | Заміна прожекторів РОО1-500-23У-1 в кількості 10 од. які використовуються для освітлення зовнішніх установок цеху на прожектори ЖО 400 Е40 IPGS(GR-0004) | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", цех з виробництва метанолу | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,007 | 0,007 | 0,23 | 0,23 | 4 | 0,007 | 0,0005 | 2,8 | 2 | 0,7 |  |
| 4 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі типу МL-160 в корпусі 1201 (200 шт.) | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", цех ВФ, ВВіФ | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,005 | 0,005 | 1,87 | 1,87 | 4 | 0,005 | 0,0043 | 0,3 | 2 | 5,76 |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,475 | 0,403 | 222,4 | 222,41 | 4 | 0,403 | 0,936 |  | 2 | 6,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,281 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 222,41 туп |
| Всього за розділом |  |  |  | 0,475 | 0,403 | 222,4 | 222,41 | 4 | 0,403 | 0,936 |  | 2 | 6,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,281 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 222,41 туп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об’єктів теплопостачання з впровадженням сучасних ефективних технологій (модернізація котлів з високим ККД, впровадження сучасних енергоефективних пальників, індивідуальних теплових пунктів (ІТП), заміна труб теплових мереж на попередньо ізольовані) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заміна ділянок внутрішньоквартальних мереж опалення та гарячого водопостачання 78 мікрорайону | КП СТКЕ, котельня 78мкр. | КП СТКЕ. | 0,500 | 0,250 | 23,0 | 0,0 | 4 | 0,25 | 0 | 13 | 1 | 0,0 | Після виконання заходу обладнання не працювало |
| 6 | Заміна ділянки теплофікаційного колектора по вул. Вілєсова від ТК-20 до ТК-21 Ду 500 на попередньоізольовані труби | КП СТКЕ, колектор по вул. Вілєсова від ТК-20 до ТК-21 | КП СТКЕ. | 0,780 | 0,776 | 34,0 | 0,0 | 4 | 0,776 | 0 | 14 | 1 | 0,0 | Після виконання заходу обладнання не працювало |
| Всього за напрямком |  |  |  | 1,280 | 1,026 | 57,0 | 0,0 | 4 | 1,026 | 0 |  | 1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0 туп |
| Всього за розділом |  |  |  | 1,280 | 1,026 | 57,0 | 0,0 | 4 | 1,026 | 0 |  | 1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0 туп |
| БЮДЖЕТНА СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | Заклади спорту: ДЮСШ-1 | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,019 | 0,019 | 4,0 | 1,56 | 4 | 0,019 | 0,015 | 1,5 | 2 | 4,8 |  |
| 10 | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | Заклади спорту: Льодовий Палац | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,210 | 0,210 | 72,0 | 31,40 | 4 | 0,210 | 0,251 | 1 | 2 | 96,6 |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,229 | 0,229 | 76,0 | 32,96 | 4 | 0,229 | 0,266 |  | 2 | 101,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 32,96 туп |
| Всього за розділом |  |  |  | 0,229 | 0,229 | 76,0 | 32,96 | 4 | 0,229 | 0,266 |  | 2 | 101,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 32,96 туп |
| Всього по програмі: |  |  |  | 1,984 | 1,658 | 355,4 | 255,37 | 4 | 1,658 | 1,202 |  | 2 | 107,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,281 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 1,658 |  |  |  | заг. | 255,37 туп |

В закладах спорту ДЮСШ-1 та Льодовому Палаці за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів в І півріччі 2014 року витрачено 229,0 тис. грн., встановлено енергозберігаючі лампи, в результаті чого зекономлено 101,4 тис. кВт. год. електроенергії, економічний ефект склав 266,0 тис. грн.

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів в І півріччі 2014 року витрачено 1026,0 тис. грн., замінено ділянки внутрішньоквартальних мереж опалення та гарячого водопостачання 78 мікрорайону та ділянку теплофікаційного колектора по вул. Вілєсова від ТК-20 до ТК-21 Ду 500 на попередньоізольовані труби, але після заміни обладнання, воно ще не працювало, тому економію ПЕР буде отримано на кінець 2014р.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів в І півріччі 2014 року витрачено 403,0 тис. грн., зекономлено 6,46 тис. кВт. год. електроенергії та 1281 Гкал теплової енергії, економічний ефект склав 935,7 тис. грн.

Всього підприємствами всіх форм власності та бюджетними установами витрачено 1658,0 тис. грн., всі витрати були за рахунок власних коштів цих підприємств та установ. Ними отримано економію електроенергії – 107,9 тис. кВт. год. та теплової енергії 1,281 тис. Гкал. Економічний ефект від впровадження енергоефективних заходів склав 1202 тис. грн. (табл.4).

Табл.4. Економія ПЕР за рахунок впровадження енергоефективних заходів

за І півріччя 2014 року

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Економія ПЕР за рахунок впровадження енергоефективних заходів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2013 року | І півріччя 2014 року | відхилення, % |
| Природний газ | тис.м3 | - | - | - |
| Електроенергія | тис. кВт. г | 123,26 | 107,9 | 87,5 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 0,023 | 1,281 | в 55,7 рази більше |
| Економічний ефект від впровадження енергоефективних заходів | тис. грн. | 114,0 | 1202,0 | в 10,5 рази більше |

В І півріччі 2014 року в місті проводилась установка або заміна приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів (табл.5).

Табл.5. Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів

за І півріччя 2014 року

| Вид приборів обліку ПЕР | Одиниці виміру | Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2013 року | І півріччя 2014 року | відхилення, % |
| Лічильники газу | шт. | 1049 | 853 | 82,0 |
| Лічильники електроенергії | шт. | 3156 | 1767 | 56,0 |
| Лічильники теплової енергії | шт. | 15 | 0 | 0 |
| Лічильники води | шт. | 2545 | 610 | 24,0 |

Основну кількість приборів обліку 99,9% від їх загальної кількості встановлено (чи замінено) населенню міста з метою економії коштів на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок їх власних коштів. Але серед населення спостерігається тенденція до зменшення встановлення приборів обліку води порівняно з І півріччям 2014 року.

Тільки 0,1% приборів обліку від їх загальної кількості встановлено в бюджетній сфері. Заклади бюджетної сфери оснащені приборами обліку майже на 100%, тепер по мірі необхідності проводиться в основному заміна існуючих приладів обліку на нові, більш енергоефективні.

ІІІ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ.

За І півріччя 2014 року від впровадження усіх енергоефективних заходів отримана загальна економія ПЕР – 255,37 тонни умовного палива, економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів склав 1202,0 тис. грн. при загальному обсязі витрат на їх впровадження 1658,0 тис. грн., або 72,5%.

За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів зросла ефективність споживання енергоносіїв у місті. Якщо обсяги реалізації промислової продукції в І півріччі 2014 року знизилися на 36,9% у порівнянні з обсягами І півріччя 2013 року, то обсяги споживання електроенергії знизилися на 38,1%, природного газу - на 49,3%, теплової енергії – на 30,5%.

Енергоємність продукції знизилась на 13,4%, паливоємність - на 19,2%, електроємність - на 1,9%, а теплоємність – збільшилась на 10,2%.

IV. ФІНАНСУВАННЯ

Програмою енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки зі змінами та доповненнями передбачалося фінансування енергозберігаючих заходів в 2014 році у сумі 19270,0 тис. грн. Фактично за І півріччя 2014 року фінансування енергозберігаючих заходів становило 1658,0 тис. грн., що складає 8,6% від суми фінансування передбаченою Програмою на рік (табл. 6).

Табл.6. Обсяги фінансування заходів Програми в І півріччі 2014 року

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. |  | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачено програмою на 2014 рік | фактично профінансовано в І півріччі 2014р. |  |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 15118,0 | 1658,0 | 11,0 |
| 2 | Державний бюджет | 500,0 | 0 | 0 |
| 3 | Обласний бюджет | 152,0 | 0 | 0 |
| 4 | Місцевий бюджет | 3500,0 | 0 | 0 |
|  | Всього | 19270,0 | 1658,0 | 8,6 |

Таким чином, загальний обсяг фінансування заходів Програми в І півріччі 2014 року склав 8,6% від запланованого Програмою обсягу на 2014 рік. З державного, обласного та місцевого бюджетів фінансування не відбувалося. Що стосується заходів, запланованих підприємствами та установами міста за власні або інші кошти, то в І півріччі 2014 року обсяг фінансування цих заходів склав 11% від запланованого Програмою на 2014 рік.

V. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Підбиваючи підсумки виконання «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за І півріччя 2014 року можна констатувати, що фінансування Програми майже не відбувалося із-за складної ситуації, що склалася в Луганській області.

Секретар ради							А.А.Гавриленко