# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

### Сто четверта (чергова) сесія

### РІШЕННЯ № 4690

### «  27  » серпня 2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. №531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011 - 2015 роки»

за І півріччя 2015 року

Керуючись ст. 26 п. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про підсумки виконання за І півріччя 2015 року «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про підсумки виконання за І півріччя 2015 року «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531 (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування

бюджету та фінансів.

Міський голова 								В.В.Казаков

Підготував:

Директор  Департаменту економічного розвитку	Н.С.Колєснік

Узгоджено:

Секретар ради	А.А.Гавриленко

Перший заступник

міського голови	П.Г.Чернишин

Директор Департаменту з юридичних

питань та контролю міської ради	О.О.Мураховський

Заст. голови комісії ради з питань планування

бюджету та фінансів	Н.С.Колєснік

Рішення надіслати: оргвідділ, Департамент економічного розвитку

Додаток

до рішення 104-ї сесії міськради

від «  27   » серпня 2015 р. №4690

## ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ

«ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ

ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОНОСІЇВ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

ЕНЕРГІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2011-2015 РОКИ»

Сєвєродонецьк

2015 р.

І. ОСНОВНІ ДАНІ

- Програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» затверджена рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531. Рішенням 28-ї сесії міської ради від 22.12.2011р. № 1134, рішенням 33-ї сесії міської ради від 23.02.2012р. № 1386, рішенням 40-ї сесії міської ради від 21.06.2012р. № 1823, рішенням 59-ї сесії міської ради від 28.03.2013р. № 2542, рішенням 63-ї сесії міської ради від 30.05.2013р. № 2704, рішенням 81-ї сесії міської ради від 20.02.2014р. № 3517 та рішенням 96-ї сесії міської ради від 29.01.2015р. № 4290 внесено зміни та доповнення до цієї Програми.

- Замовник Програми: Сєвєродонецька міська рада, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

- Розробник Програми: Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

- Строк виконання: 01.01.2011 року – 31.12.2015 року.

- Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми:

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування за І півріччя 2015 року рік, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 2625,0 |
| 2 | Державний бюджет | - |
| 3 | Обласний бюджет | - |
| 4 | Місцевий бюджет | 590,0 |
|  | Всього | 3215,0 |

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

Споживання паливно-енергетичних ресурсів в І півріччі 2015 року споживачами міста відображено в табл.1.

Табл.1. Споживання паливно-енергетичних ресурсів в І півріччі 2015 року

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Споживання паливно-енергетичних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2014 року | І півріччя 2015 року | відхилення, % |
| Природний газ | млн.м3 | 465,5 | 108,6 | 23,3 |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 335,0 | 246,4 | 73,6 |

Споживання паливно-енергетичних ресурсів знизилося через нестабільну обстановку, яка склалася в місті та Луганській області загалом. Основною причиною зниження обсягів споживання ПЕР є тимчасове призупинення виробництва, з травня 2014 року, на основному містоутворюючому підприємстві ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», питома вага якого в загальному обсязі споживання ПЕР складає: електроенергії – 33,2%, природного газу – 24,2%.

Власним виробництвом електроенергії в місті займається ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яким в І півріччі 2015 року вироблено 116,77 млн. кВт. год. електричної енергії, що на 26,4% більше, ніж в І півріччі 2014 року.

Теплопостачанням споживачів міста забезпечують ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яким в І півріччі 2015 року вироблено 148,433 тис. Гкал  теплової  енергії,  що  на  14,3%  менше, ніж в І півріччі 2014 року та КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», яким в І півріччі 2015 року вироблено 76,105 тис. Гкал теплової енергії , що на 21,1% менше, ніж в І півріччі 2014 року.

Для забезпечення власних виробничих потреб ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» в І півріччі 2015 року вироблено 173,539 тис. Гкал теплової енергії, що на 67,8% менше, ніж в І півріччі 2014 року.

Водопостачанням та водовідведенням споживачів міста забезпечує ТОВ «ТАУН СЕРВІС», яким в І півріччі 2015 року збільшені обсяги водопостачання на 26,3%, а обсяги водовідведення зменшені на 14,6% у порівнянні з обсягами І півріччя 2014 року та складають відповідно 3275 тис.м3 та 2092 тис.м3.

Обсяги власного виробництва ПЕР підприємствами міста зведені в табл.2.

Табл.2. Обсяги власного виробництва ПЕР за І півріччя 2015 року

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Обсяги власного виробництва ПЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2014 року | І півріччя 2015 року | відхилення, % |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 92,4 | 116,77 | 126,4 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 808,2 | 398,1 | 49,3 |
| Водопостачання | тис.м3 | 2593,1 | 3275,0 | 126,3 |
| Водовідведення | тис.м3 | 2450,6 | 2092,0 | 85,4 |

Власне виробництво електроенергії складає 47,4% від загального споживання електроенергії споживачами міста.

В І півріччі 2015 року підприємствами і установами міста впроваджені енергоефективні заходи (табл.3).

Табл.3. Впровадження енергоефективних заходів за І півріччя 2015 року

| № п/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження Заходу (адреса) | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн. грн |  | Обсяг економії ПЕР, т умов. палив |  | Джерела та обсяги фінансування, млн. грн. (1-держбюджет; 2-місцевий бюджет; 3-кредити, гранти, позики, тощо; 4-власні кошти) |  | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, млн. грн | Термін окупності заходу, років | Примітки та пояснення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | розр. | факт. | розр. | факт. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| ЕНЕРГЕТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об'єктів теплопостачання із впровадженням сучасних ефективних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконання технічного переоснащення котла ТГМ-84Б ст. № 20 шляхом установки додаткових повіт-ряних сопел, повітряних вводів, заміни газоходів, частини водяного економайзера, арматури високо-го тиску, реконструкції екранів, пароперегрівачів, повітряних перегрівачів, автоматичної системи збирання інформації та керування технологічним процесом, автоматики технологічних захистів, теплового та електричного обладнання тощо | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | 8,027 | 2,251 | 72,00 | 30,7 | 4 | 2,251 | 0,260 | 0,4 |  |
| Всього за напрямком: |  |  |  | 8,027 | 2,251 | 72,00 | 30,70 | 4 | 2,251 | 0,260 | - |  |
| Всього за розділом: |  |  |  | 8,027 | 2,251 | 72,00 | 30,70 | 4 | 2,251 | 0,260 | - |  |
| ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заміна парових водо підігрівників на електропідігрівники для нагрівання води на ГВП | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», цех № 3 | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» | 0,04 | 0,02 | 30,96 | 6,71 | 4 | 0,02 | 0,035 | 0,1 |  |
| 4 | Виведення з експлуатації на ТП-13 два силових трансформатори 6/0,4 кВ 180 кВА | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», цех електро-постачання | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» | 0,001 | 0,001 | 1,63 | 2,93 | 4 | 0,001 | 0,012 | 0,1 |  |
| Всього за напрямком: |  |  |  | 0,041 | 0,021 | 32,59 | 9,64 | 4 | 0,021 | 0,047 | - |  |
| Всього за розділом: |  |  |  | 0,041 | 0,021 | 32,59 | 9,64 | 4 | 0,021 | 0,047 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об’єктів теплопостачання з впровадженням сучасних ефективних технологій (модернізація котлів з високим ККД, впровадження сучасних енергоефективних пальників, індивідуальних теплових пунктів (ІТП), заміна труб теплових мереж на попередньо ізольовані) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Встановлення частотного перетворювача на насос вихідної води поз.103 котельні 83 мікрорайону | КП «Сєвєродонецьк-теплокомун-енерго» | КП «Сєвєродонецьк-теплокомун-енерго» | 0,05 | 0,044 | 1,00 | 0 | 4 | 0,044 | 0,003 | 16 | Після виконання заходу обладнання не працювало |
| 6 | Заміна ділянки теплофікаційної мережі опалення по вул. Силікатній | КП «Сєвєродонецьк-теплокомун-енерго» | КП «Сєвєродонецьк-теплокомун-енерго» | 0,30 | 0,092 | 8,00 | 0 | 4 | 0,092 | 0,025 | 12 |  |
| Всього за напрямком: |  |  |  | 0,35 | 0,136 | 9,00 | 0,00 | 4 | 0,136 | 0,028 | - |  |
| 2. Модернізація обє'ктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Технічне переоснащення Замулівського та Щедрищевського водозаборів із заміною насосного обладнання свердловин №1,3,6,26Б,46Б,47А | ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» | ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» | 0,208 | 0,217 | 15,00 | 4,00 | 4 | 0,217 | 0,058 | 3,7 |  |
| Всього за напрямком: |  |  |  | 0,208 | 0,217 | 15,00 | 4,00 | 4 | 0,217 | 0,058 | - |  |
| Всього за розділом: |  |  |  | 0,558 | 0,353 | 24,00 | 4,00 | 4 | 0,353 | 0,086 | - |  |
| БЮДЖЕТНА СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Санація об'єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка метало-пластикових вікон в КДЮСШ-1 | КДЮСШ-1 вул.Федоренко, 33 | Відділ молоді та спорту | 0,31 | 0,31 | 1,00 | 3,96 | 2 | 0,31 | 0,049 | 5 |  |
| 9 | Установка метало-пластикових вікон в КДЮСШ-3 | КДЮСШ-3 вул.Сметаніна, 5-А | Відділ молоді та спорту | 0,28 | 0,28 | 1,00 | 0,688 | 2 | 0,28 | 0,004 | 5 |  |
| Всього за напрямком: |  |  |  | 0,59 | 0,59 | 2,00 | 4,648 | 2 | 0,59 | 0,053 | - |  |
| Всього за розділом: |  |  |  | 0,59 | 0,59 | 2,00 | 4,648 | 2 | 0,59 | 0,053 | - |  |
| Всього по програмі: |  |  |  | 9,216 | 3,215 | 130,59 | 48,988 | 2 | 0,590 | 0,446 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,625 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 3,215 |  |  |  |

В закладах спорту на впровадження енергозберігаючих заходів в І півріччі 2015 року за рахунок коштів міського бюджету витрачено 590,0 тис. грн.. В КДЮСШ-2 і КДЮСШ-3 встановлено металопластикові вікна.

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів в І півріччі 2015 року витрачено 136,0 тис. грн.

Встановлено частотний перетворювач на насос вихідної води поз.103 котельні 83 мікрорайону та замінено ділянки теплофікаційної мережі опалення по вул. Силікатній, але після виконання заходу обладнання не працювало.

ТОВ «ТАУН СЕРВІС» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів в І півріччі 2015 року витрачено 217,0 тис. грн.

Проведено технічне переоснащення Замулівського та  Щедрищевського водозаборів із заміною насосного обладнання свердловин №1,3,6,26Б,46Б,47А,

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів в І півріччі 2015 року витрачено 2251,0 тис. грн., продовжувалося виконання технічного переоснащення котла ТГМ-84Б ст.№20, роботи продовжаться до кінця 2015 року.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів І півріччі 2015 року році витрачено 210,0 тис. грн.

Всього підприємствами всіх форм власності та бюджетними установами витрачено 3215,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету – 590,0 тис. грн., власних коштів цих підприємств та установ – 2625,0 тис. грн.

Ними отримано економію паливно-енергетичних ресурсів – 48,988 тонн умовного палива. В 2014 році в місті проводилась установка або заміна приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів.

Продовжується установка або заміна приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів.

Табл.4. Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів

за І півріччя 2015 року

| Вид приборів обліку ПЕР | Одиниці виміру | Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2014 року | І півріччя 2015 року | відхилення, % |
| Лічильники газу | шт. | 853 | 1541 | 180,6 |
| Лічильники електроенергії | шт. | 1767 | 993 | 56,2 |
| Лічильники теплової енергії | шт. | 0 | 4 | - |
| Лічильники води | шт. | 610 | 685 | 112,3 |

Основну кількість приборів обліку 99,9% від їх загальної кількості встановлено (чи замінено) населенню міста з метою економії коштів на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок їх власних коштів. Значно зросла кількість встановлених лічильників газу в 1,8 рази у зв’язку з підвищенням тарифу на газ.

.IІІ. ФІНАНСУВАННЯ

Програмою енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки зі змінами та доповненнями передбачалося фінансування енергозберігаючих заходів в 2015 році у сумі 12250,00 тис. грн.

Фактично за І півріччя 2015 року фінансування енергозберігаючих заходів становило 3215,0 тис. грн., що складає 26,2% від суми фінансування передбаченою Програмою на рік (табл. 6).

Табл.6. Обсяги фінансування заходів Програми в І півріччі 2015 року

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. |  | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачено програмою на 2015 рік | фактично профінансовано в І півріччі 2015 року |  |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 4935,00 | 2625,0 | 53,2 |
| 2 | Державний бюджет | - | - | - |
| 3 | Обласний бюджет | - | - | - |
| 4 | Місцевий бюджет | 7280,00 | 590,0 | 8,1 |
|  | Всього | 12215,00 | 3215,0 | 26,3 |

Таким чином, загальний обсяг фінансування заходів Програми в І півріччі 2015 року склав 26,3% від запланованого Програмою обсягу на 2015 рік. З державного та обласного бюджетів фінансування не відбувалося. З місцевого бюджету обсяг фінансування склав 8,1% від запланованого Програмою на 2015 рік. Що стосується заходів, запланованих підприємствами та установами міста за власні або інші кошти, то в І півріччі 2015 року обсяг фінансування цих заходів склав 53,2% від запланованого Програмою на 2015 рік.

ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Підбиваючи підсумки виконання «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за І півріччя 2015 року можна констатувати, що незважаючи на недостатність коштів та складну ситуацію, що склалася в місті та Луганській області загалом, все ж таки вдалося частково реалізувати низку енергозберігаючих заходів, життєво необхідних для роботи промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства та бюджетних установ міста.

В І півріччі 2015 року від впровадження усіх енергоефективних заходів отримана загальна економія ПЕР – 48,988 тонни умовного палива, розрахунковий економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів склав 446,0 тис. грн. при загальному обсязі витрат на їх впровадження 3215,0 тис. грн., або 13,9%.

Секретар ради							А.А.Гавриленко