СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Дев’яносто шоста (чергова) сесія

РІШЕННЯ    №  4346

«   29   »    січня    2015 р.

м.  Сєвєродонецьк

| Про виконання рішення вісімдесят першої (чергової) сесії міської ради шостого скликання від 20 лютого 2014 року № 3625 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродо-нецької міської ради на 2014 рік» |  |  |
| --- | --- | --- |

## Керуючись ст.ст. 26 та 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Прийняти до відома звіт про результати виконання «Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2014 рік» (Додається).

- Зняти з контролю як виконане рішення 81 сесії міської ради шостого скликання від 20.02.2014р. № 3625 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2014 рік».

- Доручити відділу АСУ та ТО міської ради розробити проект Програми інформатизації міської ради на 2015 рік та винести його на розгляд чергової сесії міської ради у лютому 2015 року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності Рибальченко Є.М.

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

Міський голова						 В.В. Казаков

Додаток 
до рішення      96     сесії 
міськради  №  4346  від   29.01.2015 р.

ЗАКЛЮЧНИЙ  ЗВІТ

про результати виконання

«Програми інформатизації

Сєвєродонецької міської ради на 2014 рік»

- Основні дані.

Метою   «Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2014 рік» (Програми)   є   автоматизація діяльності та забезпечення   керівництва, відділів та служб міської ради достовірною, повною та своєчасною інформацією, яка є основою для прийняття обґрунтованих, ефективних управлінських рішень та оперативного контролю за їх виконанням, а, також, є основою для більш раціонального використання наявних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів при вирішенні завдань розвитку  місцевої громади.

Рішення про розробку Програми було прийнято пунктом 3 рішення сімдесят дев’ятої сесії міської ради шостого скликання № 3510 від 30.01.2014р.

Програма була затверджена пунктом 1 рішення вісімдесят першої сесії міської ради шостого скликання № 3625 від 20.02.2014р.

Виконавцем програми є відділ АСУ та ТО міської ради.

Кінцевий строк виконання програми – 31.12.2014 року.

2. Виконання завдань і заходів.

- Модернізація інформаційної інфраструктури (п. 5.1. Програми):

    - Введення в експлуатацію нових комп’ютерів для ЦНАП (п.п. 5.1.1.) - виконано.

    - Встановлення та налаштування серверного програмного забезпечення та клієнтського програмного забезпечення на комп’ютери ЦНАП (п.п. 5.1.2.) - виконано.

    - Монтаж, введення в експлуатацію та налаштування обладнання локальної комп’ютерної мережі ЦНАП (п.п. 5.1.3.) - виконано.

    - Монтаж, введення в експлуатацію та налаштування обладнання корпоративної АТС ЦНАП (п.п. 5.1.4.) - виконано.

    - Закупівля, монтаж, введення в експлуатацію та налаштування обладнання локальної комп’ютерної мережі міської ради (п.п. 5.1.5.) - не виконано за відсутності фінансування.

    - Введення в експлуатацію багатофункціонального пристрою ЦНАП (п.п. 5.1.6.) - виконано.

    - Введення в експлуатацію копіювального апарату ЦНАП (п.п. 5.1.7.) – виконано.

    - Закупівля, монтаж, введення в експлуатацію та налаштування обладнання каналу зв’язку між локальними мережами міської ради та ЦНАП (п.п. 5.1.8.) – виконано.

    - Введення в експлуатацію 15 нових комп’ютерів (п.п. 5.1.9.) – виконано.

    - Введення в експлуатацію 3 нових багатофункціональних пристроїв (п.п. 5.1.10.) – виконано частково – було профінансовано закупівлю тільки 2 пристроїв.

    - Закупівля, монтаж, введення в експлуатацію та налаштування обладнання корпоративної АТС міської ради (п.п. 5.1.11.) – не виконано за відсутності фінансування.

    - Заміна 20 фізично застарілих комп'ютерів користувачів (п.п. 5.1.12.)  – не виконано за відсутності фінансування.

    - Закупівля та введення в експлуатацію різноманітного периферійного обладнання: багатофункціональних пристроїв, принтерів, копіювальних апаратів, тощо (п.п. 5.1.13.)  – не виконано за відсутності фінансування.

    - Закупівля та введення в експлуатацію 3-х сканерів для ЦНАП (п.п. 5.1.14.) – не виконано за відсутності фінансування.

- Введення в експлуатацію бази даних та програмного забезпечення автоматизованої системи реєстру проектної документації (п. 5.2.) – виконано.

- Введення в експлуатацію бази даних та програмного забезпечення автоматизованої системи підготовки документів (п. 5.3.) – виконано частково – реалізована функція архівування та накопичення електронних документів у базі даних. Розробка програми буде продовжена у 2015 році.

- Модернізація бази даних та програмного забезпечення програмного комплексу «Реєстрація вхідної-вихідної кореспонденції, контроль строків виконання контрольних документів» (п. 5.4.) - виконано.

- Додатково виконані заходи:

    - Готувалася та передавалася комп’ютерна техніка в окружну виборчу комісію та на виборчі дільниці на вибори Президента України та на вибори Народних депутатів України.

    - Підготовлена комп’ютерна техніка та передана у тимчасове безоплатне користування:

- 2 комп’ютери Державному архіву Луганської області;

-  2 комп’ютери та 1 принтер Управлінню інфраструктури та туризму Луганської ОДА;

- 2 комп’ютери Службі у справах дітей Луганської ОДА;

- 1 комп’ютер та 1 принтер Управлінню праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради.

    - Виконані роботи по підключенню комп’ютерів Луганської ОДА до локальної мережі міської ради та до мережі Інтернет.

    - Виконані роботи по налагодженню програмного забезпечення комп’ютерів Луганської ОДА.

    - У зв’язку зі змінами в законодавстві (нормативно-правовому полі) України були внесені відповідні зміни (доповнення, модифікації) до 10 комп’ютерних програм, що розроблялися відділом АСУ та ТО міської ради.

3. Оцінка ефективності виконання.

- Модернізація інформаційної інфраструктури міської ради (п. 5.1. Програми) підняла на високий якісний та кількісний рівень обробку, зберігання та захист інформації в інформаційній інфраструктурі міської ради.

- Впровадження програмного забезпечення та бази даних Автоматизації обліку проектної документації (виконання п. 5.2. Програми) дозволило автоматизувати накопичення, систематизування та пошук документації.

- Розроблення та впровадження функції архівування та накопичення електронних документів у базі даних системи Автоматизації підготовки документів у відділах міської ради (виконання п. 5.3. Програми) дозволило автоматизувати накопичення, систематизування, пошук, перегляд та друк документів.

- Модернізація програмного комплексу «Реєстрація вхідної-вихідної кореспонденції, контроль строків виконання контрольних документів»» (виконання п. 5.4. Програми) дозволило додатково до існуючих ще автоматизувати та прискорити деякі операції з діловодства.

- Внесені модифікації до існуючих програмних систем, які впроваджені та використовуються в діловодстві структурних підрозділів міської ради, дозволили адаптувати роботу цих систем до змін у нормативно-правовому полі України.

4. Фінансування.

- Загальна сума витрачених коштів місцевого бюджету склала 6500,00 грн.

5. Оцінка кінцевих результатів.

Реалізація Програми дозволила:

- частково модернізувати або замінити застарілу комп’ютерну та іншу оргтехніку, що позитивно вплинуло на якість та швидкість роботи.

- увійти в межі правового поля з використання програмного забезпечення.

- автоматизувати діловодство деяких структурних підрозділів міської ради.

- створити інформаційну інфраструктуру, яка підняла на більш якісний рівень автоматизацію діяльності та забезпечення керівництва та структурних підрозділів міської ради достовірною, повною та своєчасною інформацією, яка є основою для прийняття обґрунтованих, ефективних управлінських рішень та оперативного контролю за їх виконанням, а, також, є основою для більш раціонального використання наявних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів при вирішенні завдань розвитку  територіальної громади.

6. Заключний висновок.

Пункт 5.1.11. - 5.1.14. не виконані за відсутності фінансування.

Виконання пункту 5.3. не завершено і буде продовжено у наступному році.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що мета Програми досягнута частково, зважаючи на недофінансування та незавершеність деяких пунктів. Але ефективність виконаних заходів висока.

Секретар ради							А.А. Гавриленко