СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

Дев’яносто сьома (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 4369

26 лютого 2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання

«Програми енергоефективності

та енергозбереження

житлово-комунального

господарства м. Сєвєродонецька

на 2011-2015роки» у 2014 році.

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про хід виконання «Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» у 2014 році, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про хід виконання «Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» у 2014 році (Додаток).

- Рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова 	                                                                                   	В.В. Казаков

Підготував:

Начальник управління ЖКГ	                                                    	   	К.В. Потапкін

Узгоджено:

Секретар ради		                                                                         	         	А.А. Гавриленко

Перший заступник міського голови		                                                П.Г. Чернишин

Начальник фінансового управління							М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням                         			В.В. Коритний

Директор департаменту з юридичних

питань та контролю міської ради		                                                      	О.О. Мураховський

Додаток до рішення 97-ї (чергової) сесії

від 26 лютого 2015р. № 4369

ЗВІТ

про хід виконання «Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» у 2014 році.

- Основні дані.

Метою «Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» (далі Програма) є забезпечення реалізації державної політики у вирішенні питань підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів в житлово-комунальному господарстві міста, забезпечення переведення економіки житлово-комунального господарства на енергозберігаючий шлях розвитку і суттєве скорочення за рахунок цього витрат місцевого бюджету на енергозабезпечення житлово-комунального господарства міста та населення.

Програма затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради  від 26.07.2011 р. № 796  «Про затвердження Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки».

Відповідальними виконавцями Програми визначені  Управління житлово-комунального господарства міської ради, житлово-комунальні підприємства міста.

Строк виконання Програми: 2011 - 2015 роки.

- Виконання  завдань і заходів.

В ході реалізації Програми у 2014 році здійснені наступні заходи:

Встановлення  побудинкових приладів обліку електричної енергії.

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано:

- капітальний ремонт  електричних мереж житлових будинків з встановленням приладів обліку електричної енергії на освітлення сходових клітинна на 30 житлових будинках (вул. Гагаріна, 41, 41А, 43, 43А, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 58, 58Б, 59, 60;                                    пр. Гвардійський, 31, 31Б; вул. Донецька, 36, 42, 44а,  46А, 46Б, 48А, 50; вул. Леніна, 42;              вул. Мендєлєєва, 45, 48, 48А, 48Б, 56; пр. Радянський, 43) та в 1 гуртожитку за адресою                пр. Радянський 74;

- капітальний ремонт електричних мереж 6-х  житлових будинків:                                    вул. Менделєєва, 18, пр. Космонавтів, 25а, вул. Федоренка, 49а, пр. Космонавтів, 13,                  пр. Гвардійський, 59 , пр. Гвардійський, 63.

Модернізація об’єктів зовнішнього освітлення

із впровадженням сучасних ефективних технологій.

За рахунок  коштів місцевого бюджету КП «Сєвєродонецькліфт» виконало модернізацію  мереж зовнішнього освітлення шляхом заміни 36 одиниць світильників з лампами розжарювання на енергозберігаючи світильники по вул. Маяковського встановлено 22 одиниці та в с. Воєводівка по  вул. Кооперативна встановлено 14 одиниць.

Утеплення житлових будинків.

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано капітальний ремонт 4-х житлових будинків  з утепленням стін зовні: вул. Єгорова, 20,  вул. Мендєлєєва, 18, вул. Леніна, 7,            пр. Радянський, 3.

Заміна центральних теплових пунктів (ЦТП)

на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових  будинків

з приладами обліку теплової енергії.

У зв’язку з обмеженістю міського бюджету капітальний ремонт  систем гарячого водопостачання житлових будинків із заміною  водопідігрівників та капітальний ремонт виносних рамок управління опаленням не виконано.

Заміна центральних теплових пунктів (ЦТП) на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових  будинків з приладами обліку споживання теплової енергії не виконано з причини відсутності фінансування з державного бюджету.

3. Оцінка ефективності виконання.

Виконання заходів Програми сприяло підвищенню ефективності використання та поліпшенню технічного стану житлових будинків, внутрішньобудинкових електричних мереж, економії енергетичних ресурсів.

4. Фінансування.

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету.

З Державного бюджету у 2014 році фінансування не отримано.

| № п/п | Найменування енергозберігаючих заходів та місця їх впровадження | Термін виконання заходів по роках | Орієнтовна кошторисна вартість заходу, тис. грн. | Джерела фінансування заходів |  | Фактичне виконання у 2014 р., тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 1. Встановлення побудинкових приладів обліку електричної енергії. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КП «Житлосервіс "Світанок" | 2011-2015рр. | 150,0 | Місцевий бюджет |  |  | 0 |  |  |
| 1.2. | КП "Житлосервіс "Злагода" | 2011-2015рр. | 20,5 | Місцевий бюджет |  |  | 176,280 |  |  |
| 1.3. | КП "Житлосервіс "Ритм" | 2011-2015рр. | 558,0 | Місцевий бюджет |  |  | 411,733 |  |  |
| 1.4. | КП "Житлосервіс "Промінь" | 2011-2015рр. | 15,1 | Місцевий бюджет |  |  | 372,271 |  |  |
| 1.5. | КП "Житлосервіс "Евріка" | 2011-2015рр. | 18,4 | Місцевий бюджет |  |  | 401,77 |  |  |
| 1.6. | КП "Житлосервіс "Добробут" | 2011-2015рр. | 659,0 | Місцевий бюджет |  |  | 0 |  |  |
| Всього |  |  | 1421,00 | Місцевий бюджет |  |  | 1362,054 |  |  |
| 2. Модернізація об’єктів зовнішнього освітлення із впровадженням сучасних ефективних технологій КП «Сєвєродонецькліфт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернізація мереж зовнішнього освітлення шляхом заміни світильників з ламп розжарювання на енергоефективні лампи 2014 р. - 36 од. | 2011-2015рр. | 352,1 |  | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші кошти |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.2. | Модернізація мереж зовнішнього освітлення шляхом встановлення приладів диференційного обліку електроенергії 2014 р | 2011-2015рр. | 80,0 |  | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Всього |  |  | 423,1 |  | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,2 |
| 3. Утеплення житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Утеплення житлових будинків 2014 р. - 4 буд. | 2011-2015рр. | 6000,0 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 1872,325 |
| Всього |  |  | 6000,0 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 1872,325 |
| 4. Заміна центральних теплових пунктів (ЦТП) на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових будинків з приладами обліку теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | КП "Сєвєродонецькі теплові мережі" заміна центральних теплових пунктів (ЦТП) на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових будинків з приладами обліку теплової енергії | 2011-2015рр. | 165880,00 |  | Державний бюджет |  |  | 0 |  |
|  | КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» капітальний ремонт рамок управління центральним опаленням 2014 р. – 0 од | 2011-2015рр. | 0 |  | Місцевий бюджет |  |  | 0 |  |
| Всього |  |  | 165880,00 |  | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| - Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання із заміною водопідігрівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | КП "Сєвєродонецькі теплові мережі" | 2012-2015рр. | 1000,0 |  | Місцевий бюджет |  |  | 0 |  |
| 6.Проведення енергоаудиту об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | «Житлосервіси» | 2011-2015рр. | 200,0 |  | Місцевий бюджет |  |  | 0 |  |
| 7. Освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Підприємства житлово-комунального господарства | 2011-2015рр. | - |  | Місцевий бюджет |  |  | 0 |  |
| Загальні обсяги орієнтовного фінансування |  |  | 177933,1 |  | Місцевий бюджет |  |  | 3364,579 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти |  |  | 0 |  |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми

Продовжити виконання «Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» у 2015 році.

Секретар міської ради									А.А. Гавриленко

Підготував:

Начальник управління ЖКГ міської ради 					             К.В. Потапкін