СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

_дев'яносто сьома_   (чергова)  сесія

РІШЕННЯ    №  4415

«  26    »   лютого   2015 р.

м.  Сєвєродонецьк

| Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік |  |  |
| --- | --- | --- |

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 04.02.1998 р. № 74 «Про Національну програму інформатизації», п. 3 рішення дев’яносто шостої сесії міської ради шостого скликання від 29.01.2015р. № 4346 «Про виконання рішення вісімдесят першої сесії міської ради шостого скликання від 20 лютого 2014 року № 3625 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2014 рік»,

## Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити  Програму інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік (Додаток).

- Відділу АСУ та ТО міської ради у січні 2016 року на черговій сесії міської ради звітувати про виконання Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради за 2015 рік.

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності (Рибальченко Є.М.).

| Міський голова |  | В.В. Казаков |
| --- | --- | --- |

Додаток

до рішення  _97_  сесії міської ради

від  _26_ лютого 2015 р. № _4415_

ПРОГРАМА
інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми

1.1. Назва:

Програма інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2015_рік (Програма).

1.2. Підстава для розроблення:

Пункт 3 рішення дев’яносто шостої сесії міської ради шостого скликання від 29.01.2015р. № 4346 «Про виконання рішення вісімдесят першої сесії міської ради шостого скликання від 20 лютого 2014 року № 3625 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2014 рік».

1.3. Розробник програми:

Відділ АСУ та ТО міської ради.

1.4. Співрозробники програми:  відсутні.

1.5. Відповідальний виконавець програми:

Гурська Ірина Борисівна - начальник відділу АСУ та ТО міської ради.

1.6. Виконавці заходів:

Усі заходи Програми виконуються працівниками відділу АСУ та ТО міської ради.

1.7. Дата номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади

про розроблення програми:

Пункт 3 рішення дев’яносто шостої сесії міської ради шостого скликання від 29.01.2015р. № 4346 «Про виконання рішення вісімдесят першої сесії міської ради шостого скликання від 20 лютого 2014 року № 3625 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2014 рік».

1.8. Термін реалізації програми: з 01 січня до 31 грудня 2015 року.

1.9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

всього 406200 (чотириста шість тисяч двісті) грн.

у тому числі:

- коштів місцевого бюджету  406200 (чотириста шість тисяч двісті) грн.

2. Мета програми

Метою   Програми є   автоматизація діяльності структурних підрозділів міської ради та забезпечення   керівництва, департаментів, управлінь та відділів міської ради достовірною, повною та своєчасною інформацією, яка є основою для прийняття обґрунтованих, ефективних управлінських рішень та оперативного контролю за їх виконанням, а, також, є основою для більш раціонального використання наявних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів при вирішенні завдань розвитку  місцевої громади.

3. Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів
для реалізації міської цільової програми (SWOT-аналіз)

3.1. Сильні сторони:

- наявність розвинутої внутрішньої інформаційної інфраструктури, а саме: локальна комп’ютерна мережа міської ради, сервер баз даних, підключення до Інтернет, електронна пошта, інше;

- наявність ліцензійного програмного забезпечення, на базі якого можливий подальший розвиток та вдосконалення внутрішньої інформаційної інфраструктури задля досягнення мети Програми;

-  наявність висококваліфікованих спеціалістів, здібних ефективно, на високому професійному рівні вирішувати завдання, які ставляться задля досягнення мети Програми;

- наявність запланованих в бюджеті фінансових ресурсів та наявність матеріальних ресурсів, необхідних для вирішення завдань Програми.

3.2. Слабкі сторони:

- Можливе несвоєчасне, або не в повному обсязі фінансування заходів Програми, які його потребують.

3.3. Можливості:

- При наявності достатнього фінансування можливе вирішення завдань Програми шляхом придбання готових спеціалізованих програмно-технічних комплексів з автоматизації та інформаційної підтримки діловодства, які вирішують завдання Програми.

3.4. Загрози:

- Можлива кардинальна перебудова внутрішньої інформаційної інфраструктури, наприклад, пов’язана із змінами в Законодавстві України (вимоги щодо захисту персональних даних, забезпечення доступу до публічної інформації, тощо).

Аналізуючи перелічені вище фактори, можна зробити висновок, що «Сильні сторони» та «Можливості» переважають над «Слабкими сторонами» та «Загрозами». Тому прийняття Програми є доцільним.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

4.1. Самостійна розробка програмного забезпечення

Частина завдань, які поставлені у Програмі, можуть бути вирішені шляхом самостійної розробки відповідного програмного забезпечення. Для цього міська рада має усі необхідні ресурси, а саме: потужний ліцензійний інструментарій проектувальника програмного забезпечення та висококваліфікованих спеціалістів, здібних ефективно, на високому професійному рівні вирішувати завдання, які ставляться задля досягнення мети Програми.

4.2. Закупівля комп’ютерної та оргтехніки

Для надійного, ефективного функціонування комп’ютерних програм та для змоги максимального використання функціоналу сучасного програмного забезпечення необхідна сучасна апаратна платформа – комп’ютерна та інша оргтехніка. Для її придбання теж необхідне відповідне бюджетне фінансування.

4.3. Удосконалення інформаційної інфраструктури

Одним із шляхів оптимізації та підвищення ефективності та надійності використання наявного апаратно-програмного потенціалу є удосконалення інформаційної інфраструктури. Шляхами такого удосконалення є:

- модернізація або заміна обладнання внутрішнього корпоративного зв’язку міської ради;

- модернізація або заміна застарілого обладнання локальної мережі, комп’ютерів користувачів, введення в експлуатацію серверного та іншого обладнання;

- оновлення існуючого програмного забезпечення або заміна його на більш сучасне та більш досконале програмне забезпечення;

- організаційно-технічні заходи щодо реорганізації доступу користувачів до ресурсів локальної мережі (серверів баз даних, комп’ютерів користувачів, мережевих принтерів та сканерів, тощо), ресурсів глобальної мережі Інтернет, електронної пошти, засобів телефонного зв’язку, тощо.

5. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання міської цільової програми «Програма інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2015_рік»

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показника | Зна-чення показника | Найменування заходу | Прогнозований обсяг фінансування для виконання завдань(тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модернізація інформаційної інфраструктури міської ради | Локальна комп’ютерна мережа міської ради | 1 | Закупівля, монтаж, налаштування та введення в експлуатацію обладнання локальної комп’ютерної мережі міської ради | 32,4 |
|  |  | Сервер | 1 | Закупівля, налаштування та введення в експлуатацію файлового серверу | 66 |
|  |  | Джерело безперебійного живлення серверів | 1 | Закупівля та введення в експлуатацію джерела безперебійного живлення серверів | 9,6 |
|  |  | Персональні комп'ютери | 16 | Заміна фізично застарілих комп'ютерів користувачів | 115,2 |
|  |  | Багатофункціональні пристрої | 10 | Закупівля, налаштування та введення в експлуатацію багатофункціональних пристроїв | 75 |
|  |  | Принтери | 10 | Закупівля, налаштування та введення в експлуатацію принтерів | 30 |
|  |  | Сканери | 3 | Закупівля, налаштування та введення в експлуатацію сканерів | 9 |
|  |  | Запасні частини для кольорового лазерного принтера | 1 | Закупівля комплекту запасних частин для ремонту кольорового лазерного принтера | 25 |
|  |  | Обладнання для звукозапису сесій | 1 | Закупівля та заміна застарілого обладнання звукозапису сесій | 3 |
|  |  | Ліцензування програмного забезпечення розробника баз даних | 1 | Ліцензування програмного забезпечення розробника баз даних | 25 |
|  |  | Ліцензування програмного забезпечення антивірусного захисту | 1 | Ліцензування програмного забезпечення антивірусного захисту | 16 |
|  | Реєстр недобросовісних підприємців (реалізаторів) | База даних та програмне забезпечення | 1 | Введення в експлуатацію бази даних та програмного забезпечення автоматизованої системи «Реєстр недобросовісних підприємців (реалізаторів)» | 0 |
|  | Модернізація на основі сучасної підсистеми доступу до баз даних програмного комплексу «Реєстрація вхідної-вихідної кореспонденції, контроль строків виконання контрольних документів» | База даних та програмне забезпечення | 1 | Модернізація на основі сучасної підсистеми доступу до баз даних програмного комплексу «Реєстрація вхідної-вихідної кореспонденції, контроль строків виконання контрольних документів» | 0 |

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання міської цільової програми «Програма інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2015_рік»

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернізація інформаційної інфраструктури міської ради | Локальна комп’ютерна мережа міської ради | Шт. | 1 |
|  |  | Сервер | Шт. | 1 |
|  |  | Джерело безперебійного живлення серверів | Шт. | 1 |
|  |  | Персональні комп'ютери | Шт. | 16 |
|  |  | Багатофункціональні пристрої | Шт. | 10 |
|  |  | Принтери | Шт. | 10 |
|  |  | Сканери | Шт. | 3 |
|  |  | Запасні частини для кольорового лазерного принтера | Шт. | 1 |
|  |  | Обладнання для звукозапису сесій | Шт. | 1 |
|  |  | Ліцензування програмного забезпечення розробника баз даних | Шт. | 1 |
|  |  | Ліцензування програмного забезпечення антивірусного захисту | Шт. | 1 |
| 2. | Реєстр недобросовісних підприємців (реалізаторів) | База даних та програмне забезпечення | Шт. | 1 |
| 3. | Модернізація на основі сучасної підсистеми доступу до баз даних програмного комплексу «Реєстрація вхідної-вихідної кореспонденції, контроль строків виконання контрольних документів» | База даних та програмне забезпечення | Шт. | 1 |

7. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

міської цільової програми «Програма інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2015_рік»

7.1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 406200 (чотириста шість тисяч двісті) грн.

7.2. Головний розпорядник бюджетних коштів:	Сєвєродонецька міська рада.

7.3. Джерела фінансування:		місцевий бюджет.

| Секретар ради |  | А.А. Гавриленко |
| --- | --- | --- |