СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Дев’яноста дев’ята (чергова) сесія

РІШЕННЯ  №4427

“_31_”  березня_   2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення 35-ої сесії міської ради від 29.03.2012 року № 1511 «Про затвердження «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки»» за 2014 рік

Керуючись ст.26 п.22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звіт про виконання “Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки”, яка затверджена рішенням 35-ої сесії міськради від 29.03.2012 року № 1511, за 2014 рік, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про хід виконання “Програми розвитку інвестиційної діяльності  м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки ” за 2014 рік (додається).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів та постійну комісію з питань промисловості, транспорту та зв׳язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва.

Міський голова								В.В.Казаков

Мвамвсирр112

Директор департаменту

економічного розвитку							Н.С.Колєснік

Додаток

до рішення  99-ої сесії міськради

від “_26_” _березня 2015 року № 4427

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

”ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ  м.СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ

НА  2012-2015 РОКИ”

ЗА 2014 РІК

-

Сєвєродонецьк

2015 р.

ЗМІСТ

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |  | 4 |
| # І. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2014РОЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |  |  | 5 |
|  | - Стан і тенденції розвитку інвестицій в економіку міста. . . . . . . . . . . . . . |  | 5 |
|  | - Аналіз розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності. . . . . . . . |  | 6 |
| ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В 2014 РОЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 7 |
| IІІ. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 11 |
|  | Показники обсягів залучених іноземних інвестицій у м. Сєвєродонецьку. . |  | 11 |
|  | Показники обсягів будівництва та проектно-дослідницьких робіт у м. Сєвєродонецьку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . |  | 11 |
|  | Показники розвитку інноваційної діяльності у м. Сєвєродонецьку. . . . . . . . |  | 11 |
| IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 11 |
| # V. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 12 |

# ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. Назва Програми | Програма розвитку інвестиційної діяльності м. Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки |
| --- | --- |
| 2. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми | Державна цільова програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки, програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність в Україні», «Про режим іноземного інвестування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про державно-приватне партнерство», Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Стратегія економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, регіональна цільова Програма «Луганщина інвестиційна» на 2011-2015 роки», Програма соціально-економічного і культурного розвитку м.Сєвєродонецька на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки, Стратегія соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2012-2015 роки |
| 3. Замовник Програми | Сєвєродонецька міська рада |
| 4. Розробник Програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
| 5. Учасники Програми | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та організації усіх форм власності міста |
| 6. Відповідальний виконавець Програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2012-2015 роки |

# І. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У 2014 РОЦІ

  - Стан і тенденції розвитку інвестицій в економіку міста

Міська рада постійно займається питанням поліпшення інвестиційного клімату в м. Сєвєродонецьку та залучення інвестиційного капіталу, як вітчизняних так й іноземних інвесторів з метою розвитку економіки, інфраструктури міста, питань благоустрою, житлово-комунального хазяйства, соціальних та інших питань. Розвиток взаємодії влади та бізнесу є однією з найважливіших умов для формування ефективної інвестиційної політики та розвитку інвестиційної діяльності в місті.

Сєвєродонецьк залишається містом інвестиційної привабливості. Іноземні інвестиції вкладено у більш ніж 30 підприємств міста. Залучення інвестицій в розвиток міста сприяє введенню в експлуатацію нових промислових потужностей зі створенням нових робочих місць, а також будівництво житла, торгівельних, культурно-розважальних та оздоровчих комплексів.

За оперативними даними в 2014 році в розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 201,3 млн. грн. капітальних інвестицій, що в 2,1 рази менше обсягу 2013 року.

Будівельними підприємствами в 2014 році виконано будівельних робіт в обсязі 133,5 млн. грн., що на 1,2% менше обсягу 2013 року. Питома вага обсягу виконаних робіт складає 16,6% від загального обсягу по Луганській області.

В 2014 році введено в експлуатацію 3115,7 м2 житлових будинків, що в 2,7 разів менше введеного житла за 2013 рік.

- ІІ пусковий комплекс після реконструкції гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок з прибудовами по вул. Маяковського, 10 загальною площею 1856,7 м2, в тому числі: загальна площа житлового будинку - 1484,4 м2, вбудовані приміщення - 372,3 м2 (ТОВ «А.Т. «Мрія - Інвест»). Введено в експлуатацію 29 квартир, з них 9 квартир – однокімнатних, 20 квартир – 2-х кімнатних, вартість основних фондів 4027,1 тис. грн.

- Шість індивідуальних житлових будинки загальною площею 1259 м2.

Відділом капітального будівництва міської ради на виконання «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м.Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» в 2014 році освоєно та профінансовано кошти в сумі 11838,1 тис. грн., в. ч. з місцевого бюджету 9660,4 тис. грн., з державного бюджету – 1977,7 тис. грн., з обласного бюджету – 200,0 тис. грн. Крім того погашена кредиторська заборгованість за 2013 рік у сумі 2529,8 тис. грн.

Одним з основних напрямків залучення додаткових інвестиційних ресурсів є участь проектів Сєвєродонецької міської ради в різноманітних конкурсах проектів, програм розвитку місцевого самоврядування.

В 2014 році міська рада приймала участь у конкурсі запропонованим Європейським союзом «Підтримка для постраждалих від конфлікту громад в Україні». Заявка на отримання гранту по проекту «Капітальний ремонт автомобільних мостів через річку Сіверський Донець та через річку Борова», які зруйновані під час проведення АТО була прийнята Євро комісією. Вартість проекту - 2,035 млн. євро.

Міська рада протягом 2013-2014 років співпрацює з Північною екологічною корпорацією НЕФКО (далі НЕФКО) за трьома проектами:

- «Сєвєродонецьк - вуличне освітлення» в рамках фінансової програми «ДЕМО -УКРАЇНА ЦТ». Вартість проекту - 2368,6 тис. грн.

У листопаді 2014 року Міністерством фінансів України погоджено обсяг та умови надання місцевої гарантії Сєвєродонецькою міською радою.

У  грудні 2014 року були укладені договори:

- кредитний;

- місцевої гарантії;

- про погашення заборгованості КП «Сєвєродонецькліфт» перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних забов’язань.

Надано до НЕФКО заявку для отримання гранту в сумі 2532,8 тис. грн. на освітлення інших вулиць міста.

- «Модернізація з метою підвищення енергоефективності, систем централізованого теплопостачання об'єктів 75,76,77 і частини 52 мікрорайонів м. Сєвєродонецьк», вартість якого - 132468,0 тис. грн. Комплект документів направлено до Міністерства фінансів України для отримання погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Сєвєродонецькою міською радою.

- В рамках фінансової програми «ДЕМО-УКРАЇНА ЦТ» «Модернізація системи теплопостачання об'єктів 81 мікрорайону», вартість якого - 15485,0 тис. грн. Комплект документів направлено до Міністерства фінансів України для отримання погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Сєвєродонецькою міською радою.

На розгляд керівництва НЕФКО для отримання грантів надано 11 проектних заявок:

- Модульна пелетна котельня для опалення та гарячого водопостачання будинку для переселенців та ветеранів (будівля колишнього інфекційного відділення для дорослих);

- Утеплення фасаду будинку для переселенців та ветеранів з метою енергозбереження (будівля колишнього інфекційного відділення для дорослих);

- Генерація тепла для потреб систем опалення та гарячого водопостачання в дитячому садку № 11 «Світлячок»);

- Генерація тепла для потреб систем опалення та гарячого водопостачання в дитячому садку № 24 «Сніжинка»);

- Генерація тепла для потреб систем опалення та гарячого водопостачання в спеціалізованій  школі-колегіумі Національного університету «Києво Могилянська академія»;

- Генерація тепла для потреб гарячого водопостачання для душових і лікувальних ванн у фізіотерапевтичному відділенні КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня»;

- Вентиляція в душовій і басейні водолікарні КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня»;

- Басейн: підігрів води та ГВП душових басейну водолікарні КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня»;

- Модернізація системи опалення ДЮСШ№3 (школа великого тенісу);

- Модернізація системи опалення КДЮСШ-1 (Палац тенісу);

- Реконструкція системи освітлення дитячого садка №43 для дітей-переселенців з використанням енергозберігаючих світлодіодних ламп.

В 2014 році відділом освіти до Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування направлено проект «Підвищення енергоефективністі комунального дошкільного закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 12 "Малюк" Сєвєродонецької міської раді шляхом термомодернизації, який став переможцем конкурсу. Загальний обсяг фінансування проекту з різних джерел – 1646,6 тис.грн.

У 2014 році були реалізовані проекти:

«Енергоефктивна реновація середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №6 М. Сєвєродонецьку Луганської області», «Відновлення вуличного освітлення в селищах міського типу Сиротине, Метьолкіне та Воронове». Загальна сума проектів з різних джерел  - 1026,9 тис.грн.

В листопаді 2014 року ДЮСШ-2 та ДЮСШ-3 переведено на автономне опалення загальною вартістю 1200,0 тис. грн. та проведено заміну електричних ламп на енергозберігаючі в ДЮСШ-1, ДЮСШ-2, ДЮСШ-3 та Льодовому палаці загальною вартістю 254,56 тис. грн.

## 1.2. Аналіз розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності

Державна програма модернізації зробила ставку на інтелект та інновації, що означає інтелектуалізацію та інноватизацію нашої економіки, широке використання інформаційно-інноваційних технологій як важливої умови розв’язання проблем модернізації економіки.

Традиційні фактори виробництва – земля і капітал – примножують головним чином фізичні сили людини, зумовлюють інтелектуалізацію виробництва і праці, породжують нові поняття – «інтелектуальна власність», «інтелектуальний капітал», «інтелектуальний продукт».

В місті протягом останніх років спостерігалося поступове підвищення інноваційної активності промислових підприємств, частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств складає 15,8%.

За 2014 рік загальний обсяг наукових та проектно-дослідницьких робіт склав 6536,9 млн. грн..

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В 2014 РОЦІ

Таблиця 1

| Зміст заходу | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| І. Удосконалення системи маркетингу, формування позитивного іміджу міста та його популяризації серед вітчизняних та іноземних інвесторів |  |  |  |  |
| 1.1. Участь у вітчизняних та закордонних іміджевих заходах з інвестиційної тематики, організація та проведення таких заходів у місті, підготовка презентацій, виїзні місії на цільові ринки | 120,0 | - |  | В 2014 році участь у проекті ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» , також у Проекті ЕС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» фаза ІІІ Підготовка презентацій про енергоефективні рішення |
| 1.2.Розробка Дорожньої карти інвестора міста Сєвєродонецька | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | Карта розміщена на сайті міської ради . |
| 1.3.Розробка та періодичне оновлення інформаційних матеріалів про місто та галузі господарського комплексу міста. |  |  |  | На сайті міської ради щоквартально розміщується «Оцінка результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення Луганської області». Щорічно оновлюються дані про місто, які входять до складу паспорта міста, маркетингові матеріали про місто. - |
| 1.4. Підготовка маркетингових та інших цільових досліджень за запитами потенційних інвесторів |  |  |  |  |
| 1.5. Розробка та виготовлення промоційних матеріалів (друк буклетів про місто, про інвестиційні пропозиції та проекти, виготовлення дисків, сувенірної продукції тощо) | 120,0 | - |  | Інформація про місто постійно оновлюється та розміщується на сайті міської ради та при підготовці промоційних матеріалів. |
| 1.6. Розповсюдження комплекту маркетингових матеріалів про місто перед цільовою аудиторією | 40,0 | - |  | При проведенні зустрічей з делегаціями різних компаній, які перебувають на території міста, готується комплекс маркетингових матеріалів про місто. |
| 1.7. Створення інвестиційного інтернет-порталу міста | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | Розроблено структура інвестиційного порталу міста. На порталі розміщується інформація з питань інвестиційної діяльності, яка постійно оновлюється. |
| 1.8.Розробка та формування електронної бази даних інвестиційних та інноваційних проектів (пропозицій) |  |  |  |  |
| 1.9. Надання пропозицій щодо удосконалення законодавчої бази та нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності |  |  |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| ІІ. Створення ефективної системи залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста |  |  |  |  |
| 2.1. Розробка Положення про інвестиційну діяльність на території міста Сєвєродонецька | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | Положення про інвестиційну діяльність на території м.Сєвєродонецька затверджено рішенням сесії міської ради та знаходиться на сайті міської ради «Інвестиційний портал». |
| 2.2. Створення ефективного механізму залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста |  |  |  | На сайті міської ради створено розділ «Інвестиційний портал міста», на якому розміщена інформація про м. Сєвєродонецьк, а також інформаційні матеріали з питань інвестиційної діяльності міської ради та підприємств міста, а також інформація щодо супроводу інвесторів. |
| 2.3. Коригування (розробка) Генерального плану міста з урахуванням зонінгу, встановлення меж м. Сєвєродонецька та розробка правил забудови населених пунктів |  |  |  | Рішенням сесії міськради № 2611 від 30.04.2013 р. затверджені заходи щодо оновлення генерального плану м.Сєвєродонецька з розробленням плану зонування. |
| 2.4. Формування та постійне оновлення електронної бази даних інвестиційно-привабливих земельних ділянок, виробничих об`єктів, інших будівель та споруд, які можуть бути запропоновані для реалізації інвестиційних проектів | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | Створено реєстр вільних земельних ділянок та вільних приміщень різних форм власності, який постійно оновлюється та розміщується на сайті . |
| 2.5. Формування переліку стратегічних інвестиційних проектів |  |  |  | Перелік пріоритетних проектів міської ради постійно оновлюється для включення до електронного реєстру інвестиційних проектів Луганської області. |
| 2.6. Проведення роботи з залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку інфраструктури міста |  |  |  | В 2014 році до департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації було подано 3 проектні пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги. Також були направлені : - заявка на участь в Проекті ЕС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» фаза ІІІ - заявка – вираження зацікавленості «Підтримка громад, що опинилися під впливом конфлікту в Україні», грантова програма ЕС |
| 2.7. Розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, проектів залучення міжнародної технічної допомоги, проектно-кошторисної документації у пріоритетних секторах інвестування міста | 8720,0 | - |  | В 2014 році підготовлено та направлено: - проекти на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, один проект «Підвищення енергоефективністі комунального дошкільного закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 12 "Малюк" Сєвєєродонецької міської раді шляхом термомодернизації» став переможцем. До Представництва ЄС в Україні направили проект, бюджет проекту «Капітальний ремонт автомобільних мостів через річку Сіверський Донець та через річку Борова» |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2.8. Надання інформаційної допомоги суб`єктам господарювання міста усіх форм власності з питань залучення інвестицій, отримання коштів державної та міжнародної технічної допомоги на розвиток економіки та інфраструктури міста | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | При зверненні суб’єктів господарювання, щодо залучення фінансових ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів, надається допомога по заповненню анкет і паспортів проектів. На інвестиційному порталі розміщується інформація про проведення конкурсу інвестиційних проектів. |
| 2.9. Надання потенційним інвесторам практичної та консультативної допомоги з питань реалізації інвестиційних проектів на території міста |  |  |  | Міська рада співпрацює із Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО у рамках Фонду Е5Р по впровадженню проекту модернізації системи теплопостачання та вуличного освітлення міста. |
| 2.10. Організація підготовки з інвестиційного менеджменту підприємців міста та фахівців міської ради, які відповідальні за організацію інвестиційної діяльності шляхом проведення тренінгів (в тому числі з участю експертів ЄС), а також здійснення заходів (тижневих курсів) з підвищення кваліфікації у сфері залучення інвестицій | 20,0 | - |  | В 2014 році було проведено тренінг за участю експертів ЄС з питань підготовки проектів для участі в конкурсі «Підтримка для постраждалих від конфлікту громад в Україні». |
| 2.11. Обмін досвідом з питань ефективних методів залучення інвестицій, супроводу інвестиційних проектів | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | На засіданнях колегії Департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації проводиться обмін досвідом між містами області щодо проведення робіт з питань залучення інвестицій на розвиток територій, на яких розглядаються проблемні питання залучення інвестицій. |
| ІІІ. Розвиток інвестиційно-іноваційних процесів у місті |  |  |  |  |
| 3.1.Визначення пріоритетних сфер (галузей) інвестування та виявлення потреб суб`єктів господарювання міста у інвестиційних ресурсах | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | На інвестиційному порталі міської ради з метою залучення додаткових коштів на реалізацію проектів підприємств розміщуються оголошення про проведення конкурсу інвестиційних проектів. |
| 3.2. Впровадження ефективних форм співробітництва між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка підприємців міста у пошуку партнерів | Кошти підприємств |  |  | На сайті міської ради постійно розміщується інформація про проведення різних заходів (тренінгів, виставок, конференцій) з питань інвестицій. |
| 3.3. Пошук потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проектів та підготовка до їх візитів | 20,0 | - |  | Перелік інвестиційних проектів, реєстр вільних земельних ділянок та приміщень розміщено на сайті міської ради . |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 3.4. Налагодження співпраці з вітчизняними та міжнародними агенціями і спеціалізованими установами з питань інформаційної та консультативно-методичної підтримки інвестиційної діяльності у місті | 10,0 | - |  | При підготовки матеріалів щодо реалізації проектів компанії НЕФКО міська рада співпрацювала з інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) та с фінансової компанією ТОВ «ФІАТУ» |
| 3.5. Запровадження конструктивної співпраці з інвесторами шляхом оперативного реагування на їх пропозиції та звернення щодо ускладнень в їх діяльності | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | - |
| 3.6. Надання суб’єктам підприємницької діяльності міста фінансової підтримки з часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів | 100,0 |  | - | - |
| 3.7. Застосування механізму державно-приватного партнерства, зокрема розвиток концесій, як інструменту залучення інвестиційних ресурсів в інфраструктуру міста | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | Сєвєродонецькою міською радою проводилась організаційна робота з реалізації діючого проекту державно-приватного партнерства - проект на 2012-2014 роки у сфері водопостачання і водовідведення міста у рамках договору про передачу у концесію ТОВ «Таун-Сервіс» об`єкту комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька – цілісного майнового комплексу КП «Сєвєродонецькводоканал». |
| 3.8. Проведення інвентаризації об`єктів нерухомості (у тому числі виробничих) і земельних ділянок міста та створення інвестиційного продукту для інвесторів на базі вільних об`єктів нерухомості і земельних ділянок |  |  |  | Сформовано реєстр вільних земельних ділянок та вільних приміщень різних форм власності |
| 3.9. Створення цілісної системи інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності |  |  |  | - |

IІІ. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Показники обсягів залучених іноземних інвестицій у м. Сєвєродонецьку

Таблиця 2

| Показник | Одиниця виміру | 2013 рік | 2014 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком - всього | млн. дол. США | 191,5 | 176,1 |
| у % до попереднього року | % | 99,2 | 91,4 |

Показники обсягів будівництва та проектно-дослідницьких робіт у м. Сєвєродонецьку

Таблиця 3

| Показник | Одиниця виміру | 2013 рік | 2014 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг будівельно-монтажних робіт | тис. грн. | 10150,0 | 133519,0 |
| Обсяг проектно-дослідницьких робіт | тис. грн.. | 6536,9 | 29085,6 |

Показники розвитку інноваційної діяльності у м. Сєвєродонецьку

Таблиця 4

| Показники | Одиниця виміру | 20132 рік | 2014 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Рівень інноваційної активності підприємств у промисловості, відсотків | % | 15,8 | 15,8 |
| Впровадження нових технологічних процесів, одиниць | Один. | 5 | - |
| Освоєння нових видів продукції, одиниць | Один. | 3 | - |

IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів. Крім того, на виконання окремих заходів Програми, спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством (власні кошти підприємств і організацій міста, кредити банків, кошти іноземних інвесторів, кошти міжнародної технічної допомоги, тощо).

Обсяги фінансування програм у 2014 році

Таблиця 5

| Джерела фінансування | Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 рік | 2014 року |
| Державний, обласний бюджети | 2570,4 | 2177,7 |
| Міський бюджет | 359,4 | 9660,4 |
| Інші кошти | 1987,0 | 48107,2 |
| Загальний обсяг ресурсів | 4916,8 | 59945,3 |

# V. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Аналіз виконання завдань «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки» у 2014 свідчить про те, що більшість завдань Програми виконується. Підсумки роботи за  2014 рік підтверджують позитивні тенденції в розвитку інвестиційної діяльності в місті.

Продовжується робота з потенційними інвесторами щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів міста. Надані проекти, для фінансування за рахунок коштів Фонду регіонального розвитку, обласного та державного бюджету, також за рахунок міжнародних організацій.

В 2014 році продовжувалась робота щодо реалізації проектів через застосування механізму державно-приватного партнерства.

Водночас, незважаючи на істотні позитивні зрушення, існує ряд проблемних питань:

- Низька активність підприємств міста щодо залучення інвестиційних ресурсів в технологічний розвиток підприємств.

- Скорочення обсягів кредитних ресурсів на розвиток економіки.

- Низький рівень інвестицій в основної капітал.

- Низький рівень впровадження інноваційних технологій, освоєння нових видів продукції на підприємствах міста.

Секретар ради								А.А.Гавриленко