СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Дев’яносто дев’ята (чергова) сесія

РІШЕННЯ № 4432

31 березня 2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання

«Міської цільової Програми

з виконання доручень

виборців, які надані

депутатам Сєвєродонецької

міської ради VI скликання

на 2011-2014 роки».

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заключний звіт про хід виконання «Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької  міської ради VI скликання на 2011-2014 роки» , Сєвєродонецька міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити заключний звіт про хід виконання «Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки» (Додаток).

2. Зняти з контролю, як виконані,  рішення сесій Сєвєродонецької міської ради:

- від 26.05.2011 року № 553 «Про затвердження Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки»;

- від 28.07.2011р. № 696 «Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 26.05.2011р. №553 «Про затвердження Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки».

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальної власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський  голова                                                                                       В.В. Казаков

Підготував:

Начальник управління ЖКГ	                                                    	   								            						К.В. Потапкін

Узгоджено:

Секретар ради		                                                                         	         	          А.А. Гавриленко

В.о. першого заступника міського голови		                                              О.В. Ольшанський

Начальник фінансового управління 							                                                        М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням                         	                  		В.В. Коритний

Директор департаменту з юридичних

питань та контролю міської ради		                                                      	    О.О. Мураховський

Додаток                                                                																																																									                                                                                до рішення 99-ї (чергової) сесії

від 31 березня 2015 року № 4432

Заключний звіт

про хід виконання  «Міської цільової Програми з виконання доручень виборців,

які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки»

І. Основні дані.

Міська цільова Програма з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки (далі Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.05.2011 року № 553. До Програми рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 28.07.2011 р. № 696 внесені зміни.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства та Відідл капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Житлосервіс «Промінь», КП «Житлосервіс «Евріка», КП «Житлосервіс «Злагода», КП «Житлосервіс «Ритм», КП «Житлосервіс «Добробут», ОСББ «Луч», ОСББ «Сєвєродонецька «Надія», ОСББ «Я.В.А.», КП «Сєвєродонецькі теплові мережі», КП «Сєвєродонецькліфт», КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», ТОВ  агрофірма «Зелене господарство», ТОВ «ТАУН СЕРВІС» та інші підприємства, яки визначені на конкурсних торгах та на договірних засадах.

Термін реалізації Програми: 2011 – 2014 роки.

II. Виконання завдань та заходів.

В ході реалізації Програми виконані завдання з:

- ремонту покрівель житлових будинків;

- ремонту внутрішньобудинкових електромереж;

- ремонту під’їздів;

- відновлення (ремонту) освітлення над під’їздами;

- ремонт ґанків та козирків;

- встановлення (ремонту) дверей на входах до під’їздів;

- скління під’їздів;

- відновлення (ремонту) відмостки (вимощення) навколо житлових будинків;

- налагодження роботи вентиляційних каналів;

- відновлення захисних металевих решіток на сходових майданчиках;

- ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж;

- фарбування газових труб;

- ремонту аварійних балконів;

- ремонту зливостоків;

- ремонту та упорядкування внутрішньобудинкових телефонних мереж;

- ремонту та наладки систем опалення;

- встановлення лав біля під’їздів, улаштування поручнів на вході у під’їзди;

- встановлення дитячих та спортивних майданчиків;

- обрізки гілок дерев, видалення сухих дерев;

- закриття оглядових колодязів;

- інших робіт з ремонту та обслуговування житлових будинків;

- відновлення (ремонту) зовнішнього освітлення кварталів, вулиць та тротуарів;

- ремонту асфальтобетонного покриття.

Крім того виконані аналогічні ремонтні роботи за іншими адресами, не передбаченими Програмою, як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і за кошти підприємств та позабюджетні кошти.

В 2014 році за рахунок коштів місцевого бюджету виконано:

- капітальний ремонт покрівель на 14 житлових будинках на суму 3143,837 тис.грн.;

- капітальний ремонт колекторів холодного водопостачання в 17 житлових будинках на суму  1027,435 тис.грн.;

- капітальний ремонт колекторів каналізації в 5 житлових будинках на суму                         246,107 тис.грн.;

- капітальний ремонт  4-х виносних рамок управління централізованим опаленням житлових будинків на суму 69,6 тис.грн.;

- капітальний ремонт 7-ми колекторів централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання житлових будинків на суму 263,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт 2-х колекторів  централізованого опалення та гарячого водопостачання від будинку до виносної рамки управління опаленням на суму 61,1 тис.грн.;

- капітальний ремонт оголовків димовентканалів на 11 житлових будинках                  на суму 92,54 тис.грн.;

- капітальний ремонт 2 квартир, які постраждали в період проведення АТО                          на суму 75,218 тис.грн.;

- капітальний ремонт  житлового будинку по вул. Лисичанська, 5б, який постраждав в період проведення АТО,  з виконанням капітального ремонту плит покриття та плит перекриття даху на суму 38,126 тис. грн.;

- капітальний ремонт санвузлів та місць загального користування у гуртожитку  по вул. Партизанська, 12;

- у квартирах пільгової категорії громадян згідно черги замінено  13 одиниць газового обладнання на суму 37,518 тис.грн.;

- капітальний ремонт будинків з утеплення стін зовні на 4-х житлових будинках                      на  суму 1872,325 тис.грн.;

- експертно-технічне обстеження 29 пасажирських ліфтів житлових будинків для подовження терміну їх експлуатації на суму 60,9 тис.грн.;

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж на 45 житлових будинках на суму 1362,054 тис.грн. За результатами виконання встановлено 30 будинкових лічильників електричної енергії для обліку споживання на освітлення сходових клітин.

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Горького від                        пр. Радянського до вул. Донецька на суму 67,8 тис.грн.;

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Маяковського (встановлено 22 нових енергоефективних світильника, 22 нових кронштейни, змонтовано 620 м електропроводу, встановлені нові залізобетонні опори) та в с. Воєводівка по                           вул. Кооперативній (встановлено 14 нових енерегоефективних світильника, 14 нових кронштейни, змонтовано 1150 м електропроводу) на  суму  130,1 тис. грн.

- будівництво малих архітектурних форм – огорожі та замощення 22 контейнерних майданчиків на суму 193,523 тис.грн.;

- видалення аварійних дерев на прибудинкових територіях на суму 43,558тис. грн..

За кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетом виконано поточний ремонт доріг: по вул. Обїзна, вул. Вілєсова, вул. Лисичанська, вул. Донецька,                        вул. Ломоносова, вул. Сметаніна, дорога до міського кладовища, пр. Хіміків,                                вул. Першотравнева, вул. Гагаріна, вул. Енергетиків;  в с. Сиротине (провулок Глинний,            вул. Молодіжна); в с. Борівське (вул. Леніна, вул. Крупськой, вул. Червоних партизан). Загальна площа відремонтованого поточним ремонтом асфальтобетонного покриття складає 2309 м2 на загальну суму 414,15 тис.грн.

За кошти місцевого бюджету виконано капітальний ремонт доріг загальною площею  6275,07 м2: в смт. Метьолкіно на суму 49,9 тис. грн.; в с Павлоград на суму 49,9 тис. грн.;                 в житловому районі Щедрищеве на суму 49,9 тис. грн. ; в с. Синецький на суму 49,9 тис. грн.; в смт. Воронове на суму  49,9 тис. грн.

III. Оцінка ефективності виконання.

В результаті аналізу кількісних та якісних показників виконання Програми у 2014 році виявлено, що результати досягнуті в основному за рахунок коштів місцевого бюджету у рамках наданого фінансування, а також за рахунок коштів підприємств, ОСББ та позабюджетних коштів, при цьому поліпшилися умови життя  мешканців міста та прилеглих селищ, покращився зовнішній вигляд та санітарний стан територій міста.

Не зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію у державі та тяжке фінансове становище, основні завдання Програми виконані задовільно.

Секретар міської ради	                                                      А.А. Гавриленко