СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Дев’яносто дев’ята  (чергова) сесія

РІШЕННЯ № 4499

“ 31 ”  березня 2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення сесії міської ради

від 22.12.2011 р. № 1150 «Про затвердження

Програми енергоефективності закладів відділу

молоді та спорту Сєвєродонецької

міської ради на 2011 – 2015 роки»

за 2014 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення п’ятнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 26 травня 2011 року № 531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», з метою зменшення невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів, оптимізації паливно-енергетичного балансу та скорочення бюджетних видатків на фінансування енергоносіїв для закладів відділу молоді та спорту, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Інформацію про хід виконання рішення сесії міської ради від 22.12.2011  р. № 1150 «Про затвердження Програми енергоефективності закладів відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради на 2011 – 2015 роки»  за 2014 рік прийняти до відома. (Додаток).

2.   Подовжити виконання заходів в 2015 році.

3.   Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань: освіти , культури, духовності, спорту, молодіжної політики.

Міський голова                                                                                     В. В. Казаков

Додаток

до рішення  99 (чергової )  сесії

міської ради  № 4499

від  31 березня  2015 р.

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання у 2014 році   програми

«Енергоефективності закладів відділу  молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки

1. Основні дані.

З метою виконання Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011 – 2015 роки, та виконання заходів Програми енергоефективності закладів відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради на 2011 -2015 роки, враховуючи високу енергоємність промислової продукції, залежність функціонування господарського комплексу міста, визначено основну мету -  зниження енергоємності продукції, скорочення бюджетних видатків на фінансування енергоносіїв для бюджетних установ міста. Програма енергоефективності відділу  молоді та спорту визначає: існуючий та перспективний потенціал енергозбереження, розробку основних напрямків реалізації, розробку енергоефективності завдань і заходів.

2. Виконання завдань і заходів.

До основних напрямків впровадження енергоефективних заходів  увійшли:

- реконструкція об’єктів теплопостачання;

- встановлення теплових лічильників;

- модернізація об’єктів відділу молоді та спорту;

- встановлення метало-пластикових вікон;

- заміна електроламп на світодіодні;

В місті впроваджуються заходи в дитячо-юнацьких спортивних школах та Льодовому палаці спорту, щодо скорочення споживання енергоносіїв, підвищення рівня енергетичної безпеки, зменшення енергозалежності, підвищення рівня якості надання комунальних послуг.

3. Оцінка ефективності виконання.

У бюджетній сфері впровадження ресурсозберігаючих заходів здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.1999 р. № 2183 «Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами».

Популяризація енергозбереження серед суб’єктів господарювання та різних верств населення займає важливе місце у справі економії ПЕР.

На виконання даної програми виконані слідуючи енергозберігаючі заходи:

- встановлено 118 енергозберігаючих ламп на суму 8 тис. гривень;

- замінено трубопроводів 20 метрів  на суму 2200 гривень;

- замінено регістрів системи опалення 80 метрів на суму 5 тис. гривень;

- заміна калориферів на приточних вентсистемах 18 од. на суму 1тис. 100 грн.

- В ДЮСШ № 2 та ДЮСШ 3 встановлено міні котельня на суму 1 200 000 грн. і  введена в експлуатацію.

В 2014 році було заплановано встановлення метало пластикові вікна та тепловий лічильник, але за браком коштів дані заходи не виконано.

Завдяки міській Програмі енергоефективності закладів відділу молоді та спорту впроваджується енергозбереження та збереження теплових показників в закладах спорту.

4. Фінансування.

Згідно затвердженої  програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька, відділом затверджено Програму енергоефективності закладів відділу молоді та спорту.

На виконання даної програми виконані слідуючи енергозберігаючі заходи:

- встановлено 118 енергозберігаючих ламп на суму 8 тис. гривень;

- замінено трубопроводів 20 метрів  на суму 2200 гривень;

- замінено регістрів системи опалення 80 метрів на суму 5 тис. гривень;

- заміна калориферів на приточних вентсистемах 18 од. на суму 1тис. 100 грн.

- В ДЮСШ № 2 та ДЮСШ 3 встановлено міні котельня на суму 1 200 000 грн. і  введена в експлуатацію.

Загальна сума витрачених коштів складає 1млн.216 тис. 300 грн.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів

міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Виконуючи завдання Програми енергоефективності закладів відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради на 2011 – 2015 роки, треба визначити, що дана програма в місті працює. З метою подальшого виконання завдань та заходів  в місті потрібне передбачення коштів на наступний рік, це дасть змогу зниження рівня енергоємності, скорочення втрат енергоресурсів, покращення екологічної ситуації в місті.

Виділення коштів в 2015 році дасть змогу провести модернізацію будівель закладів відділу молоді та спорту, а саме установку метало пластикових вікон та  установку теплових лічильників для енергоефективності.

Секретар ради                                                                                            А.А.Гавриленко