СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_______________________ (__________) сесія

РІШЕННЯ  №

______________ 2016  року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження  «Міської цільової

програми утримання, поточного ремонту

та реконструкції системи зливової

каналізації м. Сєвєродонецька на 2017 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталої та ефективної роботи системи зливової каналізації міста,

Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2017 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ міської ради  надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2017 рік» в 1 кварталі 2018 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						І.М. Бутков

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                   	А.А. Ковалевський

Узгоджено:

Перший заступник міського голови				А.В. Коростельов

Заступник міського голови                                                            	О.Ю. Кузьмінов

Начальник фінансового управління			 	М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням     			 А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних

та правових питань 	міської ради					    В.В. Рудьл

Додаток

до рішення __________ (________) сесії  								міської ради

від _____________ 2016 року № _____

Міська цільова програма

утримання, поточного ремонту та

реконструкції системи зливової

каналізації м. Сєвєродонецька

на 2017 рік

1. 	ПАСПОРТ

«Міської цільової програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливної каналізації м. Сєвєродонецька на 2017 рік»

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 15.08.2016 р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Забезпечення сталої та ефективної роботи системи зливової каналізації міста |
| 9. | Термін реалізації програми | 2017 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 810,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 810,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Реалізація основних заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану системи зливової каналізації, створення умов для відновлення роботи очисних споруд зливової каналізації в районі озера Чисте, повторного використання очищених вод для підтримки рівня води в озері Чисте, зменшення негативного впливу на оточуюче природне середовище |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Система зливової каналізації м. Сєвєродонецька складається із дощоприймачів, каналізаційної мережі, самопливних колекторів, насосної станції зливових вод в районі озера Чисте та напірних трубопроводів.

Умовно місто розділене на три басейни каналізування. Перший басейн сформований в «старій» частині міста, зливові води в якому накопичуються на вул. Сметаніна  і після реалізації проекту «Капітальний ремонт системи зливневої каналізації по вул. Сметаніна м. Сєвєродонецька» будуть очищатись  та направлятись на підживлення озера Паркове. Другий басейн сформований також в «старій» частині міста, від нього зливові води по самопливним колекторам по пр. Хіміків та пр. Гвардійському відводяться в загальноскидний канал ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» і далі в р. Сіверський Донець. Третій басейн сформований в «новій» частині міста, звідки зливові води по самопливним колекторам вул. Новікова та вул. Курчатова направляються на насосну станцію зливових вод в районі озера Чисте, звідки свого часу перекачувались також в загальноскидний канал. Але насосна станція припинила свою роботу в 1996 році з причини  руйнування залізобетонних будівельних конструкцій відстійників та затоплення машинного відділення з усім обладнанням та устаткуванням. Останні 20 років зливові води під час дощів та сніготанення накопичуються на території насосної станції та в пруду-накопичувачі і поступово просочуються в піщаний грунт. В той же час озеро Чисте потерпає від нестачі води і поступово втрачає свої розміри.

Необхідно вирішити питання розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію насосної станції з очисними спорудами для можливості використання очищених зливових вод на підживлення озера Чисте. На час відновлення роботи очисних споруд необхідно продовжувати утримання насосної станції та здійснювати її охорону.

Утримання в належному стані системи зливової каналізації потребує своєчасного поточного ремонту та гідродинамічного очищення колекторів та дощоприймачів від осаду та сміття.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності спроможних кваліфіковано виконувати роботи з розробки проектно-кошторисної документації; - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - за результатами проектування вартість реконструкції може значно перевищити можливості міського бюджету; - відсутність у комунального підприємства досвіду експлуатації очисних споруд та обладнання для гідродинамічного очищення |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - створення міського підприємства або дільниці з ремонту дорожнього покриття; - використання позабюджетних коштів | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві |

3. Мета Програми.

Головною метою Програми є забезпечення сталої та ефективної роботи системи зливової каналізації міста шляхом реалізація заходів, спрямованих на поліпшення її технічного стану, створення умов для відновлення роботи очисних споруд зливової каналізації в районі озера Чисте, повторного використання очищених вод для підтримки рівня води в озері Чисте, зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програма реалізується за такими напрямками:

1.Утримання насосної станції.

2.Поточний ремонт мереж зливової каналізації.

3.Гідродинамічне очищення мереж зливової каналізації.

4.Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція 	очисних 	споруд зливової каналізації в районі озера Чисте м. Сєвєродонецька».

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2017 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації | 1.Утримання насосної станції | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 150,0 | Стала робота і покращення технічного стану системи зливової каналізації, створення умов для відновлення роботи очисних споруд зливової каналізації в районі озера Чисте, повторного використання очищених вод для підтримки рівня води в озері Чисте. |
|  | 2.Поточний ремонт мереж зливової каналізації |  | 75,0 |  |
|  | 3. Гідродинамічне очищення мереж зливової каналізації |  | 285,0 |  |
|  | 4.Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція очисних споруд зливової каналізації в районі озера Чисте м. Сєвєродонецька» | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 300,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 810,0 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2017р. планується  фінансування в обсязі 810 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 810 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти – 0 тис. грн.

В 2015 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 354,22 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету  354,22 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2016 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 359,69 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті - 359,69 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 рази на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9.  Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми надасть змогу поліпшити стан міської зливової каналізації, впорядкувати відведення поверхневого стоку з території міста з дотриманням водоохоронного законодавства, вирішити питання проектування реконструкції очисних споруд зливної каналізації. Наявність оновленої, розгалуженої та вчасно очищеної системи зливової каналізації є ознакою безпечного сучасного європейського міста.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утримання насосної станції. | Показник витрат | тис. грн. | 150,0 |
|  | Показник продукту: - сторожова охорона - спожита електроенергія | од. | 1 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./од. | 150,0 |
|  | Показник якості: збереження споруд насосної станції | % | 100 |
| Поточний ремонт мереж зливової каналізації | Показник витрат | тис. грн. | 75,0 |
|  | Показник продукту: протяжність мереж | км | 16,3 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 4,6 |
|  | Показник якості: утримання в належному стані системи зливової каналізації | % | 100 |
| Гідродинамічне очищення мереж зливової каналізації | Показник витрат | тис. грн. | 285,0 |
|  | Показник продукту: протяжність мереж | км | 1,8 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 158,3 |
|  | Показник якості: очищення від осаду та сміття мереж по вул. Маяковського | % | 100 |
| Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція очисних споруд зливної каналізації в районі озера Чисте м. Сєвєродонецька» | Показник витрат | тис. грн | 300,0 |
|  | Показник продукту: проектно-кошторисна документація | комплект | 1 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./комп. | 300 |
|  | Показник якості: створення умов для відновлення роботи очисних споруд зливової каналізації в районі озера Чисте, повторного використання очищених вод для підтримки рівня води в озері Чисте, зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище | % | 100 |

Секретар ради 	І.М.Бутков	Підготував: Начальник УЖКГ міськради 	О.В. Бондаренко