СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_______________________ (__________) сесія

РІШЕННЯ  №

«_____»_________ 2016  року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження  «Міської

цільової програми облаштування

зупинок громадського транспорту

м. Сєвєродонецька на 2017 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення системних та комплексних заходів щодо благоустрою зупинок для створення комфортних та безпечних умов для пасажирів, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму облаштування зупинок громадського транспорту м. Сєвєродонецька на 2017 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ міської ради  надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми облаштування зупинок громадського транспорту м. Сєвєродонецька на 2017 рік» в 1 кварталі 2018 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							І.М. Бутков

Підготував:

Начальник Управління ЖКГ                                                                        А.А. Ковалевський

Узгоджено:

Перший заступник міського голови                                                            А.В. Коростельов

Заступник міського голови                                                                          О.Ю. Кузьмінов

Начальник фінансового управління                                                            М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням                                           А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних та

правових питань міської ради                                                                     В.В. Рудь

Додаток

до рішення __________ (________)

сесії  міської ради

від _____________ 2016 року № _____

Міська цільова програма

облаштування зупинок

громадського транспорту

м. Сєвєродонецька

на 2017 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми «Облаштування зупинок

громадського транспорту м. Сєвєродонецька» на 2017 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 15.08.2016 р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | проведення системних та комплексних заходів щодо благоустрою зупинок громадського транспорту для створення комфортних та безпечних умов для пасажирів |
| 9. | Термін реалізації програми | 2017 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 6697,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 6697,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

На сьогоднішній день в місті існує системна проблема з облаштуванням та благоустроєм зупинок громадського транспорту, на більшості з яких відсутні навіси для пасажирів, відповідна дорожня розмітка та розмітка пішохідних переходів поблизу зупинок, освітлення зупинок, тощо.

Існуючі тимчасові споруди (зупиночні комплекси) виконані в різному дизайні, належним чином не утримуються в чистоті і порядку, часто не мають балансової належності. В багатьох випадках  рівень тротуарного покриття зупинок не дозволяє в повній мірі використовувати переваги наявних  тролейбусів з низькими порогами.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних), спроможних кваліфіковано виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недбале ставлення мешканців до збереження елементів благоустрою міста. |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою міської цільової програми «Облаштування зупинок громадського транспорту м. Сєвєродонецька» на 2017 рік є проведення системних та комплексних заходів щодо благоустрою зупинок громадського транспорту для створення комфортних та безпечних умов для пасажирів

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програма реалізується за такими напрямками:

- Розроблення типових проектів зупиночних комплексів громадського транспорту.

- Встановлення зупиночних комплексів громадського транспорту.

- Влаштування покриття існуючих зупинок громадського транспорту з тротуарної плитки.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2017 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустрій зупинок громадського транспорту | 1. Розроблення типових проектів зупиночних комплексів громадського транспорту 3-х видів: великий (10 тис. грн.), середній (7 тис. грн.), малий (5 тис. грн.) | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ» | 22,0 | Створення безпечних і комфортних умов для пасажирів громадського транспорту |
|  | 2. Встановлення 30-ти зупиночних комплексів громадського транспорту |  | 6000,0 |  |
|  | 3. Влаштування покриття 25-ти зупинок громадського транспорту з тротуарної плитки на тролейбусних маршрутах №№ 1, 5. |  | 675,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 6697,0 |  |

7.  Ресурсне  забезпечення  Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2017р. планується  фінансування в обсязі 6697,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету - 6697,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету - 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2015 році фінансування аналогічних заходів не здійснювалось.

На 2016 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 113,1 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті - 113,1 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю. побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни  визначені  рішенням  виконкому  міськради  від  23.03.2016 р.  № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9.  Очікувані результати виконання Програми.

Реалізація програми сприятиме системному підходу щодо проблеми із облаштуванням та благоустроєм зупинок в місті та покращенню організації дорожнього руху в цілому.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустрій зупинок громадського транспорту | Показник витрат | тис. грн. | 6022,0 |
|  | Показник продукту: зупиночний комплекс громадського транспорту | од. | 30 |
|  | Показник ефективності | тис. грн. /од. | 200,0 |
|  | Показник якості: підвищення рівня комфортності і безпеки пасажирів, в т.ч. маломобільних груп населення | % від загальної кількості зупинок | 45 |
|  | Показник витрат | тис. грн. | 675,0. |
|  | Показник продукту: покриття зупиночного комплексу громадського транспорту | од. | 25 |
|  | Показник ефективності | тис. грн. /од. | 27,0 |
|  | Показник якості: підвищення рівня благоустрою, естетичного вигляду зупинок громадського транспорту та комфортності і безпеки пасажирів, в т.ч. маломобільних груп населення | % від загальної кількості зупинок | 38 |

Секретар ради                                  	         І.М. Бутков 	вав:

Начальник УЖКГ міськради 	О.В. Бондаренко