СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_______________________ (__________) сесія

РІШЕННЯ  №

______________ 2016  року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Міської цільової

програми «Ліфти м. Сєвєродонецька»

на 2017 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», з метою забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання житлових будинків міста, максимального відновлення непрацюючих ліфтів, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму «Ліфти м. Сєвєродонецька» на 2017 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ Сєвєродонецької міської ради надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми «Ліфти м. Сєвєродонецька» на 2017 рік» в 1 кварталі 2018 року.

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							І.М. Бутков

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради						А.А. Ковалевський

Узгоджено:

Перший заступник міського голови					А.В. Коростельов

Заступник міського голови							О.Ю. Кузьмінов

Начальник фінансового управління			  		М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням				А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних

та правових питань								В.В. Рудь

Додаток

до рішення ____ (________) сесії  міської ради

від _____________ 2016 року № _____

Міська цільова програма

«Ліфти м. Сєвєродонецька»

на 2017 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми «Ліфти м. Сєвєродонецька»

на 2017 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 15.08.2016 р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецькліфт» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецькліфт», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання житлових будинків |
| 9. | Термін реалізації програми | 2017 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 3975,3 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 3975,3 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства є надзвичайно важливою соціальною проблемою, оскільки непрацюючі ліфти значно ускладнюють повсякденне життя людей з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів, жінок з дітьми та людей похилого вiкy.

За останні роки, зважаючи на зусилля, спрямовані міською радою та підприємствами ЖКГ на підтримку належного технічного стану ліфтів та їх безпечну експлуатацію, ліфтовий парк житлового фонду перебуває практично у 100%-му робочому стані, проте має високий рівень фізичного і морального зносу конструкцій, електрообладнання і потребує системного підходу до вирішення проблеми подальшої експлуатації.

Основну кількість існуючих ліфтів введено в експлуатацію у період масового будівництва житла в місті у 70-х та наприкінці 80-х років минулого століття. Технічний стан значної кількості ліфтів у зв’язку з відпрацюванням встановленого терміну експлуатації не може забезпечити їх безпечність та надійність. Із 432 ліфтів житлового фонду в 2017 році 49 ліфтів (11%) відпрацюють встановлений термін і тому підлягають експертному обстеженню з метою визначення можливості та умов їх подальшої експлуатації.

Також, згідно з Правилами будови та безпечної експлуатації ліфтів, кожен ліфт, встановлений у житлових будинках, має бути обладнаний двостороннім зв’язком з диспетчерським пунктом або пунктом розміщення обслуговуючого персоналу. На сьогоднішній в місті день працюють тільки 56 диспетчеризованих ліфтів в будинках різних форм власності,  а решта -376 ліфтів - є недиспетчеризованими.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міського комунального підприємства, яке спроможне виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність потрібної матеріально-технічної бази підприємства. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недбале ставлення мешканців до збереження спільного майна житлових будинків; - несвоєчасне вжиття заходів з усунення недоліків в наданні житлово-комунальних послуг. |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Програма здійснюється з метою забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання шляхом створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві міста, своєчасного проведення ремонту ліфтів у житлових будинках, оновлення та удосконалення ліфтового господарства.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Основними завданнями Програми є забезпечення стабільної та безпечної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання шляхом модернізації із заміною підйомних механізмів, систем електронного керування ліфтами, зношених кабін ліфтів, тощо.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Модернізація ліфтів.

2. Диспетчеризація роботи ліфтів.

3. Проведення експертного обстеження ліфтів.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2017 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модернізація ліфтів | Модернізація 9–ти ліфтів за адресами: - вул. Новікова, 11 (6-й під’їзд), - вул. Новікова, 11 (7-й під’їзд), - пр. Космонавтів, 29 (1-й під’їзд), - вул. Вілєсова, 5 (2-й під’їзд), - вул. Науки, 13 (5-й під’їзд), - вул. Науки, 13 (2-й під’їзд). - вул. Гоголя, 75 (1-й під’їзд), - пр. Космонавтів, 25 (5-й під’їзд), - вул. Курчатова, 10 (2-й під’їзд) | УЖКГ міськради, КП «Житлосервіс «Світанок», управляючі будинків, КП «Сєвєродонецькліфт» | 3489,1 | Забезпечення стабільної роботи ліфтів шляхом модернізації із заміною підйомних механізмів |
| Диспетчеризація роботи ліфтів | Розробка проектно-кошторисної документації на автоматизовану систему керування ліфтами. | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 300,0 | Скорочення часу реагування на аварійні зупинки ліфтів. |
| Проведення експертного обстеження ліфтів | Експертне обстеження 49-ти ліфтів | УЖКГ міськради, КП «Житлосервіс «Світанок», управляючі будинків, КП «Сєвєродонецькліфт» | 186,2 | Продовження терміну безпечної експлуатації ліфтів |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 3975,3 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2017р. планується  фінансування в обсязі 3975,3 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 3975,3 тис. грн.,

- кошти державного бюджету - 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2015 р. фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 457,62 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету 457,62 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2016 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 661,16 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті - 661,16 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт про хід виконання Програми готується 1 рази на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми сприятиме покращенню ситуації у ліфтовому господарстві та створенню безпечних умов його експлуатації. Реалізація заходів з відновлення ліфтового господарства у житловому фонді зніме соціальну напругу, дозволить забезпечити населення якісними житлово-комунальними послугами відповідно до встановлених нормативів та національних стандартів.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Модернізація ліфтів | Показник витрат | тис. грн. | 3489,1 |
|  | Показник продукту: кількість ліфтів | од. | 9 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 387,7 |
|  | Показник якості: оновлення ліфтового обладнання | % | 2 % від загальної кількості ліфтів |
| Диспетчеризація роботи ліфтів. | Показник витрат | тис. грн. | 300,0 |
|  | Показник продукту: проектно-кошторисна документації | од. | 1 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 300,0 |
|  | Показник якості: створення умов для подальшого фінансування робіт з диспетчеризації всіх ліфтів | % | 100 |
| Проведення експертного обстеження ліфтів | Показник витрат | тис. грн. | 186,2 |
|  | Показник продукту: кількість ліфтів | од. | 49 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 3,8 |
|  | Показник якості: продовження терміну безпечної експлуатації ліфтів | % від загальної кількості, термін експлуатації яких настає в 2017 р. | 100 |

Секретар ради		І.М. Бутков