СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_______________________ (__________) сесія

РІШЕННЯ  №

«_____»_________ 2016  року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Міської

цільової  програми відновлення,

реконструкції та будівництва

світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька

на 2017 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», з метою забезпечення безпечних та комфортних умов пересування транспорту та пішоходів, удосконалення дорожнього руху в місті, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму утримання, реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька на 2017 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ Сєвєродонецької міської ради надати підсумковий звіт про виконання «Міської  цільової  програми  відновлення, реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька на 2017 рік» у першому кварталі наступного року.

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						      І.М. Бутков

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                               А.А. Ковалевський

Узгоджено:

Перший заступник міського голови				     А.В. Коростельов

Заступник міського голови                                                                 О.Ю. Кузьмінов

Начальник фінансового управління			  	     М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням     			     А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних

та правових питань міської ради					    В.В. Рудь

,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням

Додаток

до рішення __________ (________) сесії  міської ради

від _____________ 2016 року № _____

Міська

цільова  програма відновлення,

реконструкції та будівництва

світлофорних об’єктів                            м. Сєвєродонецька

на 2017 рік

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми відновлення,

реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька

на 2017 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 15.08.2016 р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецькліфт» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецькліфт», відділ капітального будівництва міської ради, інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Забезпечення безпечних та комфортних умов пересування транспорту та пішоходів, удосконалення дорожнього руху в місті |
| 9. | Термін реалізації програми | 2017 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 2500,1 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 2500,1 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Регулювання дорожнього руху в місті здійснюється за допомогою дорожніх знаків та світлофорів. Через непрацюючий світлофор водіям буває непросто їздити міськими вулицями, а особливо в час пік. На жаль, останнім часом непрацюючі світлофори стають причиною дорожньо-транспортних пригод, під час яких травмуються та гинуть люди.

В умовах прискорених темпів автомобілізації, високої інтенсивності дорожнього руху особливої гостроти набуває проблема забезпечення безпеки дорожнього руху, вирішення якої спрямовано на збереження життя і здоров’я громадян.

Повільно впроваджують автоматизовані системи управління дорожнім рухом, значна частина світлофорних об’єктів застаріла та не відповідає європейським вимогам. В місті працює 20 таких об’єктів, більшість з яких встановлена вже досить давно та потребує ремонту. Світлофор на перехресті вулиці Б.Ліщини та бульвару Дружби Народів не працює вже багато років.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недостатня кваліфікація обслуговуючого персоналу в експлуатації новітніх технічних засобів; |
| --- | --- | --- |
|  | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою Програми є забезпечення безпечних та комфортних умов пересування транспорту та пішоходів, удосконалення системи керування дорожнім рухому в місті.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення сталого функціонування існуючої системи керування дорожнім рухом.

2. Впровадження технічних засобів керування дорожнім рухом.

3. Відновлення непрацюючих світлофорних об’єктів.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Технічне обслуговування та поточний ремонт світлофорних об’єктів.

2. Диспетчеризація роботи світлофорних об’єктів.

3. Відновлення та будівництво світлофорних об’єктів.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2017 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи керування дорожнім рухом. | Технічне обслуговування та поточний ремонт світлофорних об’єктів з урахуванням витрат на електроенергію | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 1200,1 | Стале функціонування 23-х світлофорних об’єктів. |
| Диспетчеризація роботи світлофорних об’єктів. | Розробка проектно-кошторисної документації на автоматизовану систему керування дорожнім рухом (АСКДР). | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 300,0 | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху. |
| Відновлення та будівництво світлофорних об’єктів. | 1. Відновлення світлофорного об’єкту на перехресті вулиці Б.Ліщини та бульвару Дружби Народів | ВКБ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 500,0 |  |
|  | 2.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Єгорова та вул. Об’їзна. |  | 500,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 2500,1 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2017р. планується  фінансування в обсязі 2500,1 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 2500,1 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2015 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 1130,25 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету  1130,25 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2016 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 2433,14 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті – 2433,14 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9.  Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми сприятимуть створенню безпечних та комфортних  умов руху на вуличній мережі міста шляхом здійснення комплексу заходів щодо удосконалення структури управління безпеки дорожнього руху на міському рівні.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи керування дорожнім рухом | Показник витрат | тис. грн. | 1200,1 |
|  | Показник продукту: світлофорні об’єкти | од. | 23 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од | 52,2 |
|  | Показник якості: працюючих світлофорних об’єктів | % | 100 |
| Диспетчеризація роботи світлофорних об’єктів | Показник витрат | тис. грн. | 300,0 |
|  | Показник продукту: проектно-кошторисна документація | од. | 1 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од | 300,0 |
|  | Показник якості |  | Визначення складу і вартості робіт з диспетчеризації роботи світлофорних об’єктів |
| Відновлення та будівництво світлофорних об’єктів | Показник витрат | тис. грн. | 1000,0 |
|  | Показник продукту: світлофорний об’єкт | од | 2 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од | 500,0 |
|  | Показник якості: збільшення кількості світлофорних об’єктів | % | 8 |

Секретар ради                                                                           І.М. Бутков

Підготував: Начальник УЖКГ міськради 	О.В. Бондаренко