СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

______________ (_________) сесія

РІШЕННЯ №

«___»_________ 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про  хід виконання «Міської

цільової  програми благоустрою

м. Сєвєродонецька та прилеглих

селищ на 2015 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши «Звіт про хід виконання «Міської цільової  програми благоустрою                             м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання «Міської цільової  програми благоустрою                    м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення сесій Сєвєродонецької міської ради :

- від  26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік»;

- від 31.03.2015 р. № 4429 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою  м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік»;

- від 30.06.2015 р. № 4586 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою  м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік» із змінами;

- від 30.07.2015 р. № 4633 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою  м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік» із змінами;

- 27.08.2015 р. № 4708 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік» із змінами;

- від 22.10.2015 р. № 4789 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік» із змінами,

у зв’язку з завершенням строків виконання.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

В.о. міського  голови,

секретар ради                                                                                 	Г.В. Пригеба

Підготував:

Начальник Управління ЖКГ міської ради     		         		К.В. Потапкін

Узгоджено:

Перший заступник міського голови					О.В. Коростельов

Начальник фінансового управління			  		М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням     				А.Ю. Височин

Директор департаменту з юридичних

питань та контролю міської ради					 	О.О. Мураховський

Додаток

до рішення ______ (_________) сесії міської ради

від __________  2016 року  № _________

Звіт

про хід виконання «Міської цільової  програми благоустрою

м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік»

1. Основні данні

Міська цільова програми благоустрою   м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік (далі Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 р. № 4371.

До програми внесені зміни та доповнення рішеннями сесії Сєвєродонецької міської ради:

- від 31.03.2015 р. № 4429 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою  м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік»;

- від 30.06.2015 р. № 4586 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою  м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік» із змінами;

- від 30.07.2015 р. № 4633 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою  м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік» із змінами;

- 27.08.2015 р. № 4708 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою                      м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік».;

- від 22.10.2015 р. № 4789 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік» із змінами.

Виконавцями Програми визначені: Управління ЖКГ міської ради, комунальне підприємство «Сєвєродонецьккомунсервис», комунальне підприємство «Сєвєродонецькліфт», комунальне підприємство «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою»,  «Житлосервіси», КП «ЄАДСС» та інші підприємства, яки визначені на конкурсних торгах та на договірних засадах.

Строк виконання Програми – 2015 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

В ході реалізації Програми в 2015 році за кошти місцевого бюджету виконані наступні  завдання:

- Озеленення територій міста та селищ

Здійснено капітальний  ремонт зелених насаджень на загальну суму 341,904 тис.грн., у тому числі:

-  капітальний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства по вул. Сметаніна (видалено  38 дерев, обрізано сухе гілля 20 дерев);

- капітальний ремонт зелених насаджень  біля мосту р. Борова та сел. Павлоград  (омолоджено 24 дерева);

- капітальний ремонт квітника на площі Миру (висаджено 221 од. розсади горшкових квітів).

Виконано робіт з поточного утримання  зелених насаджень на загальну суму 222, 277 тис. грн., у т.ч.:

обрізка крон дерев по вулицях міста -  991 шт., видалення сухих, фаутних і аварійних дерев – 54 шт., вирубка самосівних  дерев (порослі) - 216 шт., покіс газонів - 89791 м2; висадка розсади квітів (на Меморіалі та в сквері Слави)  - 430 шт., полів квітників.

Видалено на прибудинкових територіях 23 сухостійних та аварійних дерева, омолоджено - 130 дерев на суму 113,351 тис.грн.

2. Санітарне очищення територій міста та селищ

Для покращення санітарного стану територій міста виконано:

- вивіз та захоронення 6693,52 м3 твердих побутових відходів з незакріплених територій на суму 338,585 тис.грн.;

- на виконання вимог Закону України «Про відходи» виконувався моніторинг  ґрунтових вод  полігону ТПВ, лабораторний контроль якості води на полігоні ТПВ, лабораторні дослідження стічних вод полігону ТПВ на загальну суму 59,987 тис. грн.;

- для  освітлення полігону ТПВ та покращення умов праці придбано електрогенератор 60 кВт;

- придбано 35 контейнерів  для збору твердих побутових відходів на заміну  зношених;

- розроблено  схему санітарної очистки м. Сєвєродонецька.

Виконавцем  заходів після проведення конкурсу з державних закупівель              визначено КП «Сєвєродонецьккомунесервис».

Запланований захід «Будівництво малих архітектурних форм – огорожі та замощення контейнерних майданчиків» не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

3. Покращення стану дорожньо-транспортної мережі

Для покращення стану дорожньо-транспортної мережі виконувалися наступні заходи.

Утримання доріг та зупинок громадського транспорту  на загальну суму 873,702 тис. грн., у тому числі:

- в літній період: прибирання піску з доріг по основних вулицях міста, відкачка зливових стоків, прибирання сміття на узбіччі вздовж доріг та на загальноміських територіях (майдани, сквери, зупинки громадського транспорту, зелені зони), очищення урн від сміття, очищення зливоприймачів від піску і бруду та інше;

- в зимовий період: очищення доріг та зупинок громадського транспорту  від снігу та льоду, обробка їх протиожеледними матеріалами.

Поточний  ремонт асфальтобетонного покриття на площі 2860 м2 , у тому числі:

доріг – 1216 м2 (бульвар Дружби Народів - 378 м2, вул. Єгорова - 84 м2, вул. Донецька - 431 м2, вул. Горького - 323 м2);

тротуарів – 1644 м2 (пр. Центральний - 548 м2, бульвар Дружби Народів - 548 м2,                    вул. Єгорова - 548 м 2).

Улаштування 15-ті плавних з’їздів з тротуарів і місцях переходів вулиць для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Придбання дорожніх знаків – 41 шт., залізобетонних кришок для системи зливової каналізації – 115 шт., комплектів кришок люків полімерних з корпусом – 5 шт., комплектів  кришок люків чавунних  з корпусом – 12 шт., решіток зливопримачів – 46 шт.

Нанесення дорожньої розмітки по вулицях міста на загальну суму 216,526 тис. грн.: по пр. Гвардійському, пр. Хіміків; вул. Курчатова, вул. Новікова та на пішохідних переходах доріг.

Утримання насосної станції зливової каналізації склали 114,747 тис.грн.

Поточний ремонт огорожі навколо  будівлі насосної станції – 49,835 тис.грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 1724 м2, у тому числі: дорогу до міського кладовища - 385м2, вул. Ломоносова – 77 м2, дорога на полігон ТПВ – 1262 м2.

Капітальний ремонт мосту через р. Борова на суму 1532, 771  тис. грн.  з виконанням капітального ремонту прольотної будови моста та капітального ремонт проектного будівництва мосту.

Паспортизація доріг вул. Промислової та вул. Лісної на суму 92,365 тис.грн.

Придбання запасних частин та автошин для спецтехніки                                                           КП «Сєвєродонецькомунсервис» на суму 894,21 тис.грн. в тому числі: автошини різних марок – 94 од., стартер для автомобілю ЗИЛ – 1 од, гідророзподілювач для трактору МТЗ 1 од., гідроциліндри, насоси шестерні, домкрати, гідророзподілювачи, генератори, коробки  відбору потужностей,  радіатори, коробки передач, деталі  ходових частин, ремні,   тощо.

Здійснення топографо-геодезичних робіт для виконання проекту «Зливова каналізація по вул. Сметаніна, м. Сєвєродонецьк - реконструкція» на суму 58,959 тис.грн.

Поточний ремонт та технічне обслуговування 22-х світлофорних об’єктів на суму 375,097 тис. грн., в тому числі:

- оплата електроенергії;

- заміна лампочок, контрольних і силових кабелів;

- ремонт блоків управління світлофорами;

- ремонт консолей  світлофорів, які постраждали після ДТП, та інші технічні роботи.

Придбання обладнання для  обслуговування світлофорних об’єктів на суму 46,644 тис. грн. в тому числі:

- придбання моделей світлодіодних, передні панелі, корпуси, козирки  світлофорів, плати для управління КДК, модулі захисту від блискавок, програмне забезпечення для блоків управління світлофорами та інше.

Заплановані заходи «Придбання та влаштування засобів обмеження швидкості руху транспортних засобів «лежачих поліцейських», «Будівництво та капітальний ремонт огорож в здовж вулиць та на перехрестях»,  «Проектно-вишукувальні роботи для влаштування зливонакопичувача на перехресті пр. Центральний – вул. Сметаніна», «Технічне обстеження заплавних мостів», «Поточний ремонт зливової каналізації»  не виконані у зв’язку з  відсутністю фінансування.

4. Зовнішнє освітлення територій

Для покращення зовнішнього освітлення міста виконано наступне.

Утримання (поточний ремонт та технічне обслуговування) мереж зовнішнього освітлення  міста та селищ, у тому числі 111,5 км мереж, 63 об’єкта-вулиці, 2451 робочі світлоточоки, зарплата працівникам придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин для автовишок, матеріалів для ремонту та інші витрати:

витрати на електроенергію - 248,3 тис. грн.,

модернізація    мереж  зовнішнього  освітлення  вул. Курчатова  від вул. Гагаріна до пр. Гвардійського та відновлення освітлення частини вул. Молодіжної від вул. Науки до ВПУ № 98  з встановленням 20 нових світильників, 1,2 км дроту «СІП» 39,5 тис.грн.

на загальну суму 1159,862 тис. грн.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення мосту через р. Борова  з встановленням  15 світильників, 4-х опор та одного диференцированого лічильника електричної енергії.

За рахунок коштів Кредитного договору НЕФКО «Вуличне освітлення в  м. Сєвєродонецьк» та Грантового контракту НЕФКО з впровадження енергозберігаючих заходів із залученням коштів місцевого бюджету відновлено освітлення  на вулицях міста (проведена модернізація) мереж зовнішнього освітлення

Заплановані заходи «Капітальний ремонт ілюмінації вулиць міста» та «Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення кварталів індивідуальної забудови та прилеглих селищ» не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

5. Організація роботи та покращення стану територій кладовищ міста та селищ

За кошти місцевого бюджету виконано:

- утримання кладовищ, у тому числі заробітна плата доглядачів кладовищ, які цілодобово охороняють кладовище, здійснюють роботи з виділення  місць поховання, технічне обслуговування системи водопостачання,  електромереж,  тощо на суму  381,644 тис. грн.,;

- благоустрій кладовищ, у тому числі прибирання території та різні роботи з утримання кладовища і зелених насаджень, на суму 149,99 тис.грн.;

- реконструкція кладовища  з розширенням територія кладовища шляхом  розробки ґрунту  під майбутні поховання на суму 280,454 тис.грн.

- поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу  на суму 144,673 тис. грн.

Виконавцем заходів визначено КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою».

6. Благоустрій, покращення екологічного та естетичного стану територій

За кошти місцевого бюджету виконано:

- підкачку води  оз. Паркове (обсяг води склав 47964,1 м3)  на суму 98,997 тис. грн.;

- підкачку води до оз. Чисте (обсяг витраченої електроенергія склав 163200,0 кВт)       на суму 146,89 тис. грн.;

- оплату  громадських робіт для КП «Сєвєродонецьккомунсервис» та                                  КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою»   зареєстрованим безробітним, які виконували роботи з прибирання вулиць, доріг, прибудинкових, загальноміських територій; території міського кладовища та інші роботи, що не потребують кваліфікації, на суму 189,8934 тис. грн.

- придбано 116 урн для сміття;

- придбано 84 паркові лави;

- придбано 19  дитячих майданчиків,

- придбано  65 елементів дитячих майданчиків (17 пісочниць та 48 гойдалок),

- оплачено земельний податок за ділянку під притулок для безхазяйних тварин та виконане корегування кошторисної документації частини робочого проекту (притулок для безхазяйних тварин) на суму 10,928 тис. грн.

- виловлено 625 безхазяйних собаки і 26 кошки на суму 154,9899 тис. грн.,

- здійснено оплату 227 м3 природного газу для підтримки «вічного вогню» на меморіальному комплексі на суму 2,064  тис. грн.;

- демонтовані засоби зовнішньої реклами (бігбордів), що були встановлені без відповідних дозволів, на суму 147,319 тис. грн.;

- демонтовані  пам’ятники та постаменти для реставрації  5-ть од.( 1 пам’ятник та 4  постаменти) на суму 70,88 тис. грн.

Заплановані заходи  «Поточний ремонт  зупинок громадського транспорту», «Утримання, технічне обслуговування та поточний ремонт систем відео спостереження», «Придбання елементів огорожі для об’єктів благоустрою», «Придбання газонокосарок та бензопил» не виконувалися у зв’язку з відсутністю фінансування.

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

З аналізу кількісних та якісних показників виконання Програми у 2015 році виявлено, що результати досягнуті в основному за рахунок коштів місцевого бюджету у рамках наданого фінансування, при цьому поліпшилися умови життєдіяльності мешканців міста та прилеглих селищ, покращився зовнішній вигляд та санітарний стан територій міста. Основні завдання Програми виконані задовільно.

ІV.Фінансування

| № з/п |  | Найменування заходу | Прогнозований обсяг фінансування тис.грн. | Фактичний обсяг фінансування, тис.грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. Озеленення територій міста та селищ |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт зелених насаджень загального і обмеженого користування та спеціального призначення |  | 540,56 | 391,344 | Місцевий бюджет |
|  | Поточне утримання зелених насаджень |  | 500,00 | 222,277 | Місцевий бюджет |
|  | Видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників на прибудинкових територіях |  | 120,00 | 113,351 | Місцевий бюджет |
| Всього за розділом |  |  | 1160,560 | 726,972 | Місцевий бюджет |
| 2. Санітарне очищення територій міста та селищ |  |  |  |  |  |
|  | Вивезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) з незакріплених територій (в т.ч. з лісопаркової зони) |  | 550,00 | 338,585 | Місцевий бюджет |
|  | Будівництво малих архітектурних форм – огорожі та замощення контейнерних майданчиків (180 од.) |  | 500,00 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Моніторинг ґрунтових вод полігону ТПВ |  | 59,17 | 58,012 | Місцевий бюджет |
|  | Лабораторний контроль якості води на полігоні ТПВ |  | 0,77 | 0,766 | Місцевий бюджет |
|  | Лабораторний контроль якості повітря на полігоні ТПВ |  | 0,55 | 0,544 | Місцевий бюджет |
|  | Лабораторні дослідження стічних вод полігону ТПВ |  | 0,63 | 0,557 | Місцевий бюджет |
|  | Заходи з модернізації полігону ТПВ (придбання електрогенератора 60 кВт) |  | 60,00 | 59,9 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів |  | 312,00 | 98,945 | Місцевий бюджет |
|  | Розробка схеми санітарної очистки та прибирання м.Сєвєродонецьк |  | 99,8 | 99,755 | Місцевий бюджет |
| Всього за розділом |  |  | 1582,92 | 657,064 | Місцевий бюджет |
| 3. Покращення стану дорожньо-транспортної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Утримання доріг та зупинок громадського транспорту |  | 1300,00 | 873,702 | Місцевий бюджет |
|  | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг |  | 1834,37 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Поточний ремонт тротуарів |  | 300,00 | 298,885 | Місцевий бюджет |
|  | Влаштування з’їздів з тротуарів в місцях переходів вулиць для осіб з обмеженими фізичними можливостями |  | 67,20 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання та влаштування засобів обмеження швидкості руху транспортних засобів «лежачих поліцейських») |  | 95,65 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання дорожніх знаків |  | 26,04 | 25,689 | Місцевий бюджет |
|  | Будівництво та капітальний ремонт огорож вздовж вулиць та на перехрестях |  | 181,88 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання кришок люків оглядових колодязів |  | 79,90 | 79,548 | Місцевий бюджет |
|  | Утримання насосної станції зливової каналізації |  | 157,05 | 114,747 | Місцевий бюджет |
|  | Гідродинамічне прочищення мереж зливової каналізації |  | 119,65 | 239,487 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання (виготовлення) решіток на зливоприймачі |  | 30,00 | 29,991 | Місцевий бюджет |
|  | Проектно-вишукувальні роботи для влаштування зливо- накопичувача на перехресті пр.Радянського - вул.Сметаніна |  | 625,00 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Технічне обстеження заплавних мостів та шляхопроводу |  | 135,00 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Поточний ремонт мереж зливової каналізації |  | 203,02 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об’єктів, в т.ч. оплата електроенергії |  | 433,00 | 375,097 | Місцевий бюджет |
|  | Нанесення дорожньої розмітки |  | 426,74 | 216,526 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання обладнання для обслуговування світлофорних об’єктів |  | 46,7 | 46,644 | Місцевий бюджет |
|  | Капітальний ремонт доріг |  | 121, 281 | 401,001 | Місцевий бюджет |
|  | Капітальний ремонт мосту р. борова в м. Сєвєродонецьк |  | 1535,0 | 1532,771 | Місцевий бюджет |
|  | Паспортизація доріг |  | 93,0 | 92,365 | Місцевий бюджет |
|  | Поточний ремонт доріг |  | 1144,0 | 300,426 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання запасних частин для спецтехніки (КП «СКС») |  | 95,0 | 894,21 | Місцевий бюджет |
|  | Поточний ремонт огорожі навколо будівлі насосної станції |  | 50,0 | 49,835 | Місцевий бюджет |
|  | Топографо-геодезичні роботи на виконання проекту «Зливова каналізація по вул. Сметаніна, м. Сєвєродонецьк – реконструкція» |  | 58,959 | 58,959 | Місцевий бюджет |
|  | Поточний ремонт будівлі насосної станції |  | 34,0 | 34,798 | Місцевий бюджет |
| Всього за розділом |  |  | 9192,440 | 5664,681 | Місцевий бюджет |
| 4. Зовнішнє освітлення територій |  |  |  |  |  |
|  | Утримання (поточний ремонт та технічне обслуговування) мереж зовнішнього освітлення міста та селищ |  | 786,27 | 1159,862 | Місцевий бюджет |
|  | Капітальний ремонт ілюмінації вулиць міста |  | 150,00 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 125,0 | 296,6 | Місцевий бюджет |
|  | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення кварталів індивідуальної забудови та прилеглих селищ |  | 58,63 | 0 | Місцевий бюджет |
| Всього за розділом |  |  | 1119,9 | 1456,462 | Місцевий бюджет |
| 5. Організація роботи та покращення стану територій кладовищ міста та селищ |  |  |  |  |  |
|  | Утримання кладовищ |  | 450,00 | 381,644 | Місцевий бюджет |
|  | Реконструкція кладовищ |  | 400,00 | 280,454 | Місцевий бюджет |
|  | Благоустрій кладовищ |  | 99,00 | 149,999 | Місцевий бюджет |
|  | Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу |  | 80,00 | 144,673 | Місцевий бюджет |
| Всього по розділу |  |  | 1029,0 | 956,770 | Місцевий бюджет |
| 6. Благоустрій, покращення екологічного та естетичного стану територій |  |  |  |  |  |
|  | Підкачка води до оз. Паркове |  | 270 | 98,997 | Місцевий бюджет |
|  | Підкачка води до оз. Чисте (електроенергія) |  | 90,00 | 146,890 | Місцевий бюджет |
|  | Оплата громадських робіт |  | 200,00 | 189,893 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання урн для сміття |  | 54,50 | 83,299 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання паркових лав |  | 183,00 | 236,7 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання газонокосарок та бензопил |  | 90,00 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання дитячих майданчиків |  | 600,00 | 660,0 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання елементів дитячих майданчиків |  | 439,20 | 203,964 | Місцевий бюджет |
|  | Дотація на оплату земельного податку за ділянку під притулок для безхазяйних тварин |  | 4,68 | 4,678 | Місцевий бюджет |
|  | Відлов та утримання безхазяйних тварин |  | 100,00 | 154,9899 | Місцевий бюджет |
|  | Утримання меморіального комплексу (подача газу) |  | 161,90 | 2,064 | Місцевий бюджет |
|  | Демонтаж засобів зовнішньої реклами (бігбордів), встановлених без відповідних дозволів |  | 15,00 | 147,319 | Місцевий бюджет |
|  | Утримання ( технічне обслуговування та поточний ремонт ) системи відеоспостереження |  | 60,00 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання елементів огорожі для об’єктів благоустрою |  | 700,00 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту |  | 150,00 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Демонтаж пам’ятників та постаментів для реставрації |  | 85,0 | 70,88 | Місцевий бюджет |
|  | Корегування кошторисної документації частини робочого проекту (притулок для безхазяйних тварин) |  | 6,25 | 6,25 | Місцевий бюджет |
|  | Придбання дитячих майданчиків |  | 660,0 | 660,0 | Місцевий бюджет |
| Всього за розділом |  |  | 3269,53 | 2005,924 | Місцевий бюджет |
| ВСЬОГО по програмі в т.ч.: |  |  | 17354,350 | 11467,873 | Місцевий бюджет |

VI. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми

Зняти з контролю рішення сесії міської ради від 26.02.2015 року № 4371                            «Про затвердження ««Міської цільової  програми благоустрою     м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік» (із змінами), у зв’язку з завершенням строку його виконання.

Секретар ради 								Г.В. Пригеба

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                                    К.В. Потапкін