проект

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

(чергова) сесія

РІШЕННЯ №

“   ”  квітня    2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення сесії міської ради

від 22.12.2011 р. № 1150 «Про затвердження

Програми енергоефективності закладів відділу

молоді та спорту Сєвєродонецької

міської ради на 2011 – 2015 роки»

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення п’ятнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 26 травня 2011 року № 531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», з метою зменшення невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів, оптимізації паливно-енергетичного балансу та скорочення бюджетних видатків на фінансування енергоносіїв для закладів відділу молоді та спорту, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Інформацію про хід виконання рішення сесії міської ради від 22.12.2011  р. № 1150 «Про затвердження Програми енергоефективності закладів відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради на 2011 – 2015 роки»  прийняти до відома. (Додаток).

2.   Подовжити виконання заходів в 2016-2020 році.

3.   Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань: освіти , культури, духовності, спорту, молодіжної політики.

В.о. міського голови,

секретар ради                                                                                     Г. В. Пригеба

Підготував:

Начальник відділу

молоді та спорту                                                                                   Ю.О. Кузьменко

Узгоджено:

Заступник міського голови                                                                   О.І. Ярош

Голова постійної комісії з гуманітарних

питань: освіти, культури, духовності,

спорту, молодіжної політики

Голови постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів

Директор департаменту з правових питань

та контролю                                                                                           О.О.Мураховський

Додаток

до рішення               сесії

міської ради  № _______

від                      2016 р.

ЗВІТ

про хід виконання    програми

«Енергоефективності закладів відділу  молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки

1. Основні дані.

З метою виконання Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011 – 2015 роки, та виконання заходів Програми енергоефективності закладів відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради на 2011 -2015 роки, враховуючи високу енергоємність промислової продукції, залежність функціонування господарського комплексу міста, визначено основну мету -  зниження енергоємності продукції, скорочення бюджетних видатків на фінансування енергоносіїв для бюджетних установ міста. Програма енергоефективності відділу  молоді та спорту визначає: існуючий та перспективний потенціал енергозбереження, розробку основних напрямків реалізації, розробку енергоефективності завдань і заходів.

2. Виконання завдань і заходів.

До основних напрямків впровадження енергоефективних заходів  увійшли:

- реконструкція  теплопостачання; спортивних об’єктів підпорядкованих відділу;

- встановлення теплових лічильників на всіх спортивних об’єктах;

- модернізація спортивних об’єктів відділу молоді та спорту;

- встановлення метало-пластикових вікон;

- заміна електроламп на світлодіодні;

- капітальний ремонт даху та утеплення фасаду спортивної споруди КДЮСШ 1

(вул. Вілісова 4а)

- встановлення мінікотельні в Льодовому Палаці спорту та КДЮСШ 2 та 3;

- установка системи опалення на стельову водяну інфрочервоними

(променеві) панелі в Льодовому Палаці спорту;

В місті впроваджуються заходи в дитячо-юнацьких спортивних школах та Льодовому палаці спорту, щодо скорочення споживання енергоносіїв, підвищення рівня енергетичної безпеки, зменшення енергозалежності, підвищення рівня якості надання комунальних послуг.

3. Оцінка ефективності виконання.

У бюджетній сфері впровадження ресурсо зберігаючих заходів здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.1999 р. № 2183 «Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами».

Популяризація енергозбереження серед суб’єктів господарювання та різних верств населення займає важливе місце у справі економії ПЕР.

Завдяки міській Програмі енергоефективності в цілому на спортивних об’єктах  підпорядкованим відділу молоді та спорту були впровадженні всі заплановані заходи по тепло та енергозбереженню що привели до економії бюджетних коштів на 40% .

4. Фінансування.

Згідно затвердженої  програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька, відділом затверджено Програму енергоефективності закладів відділу молоді та спорту.

На виконання даної програми загальна сума витрачених коштів з міського бюджету складає 1млн.216 тис. 300 грн.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів

міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Виконуючи завдання Програми енергоефективності закладів відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради на 2011 – 2015 роки, треба визначити, що дана програма в місті працює. З метою подальшого виконання завдань та заходів  в місті потрібне передбачення коштів на наступний рік, це дасть змогу зниження рівня енергоємності, скорочення втрат енергоресурсів, покращення екологічної ситуації в місті.

Виділення коштів в 2015 році дасть змогу провести модернізацію будівель закладів відділу молоді та спорту, а саме установку метало пластикових вікон та  установку теплових лічильників для енергоефективності.

Начальник відділу                                                                                     Ю.О. Кузьменко

Секретар міської ради                                                                                Г.В. Пригеба