ПРОЕКТ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_________ (чергова) сесія

РІШЕННЯ №

«___» ______________ 2016 року

м.Сєвєродонецьк

Про затвердження міської цільової

Програми підвищення рівня безпеки

дорожнього руху у м.Сєвєродонецьку

на 2016 рік

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши  звіт про  хід  виконання   «Програми  розвитку  міського  електротранспорту  м. Сєвєродонецька на період до 2017 року», затвердженої рішенням сесії міської ради від  25.10.2007 р. № 1433 (зі змінами внесеними рішенням сесії міської ради від 24.10.2013р. №3128), за 2013 рік,  міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову Програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м.Сєвєродонецьку на 2016 рік (додається).

2. Рішення 79-ї сесії міської ради від 30.01.2014 №3408 «Про затвердження міської цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м.Сєвєродонецьку на період до 2018 року» вважати таким, що втратило чинність.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію по управлінню ЖКГ, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням, транспортом та зв’язком.

В. о. міського голови,

секретар ради 								Г.В.Пригеба

Підготував:

Директор департаменту економічного

розвитку									Н.С.Колєснік

Узгоджено:

Перший заступник міського голови					А.В.Коростельов

Голова постійної комісії по управлінню ЖКГ,

комунальною власністю, побутовим та торгівельним

обслуговуванням, транспортом та зв’язком				А.Ю.Височин

Директор департаменту з юридичних

питань та контролю міської ради						О.О.Мураховський

Розсилка: департамент економічного розвитку, відділ ЦЗ, ЕБ та ОП – 1 екз.

Додаток

до рішення ___ сесії міської ради

від «___»______2016 р. № ______

ПРОГРАМА

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

У М.СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ

НА 2016 РІК

м. Сєвєродонецьк, 2016 рік

ЗМІСТ

|  | # Стор. |
| --- | --- |
| # І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ | # 4 |
| # ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА | # 5 |
| # ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ | # 6 |
| # IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ | # 6 |
| # V. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ | # 7 |
| # VІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ | # 7 |
| # VІІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ | # 8 |
| # VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ | # 8 |
| # IХ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНЕОСТІ | # 8 |
| # ДОДАТКИ | # 9 |
| ДОДАТОК 1. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА 2016 РІК | # 9 |
| ДОДАТОК 2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ | # 13 |

# І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. Назва | Міська цільова Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2016 рік |
| --- | --- |
| 2. Підстава для розроблення | Програма розроблена відповідно до положень: - Конституції України; - Закону України «Про дорожній рух», - Закону України «Про автомобільний транспорт» - Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» |
| 3. Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| 4. Розробник програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
| 5. Відповідальний виконавець програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
| 6. Співвиконавці заходів | Структурні підрозділи Сєвєродонецької міської ради, підприємства та організації всіх форм власності |
| 7. Мета програми | Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху, усунення причин та умов вчинення дорожньо-транспортних пригод, попередження дитячого травматизму та підвищення рівня дорожньої дисципліни на території м. Сєвєродонецька |
| 8. Термін реалізації програми | 2016 рік |
| 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн. | 71046,838 |
| у тому числі: |  |
| - коштів державного бюджету | 26604,532 |
| - коштів обласного бюджету | 0,0 |
| - коштів міського бюджету | 15244,306 |
| - інші кошти | 29198,0 |

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та виробництва в перевезеннях.

Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою.

Збільшення обсягів та розширення сфери застосування транспортних засобів в умовах високої інтенсивності дорожнього руху підвищує імовірність збільшення людських втрат, а також фінансових збитків внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку у світі внаслідок дорожньо-транспортних пригод гине близько 1,2 млн. осіб, а кількість травмованих становить майже 50 млн. осіб.

Значними також є економічні втрати від дорожньо-транспортних пригод, які становлять приблизно від 1 до 3 відсотків обсягу світового валового продукту.

Рівень безпеки дорожнього руху, незважаючи на заходи, що вживаються, залишається складним. Незадовільна дорожня обстановка є характерною для всієї території України, в тому числі й для міста Сєвєродонецька.

Сєвєродонецькою міською радою у взаємодії з головним управлінням Національної поліції м. Сєвєродонецька, іншими органами вживаються заходи щодо підвищення безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на вулично-шляховій мережі міста.

Незважаючи на проведену роботу, стан аварійності на автошляхах міста залишається значним.  Так, за 2015 рік на території міста зареєстровано усього 42 ДТП, в яких постраждали 59 осіб, з них 4 особи загинуло та 55 осіб травмовано.

Основними причинами ДТП визначено: порушення швидкісного режиму (21%), правил дорожнього руху пішоходами (15%), керування транспортним засобом у нетверезому стані (17%), тощо.

Дорожньо-транспортний травматизм зумовлений наявністю численних факторів, серед яких найбільш значущими є:

- низький рівень дисципліни учасників дорожнього руху;

- недостатній рівень водійської майстерності;

- недостатній рівень забезпеченості транспортного процесу відповідними за своїми параметрами дорогами;

- фактична відсутність системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху та пішоходів у місті;

- недостатній рівень надання первинної медичної допомоги потерпілим у ДТП на догоспітальному етапі.

Потребує вдосконалення наявна система підготовки водіїв транспортних засобів у частині перегляду навчальних програм, впровадження науково - обґрунтованих підходів до організації навчальних процесів, забезпечення контролю за професійною придатністю кандидатів у водії та якістю їх підготовки.

У сфері безпеки дорожнього руху проблемними залишаються питання стабілізації аварійності на пасажирському транспорті, профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, утримання залізничних переїздів та вулично-дорожньої мережі у належному стані.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху, усунення причин та умов вчинення дорожньо-транспортних умов, попередження дитячого травматизму та підвищення рівня дорожньої дисципліни на території міста Сєвєродонецька.

Програма спрямована на запобігання дорожньому травматизму, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, зміцнення дисципліни на вулицях міста, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць, вивчення та дотримання всіма громадянами Правил дорожнього руху, захисту життя і здоров’я його учасників, профілактику та попередження злочинності, пов’язаної з транспортними засобами, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Основними шляхами та засобами реалізації програми в місті є :

підвищення рівня дорожньої дисципліни:

- правової обізнаності громадян з правил безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорозі;

- здійснення дієвого контролю за дотриманням водіями режиму праці та відпочинку, а також вимог безпеки дорожнього руху під час внутрішніх перевезень автобусами та вантажними транспортними засобами;

- забезпечення належного рівня безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах;

- використання новітніх технічних засобів організації дорожнього руху;

- виготовлення агітаційно-профілактичних, методичних, інформаційних матеріалів, сюжетів, буклетів, відеофільмів з питань безпеки дорожнього руху;

- проведення щороку місячника з безпеки дорожнього руху, тижня з безпеки дорожнього руху, акцій: «Увага! Діти на дорозі!», «Увага! Пішохід!»;

удосконалення:

- форм і методів профілактики правопорушень на автошляхах міста;

- організації дорожнього руху в місті з урахуванням досвіду європейських держав;

- впровадження в практику роботи науково - обґрунтованих методик профілактики порушень правил дорожнього руху;

- системи оповіщення про дорожньо-транспортні пригоди з використанням новітніх засобів зв’язку;

- матеріального та технічного забезпечення заходів з профілактики правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху;

посилення контролю за:

- дотриманням вимог безпеки дорожнього руху суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів;

- наданням невідкладної медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, у тому числі дітям;

створення:

- системи реєстрації місць підвищеної аварійності та інформування учасників дорожнього руху про такі місця;

- тематичних телепередач з питань пропагування культури поведінки учасників дорожнього руху для різних вікових категорій населення.

V. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма реалізується в один етап. Початок дії Програми – січень 2016 року, закінчення – грудень 2016 року.

VІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Програма буде впроваджуватись шляхом здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів за такими напрямками:

- забезпечення безпеки руху на пасажирському автотранспорті;

- удосконалення профілактичної та освітньої діяльності дітей у сфері безпеки дорожнього руху;

- підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки на автомобільних дорогах загального користування;

- удосконалення організації руху транспорту та пішоходів в місті;

- підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

Основними завданнями програми є забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам, постійний контроль за дотриманням вимог чинного законодавства в частині забезпечення безпеки дорожнього руху.

Завдання Програми визначають комплекс економічних, соціальних, правових, організаційно-управлінських, інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних заходів, спрямованих на вирішення конкретних питань з безпеки дорожнього руху.

Реалізація заходів програми дозволить:

- впровадити системи контролю і автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на автомобільних дорогах та на вулицях і перехрестях міста;

- проводити установку або заміну на автомобільних дорогах, вулицях і перехрестях міст дорожніх знаків, сигнальних стовпчиків;

- підвищити пропускну спроможність вулиць міста;

- стимулювати учасників дорожнього руху до посилення дисципліни;

- змінити тенденцію надвисокої небезпеки дорожнього руху;

- зменшити соціальні та економічні збитки від ДТП;

- підвищити ефективність управління безпекою (зменшенням кількості випадків перевищення швидкості, кількості нетверезих водіїв, навмисних порушень ПДР, незастосування ременів безпеки та ін.);

- запровадити планування діяльності з попередження ДТП (кількість патрулювань небезпечних ділянок доріг та вулиць, зменшення таких ділянок на дорогах та вулицях, кількість демонстрацій фільмів, кількість видань брошур, кількість лекцій);

- впровадити у широке використання сучасні технології та технічні засоби організації дорожнього руху та нагляду за його виконанням;

- покращити дорожню інфраструктуру.

За умов реалізації переліку заходів програми прогнозується зниження показників аварійності близько 9,5%.

Реалізація програми забезпечить підвищення рівня безпечних умов дорожнього руху на дорогах, вулицях міста та зменшення на них кількості дорожньо-транспортних пригод, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі міста.

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 1.

VІІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Загальний обсяг фінансування програми складає 71046,838 тис. грн., в тому числі кошти державного бюджету на п’ять об’єктів, що перемогли в конкурсі Фонду регіонального розвитку складають 26604,532 тис. грн., кошти міського бюджету складають 15244,306 тис. грн. та інші кошти згідно з грантовим контрактом з Представництвом Європейського Союзу на капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець складають 29198,0 тис. грн.

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Замовником Програми є Сєвєродонецька міська рада.

Організація виконання заходів Програми покладається на відділ транспорту та зв’язку Департаменту економічного розвитку, відділ капітального будівництва, управління житлово-комунального господарства, відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, головне управління Національної поліції м. Сєвєродонецька та інших відповідальних осіб.

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Програми планується проведення моніторингу її реалізації. Підсумки моніторингу підводяться два рази на рік у вигляді звітів.

Програма відкрита для внесення змін та доповнень.

Контроль за виконанням Програми здійснює Сєвєродонецька міська рада та постійна комісія по управлінню ЖКГ, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням, транспортом та зв’язком.

IХ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Реалізація програми сприятиме:

- підвищенню рівня дорожньої дисципліни;

- правової обізнаності громадян з правил безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорозі;

- форм і методів профілактики правопорушень на автошляхах міста;

- організації дорожнього руху в місті з урахуванням досвіду європейських держав;

- матеріального та технічного забезпечення заходів з профілактики правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху;

- посиленню контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху;

- забезпеченню належного рівня безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах;

- оздоровленню соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в місті.

Показники оцінки ефективності виконання Програми наведено у додатку 2.

Додаток 1

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ  ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

НА 2016 РІК

| Завдання | Заходи | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування на 2016 рік, тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Забезпечення безпеки руху на пасажирському автотранспорті | 1. Забезпечити безумовне дотримання вимог нормативно-правових актів, що стосуються безпеки дорожнього руху на етапах планування і виконання робіт з будівництва, ремонту та утримання вулиць і доріг | 2016р. | ВКБ міської ради, УЖКГ міської ради | - | - | Забезпечення безпеки руху та зменшення рівня аварійності на 4,5% |
|  | 2. Будівництво світлофорного об'єкту (пер. пр. Центральний - вул. Федоренка) | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 828,818 |  |
|  | 3. Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - вул. Єгорова) | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 364,740 |  |
|  | 4. Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - вул. Менделєєва) | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 572,746 |  |
|  | 5.. Розмітка дороги по вул. Об’їзна | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 50,00 |  |
|  | 6. Розмітка дороги по пр. Гвардійському | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 60,00 |  |
|  | 7. Розмітка дороги по пр. Хіміків | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 58,00 |  |
|  | 8. Розмітка дороги по ш. Будівельників | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 50,00 |  |
|  | 9. Розмітка дороги по вул. Курчатова | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 40,00 |  |
|  | 10. Розмітка дороги по вул. Новікова | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 40,00 |  |
|  | 11. Розмітка доріг (пішохідні переходи) | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 99,00 |  |
|  | 12. Посилити контроль за наданням невідкладної медичної допомоги постраждалим у ДТП. | 2016р. | Управління охорони здоров’я міської ради | - | - |  |
|  | Всього по розділу: |  |  | Міський бюджет | 2163,304 |  |
| 2.Удосконалення профілактичної та освітньої діяльності з дітьми у сфері безпеки дорожнього руху | 1. Організувати проведення практичних занять з учнями шкіл щодо навчання дітей безпечній поведінці на дорозі та дотримання правил дорожнього руху. Забезпечити проведення операцій «Увага ! Діти на дорозі». | 2016р. | Відділ освіти міської ради, Головне управління Національної поліції | - | - | Підвищення рівня дорожньої дисципліни серед неповно літніх та попередження дитячого травматизму |
|  | 2. Забезпечити проведення щорічних міських змагань юних інспекторів руху, конкурсів малюнків, благодійних акцій для дітей. | 2016р. | Головне управління Національної поліції, відділ освіти міської ради | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3. Організувати виїзні кінолекторії, лекції у навчальних закладах, літніх таборах, дитячих будинках, інтернатах та виступи агітаційних загонів юних інспекторів руху | 2016р. | Головне управління Національної поліції, відділ освіти міської ради | - | - |  |
|  | Всього по розділу: |  |  |  | -- |  |
| 3. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки на автомобільних дорогах загального користування | 1.Реконструкція проїжджої частини дороги вул. Сметаніна | 2016р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 1062,00 | Розширення проїжджої частини вул. Сметаніна, збільшення пропускної здатності дороги |
|  |  |  |  | Міський бюджет | 118,00 |  |
|  | 2.Реконструкція зливневої каналізації по вул. Сметаніна | 2016р. | УЖКГ міської ради | Державний бюджет | 8814,6 | Відновлення системи збору зливових та талих вод, їх очищення та значне покра-щення умов пересування транспорту та населення по вул. Сметаніна |
|  |  |  |  | Міський бюджет | 979,4 |  |
|  | 3.Капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 4762,00 | Відновлення дорожнього руху через зруйнований під час АТО міст |
|  |  |  |  | Інші кошти | 29198,00 |  |
|  | 4.Реконструкція заплавного мосту № 2 | 2016р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 10208,617 | Відновлення дорожнього руху через підтоплені та зруйновані під час АТО заплавні мости |
|  |  |  |  | Міський бюджет | 1134,291 |  |
|  | 5.Реконструкція заплавного мосту № 3 | 2016р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 3340,945 |  |
|  |  |  |  | Міський бюджет | 371,216 |  |
|  | 6. Реконструкція заплавного мосту № 4 | 2016р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 3178,37 |  |
|  |  |  |  | Міський бюджет | 353,153 |  |
|  | 7.Капітальний ремонт дамби на р.Борова | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 49,276 | Запобігання постійного затоплення та підвищення стану безпеки дорожнього руху |
|  | 8.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 300,00 | Поліпшення стану безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на 1,5% |
|  | 9.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 65 | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 300,00 |  |
|  | 10.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 44 | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 400,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 11.Капітальний ремонт внутрі-квартальної дороги в кварталі №69 | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 315,00 | Поліпшення стану безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на 0,5% |
|  | 12.Капітальний ремонт тротуару по вул. Науки | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 50,00 |  |
|  | 13.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі №8-А | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 200,00 |  |
|  | 14.Капітальний ремонт дороги сел. Метьолкіно - сел. Вороново | 2016р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 1490,00 |  |
|  | Всього по розділу: |  |  |  | 66624,868 |  |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  | 26604,532 |  |
|  | Міський бюджет |  |  |  | 10822,336 |  |
|  | Інші кошти |  |  |  | 29198,00 |  |
| 4. Забезпечення нормативного освітлення на всіх вулицях міста, в першу чергу в місцях концентрації ДТП. | 1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Федоренка (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 25,984 | Поліпшення стану безпеки дорожнього руху в нічний час та зниження аварійності на 1,8% |
|  | 2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гоголя (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 36,606 |  |
|  | 3.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Центральний (від вул. Маяковського до вул. Новікова) | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 64,315 |  |
|  | 4.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Молодіжна | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 128,464 |  |
|  | 5.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. 8 Березня | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 108,316 |  |
|  | 6.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Енергетиків | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 352,829 |  |
|  | 7.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Менделєєва | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 279,258 |  |
|  | 8.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гоголя | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 434,188 |  |
|  | 9.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Сметаніна | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 474,539 |  |
|  | 10.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Юності (від вул. Сметаніна до вул. Сілікатна) | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 47,995 |  |
|  | Всього по розділу: |  |  | Міський бюджет | 1952,494 |  |
| 5. Забезпечити обрізку дерев, вирубку чагарників, які обмежують нормативну видимість ВШМ, закривають дорожні знаки та світлофорні об’єкти. | 1. Капітальний ремонт зелених насаджень на прибудинкових територіях житлових будинків КП «Житлосервіс «Злагода» | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 99,956 | Поліпшення стану безпеки дорожнього руху в нічний час та зниження аварійності на 1,2% |
|  | 2. Капітальний ремонт зелених насаджень на прибудинкових територіях житлових будинків КП «Житлосервіс «Промінь» | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 150,763 |  |
|  | 3. Капітальний ремонт зелених насаджень с. Сиротине | 2016р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 35,423 |  |
|  | Всього по розділу: |  |  | Міський бюджет | 286,142 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів в місті | 1. Забезпечити впровадження профілактичних заходів щодо вдосконалення умов руху транспорту та пішоходів у місцях (ділянках) концентрації ДТП на вулично-шляховій мереж міста. | 2016р. | Головне управління Національної поліції, міська рада | - | - | Поліпшення стану безпеки дорожнього руху |
|  | 2. Забезпечити систематичні комплексні комісійні обстеження залізничних переїздів на предмет їх відповідності вимогам інструкцій по обладнанню та обслуговуванню. | 2016р. | Міська рада | - | - | Підвищення рівня дорожньої дисципліни серед населення |
|  | Всього по розділу: |  |  | - | - |  |
| 7. Підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху | 1. Забезпечити виготовлення та розміщення наочних агітаційно-профілактичних, методичних, інформаційних матеріалів з безпеки дорожнього руху на рекламних стендах в місцях масового перебування громадян, в громадському транспорті тощо. | 2016р. | Міська рада Головне управління Національної поліції | Міський бюджет | 10,00 | Поліпшення стану безпеки дорожнього руху |
|  | 2. Забезпечити виготовлення відеороликів соціально-профілактичного спрямування з попередження дорожньо-транспортного травматизму для демонстрації по телебаченню та в кінотеатрах. | 2016р. | Міська рада Головне управління Національної поліції | Міський бюджет | 10,00 | Поліпшення стану безпеки дорожнього руху |
|  | 3. Забезпечити проведення місячника безпеки учасників дорожнього руху. | 2016р. | Головне управління Національної поліції, міська рада | - | - | Поліпшення стану безпеки дорожнього руху |
|  | 4.Забезпечити підвищення рівня правової обізнаності громадян з правил безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорозі. «Увага! Залізничний переїзд», «Дорога», «Розмітка», «Увага! Пішохід!”. | 2016р. | Головне управління Національної поліції, міська рада | - | - | Зниження аварійності |
|  | Всього по розділу: |  |  | Міський бюджет | 20,00 |  |
|  | ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ: |  |  |  | 71046,838 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  | 26604,532 |  |
|  | Міський бюджет |  |  |  | 15244,306 |  |
|  | Інші кошти |  |  |  | 29198,00 |  |

Додаток 2

до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Міська цільова Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху - на 2016 рік |  |
| --- | --- |
| Показники ефективності | - Результативні показники |
| Затрат | Кількість міських автомобільних маршрутів – 6. - Кількість одиниць автотранспорту на цих маршрутах – 90 од. - Кількість побудованих та реконструйованих світлофорних об’єктів – 3 од. - Кількість доріг, на яких проведено розмітку доріг – 6 та пішохідні переходи. - Кількість відремонтованих та реконструйованих мостів - 4 од. - Кількість відремонтованих доріг і тротуарів – 7. - Кількість вулиць, на яких проведено ремонт мереж зовнішнього освітлення – 10. - Кількість об’єктів, на яких проведено ремонт зелених насаджень - 3. - Сума витрат на реалізацію заходів програми - 71046,838 тис. грн. |
| Продукту | - Кількість пасажирів, які користуються міським автотранспортом 1666,7 тис. осіб/рік. - Кількість школярів – 7199 осіб, які охоплені профілактичними та освітніми заходами у сфері безпеки дорожнього руху. - Кількість очікуваних ДТП в місті – 38. - Кількість очікуваних постраждалих – 53 особи. |
| Ефективності | - Кількість перевезених пасажирів однією маршруткою в день – 51 особа. - Питома вага школярів, які підвищили рівень вихованості у сфері безпеки дорожнього руху - 90% від загальної кількості школярів. - Витрати на заходи з безпеки дорожнього руху на 1 пасажира складуть 42,63 грн./рік. |
| Якості | - Зменшення кількості ДТП на 9,5%. - Зменшення кількості постраждалих на 10%. - Збільшення кількості школярів, які підвищили рівень вихованості у сфері безпеки дорожнього руху на 10%. - Підвищення рівня дорожньої дисципліни серед водіїв та населення |

Секретар міської ради							Г.В.Пригеба