ПРОЕКТ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_ чергова сесія

**РІШЕННЯ №**

« » травня 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення сесії міської

ради від 29.01.2015 року № 4291 «Про

затвердження «Міської цільової Програми

підвищення рівня безпеки дорожнього

руху у м. Сєвєродонецьку на період

до 2018 року» за 2015 рік

Керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши звіт про хід виконання «Міської цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м. Сєвєродонецьку на період до 2018 року», затвердженої рішенням сесії міської ради від 29.01.2015 року № 429, за 2015 рік, міська рада:

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про хід виконання «Міської цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м. Сєвєродонецьку на період до 2018 року» затвердженої рішенням сесії міської ради від 29.01.2015 року № 429, за 2015 рік.
2. Рішення підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Коростельова А.В.

**В. о. міського голови,**

**секретар ради**

**Г.В. Пригеба**

**Підготував:**

Директор Департаменту

економічного розвитку Н.С. Колєснік

**Узгоджено:**

Перший заступник

міського голови А.В. Коростельов

Голова постійної комісії по управлінню ЖКГ,

комунальною власністю, побутовим та торгівельним

обслуговуванням, транспортом та зв’язком А.Ю.Височин

Директор Департаменту

з юридичних питань та контролю О.О. Мураховський

Додаток

до рішення \_\_\_ -ї сесії міськради

від \_\_\_ травня 2016 року № \_\_\_

**ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ**

**про хід виконання «Міської цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього рухуу м. Сєвєродонецьку на період до 2018 року» за 2015 рік.**

1. **Основні дані.**

Метою «Міської цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м. Сєвєродонецьку на період до 2018 року» є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху, усунення причин та умов вчинення дорожньо- транспортних пригод, попередження дитячого травматизму та підвищення рівня дорожньої дисципліни на території міста Сєвєродонецька.

1. **Виконання завдань і заходів.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Виконання заходів в 2015 році | Строк виконання | Відпові-дальні за виконання | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансу-вання за 2015 рік, тис. грн. | Отримані результати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Забезпечення безпеки руху на пасажирському автотранспорті | 1.Будівництво світлофорного об'єкту (перехрестя пр. Космонавтів-вул. Новікова) | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 157,7 | Забезпечено безпеку руху на міському транспорті |
| 2.Реконструкція світлофорного об'єкту (перехрестя .пр. Космонавтів - вул. Гагаріна) | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 541,3 |
| 3.Розмітка дороги по пр. Хіміків | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 57,1 |
| 4.Розмітка дороги по вул. Курчатова | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 22,1 |
| 5.Розмітка дороги по вул. Новікова | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 38,4 |
| 6.Розмітка доріг (пішохідні переходи) | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 98,9 |
| Капітальний ремонт об'єктів міського благоустрою "Установка технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки на території м.Сєвєродонецька)" | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 149,3 |
| Всього по розділу: |  |  | Міський бюджет | 1064,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.Удосконалення профілактичної та освітньої діяльності з дітьми у сфері безпеки дорожнього руху | 1. Проведені заняття з учнями шкіл щодо навчання дітей безпечній поведінці на дорозі та дотримання правил дорожнього руху. | 2015р. | Відділ освіти міської ради, Головне управління Національної поліції | - | - | Підвищено рівень дорожньої дисципліни серед неповно літніх дітей |
| 2. Проведено міські змагання юних інспекторів руху для школярів. | 2015р. | Головне управління Національної поліції, відділ освіти міської ради | - | - |
| Всього по розділу: |  |  |  | - |  |
| 3. Підвищення експлуата-ційних показників та рівня безпеки на автомобільних дорогах загального користування | 1.Капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 58,2 | Виконано підготовці роботи |
| 2.Капітальний ремонт прольотної будови моста через р.Борова м. Сєвєродонецьк | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 979,8 | Відновлено дорожній рух через зруйнований під час АТО міст |
| 3.Капітальний ремонт асфальтового покриття моста через р .Борова в м. Сєвєродонецьк (в осях 5-6-7) | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 50,3 |
| 4.Реконструкція заплавного мосту №1 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації) | 2015р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 360,5 | Виконано проектну документацію на реконструкцію заплавних мостів |
| 5.Реконструкція заплавного мосту №2 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації) | 2015р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 206,9 |
| 6.Реконструкція заплавного мосту №3 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації) | 2015р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 172,0 |
| 7.Реконструкція заплавного мосту №4 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації) | 2015р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 172,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Підвищення експлуа-таційних показників та рівня безпеки на автомобільних дорогах загального користування | 8.Реконструкція заплавного мосту №3 м.Сєвєродонецьк | 2015р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 700,2 | Виконано підготовці роботи |
| 9.Реконструкція заплавного мосту №4 м.Сєвєродонецьк | 2015р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 1048,3 |
| 10.Капітальний ремонт доріг с. Воєводівка | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 191,1 | Підвищено стан безпеки дорожнього руху |
| 11.Капітальний ремонт доріг смт. Борівське | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 195,3 |
| 12.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 52 | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 296,2 | Підвищено стан безпеки дорожнього руху |
| 13.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг 82 мкр. | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 296,3 |
| 14.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 56 | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 323,2 |
| 15.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 66 | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 603,3 |
| 16.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг 75 мкр. | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 52,6 |
| 17.Капітальний ремонт дороги по пр. Космонавтів | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 479,0 |
| 18.Капітальний ремонт дороги по вул. Автомобільній | 2015р. | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 949,3 |
| 19.Капітальний ремонт дороги по вул. Шосе Будівельників | 2015р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 1180,4 |
| 20.Капітальний ремонт дороги по вул. Енергетиків | 2015р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 735,8 |
| 21.Капітальний ремонт дороги по вул. Об'їзна | 2015р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 1075,8 |
| 22.Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна | 2015р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 491,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 23.Капітальний ремонт дороги по пр. Гвардійський | 2015р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 921,0 |  |
| 24.Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій | 2015р. | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 949,9 |  |
| Всього по розділу: |  |  |  | 12488,4 |  |
| в тому числі: |  |
| Державний бюджет | 8013,8 |
| Міський бюджет | 4474,6 |
|  | **ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:** |  |  |  | **13553,2** |  |
| **у тому числі:** |  |
| **Державний бюджет** | **8013,8** |
| **Міський бюджет** | **5539,4** |

Загальний обсяг фінансування в 2015 році склав 13553,2 тис. грн., в тому числі з державного бюджету - 8013,8 тис. грн., з міського бюджету - 5539,4 тис. грн.,

**Секретар ради Г.В.Пригеба**