СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Десята (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 241

08 квітня 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання

«Програми енергоефективності

та енергозбереження

житлово-комунального

господарства м. Сєвєродонецька

на 2011-2015роки»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши «Заключний звіт про хід виконання «Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити «Заключний  звіт про хід виконання «Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» (Додаток).

- Зняти з контролю рішення  сесії Сєвєродонецької міської ради  від 26.07.2011 р. «Про затвердження Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», у зв’язку з завершенням строку виконання.

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

В.о. міського голови,

секретар міської ради 								Г.В. Пригеба

Додаток

до рішення 10-ої (чергової) сесії

від 08 квітня 2016 р. № 241

Заключний звіт

про хід виконання «Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки»

- Основні дані

Метою «Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» (далі Програма) є забезпечення реалізації державної політики у вирішенні питань підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів в житлово-комунальному господарстві міста, забезпечення переведення економіки житлово-комунального господарства на енергозберігаючий шлях розвитку і суттєве скорочення за рахунок цього витрат місцевого бюджету на енергозабезпечення житлово-комунального господарства міста та населення.

Програма затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради  від 26.07.2011 р. № 796  «Про затвердження Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки».

Відповідальними виконавцями Програми визначені  Управління житлово-комунального господарства міської ради та житлово-комунальні підприємства міста.

Строк виконання Програми: 2011 - 2015 роки.

- Виконання  завдань і заходів

В ході реалізації Програми у 2015 році здійснені наступні заходи:

Встановлення  побудинкових приладів обліку електричної енергії

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано:

- капітальний ремонт  електричних мереж житлових будинків із встановленням приладів обліку електричної енергії на освітлення сходових клітин на 17 житлових будинках (бульвар Дружби Народів, 26,31, вул. Партизанська, 32,33,34,35,  вул. Першотравнева, 31,34,35,38, вул. Танкістів, 7,21, вул. Федоренка, 8,19«а»,27,31, вул. Енергетиків, 30);

- капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків із заміною приладів обліку електричної енергії на 3 житлових будинках (пр. Гвардійський, 63 - 2 лічильника, вул. Танкістів, 22 - 2 лічильника,  пр. Центральний, 70 -1 лічильник).

Модернізація об’єктів зовнішнього освітлення

із впровадженням сучасних ефективних технологій

КП «Сєвєродонецькліфт» виконано модернізацію  мереж зовнішнього освітлення шляхом встановлення 5 диференційних приладів обліку  електричної енергії та заміну 555 світильників з лампами розжарювання на енергозберігаючі світильники по вул. Новікова, вул. Донецька (частково вул. Ломоносова та вул. Мендєлєєва), вул. Сметаніна, вул. Маяковського, вул. Науки, вул. Соснова, вул. Тімірязєва, вул. Північна, вул. Чайковського, вул. Лермонтова, вул. Титова,  вул. Дачна, вул. Квіткова, вул. Мирошниченка, вул. Зелена, частково вул. Силікатна та вул. Гагаріна від вул. Курчатова до вул. Вілєсова, пр. Гвардійський. Фінансування заходів  здійснювалося за рахунок коштів Кредитного договору НЕФКО «Вуличне освітлення в м. Сєвєродонецьк» та Грантового контракту НЕФКО «Впровадження енергозберігаючих заходів в рамках проекту «Енергозберігаючий проект ДНЗ № 24, ДНЗ № 43 вуличному освітленні»  із залученням коштів місцевого бюджету.

Утеплення житлових будинків

За  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  виконано  утеплення торцю будинку по вул. Новікова, 11.

Капітальний ремонт систем водопостачання житлових будинків із заміною водо підігрівників

За кошти місцевого бюджету виконано капітальний ремонт  систем гарячого водопостачання житлових будинків із заміною  11 водопідігрівників, капітальний ремонт систем гарячого водопостачання із заміною трубної системи 2 водопідігрівників; капітальний ремонт 2  виносних рамок управління опаленням; капітальний ремонт теплоізоляції приладів обліку теплової енергії внутрішньобудинкових систем централізованого опалення на 55 житлових будинках та капітальний ремонт 1 приладу обліку теплової енергії житлового будинку.

Заходи «Заміна центральних теплових пунктів (ЦТП) на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових  будинків з приладами обліку теплової енергії», «Проведення енергоаудиту об’єктів», «Освіта, навчання, підготовка кадрів в напрямку енергозбереження»	не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

- Оцінка ефективності виконання

Виконання заходів Програми сприяло поліпшенню технічного стану житлових будинків, внутрішньобудинкових електричних мереж, економії енергетичних ресурсів.

- Фінансування

Фінансування Програми у 2015 році здійснювалось тільки за рахунок коштів місцевого бюджету.

| № з/п | Найменування енергозберігаючих заходів та місця їх впровадження | Термін виконання заходів по роках | Орієнтовна кошторисна вартість заходу, тис. грн. | Джерела фінансування заходів |  | Фактичне виконання у 2015 р., тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 1. Встановлення побудинкових приладів обліку електричної енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | КП «Житлосервіс «Світанок» | 2011-2015рр. | 150,0 | Місцевий бюджет |  |  | - |  |  |
| 1.2. | КП «Житлосервіс «Злагода» | 2011-2015рр. | 20,5 | Місцевий бюджет |  |  | - |  |  |
| 1.3. | КП «Житлосервіс «Ритм» | 2011-2015рр. | 558,0 | Місцевий бюджет |  |  | - |  |  |
| 1.4. | КП «Житлосервіс «Промінь» | 2011-2015рр. | 15,1 | Місцевий бюджет |  |  | - |  |  |
| 1.5. | КП «Житлосервіс «Евріка» | 2011-2015рр. | 18,4 | Місцевий бюджет |  |  | 789,900 |  |  |
| 1.6. | КП «Житлосервіс «Добробут» | 2011-2015рр. | 659,0 | Місцевий бюджет |  |  | 387,635 |  |  |
| Всього: |  |  | 1421,00 | Місцевий бюджет |  |  | 1177,535 |  |  |
| - Модернізація об’єктів зовнішнього освітлення із впровадженням сучасних ефективних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернізація мереж зовнішнього освітлення шляхом заміни світильників з ламп розжарювання на енергоефективні лампи | 2011-2015рр. | 352,1 |  | Державний бюджет |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 284,3 |
|  |  |  |  |  | Інші кошти (кредитна угода, грант) |  |  |  | 5352,7 |
| 2.2. | Модернізація мереж зовнішнього освітлення шляхом встановлення приладів диференційного обліку електроенергії | 2011-2015рр. | 80,0 |  | Державний бюджет |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | - |
| Всього: |  |  | 432,1 |  | Державний бюджет |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 284,3 |
|  |  |  |  |  | Інші кошти |  |  |  | 5352,7 |
| 3. Утеплення житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Утеплення житлових будинків | 2011-2015рр. | 6000,0 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 96,823 |
| 4. Заміна центральних теплових пунктів (ЦТП) на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових будинків з приладами обліку теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» | 2012-2015рр. | 165880,00 |  | Державний бюджет |  |  | - |  |
| - Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання із заміною водопідігрівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» -13 од. | 2012-2015рр. | 1000,0 |  | Місцевий бюджет |  |  | 1209,456 |  |
| - Проведення енергоаудиту об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | «Житлосервіси» | 2011-2015рр. | 200,0 |  | Місцевий бюджет |  |  | - |  |
| 7. Освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Підприємства житлово-комунального господарства | 2011-2015рр. | - |  | Місцевий бюджет |  |  | - |  |
| Загальні обсяги орієнтовного фінансування |  |  | 173512,1 |  | Місцевий бюджет |  |  | 2768,109 |  |
|  |  |  | 165880,00 |  | Державний бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  | - |  | Інші кошти |  |  | 5352,7 |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 8120,809 |  |

5. Очікуванні результати

| Найменування завдання | Наймену-вання показників виконання заходів | Одиниця виміру | Фактичне виконання показників за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 р. | 2012 р. | 2013 р. | 2014 р. | 2015 р. |
| Встановлення приладів обліку електричної енергії | соціальні | тис. грн. | 69,554 | 100,0 | 0 | 1362,054 | 1177,53 |
| Модернізація об’єктів зовнішнього освітлення із впровадженням сучасних енергоефективних технологій КП «Сєвєродонецькліфт» | соціальні | тис. грн. | 45,800 | 119,1 | 330,1 | 1302 | 5637,0 |
| Утеплення житлових будинків | соціальні | тис. грн. | 1775,259 | 3871,065 | 6241,23 | 1872,35 | 96,823 |
| Заміна центральних теплових пунктів (ЦТП) на індивідуальні (ІТП) житлових будинків, у тому числі обладнання по будинковими приладами обліку теплової енергії | соціальні | тис. грн. | 346,296 | 1535,5 | 175,0 | - | - |
| Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання житлових будинків із заміною водопідігрівников | соціальні | тис. грн. | 1262,547 | 1262,547 | 524,6 | - | 1209,456 |
| Проведення енергоаудиту об’єктів | соціальні | тис. грн. | - | - | - | - | - |
| Освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження | соціальні | тис. грн. | - | - | - | - | - |

6. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми.

Зняти з контролю рішення сесії міської ради від 26.08.2011 р. №796 «Про затвердження  «Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства   м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» у зв’язку із завершенням строку його виконання.

Секретар міської ради									Г.В. Пригеба