СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Двадцятої (чергової) сесія

РІШЕННЯ  № 981

«24»листопада 2016  року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Міської

цільової  програми відновлення,

реконструкції та будівництва

мереж зовнішнього освітлення

м. Сєвєродонецька та прилеглих

селищ на 2017 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», з метою створення безпечних та комфортних умов руху по вулично-дорожній мережі шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову  програму відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2017 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ Сєвєродонецької міської ради надати підсумковий звіт про виконання «Міської  цільової  програми  відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2017 рік» у першому кварталі 2018 року.

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							 І.М. Бутков

господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням

Додаток

до рішення 20-ї (чергової) сесії  міської ради

від 24.11. 2016 року № 981

Міська

цільова  програма відновлення,

реконструкції та будівництва

мереж зовнішнього освітлення

м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ

на 2017 рік

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2017 рік.

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 15.08.2016 р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецькліфт» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | Відділ капітального будівництва міської ради, КП «Сєвєродонецькліфт», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Створення безпечних та комфортних умов руху по вулично-дорожній мережі шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ. |
| 9. | Термін реалізації програми | 2017 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 7051,8 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 7051,8 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

У зв’язку з проблемами енергопостачання за останні роки дуже гостро постало питання зовнішнього освітлення міста. Освітлювальні прилади, які експлуатуються, не відповідають технічному рівню сучасного освітлювального обладнання і світловіддача їх дуже низька.

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні безпечного пересування людей, незадовільний  технічний стан та низькі експлуатаційні характеристики мереж зовнішнього освітлення, з метою зниження рівня аварійності на дорогах та покращення умов благоустрою стала нагальною потреба у відновленні та реконструкції існуючих систем зовнішнього освітлення.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недостатня кваліфікація обслуговуючого персоналу в експлуатації новітніх технічних засобів; |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою Програми є створення безпечних та комфортних  умов руху по вуличній-дорожній мережі міста та прилеглих селищ шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, модернізації та впровадження заходів з енергозбереження для зменшення обсягів енергоспоживання.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ.

2. Відновлення системи зовнішнього освітлення селищ.

3. Відновлення системи зовнішнього освітлення міста.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з використанням ламп з 	покращеними показниками світловіддачі, влаштуванням та заміною опор, заміною 	певних ділянок повітряних та кабельних ліній електромережі, заміною обладнання 	(автоматики та пускорегулюючої апаратури), встановлення м сучасних приладів 	обліку електроенергії, тощо.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2017 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ. | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. оплата спожитої електроенергії | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецьк-ліфт» | 3528,0 | Належний технічний стан 111,5 км мереж зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення селищ. | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с. Воєводівка | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецьк-ліфт», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | 340,0 | Встановлення 32 світлоточок надасть можливість освітити 3,73 км вулиць селища. |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста. | 1. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Федоренка (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецьк-ліфт», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | 65,0 | Встановлення 9 світлоточок надасть можливість освітити 0,5 км вулиці. |
|  | 2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Гоголя (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) |  | 91,5 | Встановлення 11 світлоточок надасть можливість освітити 0,46 км вулиці. |
|  | 3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Центральний (від вул. Маяковського до вул. Новікова) |  | 160,8 | Встановлення 30 світлоточок надасть можливість освітити 1,1 км вулиці. |
|  | 4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Молодіжна |  | 321,2 | Встановлення 26 світлоточок надасть можливість освітити 1,0 км вулиці. |
|  | 5. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. 8 Березня |  | 270,8 | Встановлення 14 світлоточок надасть можливість освітити 0,5 км вулиці. |
|  | 6. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Енергетиків |  | 729,5 | Встановлення 60 світлоточок надасть можливість освітити 1,5 км вулиці. |
|  | 7. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Менделєєва |  | 698,2 | Встановлення 24 світлоточок надасть можливість освітити 0,8 км вулиці. |
|  | 8. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Юності (від вул. Сметаніна до вул. Силікатна) |  | 120,0 | Встановлення 27 світлоточок надасть можливість освітити 1,1 км вулиці. |
|  | 9. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Танкістів – вул. Партизанська - вул. Федоренка |  | 726,8 | Встановлення 60 світлоточок надасть можливість освітити 2,1 км вулиці |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 7051,8 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2017р. планується  фінансування в обсязі 7051,8 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 7051,8 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2015 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 1159,86 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету  1159,86 тис. грн., інші кошти 0 тис. грн.

На 2016 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 7163,76тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті - 7163,76 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9.  Очікувані результати виконання Програми.

В результаті виконання заходів Програми буде досягнуто рівень освітлення вулиць  відповідно до санітарних норм, що позитивно вплине на дорожнього-транспортну ситуацію в міст та створить сприятливі умови для покращення криміногенної ситуації.

Виконання програми дасть змогу:

- забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху;

- зменшити рівень аварійності на дорогах міста ;

- зменшити до мінімального рівня витрати і втрати при наданні послуг зовнішнього освітлення;

- знизити кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення;

- намічено покращення  екологічної обстановки, так як буде виключено з експлуатації ртутні джерела світла.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ | Показник витрат | тис. грн. | 3528,0 |
|  | Показник продукту: протяжність мереж | км | 111,5 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 31,6 |
|  | Показник якості: - належний технічний стан мереж зовнішнього освітлення | % | 100 |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення селищ | Показник витрат | тис. грн | 340,0 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж, - кількість світлоточок | км од | 3,7 32 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од | 10,6 |
|  | Показник якості: - збільшення протяжності освітлених вулиць | % від загальної протяжності мереж | 3,2 |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста | Показник витрат | тис. грн | 3183,8 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж, - кількість світлоточок | км од | 9,06 261 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од | 12,2 |
|  | Показник якості: - збільшення протяжності освітлених вулиць | % від загальної протяжності мереж | 9 |

Секретар ради                                                                             	 І.М. Бутков