СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Двадцята (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 983

«24»листопада 2016  року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження  «Міської

цільової програми утримання

та поточного ремонту доріг,

внутрішньоквартальних проїздів

та вулиць м. Сєвєродонецька

на 2017 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізація основних заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття вулично-дорожньої мережі міста, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2017 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ міської ради  надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2017 рік» в 1 кварталі 2018 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						     І.М. Бутков

Пі

Додаток

до рішення 20-ї (чергової) сесії  міської ради

від 24.11. 2016 року № 983

Міська цільова програма

утримання та поточного ремонту

доріг, внутрішньоквартальних проїздів

та вулиць м. Сєвєродонецька

на 2017 рік

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми утримання та поточного ремонту

доріг, внутрішньоквартальних проїздів

та вулиць м. Сєвєродонецька на 2017 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 15.08.2016 р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | реалізація основних заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття вулично-дорожньої мережі міста |
| 9. | Термін реалізації програми | 2017 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 15037,3 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 15037,3 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Стан вулиць та доріг міста в основному не задовільний. З метою покращення соціально-економічного стану міста, поліпшення його інвестиційного іміджу та створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення, виникла необхідність змінити на краще ситуацію у сфері дорожнього господарства міста.

Однією з нагальних і найбільш болючих є проблема своєчасного поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць міста  і їх цілорічне утримання в належному стані.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу; | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - відсутність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних кваліфіковано виконувати роботи з реалізації Програми; - відсутність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств; - недовготривалість експлуатації дорожнього покриття після поточного ремонту. |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - створення міського підприємства або дільниці з ремонту дорожнього покриття; - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Метою Програми є реалізація основних заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення виконання вимог законодавства України у сфері дорожнього господарства, організації безпечного дорожнього руху для захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, поліпшення стану навколишнього природного середовища.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Утримання доріг та зупинок міського громадського транспорту.

2. Створення дільниці з поточного ремонту доріг на КП «СКС».

3. Організація поточного ремонту доріг.

4. Організація поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів.

5. Паспортизація вулиць та доріг.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2017 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Утримання доріг та зупинок міського громадського транспорту | 1.Прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 1200,0 | Утримання вулично-дорожньої мережі міста у належному санітарному стані. Виконання вимог Правил благоустрою територій м. Сєвєро-донецька. Підвищення безпеки руху транспорту та скорочення дорожньо-транспортного травматизму. |
|  | 2.Очищення урн від сміття |  |  |  |
|  | 3.Підмітання вручну, при великій засміченості |  |  |  |
|  | 4.Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну: зручні і накидні вантажі (сміття з урн та зупинок) |  |  |  |
|  | 5.Вивіз сміття з урн та зупинок міського суспільного транспорту на полігон ТПВ |  |  |  |
|  | 6.Очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюр від нанесеного бруду вручну (літнє утримання) |  |  |  |
|  | 7.Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, зручні й накидні вантажі (пісок з доріг і бруд після очищення зливової каналізації) |  |  |  |
|  | 8.Вивіз піску з доріг і бруду після очищення зливової каналізації на полігон ТПВ |  |  |  |
|  | 9.Відкачка дощової води асенізаторними машинами |  |  |  |
|  | 10.Відкачка дощової води мотопомпами |  |  |  |
|  | 11.Зимове утримання. Навантаження сипких матеріалів (піску та піско-соляної суміші) в транспортні засоби екскаваторами або навантажувачами одноковшевими |  |  |  |
|  | 12.Зимове утримання. Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику автогрейдером, для закріплення матеріалу на покритті |  |  |  |
|  | 13.Вантажоперевезення піску а/самоскидами |  |  |  |
|  | 14.Вантажоперевезення солі а/самоскидом |  |  |  |
|  | 15.Зимове утримання. Посипання покриття аварійно небезпечних ділянок дороги протиожеледними матеріалами вручну, (зупинки міського суспільного транспорту) |  |  |  |
|  | 16.Вантажоперевезення протиожеледних матеріалів по зупинках міського суспільного транспорту |  |  |  |
|  | 17.Зимове утримання. Розсипання протиожеледного матеріалу комбінованими машинами на прямих ділянках доріг, температура повітря до -100С, розподільниками на базі автомобілів |  |  |  |
|  | 18.Зимове утримання. Сколювання льоду товщиною до 0,1м на проїжджій частині дороги вручну |  |  |  |
|  | 19.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який злежався, товщиною до 0,3 м автогрейдером |  |  |  |
|  | 20.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, автогрейдером |  |  |  |
|  | 21.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який злежався, товщиною до 0,3 м, трактором на пневмоколісному ходу обладнаним відвалом |  |  |  |
|  | 22.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, трактором на пневмоколісному ходу обладнаним відвалом |  |  |  |
|  | 23.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, плужним снігоочисником на базі автомобілів |  |  |  |
|  | 24.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який злежався, товщиною до 0,3м плужним снігоочисником на базі автомобілів |  |  |  |
|  | 25.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, тротуароприбиральною машиною на базі трактора на пневмоколісному ходу |  |  |  |
|  | 26.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який злежався, товщиною до 0,3 м, тротуароприбиральною машиною на базі трактора на пневмоколісному ходу |  |  |  |
|  | 27.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, автомобілями з навісним устаткуванням |  |  |  |
|  | 28.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який злежався, товщиною до 0,3 м, автомобілями з навісним устаткуванням |  |  |  |
|  | 29.Зимове утримання. Очищення доріг від снігу вручну при товщині снігового покриву до 0,25м (зупинки міського суспільного транспорту) |  |  |  |
|  | 30.Очищення від сміття й догляд за колодязями зливової каналізації |  |  |  |
|  | 31.Фарбування водостійкими фарбами бордюрного каменю |  |  |  |
| 2.Створення дільниці з поточного ремонту доріг на КП «СКС». | 1. Придбання асфальтоукладчика. | УЖКГ міськради КП «СКС» | 5838,0 |  |
|  | 2. Придбання катка гладковальцевого 10т |  | 2638,0 |  |
|  | 3. Придбання катка гладковальцевого 2,7т |  | 890,0 |  |
|  | 4.Придбання трактору МТЗ-82 з дорожньою фрезою і фронтально-щелепним завантаженням |  | 1000,0 |  |
| 3.Організація поточного ремонту доріг. | 1. Поточний ремонт дороги вул. Пивоварова | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 110,0 |  |
|  | 2. Поточний ремонт дороги вул. Промислова |  | 100,0 |  |
|  | 3. Поточний ремонт дороги вул. Вілєсова |  | 40,0 |  |
|  | 4. Поточний ремонт дороги вул. Донецька |  | 50,0 |  |
|  | 5. Поточний ремонт дороги вул. Ломоносова |  | 24,4 |  |
|  | 6. Поточний ремонт дороги вул. Сметаніна |  | 83,0 |  |
|  | 7. Поточний ремонт дороги до міського кладовища. |  | 99,0 |  |
|  | 8. Поточний ремонт дороги пр. Хіміків |  | 50,0 |  |
|  | 9.Поточний ремонт дороги на квартал житлового району Щедрищеве |  | 38,3 |  |
|  | 10.Поточний ремонт дороги вул. Лісна |  | 33,3 |  |
|  | 11.Поточний ремонт дороги пр. Гвардійський |  | 90,0 |  |
|  | 12.Поточний ремонт дороги вул. Маяковського |  | 95,4 |  |
|  | 13.Поточний ремонт дороги вул. Гоголя |  | 24,5 |  |
|  | 14.Поточний ремонт дороги вул. Єгорова |  | 100,0 |  |
|  | 15.Поточний ремонт дороги від аеропорту до с. Борівське |  | 99,0 |  |
|  | 16.Поточний ремонт дороги до аеропорту |  | 57,5 |  |
|  | 17. Поточний ремонт дороги по вул. Горького |  | 47,0 |  |
|  | 18.Поточний ремонт дороги вул. Енергетиків |  | 99,0 |  |
|  | 19. Поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна |  | 22,1 |  |
|  | 20.Поточний ремонт дороги по вул. Б. Ліщини |  | 135,0 |  |
|  | 21. Поточний ремонт дороги по вул. Курчатова |  | 33,4 |  |
|  | 22. Поточний ремонт дороги по вул. Синецька |  | 165,0 |  |
|  | 23. Поточний ремонт дороги по пр. Центральний |  | 22,0 |  |
|  | 24. Поточний ремонт дороги по вул. Юності |  | 99,0 |  |
|  | 25. Поточний ремонт дороги по пр. Космонавтів |  | 99,0 |  |
|  | 26. Поточний ремонт дороги по ш. Будівельників |  | 55,4 |  |
| 4.Організація поточного ремонту внутрішньо-квартальних проїздів | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та пішохідних доріжок | УЖКГ міськради, ВКБ міськради | 1500,0 |  |
| 5.Паспортиза-ція вулиць та доріг | Розробка паспортів доріг | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 100,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 15037,3 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2017 р. планується  фінансування в обсязі 15037,3 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету - 15037,3 тис. грн.,

- кошти державного бюджету - 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2015 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 1266,5 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету  1266,5 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2016 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 3698,6 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті - 3698,6 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р.         № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9.  Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми дасть змогу:

- забезпечити  приведення автомобільних доріг до технічного стану, який задовольнятиме потреби громади;

-  забезпечити розширення мереж руху громадського транспорту;

- забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку,   передусім у сфері благоустрою житлово-комунального господарства;

-  забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху;

-  поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення.

Очікується, що безпосереднім результатом реалізації Програми буде підвищення безпеки руху транспорту та скорочення дорожньо-транспортного  травматизму пішоходів, водіїв та пасажирів.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утримання доріг та зупинок міського громадського транспорту | Показник витрат: | тис. грн. | 1200,0 |
|  | Показник продукту: протяжність доріг | км | 157,62 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 7,6 |
|  | Показник якості: чистота та належний санітарний стан вулично-дорожньої мережі | % | 100 |
| Створення дільниці з поточного ремонту доріг на КП «СКС» | Показник витрат | тис. грн. | 10366,0 |
|  | Показник продукту: протяжність доріг | км | 157,62 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 65,8 |
|  | Показник якості: забезпечення своєчасного та оперативного поточного ремонту доріг | % | 100 |
| Організація поточного ремонту доріг | Показник витрат | тис. грн. | 1851,3 |
|  | Показник продукту: кількість вулиць | од. | 26 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 72,0 |
|  | Показник якості: підвищення безпеки руху транспорту. | % | 100 |
| Організація поточного ремонту внутрішньо-квартальних проїздів | Показник витрат | тис. грн. | 1500,0 |
|  | Показник продукту: кількість мікрорайонів | од. | 5 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 300,0 |
|  | Показник якості: підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів | % | 100 |
| Паспортизація вулиць та доріг | Показник витрат | тис. грн. | 100,0 |
|  | Показник продукту: кількість вулиць | од. | 5 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 20,0 |
|  | Показник якості: докладні відомості про технічний стан доріг і дорожніх споруд для раціонального планування робіт з їх реконструкції, ремонту та утримання. | % від загальної кількості доріг | 10 |

Секретар ради                                                                              І.М. Бутков 	Підготував: Начальник УЖКГ міськради 	О.В. Бондаренко