СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА         Проект

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

___________ (чергова) сесiя

# РIШЕННЯ  № _____

"____" __________ 2017 року

м.Сєвєродонецьк

Про  виконання  рішення

міської ради від 24.11.2016 р. № 914

«Про затвердження Програми утримання

нежитлових приміщень, що є комунальною

власністю територіальної громади

м.Сєвєродонецька на 2016 рік у новій редакції»

Керуючись  Бюджетним Кодексом України № 2456-VI від 08.07.2010р.,  статтями 26 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням  про Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради, затвердженим рішенням міськради від 29.09.2016р. № 732, враховуючи рішення виконавчого комітету міськради від 23.03.2016р.     № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Сєвєродонецька міська рада

ВИРIШИЛА:

- Затвердити «Звіт про виконання Програми утримання нежитлових приміщень, що є  комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька на 2016 рік у новій редакції» (Додається).

- Рішення  міської ради від 24.11.2016р. № 914 «Про затвердження  Програми утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька на 2016рік у новій редакції» зняти з контролю як виконане.

- Рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйні комiсiї з питань планування бюджету та фінансів та комісію по управлiнню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власнiстю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

В.о.мicького голови,

секретар ради                                                                                           І.М.Бутков

Підготував:

Заступник міського голови,

начальник Фонду комунального майна

Сєвєродонецької міської ради                                                                 О.В.Ольшанський

Узгоджено:

Голова постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів                                                            Р.В.Водяник

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням                                       А.Ю.Височин

Начальник відділу з юридичних та

правових питань Сєвєродонецької міської ради                                   В.В. Рудь

Додаток  1

до рiшення  _____ сесiї  мiської  ради

вiд  “___” _____ 2017 року  № ______

Звіт

про виконання Програми утримання нежитлових приміщень, що є  комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька на 2016 рік у новій редакції

Назва програми: Програма утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька

на 2016 рік.

Дата і номер рішення міської ради про її затвердження: 24.11.2016р. № 914.

Найменування головного розпорядника коштів програми: Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

Найменування відповідального виконавця програми: Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

- Фінансування завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. станом на 01.10.2016р. | Факт до плану, % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охорона комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | 1.1. Проведення спостереження та реагування за системою охоронної сигналізації по бул.Дружби Народів, 32а | ПП «Охоронний центр «Легіон» | Загальний фонд місцевого бюджету | 29,94 | 29,89 | 99,8 | Виконано повністю, економія склала 0,2% |
| 2. Контроль за економним витрачанням теплоенергії | 2.1. Проведення технічного обслуговування автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії по бул. Дружби Народів, 32а | ТОВ «Автоматизовані системи управління» | Загальний фонд місцевого бюджету | 1,49 | 1,242 | 83,4 | Виконано повністю, економія склала 16,6% |
|  | 2.2. Проведення повірки автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії по бул. Дружби Народів,32а | ФОП Гармашова Т.В. | Загальний фонд місцевого бюджету | 5,75 | 5,6 | 97,4 | Виконано повністю, економія склала 2,6% |
| 3. Належне технічне утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | 3.1. Постачання теплової енергії до об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Загальний фонд місцевого бюджету | 634,686 | 597,587 | 94,2 | Виконано повністю, економія склала 5,8% |
|  | 3.2.Проведення поточного експлуатаційного обслуговування теплових мереж та поточного ремонту системи опалення по бул.Дружби Народів, 32а | КП «Єдина аварійно -диспетчерська служба м.Сєвєродоне-цька» | Загальний фонд місцевого бюджету | 46,079 | 44,854 | 97,3 | Виконано повністю, економія склала 2,7% |
|  | 3.3. Реконструкція адмінбудівлі по бул.Дружби Народів, 32а для розташування вбудованої котельні на твердому паливі (Робочий проект) | ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», ТОВ «Лугекспертиза» | Спеціальний фонд місцевого бюджету | 133,131 | 44,139 | 33,2 | Виконано Робочий проект, реконструкція планується на 2017 рік за рахунок співфінансування в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України |
|  | 3.4. Поточний ремонт нежитлового приміщення площею 50,0 кв.м. по бул. Дружби Народів, 32а | ТОВ «Інвестбуд» | Загальний фонд місцевого бюджету | 50,0 | 49,881 | 99,8 | Виконано повністю, економія склала 0,2% |
| РАЗОМ |  |  | Міський бюджет, в т.ч. Загальний фонд Спеціальний фонд | 901,076 767,945 133,131 | 773,193 729,054 44,139 | 85,8 94,9 33,2 |  |

- Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Охорона комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька ПП «Охоронний центр «Легіон» | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 29940,00 | 29890,00 | економія 0,2% |
|  | Показник продукту Проведення спостереження та реагування за системою охоронної сигналізації по бульвару Дружби Народів, 32а | Об’єкт | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Вартість охорони 1 чол.години | грн. | 4,08 | 4,073 | економія 0,2% |
|  | Показник якості Забезпечення збереження комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | % | 100 | 100 | - |
| 2. Контроль за економним витрачанням теплоенергії ТОВ «Автоматизовані системи управління» | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 7240,40 | 6842,00 | економія 5,6% |
|  | Показник продукту Проведення технічного обслуговування та повірки автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії по бульвару Дружби Народів, 32а | Об’єкт | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Вартість обслуговування та повірки теплолічильника 1 чол.години | грн. | 31,05 | 29,34 | економія 5,6% |
|  | Показник якості Забезпечення економного витрачання теплоенергії у опалювальний період за рахунок використання теплолічильника | % | 100 | 100 | - |
| 3. Належне технічне утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька 3.1.Постачання теплової енергії до об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Показник витрат Бюджетні витрати , в т.ч. по об’єктам: - бул. Дружби Народів,32А,952,7 кв.м - бул. Дружби Народів, 51, 151,0 кв.м - вул. Менделєєва, 56, 264,2 кв.м - вул. Менделєєва, 48Б, 285,7 кв.м - вул. Гоголя, 8, 195,3 кв.м - вул. Новікова 1А,128 кв.м - вул. Новікова, 5, 47,1 кв.м. - вул. Шевченка, 3, 38,1 кв.м. - пр.Хіміків, 44А, 12,0 кв.м | грн. | 634686 232442 36990 104397 113263 77377 32156 12933 25128 | 597586,69 202307,80 28582,48 106928,94 115775,22 72695,04 32507,26 12055,54 25579,67 1154,75 | економія 5,8% - - - - - - - |
|  | Показник продукту Витрати теплоенергії на рік, в т.ч. по об’єктам: - бул. Дружби Народів,32А,952,7кв.м - бул. Дружби Народів, 51, 151,0 кв.м - вул. Менделєєва, 56, 264,2 кв.м - вул. Менделєєва, 48Б, 285,7 кв.м - вул. Гоголя, 8, 195,3 кв.м - вул. Новікова 1А,128 кв.м - вул. Новікова, 5, 47,1 кв.м. - вул. Шевченка, 3, 38,1 кв.м - пр.Хіміків, 44А, 12,0 кв.м | Гкал | 379,3659 138,9359 22,11 62,4 67,7 46,25 19,22 7,73 15,02 | 316,3603 105,9266 15,78 56,71 61,38 38,73 17,44 6,42 13,28 0,67 | економія 16,6% - - - - - - - |
|  | Показник ефективності Вартість опалення 1 кв.м. площі | грн/кв.м. | 307,77 | 288,12 | економія 6,4% |
|  | Показник якості Забезпечення належного технічного утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | % | 100 | 100 | - |
| 3.2. Проведення поточного експлуатаційного обслуговування теплових мереж та поточного ремонту системи опалення по бул.Дружби Народів, 32а | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 46079 | 44854 | економія 2,7% |
|  | Показник якості Забезпечення належного технічного утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | % | 100 | 100 | - |
| 3.3. Реконструкція адмінбудівлі по бульвару Дружби Народів, 32а для розташування вбудованої котельні на твердому паливі потужністю 500 квт (Робочий проект) | Показник витрат Бюджетні витрати (Робочий проект) | грн. | 133131 | 44138,69 | Виконано Робочий проект.. Зазначені у Програмі показники актуальні для вбудованої котельні на твердому паливі потужністю 500 квт. На теперішній час очикується підтвердження можливості співфінансування в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України |
| 3.4.Проведення поточного ремонту нежитлового приміщення площею 50,0 кв.м. по бул.Дружби Народів, 32а | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 50000 | 49881 | економія 0,2% |
|  | Показник якості Забезпечення належного технічного утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | % | 100 | 100 |  |

Секретар міської ради                                                             І.М.Бутков