СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

__________________________________ (чергова) сесія

РІШЕННЯ №

«___ » __________________ року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження міської цільової Програми

заходів з охорони навколишнього природного

середовища  м.Сєвєродонецька та селищ міської

ради на 2018 рік

Керуючись п.2 ст.33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п.д ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, з метою реалізації  екологічної   політики   України, покращення екологічного стану в м.Сєвєродо-нецьку та селищ міської ради, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову Програму заходів з охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька  та селищ міської ради на 2018 рік. (Додаток).

2. Звіт про виконання Програми заходів з охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька  та селищ міської ради на 2018 рік. винести на розгляд міської ради в першому півріччі 2019р.

3. Дане рішення підлягає публікації в ЗМІ.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і розвитку селищ.

Міський голова		В.В. Казаков

Підготував:

Начальник

відділу з ЦЗ, ЕБ та ОП

А.В.Потанін

Узгоджено:

Заступник міського голови		О.В.Ольшанський

Секретар ради		І.М.Бутков

Голова    постійної   комісії   з  питань

будівництва,  архітектури,  земельних

відносин, охорони навколишнього при-

родного середовища та розвитку селищ					Ю.К.Кузьмінов

Начальник фінансового управління				   	М.І. Багрінцева

Директор департаменту економічного 					Н.С.Колєснік

розвитку

Начальник відділу з юридичних

та правових питань міськради						В.В.Рудь

Розсилка:  1. Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП – 2 екз.

Додаток

до рішення сесії міської ради

від ___________ р. № _________

Міська цільова Програма заходів

з охорони навколишнього природного середовища

м.Сєвєродонецька  та селищ міської ради

на 2018 рік

м. Сєвєродонецьк 2018р.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| № | Назва програми | Міська цільова Програма заходів з охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради на 2018 рік |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розробки | Сєвєродонецька міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14.09.2017р. № 479 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік» |
| 3. | Розробник програми | Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської ради. |
| 4. | Співрозробники програми | Підрозділи Сєвєродонецької міської ради |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Сєвєродонецька міська рада |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Сєвєродонецька міська рада, УЖКГ Сєвєродонецької міської ради |
| 7. | Учасники програми | Підрозділи Сєвєродонецької міської ради, суб’єкти господарювання |
| 8. | Мета програми | Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища |
| 9. | Термін реалізації програми | З 01 січня до 31 грудня 2018 року |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | Всього 19406,214 тис. грн. у тому числі: |
|  | кошти обласного бюджету | 2787,000 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 12909,552 тис.грн. |
|  | кошти інших джерел | 3709,662 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Покращення стану довкілля м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ. |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та розвитку селищ Сєвєродонецької міської ради |

2. Склад проблеми

Територія м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ є неблагополучною в екологічному відношенні та відзначається низкою проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього природного середовища.

Внаслідок того, що природоохоронна діяльність не належала до соціально-економічних пріоритетів до цього часу не вдалось забезпечити сталого розвитку території та екологічного спрямування економіки.

Попри окремі спостереження в м.Сєвєродонецьку немає системних досліджень, які б стали основою для планування та реалізації заходів з попередження шкідливих впливів на здоров’я населення та довкілля.

Статистичні дані засвідчують відносно стабільний рівень забруднення атмосферного повітря викидами стаціонарних і пересувних джерел викидів, який головним чином залежить від економічної ситуації та соціально-політичної ситуації, тобто діяльності підприємств та експлуатації автомобільного транспорту. Зокрема, внаслідок зупинення підприємств регіону спостерігається істотне зниження викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище. Таблиця 1.

Таблиця 1

Динамика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

| Кількість викидів, тис.т | 2015р. | 2016р. | 2017р. (очікується) |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість викидів в атмосферу, у т. ч.: | 5,6 | 6,4 | 6,0 |
| від стаціонарних джерел забруднення | 2,1 | 3,3 | 3,0 |
| від пересувних джерел забруднення | 3,5 | 3,1 | 3,0 |

На фоні зниження надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря спостерігаються випадки забруднення, що пов’язані з роботою КП «Заря», очисними спорудами ПрАТ «СО Азот», роботою опалювальних котлів на твердому паливі суб’єктів господарювання та забруднення внаслідок виникнення лісових пожеж.

Лабораторний контроль за якістю атмосферного повітря на сельбищній території міста, якістю поверхневих та підземних вод здійснюють Сєвєродонецька міськрайонна філія ДУ «Луганський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» та Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням навколишнього середовища Луганського обласного центру гідрометеорології Міністерства надзвичайних ситуацій України.

В порівнянні з попереднім роком середньорічних концентрацій:

- збільшився вміст діоксид сірки та хлористого водню;

- на тому ж рівні залишились  діоксид азоту, аміак та формальдегід.

Аналіз тенденції зміни середнього рівня забруднення атмосферного повітря м.Сєвєродонецька показав, що за останні 5 років спостерігається:

- збільшення вмісту щодо хлористого водню;

- зменшення вмісту щодо діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду;

- стабільність щодо аміаку.

Аналізуючи тенденцію зміни середнього рівня забруднення атмосферного повітря за остані 5 років важкими металами треба відмітити:

- збільшення вмісту щодо нікелю та цинку;

- зменшення вмісту щодо залізу, марганцю, міді, свинцю та хрому;

- стабільність щодо кадмію.

Сучасний стан поверхневих водних об’єктів характеризується, як незадовільний. На території Сєвєродонецької міської ради знаходиться ділянка річки Борова, протяжність якої 1,7км, та 4 озера - Чисте, Молочне, Паркове і Велике глибоке та частина озера Боброве. Озера Чисте та Паркове є штучними і потребують постійної підкачки води. З міського бюджету на підкачку води в озера Чисте та Паркове в 2016р. витрачено кошти в сумі 196,330 тис.грн., за 9 міс. 2017р. – на підкачку води в озеро Паркове  – 48,330 тис.

За даними контролю стану якості поверхневих вод спостерігається постійне перевищення допустимих  бактеріологічних, паразитологічних та хімічних показників. На сьогодні необхідно провести заходи з відновлення екосистеми озер: збільшення водності, запобігання розмноження водоростей, цвітіння води, зариблення, створення організованих та обладнаних місць відпочинку населення, посадку дерев по берегах водойм.

Господарсько-питне водопостачання здійснюється трьома водозаборами з підземних артезіанських свердловин, сумарна фактична продуктивність господарсько-питних водозаборів становить 56,1% від дозволеного ліміту водовідбору.

В м.Сєвєродонецьку та прилеглих селищах Сиротине, Воронове, Щедрищеве, Боброве, Синецький, Павлоград, Лісова Дача ТОВ «ТАУН СЕРВІС» здійснює діяльність з централізованого водопостачання та відведення стічних вод від населення та юридичних осіб. Питоме середнє водоспоживання на 1 мешканця складає 178 літрів на добу при нормі 230-350 літрів.

Населення міста безперебійно забезпечується питною водою гарантованої якості. Водопостачання здійснюється цілодобово.

Постійно ведеться моніторинг за змінами якості води водозаборів. За лабораторними даними в пробах води реєструвались відхилення від нормативів за загальною жорсткістю та сухому залишку - в міській мережі;  за  сульфатами, кольоровістю, запахом, аміаком - в селищах.

Господарсько-побутові та промислові стічні води проходять повну біохімочистку на очисних спорудах ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» із наступним обеззараженням і повним використанням очищених стоків в системі зворотнього водопостачання підприємства. За даними відомчої лабораторії ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» ефективність біохімічної очистки задовільна.

Збір та вивіз твердих побутових відходів (далі ТПВ) спеціалізованим автотранспортом з території міської ради здійснює КП «Сєвєродонецьккомунсервис».

Обеззаражуються ТПВ на міському полігоні, що знаходиться на землях Новоайдарського району. Проведення робіт з видалення відходів з  незакріплених територій міста фінансується з міського бюджету. Для більш ефективної роботи та недопущення забруднення грунтів є потреба в закупівлі сучасних контейнерів для збирання твердих побутових відходів та в оновленні застарілого спеціалізованого автотранспорту КП «Сєвєродонецьккомунсервис». Залишається не вирішеним питання роздільного збирання ТПВ для подальшої переробки та зменшення об’ємів їх утворення. Окремо стоїть проблема збирання для подальшої утилізації відпрацьованих енергозберігаючих ламп та елементів живлення.

Останнім часом, в зв’язку з виділенням земельних ділянок під стоянки, гостьові парковки, руйнування бордюрів та виникнення стихійних місць відстою автотранспорту зменшуються зелені зони міста, а заростання бур’янами та амброзією полинолистою робить їх непридатними у використанні для відпочинку населення. Основна частина зелених насаджень міста досягла своєї вікової межі, тому необхідно проводити озеленення з належним доглядом після посадки та вчасним їх омолодженням.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації програми (SWOT-аналіз)

| СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) |
| --- | --- |
| 1. Наявність екологічних заходів в підприємствах – основних забруднювачах природного середовища щодо поліпшення стану довкілля. 2. Щорічне виділення коштів на реалізацію заходів. | 1. Відсутність в підприємствах ефективних заходів для запобігання забруднення навколишнього середовища. 2. Недостатньо розвинена система управління, контролю та моніторингу стану природного середовища. 3. Погіршення основних демографічних показників та рівня захворюваності населення. 4. Недостатня площа зелених насаджень. 5. Тенденція збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферу транспортними засобами. 7. Невідповідність нормативам існуючих санітарно-захисних зон підприємств. |
| МОЖЛИВОСТІ (O) | ЗАГРОЗИ (T) |
| 1. Фінансування заходів Програми за рахунок інвестицій. | 1. Порушення вимог законодавства з охорони навколишнього середовища. 2. Подальше погіршення стану навколишнього природного середовища. |

3. Мета програми

Основною метою програми є реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища для забезпечення сталого розвитку території, підвищення стандартів якості природних об’єктів, екологічно збалансованого використання природних ресурсів, впровадження управлінських механізмів, що дозволяють здійснювати прийняття рішень з урахуванням громадської ініціативи і позиції.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Основними шляхами розв’язання екологічних проблем є комплекс природоохоронних заходів, які мають здійснюватися у різних соціально-економічних і культурних сферах. Ці заходи пов’язані із зменшенням шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпеченням раціонального використання природних ресурсів, що базуються на прийнятті екологічно обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням позиції громадськості.

Враховуючи зміни, які розпочалися в бюджетній політиці держави, виникнення нових потенційних джерел фінансування у зв’язку з інтеграцією України до структур Європейського Союзу, можливості залучення приватних інвестицій в окремі напрями природоохоронної діяльності, програмою передбачено диференційований підхід до питань фінансування.

Реалізація передбачених Програмою природоохоронних заходів забезпечить:

1. Мобілізацію матеріальних та фінансових ресурсів, координацію заходів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та господарюючих суб’єктів, залучення громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування та освіту населення.

2. Перехід до системи інтегрованого збалансованого управління у сфері використання і відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки території.

3. Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

4. Поліпшення якості поверхневих  і підземних вод.

5. Зменшення кількості захоронення промислових і твердих побутових відходів внаслідок запровадження новітніх технологій, системи роздільного збору відходів, посилення контролю за експлуатацією полігону твердих побутових відходів.

6. Оздоровлення екосистеми шляхом озеленення, попередження забруднення грунтів, відтворення озер.

7. Створення ефективної системи екологічної освіти та інформування населення з питань охорони навколишнього природного середовища.

8. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища.

5. Строки та етапи виконання програми.

З 01 січня по 31 грудня 2018 року.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи

Програми охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради на 2018 рік

| Пріоритетні завдання | Заходи |  |  | Строки виконання |  | Виконавець |  | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування на 2018 рік, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього (тис. грн.) |  |  |  | Очікувані результати |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі по кварталах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал (тис.грн.) |  |  | II квартал (тис.грн.) | III квартал (тис.грн.) |  |  |  |  | IV квартал (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Охорона атмосферного повітря. | 1. Розробка та узгодження проекту зменшення розмірів СЗЗ. |  |  | 2018р. |  | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» |  | Кошти підприємства |  | 43,309 |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  | 43,309 |  |  |  | Виконання вимог природоохоронного законодавства України |  |  |
|  | 2. Проведення відомчого контролю стану атмосферного повітря в житлових забудовах у межах нормативної СЗЗ. |  |  | 2018р. |  | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» |  | Кошти підприємства |  | - |  | - | - |  |  |  |  | 0,475 |  |  | 0,475 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Проведення лабораторних досліджень стану атмосферного повітря в районі розміщення місць тимчасового зберігання відходів |  |  | 2018р. |  | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» |  | Кошти підприємства |  | - |  | - | - |  |  |  |  | 0,347 |  |  | 0,347 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів. |  |  | 2018р. |  | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» |  | Кошти підприємства |  | - |  | - | - |  |  |  | 394,000 |  |  |  |  | 394,000 |  |  |  |  |  |
|  | 5. Здійснення контролю за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та ведення їх постійного обліку. |  |  | 2018р. |  | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» |  | Кошти підприємства |  | - |  | - | - |  |  |  | 9,986 |  |  |  |  | 9,986 |  |  |  |  |  |
|  | 6. Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок. |  |  | 2018р. |  | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» |  | Кошти підприємства |  | - |  | - | - |  |  |  | 0,386 |  |  |  |  | 0,386 |  |  |  |  |  |
|  | 7. Постійний облік несприятливих метеорологічних умов (НМУ) забруднення атмосфери. Постійний облік НМУ, та зниження навантаження на технологічне обладнання. |  |  | 2018р. |  | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» |  | Кошти підприємства |  | 0,330 |  | 0,330 | 0,330 |  |  |  | 0,330 |  |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів ЗР в атмосферне повітря , розробка матеріалів, які обґрунтовують обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди від існуючих джерел підприємства, узгодження документації, отримання дозволу на викиди |  |  | 2018р. |  | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» |  | Кошти підприємства |  |  | - | 28,989 | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 28,989 |  |  |  |  |  |
|  | 9. Оптимізація роботи газовикористовуючого обладнання. Хімічне очищення пароводяного контуру парових та водогрійних котлів котелень № 1 та № 2 |  |  | IIIкв. 2018р. |  | ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБ-ІНВЕСТ» |  | Кошти підприємства |  |  | - | - | 45,000 |  |  |  | - |  |  |  |  | 45,000 |  |  | Скорочення витрат енергоносіїв, скорочення викидів забруднювачів в атмосферу. |  |  |
|  | 10. Ремонт футеровки і обмурування котла №2, щорічне очищення газоходів. |  |  | IIIкв. 2018р. |  | ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБ-ІНВЕСТ» |  | Кошти підприємства |  |  | - | - | 20,000 |  |  |  | - |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
|  | 11. Реконструкція пічки № 1 «Minel». |  |  | 2018р. |  | ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБ-ІНВЕСТ» |  | Кошти підприємства |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  | 500,000 |  |  | Скорочення витрат енергоносіїв. |  |  |
|  | 12. Провести капремонт двигунів автомашин ГАЗ 3302 – 2 шт. |  |  | 2018 р. |  | ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБ-ІНВЕСТ» |  | Кошти підприємства |  |  | 50,000 | 25,000 | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 75,000 |  |  | Зниження вмісту у вихлопних газах двигунів вуглеводнів, сажі, бенз(а)пирену, оксидів азоту. |  |  |
|  | 13. Організація та проведення заходів зі знищення амброзії полинолистої . |  |  | 2018р. |  | УЖКГ міської ради, суб’єкти господарювання |  | Міський бюджет |  |  | - | 40,000 | 50,000 |  |  |  | - |  |  |  |  | 90,000 |  |  | Запобігання забруднення атмосферного повітря пилком амброзії полинодистої. |  |  |
|  | 14. Проведення планово-попереджувальних ремонтів тепловозів. |  |  | II кв. 2018р. |  | ТОВ «ОГЗТ» |  | Кошти підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  | Зменшення викидів ЗР в атмосферне повітря |  |  |
|  | 15. Проведення контролю викидів ЗР в атмосферне повітря від джерел, що підлягають контролю згідно умов дозволу. |  |  | I кв. 2018р. |  | ТОВ «ОГЗТ» |  | Кошти підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 10,000 |  |  | Відсутність перевищень нормативів викидів від стаціонарних джерел |  |  |
|  | 16. Проведення контролю несприятливих метеорологічних умов. |  |  | Постійно |  | ТОВ «НВО С-й Склопластик» |  | Кошти підприємства |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  | 0,400 |  |  | Зменшення потужності викидів в атмосферне повітря під час несприятливих метеоумов. |  |  |
|  | 17. Щорічний контроль викидів ЗР від стаціонарних джерел забруднення. |  |  | 2018р. |  | КП «СКС» |  | Кошти підприємства |  |  | 8,000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 8,000 |  |  | Попередження забруднення атмосферного повітря. |  |  |
|  | 18. Контроль стану атмосферного повітря на полігоні ТПВ. |  |  | 2 рази на рік |  | КП «СКС» |  | Кошти підприємства |  |  | 3,500 | - | - |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  | 7,000 |  |  | Попередження забруднення атмосферного повітря. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  | 205,239 | 194,419 | 215,430 |  |  |  | 669,124 |  |  |  |  | 1284,212 |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Зменшення впливу виробничих та побутових відходів на довкілля. | 1. Утримання території підприємства у належному санітарному та екологічному стані. Виконання заходів з благоустрою території. |  |  | 2018 р. |  | ТОВ «КЛАРІАНТ Україна» |  | Кошти підприємства |  |  | 25,500 | 25,500 | 25,500 |  |  |  | 25,500 |  |  |  |  | 102,000 |  |  | Поліпшення стану навколишнього природного середовища. |  |  |
|  | 2. Проводити утилізацію шкідливих відходів, згідно з інвентаризацією утворення відходів виробництва та споживання |  |  | 2018р. |  |  | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ» | Кошти підприємства |  |  | 300,000 | 100,000 | 300,000 |  |  |  | 100,000 |  |  |  | 800,000 |  |  |  | Забезпечення належного захисту навколишнього середовища |  |  |
|  | 3. Проводити своєчасне вивезення населенню відпрацьованих шпал відповідно до колективної угоди та затверджених норм (6 м2). |  |  | 2018р. | ТОВ «ОГЗТ» |  |  | Кошти підприємства |  |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Зменшення кількості відходів, що зберігаються, на 60%. |  |  |
|  | 4. Проводити збірку залізничних ланок на залізобетонних шпалах з наступним укладанням їх замість ланок на дерев’яних шпалах. |  |  | 2018р. | ТОВ «ОГЗТ» |  |  | Кошти підприємства |  |  | 2,5 на п.м. | 2,5 на п.м. | 2,5 на п.м. |  |  |  | 2,5 на п.м. |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення кількості утворення відходів шпал та металобрухту згідно з нормою на довжину |  |  |
|  | 5. Проведення планово-попереджувальних ремонтів тепловозів. |  |  | 2018р. | ТОВ «ОГЗТ» |  |  | Кошти підприємства |  |  | - | 50,000 | - |  |  |  | - |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Зменшення кількості утворення відпрацьованого мастила. |  |  |
|  | 6. Проводити своєчасний вивіз з території ПрАТ «СО Азот» металобрухту згідно договорів на передачу відходів. |  |  | 2018р. | ТОВ «ОГЗТ» |  |  | Кошти підприємства |  |  | 0,250 | 0,250 | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Зменшення на 60% відходів, що накопичуються. |  |  |
|  | 7. Закупівля контейнерів з кришками для збору побутових відходів. |  |  | IIIкв. 2018р. | ТОВ «НВО «С-й Склопластик» |  |  | Кошти підприємства |  |  | - | - | 25,000 |  |  |  | - |  |  |  |  | 25,000 |  |  | Зменшення засмічення прилеглої до контейнерів території в наслідок розносу побутових відходів вітром. |  |  |
|  | 8. Благоустрій сміттєзвалища, придбання контейнерів, баків для сміття. |  |  | 2018р. | КП «СКС», УЖКГ міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 |  |  |  | 300,000 |  |  |  |  | 1200,000 |  |  | Попередження забруднення довкілля. |  |  |
|  | 9. Придбання сміттєвоза. |  |  | 2018р. | КП «СКС», УЖКГ міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | 2300,000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 2300,000 |  |  | Попередження забруднення довкілля. |  |  |
|  | 10. Придбання одного бульдозера Т-170. |  |  | 2018р. | КП «СКС», УЖКГ міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | - | 2700,000 | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 2700,00 |  |  | Збільшення щільності згідно існуючих норм та правил. |  |  |
|  | 11. Виготовлення проектно-кошторисної документації існуючого міського полігону ТПВ. |  |  | 2018р. | КП «СКС», УЖКГ міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | 1077,000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1077,000 |  |  | Попередження забруднення довкілля. |  |  |
|  | 12. Ремонт огорожі на міському полігоні ТПВ. |  |  | 2018р. | КП «СКС», УЖКГ міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | - | 200,000 | 167,000 |  |  |  | - |  |  |  |  | 367,000 |  |  | Попередження забруднення довкілля. |  |  |
|  | 13. Рекультивація міського полігону ТПВ. |  |  | 2018р. | КП «СКС», УЖКГ міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | - | - | - |  |  |  | 1480,000 |  |  |  |  | 1480,000 |  |  | Покращення стану довкілля. |  |  |
|  | 14. Екологічно безпечне збирання, видалення і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ). |  |  | 2018р. | КП «СКС», УЖКГ міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | 150,000 | 400,000 | 400,000 |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  | 1100,000 |  |  | Попередження забруднення довкілля. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  |  | 4153,750 | 3776,75 | 1218,750 |  |  |  | 2056,75 |  |  |  | 11206,0 |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод. | 1. Виконання заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічної надійності, запобігання випадкового або навмисного забруднення джерел водопостачання на території зон суворого режиму (ЗСР) всіх водозаборів. |  |  | 2018р. |  | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» |  | Кошти підприємства |  |  | - | 211,520 | 182,560 |  |  | 166,870 |  |  |  |  | 560,950 |  |  |  | Попередження аварійних ситуацій на існуючому колекторі, попередження порушення режиму роботи системи господарсько-побутової каналізації. |  |  |
|  | 2. Виконати ревізію приймального бака установки з очистки замаслених та замазучених сточних вод |  |  | IIкв. 2018р. |  | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ» |  | Кошти підприємства |  |  | - | 200,000 | - |  |  | - |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  | Забезпечення захисту поверхневого ґрунту від забруднення нафтопродуктами |  |  |
|  | 3. Підкачка води в міські озере Чисте та Паркове. |  |  | 2018р. |  | УЖКГ міської ради |  | Міський бюджет Фонд ОНПС |  |  | - | 89,871 | 89,871 |  |  | - |  |  |  | 179,742 |  |  |  |  | Поновлення роботи екосистеми озер |  |  |
|  | 4. Виконати ревізію маслоловушок у котлотурбінному цеху |  |  | IIIкв. 2018р. |  | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ» |  | Кошти підприємства |  |  | - | - | 125,000 |  |  | - |  |  |  |  | 125,000 |  |  |  | Забезпечить захист від забруднення стоків нафтопродуктами |  |  |
|  | 5. Виконати технічне обслуговування п'єзометричних свердловин для аналізу ґрунтових вод |  |  | 2018р. |  | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ» |  | Кошти підприємства |  |  | - | - | 55,000 |  |  | - |  |  |  |  | 55,000 |  |  |  | Забезпечить належний контроль стану навколишнього середовища |  |  |
|  | 6. Контроль стану підземних та поверхневих вод в р-ні міського полігону ТПВ. |  |  | 2 рази на рік | КП «СКС» |  |  | Міський бюджет |  |  | 10,000 | - | - |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 20,000 |  |  | Попередження забруднення довкілля. |  |  |
|  | 7. Відновлення роботи наглядової свердловини на міському полігоні ТПВ. |  |  | 2018р. | КП «СКС» |  |  | Міський бюджет |  |  | 30,000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 30,000 |  |  | Попередження забруднення довкілля. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  | 40,000 | 501,391 | 452,431 |  |  | 176,870 |  |  |  |  | 1170,692 |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Підвищення стійкості екосистем. | 1. Природоохоронні заходи з попередження та ліквідації лісових пожеж. Створення та догляд за мінералізованими смугами. |  |  | 2018р. |  | ДП «СЛМГ» |  | Обласний бюджет Міський бюджет Кошти підприємства |  |  | - - - | - 16,900 34,000 | - 8,400 43,5 |  |  | 2787,000 - 8,000 |  |  |  |  | 2787,000 25,300 85,500 |  |  |  | Збереження лісових насаджень. Підвищення протипожежної безпеки в лісах. |  |  |
|  | 2. Проведення наземних винищувальних заходив (хімічна двократна обробка) проти ткачів-пильщиків. |  |  | 2018р. |  | ДП «СЛМГ» |  | Міський бюджет |  |  | - | 100,000 | - |  |  | - |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Збереження та покращення санітарного стану лісових насаджень. |  |  |
|  | 3. Озеленення міста. |  |  | 2018р. |  | УЖКГ міської ради |  | Міський бюджет |  |  | 500,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  | 1200,000 |  |  | Збільшення кількості зелених насаджень. |  |  |
|  | 4. Озеленення територій прилеглих до навчальних та позашкільних закладів. |  |  | 2018р. |  | Відділ освіти міської ради |  | Міський бюджет |  |  | 90,000 | 152,060 | 97,450 |  |  | 97,000 |  |  |  |  | 436,510 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Озеленення прилеглих територій та догляд за зеленими насадженнями. |  |  | 2018р. |  | ТОВ «ОГЗТ» |  | Кошти підприємства |  |  | - | 1,500 | 1,500 |  |  | - |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Позитивне формування мікроклімату |  |  |
|  | 6. Проведення шумоізоляцій них робіт в компресорній. |  |  | II-IIIкв. 2018р. |  | ТОВ «КОМПА-НІЯ ХЛІБ-ІНВЕСТ» |  | Кошти підприємства |  |  | - | 20,000 | - |  |  | - |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Зниження рівня шуму. |  |  |
|  | 7. Меліорація та водовідведення міського полігону ТПВ. |  |  | 2018р. | КП «СКС» |  |  | Міський бюджет |  |  | 200,000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 200,000 |  |  | Попередження забруднення прилеглої до міського полігону ТПВ території фільтратом від біохімічних процесів розкладання ТПВ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  | 790,000 | 424,460 | 250,85 |  |  | 3392,000 |  |  |  |  | 4857,310 |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м.Сєвєродонецька та селищ міської ради. | 1. Виконання ревізії приймального бака установки з очистки замаслених та замазучених стічних вод |  |  | 2018р. | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ» |  |  | Кошти підприємства |  |  | - | 200,000 | - |  |  |  | - |  |  |  | 200,000 |  |  |  | Забезпечення захисту поверхневого ґрунту від забруднення нафтопродуктами |  |  |
|  | 2. Контроль стану грунтів міського полігону ТПВ. |  |  | 2 рази на рік | КП «СКС», УЖКГ міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | 2,500 | - | - |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  | 5,000 |  |  | Попередження забруднення довкілля. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  | 2,500 | 200,0 | - | 2,500 |  |  |  |  | 205,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6. Моніторинг за забрудненням навколишнього природного середовища |  | 1. Проведення моніторингу викидів та скидів. |  | 2018р. | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ» |  |  | Кошти підприємства |  |  | 12,000 | 12,000 | 27,000 | 12,000 |  |  |  |  | 63,000 |  |  |  |  |  | Забезпечить належний контроль стану навколишнього середовища |  |  |
|  |  | 2. Проведення моніторингу викидів та скидів. |  | 2018р. | ТОВ «НВО «С-й Склопластик» |  |  | Кошти підприємства |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  | Контроль дотримання ГДВ та ГДС |  |  |
|  |  |  | 3. Контроль за станом атмосферного повітря на міському полігоні твердих побутових відходів. | 2 рази на рік |  | КП «СКС» |  | Кошти підприємства |  |  | 3,5 | - | - |  |  | 3,5 |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  | Забезпечить належний контроль стану навколишнього середовища |  |  |
|  |  |  | 4. Щорічний контроль викидів ЗР від стаціонарних джерел викидів. | 1 раз на рік |  | КП «СКС» |  | Кошти підприємства |  |  | 8,000 | - | - |  |  | - |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  | Забезпечить належний контроль стану навколишнього середовища |  |  |
|  |  |  | 5. Моніторинг рівня підземних вод міського полігону ТПВ та небезпечних викидів від стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. | 2018р. |  |  | КП «СКС», УЖКГ міської ради | Міський бюджет |  |  | 100,000 | - | - |  | - |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  | Попередження забруднення довкілля. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  | 173,500 | 62,000 | 77,000 | 65,500 |  |  |  |  | 378,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 7. Екологічна освіта |  | 1. Проведення еколого-освітніх заходів (акцій, інтелектуальних ігор «Екологічний марафон» та «Блакитне намисто України», конкурсів-виставок, фестивалів, вікторин, видання поліграфічної продукції тощо). |  | 2018р. | Відділ освіти міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | - | 6,000 | 185,000 | 8,000 |  |  |  |  | 199,000 |  |  |  |  | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |
|  |  | 2. Підвищення кваліфікації фахівців |  | IIкв. 2018р. | ТОВ «НВО «С-й Склопластик» |  |  | Кошти підприємства |  |  | - | 6,000 | - | - |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | Коригування знань, спрямованих на попередження виникнення екологічно-негативного впливу підприємства на довкілля |  |  |  |
|  |  |  | 3. Проведення рекламно-інформаційних роз’яснювальних заходів. | 2018р. |  |  | КП «СКС», УЖКГ міської ради | Міський бюджет |  |  | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  | 25,000 |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Поширення екологічних знань серед населення. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  | 25,000 | 37,000 | 210,000 | 33,000 |  |  |  |  | 305,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фактичне фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів й власних коштів суб’єктів господарювання. При розрахунках використовувались дані щодо фінансування природоохоронних заходів, які були надані суб’єктами господарювання, підрозділами Сєвєродонецької міської ради та Регіональної програми з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2016-2018 роки.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми  19406,214 тис.грн.

Головними розпорядниками бюджетних коштів є УЖКГ міської ради та відділ освіти міської ради.

Загальний обсяг фінансування природоохоронних заходів згідно міських програм:

|  | 2017р. тис.грн. (план) | 2017р. тис.грн. (факт за 9 міс.) | 2018р. тис.грн. (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | 88466,213 | 2927,61 | 19406,214 |
| в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету | 76184,160 | 717,15 | 12909,552 |

8. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської ради здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід виконання Програми.

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Охорона атмосферного повітря. | Показник витрат Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис.грн. | 1284,212 90,0 1194,212 |
|  | Показник продукту Кількість об’єктів на яких проводяться заходи зі зменшення викидів забруднення атмосферного повітря | шт. | 18 |
|  | Показник ефективності Величина витрат на один об’єкт | тис.грн. | 71,345 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо охорони атмосферного повітря | % | 100 |
| 2. Зменшення впливу виробничих та побутових відходів на довкілля. | Показник витрат Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис. грн. | 11206,0 10224,000 982,000 |
|  | Показник продукту Кількість об’єктів на яких запроваджуються природоохоронні заходи щодо поводження з відходами | шт. | 14 |
|  | Показник ефективності Вартість впровадження одного заходу | тис.грн. | 800,429 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо санітарного благополуччя території та благоустрою | % | 100 |
| 3. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод. | Показник витрат Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис. грн. | 1170,692 229,742 940,95 |
|  | Показник продукту Кількість заходів щодо приведення водних об’єктів у відповідність нормам існуючого законодавства та попередження їх забруднення | шт. | 7 |
|  | Показник ефективності Витрати на один водний об’єкт | грн. | 167,242 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо відродження водних об’єктів, можливості їх використання в рекреативних цілях в повному обсязі та доведення якісних показників до існуючих стандартів та норм | % | 100 |
| 4. Підвищення стійкості екосистем. | Показник витрат Кошти обласного бюджету Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис. грн. | 4857,310 2787,000 1961,810 108,5 |
|  | Показник продукту Кількість заходів з підвищення стійкості екосистем | шт. | 7 |
|  | Показник ефективності Витрати на один захід | тис.грн. | 693,901 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо недопущення подальшого руйнування екосистем | % | 100 |
| 5. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м.Сєвєродонецька та селищ міської ради. | Показник витрат Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис.грн | 205,000 5,000 200,000 |
|  | Показник продукту Кількість заходів з покращення стану та попередження забруднення грунтів | шт. | 2 |
|  | Показник ефективності Витрати на реалізацію одного заходу | тис.грн | 102,500 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо охорони грунтів, запобігання їх забрудненню. | % | 100 |
| 6. Моніторинг за забрудненням навколишнього природного середовища. | Показник витрат Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис.грн | 378,000 100,000 278,000 |
|  | Показник продукту Кількість заходів з моніторингу | шт. | 5 |
|  | Показник ефективності Вітрати на реалізацію одного заходу | тис.грн | 75,600 |
|  | Показник якості Реалізація виконання вимог законодавства щодо проведення моніторингу довкілля | % | 100 |
| 7. Екологічна освіта. | Показник витрат Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис.грн | 305,000 299,000 6,000 |
|  | Показник продукту Кількість заходів | шт. | 3 |
|  | Показник ефективності Вітрати на реалізацію одного заходу | тис.грн | 101,760 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо екологічної освіти, інформування населення та привернення уваги громадськості до екологічних проблем | % | 100 |

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ, ПІДГОТОВКА ПРОМІЖНИХ , ЩОРІЧНИХ ТА ЗАКЛЮЧНОГО ЗВІТІВ

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань підрозділами Сєвєродонецької міської ради та суб’єктами господарювання.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює начальник відділу цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської ради.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладено на постійну комісію з питань архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

Про виконання Програми складається щорічний звіт, який виноситься на розгляд та затвердження на найближчу чергову сесію міської ради у році, наступному за звітним.

Секретар ради								І.М.Бутков