СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

________________ (__________) сесія

РІШЕННЯ  № ____

«___» ______________2018  року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження

«Міської цільової програми

утримання та поточного ремонту доріг,

внутрішньоквартальних проїздів

та вулиць м. Сєвєродонецька

на 2018 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття вулично-дорожньої мережі міста, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нову редакцію «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2018 рік» (Додаток).

2.  Управлінню ЖКГ міської ради  надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2018 рік» в 1 кварталі 2019 року.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова							В.В. Казаков

і

Підготував:

Начальник УЖКГ міської ради					А.І. Вернер

Узгоджено:

Секретар міської ради						І.М. Бутков

В.о. першого заступника міського голови			С.В. Зарецький

Заступник міського голови						О.І. Ярош

Начальник фінансового управління				М.І. Багрінцева

Директор департаменту економічного розвитку			Н.С. Колєснік

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням			А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних

та правових питань							В.В. Рудь

Додаток

до рішення _____ (________) сесії  міської ради

від «___» ____________ 2018 року № ____

Міська цільова програма

утримання та поточного ремонту

доріг, внутрішньоквартальних проїздів

та вулиць м. Сєвєродонецька

на 2018 рік

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми утримання та поточного ремонту

доріг, внутрішньоквартальних проїздів

та вулиць м. Сєвєродонецька на 2018 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14.09.2017 р. № 479 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Житлосервіс «Світанок» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Житлосервіс «Світанок», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття вулично-дорожньої мережі міста |
| 9. | Термін реалізації програми | 2018 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 25633,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 25633,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Стан вулиць та доріг міста в основному не задовільний. З метою покращення соціально-економічного стану міста, поліпшення його інвестиційного іміджу та створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці та відпочинку населення, існує необхідність змінити на краще ситуацію у сфері дорожнього господарства міста.

Однією з нагальних і найбільш болючих є проблема своєчасного поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць міста  і їх цілорічне утримання в належному стані.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу; | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - відсутність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних кваліфіковано виконувати роботи з реалізації Програми; - відсутність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств; - недовготривалість експлуатації дорожнього покриття після поточного ремонту. |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - створення міського підприємства або дільниці з ремонту дорожнього покриття; - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення виконання вимог законодавства України у сфері дорожнього господарства, організації безпечного дорожнього руху для захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, поліпшення стану навколишнього природного середовища.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Утримання дільниці по ремонту, утриманню і експлуатації доріг, мостів, зупинок міського громадського транспорту.

2. Придбання спеціалізованої техніки для дільниці з поточного ремонту доріг.

3. Організація поточного ремонту доріг та тротуарів.

4. Організація утримання та поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів.

5. Організація системи дорожнього руху міста.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Утримання дільниці по ремонту, утриманню і експлуатації доріг, мостів, зупинок міського громадського транспорту. | 1.Прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 4370,0 | Утримання вулично-дорожньої мережі міста у належному санітарному стані. Підвищення безпеки руху транспорту та скорочення дорожньо-транспортного травматизму. |
|  | 2.Очищення урн від сміття |  |  |  |
|  | 3.Підмітання вручну, при великій засміченості |  |  |  |
|  | 4.Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну: зручні і накидні вантажі (сміття з урн та зупинок) |  |  |  |
|  | 5.Вивіз сміття з урн та зупинок міського суспільного транспорту на полігон ТПВ |  |  |  |
|  | 6.Очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюр від нанесеного бруду вручну (літнє утримання) |  |  |  |
|  | 7.Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, зручні й накидні вантажі (пісок з доріг і бруд після очищення зливової каналізації) |  |  |  |
|  | 8.Вивіз піску з доріг і бруду після очищення зливової каналізації на полігон ТПВ |  |  |  |
|  | 9.Відкачка дощової води асенізаторними машинами |  |  |  |
|  | 10.Відкачка дощової води мотопомпами |  |  |  |
|  | 11.Зимове утримання. Навантаження сипких матеріалів (піску та піско-соляної суміші) в транспортні засоби екскаваторами або навантажувачами одноковшевими |  |  |  |
|  | 12.Зимове утримання. Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику автогрейдером, для закріплення матеріалу на покритті |  |  |  |
|  | 13.Вантажоперевезення піску а/самоскидами |  |  |  |
|  | 14.Вантажоперевезення солі а/самоскидом |  |  |  |
|  | 15.Зимове утримання. Посипання покриття аварійно небезпечних ділянок дороги протиожеледними матеріалами вручну (зупинки міського суспільного транспорту) |  |  |  |
|  | 16.Вантажоперевезення протиожеледних матеріалів по зупинках міського суспільного транспорту |  |  |  |
|  | 17.Зимове утримання. Розсипання протиожеледного матеріалу комбінованими машинами на прямих ділянках доріг( температура повітря до -100С) |  |  |  |
|  | 18.Зимове утримання. Сколювання льоду товщиною до 0,1м на проїжджій частині доріг вручну |  |  |  |
|  | 19.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався, (товщиною до 0,3 м) автогрейдером |  |  |  |
|  | 20.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером |  |  |  |
|  | 21.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався, (товщиною до 0,3 м) трактором на пневмоколісному ходу з відвалом |  |  |  |
|  | 22.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, трактором на пневмоколісному ходу з відвалом |  |  |  |
|  | 23.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав, плужним снігоочисником на базі автомобілів |  |  |  |
|  | 24.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався, (товщиною до 0,3м) плужним снігоочисником на базі автомобілів |  |  |  |
|  | 25.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав, тротуароприбиральною машиною. |  |  |  |
|  | 26.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався, (товщиною до 0,3 м) тротуароприбиральною машиною. |  |  |  |
|  | 27.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав, автомобілями з навісним устаткуванням |  |  |  |
|  | 28.Зимове утримання. Очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався, (товщиною до 0,3 м) автомобілями з навісним устаткуванням |  |  |  |
|  | 29.Зимове утримання. Очищення доріг від снігу вручну при товщині снігового покриву до 0,25 м (зупинки міського суспільного транспорту) |  |  |  |
|  | 30.Очищення від сміття і догляд за колодязями зливової каналізації |  |  |  |
|  | 31.Фарбування водостійкими фарбами бордюрного каменю. |  |  |  |
|  | 32. Електроенергія на освітлення мосту через р. Сіверський Донець. |  |  |  |
|  | 33. Обслуговування системи відеоспостереження мосту через р. Сіверський Донець. |  |  |  |
| 2.Придбання спеціалізованої техніки для дільниці з поточного ремонту доріг. | 1. Придбання механічної підмітальної установки. | УЖКГ міськради КП «СКС» | 3000,0 | Забезпечення своєчасного та оперативного поточного ремонту доріг |
|  | 2. Машини дорожньої комбінованої МДКЗ на базі самоскиду. |  | 2850,0 |  |
|  | 3.Придбання трактора з дорожньою фрезою і фронтально-щелепним завантаженням. |  | 1040,0 |  |
|  | 4. Придбання причепа тракторного. |  | 197,0 |  |
|  | 5. Придбання бітумізатору. |  | 185,0 |  |
|  | 6. Придбання машини для регенерації асфальтобетону. |  | 235,0 |  |
|  | 7. Придбання рециклеру асфальтобетону. |  | 495,0 |  |
|  | 8. Придбання дорожньої розміточної машини. |  | 387,0 |  |
| 3.Організація поточного ремонту доріг та тротуарів. | 1. Поточний ремонт дороги вул. Пивоварова | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 100,0 | Підвищення безпеки руху транспорту та скорочення дорожньо-транспортного травматизму. |
|  | 2. Поточний ремонт дороги вул. Промислова |  | 200,0 |  |
|  | 3. Поточний ремонт дороги вул. Вілєсова |  | 150,0 |  |
|  | 4. Поточний ремонт дороги вул. Донецька |  | 150,0 |  |
|  | 5. Поточний ремонт дороги вул. Ломоносова |  | 50,0 |  |
|  | 6. Поточний ремонт дороги вул. Сметаніна |  | 50,0 |  |
|  | 7. Поточний ремонт дороги до міського кладовища. |  | 130,0 |  |
|  | 8. Поточний ремонт дороги пр. Хіміків |  | 150,0 |  |
|  | 9.Поточний ремонт дороги на квартал житлового району Щедрищеве |  | 70,0 |  |
|  | 10.Поточний ремонт дороги вул. Лісна |  | 100,0 |  |
|  | 11.Поточний ремонт дороги пр. Гвардійський |  | 400,0 |  |
|  | 12.Поточний ремонт дороги вул. Маяковського |  | 50,0 |  |
|  | 13.Поточний ремонт дороги вул. Гоголя |  | 50,0 |  |
|  | 14.Поточний ремонт дороги вул. Єгорова |  | 50,0 |  |
|  | 15.Поточний ремонт дороги до аеропорту |  | 90,0 |  |
|  | 16.Поточний ремонт дороги до табору відпочинку «Лісова казка» |  | 150,0 |  |
|  | 17. Поточний ремонт дороги по пр. Центральний |  | 50,0 |  |
|  | 18. Поточний ремонт дороги вул. Енергетиків |  | 90,0 |  |
|  | 19. Поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна |  | 50,0 |  |
|  | 20.Поточний ремонт дороги по вул. Б. Ліщини |  | 300,0 |  |
|  | 21. Поточний ремонт дороги по вул. Курчатова |  | 70,0 |  |
|  | 22. Поточний ремонт дороги по вул. Синецька |  | 200,0 |  |
|  | 24. Поточний ремонт дороги по вул. Менделєєва |  | 70,0 |  |
|  | 25. Поточний ремонт дороги по вул. Лисичанська |  | 100,0 |  |
|  | 26. Поточний ремонт дороги по ш. Будівельників |  | 100,0 |  |
|  | 27. Поточний ремонт дороги по вул. Об’їзна |  | 200,0 |  |
|  | 28. Поточний ремонт тротуарів по вул. Гагаріна |  | 200,0 |  |
|  | 29. Поточний ремонт тротуарів по пр. Хіміків |  | 200,0 |  |
|  | 30. Поточний ремонт тротуарів по вул. Єгорова |  | 200,0 |  |
|  | 31. Поточний ремонт тротуарів по пр. Гвардійський. |  | 200,0 |  |
|  | 32. Поточний ремонт тротуарів по вул. Танкістів |  | 200,0 |  |
|  | 33.Поточний ремонт тротуарів по вул. Федоренко |  | 200,0 |  |
|  | 34. Придбання «холодного» асфальту. |  | 275,0 |  |
| 4.Організація утримання та поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів | 1. Придбання 6-ти міні тракторів з відвалом, щіткою та додатковим обладнанням (газонокосарка, піскорозкидач). | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 3354,0 |  |
|  | 2.Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та пішохідних доріжок. | УЖКГ міськради, ВКБ міськради | 1500,0 |  |
| 5.Організація системи дорожнього руху міста. | 1.Розробка паспортів доріг | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 201,0 |  |
|  | 2.Розробка паспортів мостів |  | 201,0 |  |
|  | 3.Виготовлення схеми організації дорожнього руху міста. |  | 1413,0 |  |
|  | 4. Придбання дорожніх знаків. |  | 385,0 |  |
|  | 5. Нанесення дорожньої розмітки. |  | 201,0 |  |
|  | 6. Придбання елементів огорожі доріг. |  | 500,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 25633,0 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018 р. планується  фінансування в обсязі 25633,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 25633,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету - 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2016 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 5283,1 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету 5283,1 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2017 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 15037,3 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті – 6395,514 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р.  № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9.  Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми дасть змогу:

- забезпечити  приведення автомобільних доріг до технічного стану, який задовольнятиме потреби громади;

-  забезпечити розширення мереж руху громадського транспорту;

- забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку,   передусім у сфері благоустрою житлово-комунального господарства;

-  забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху;

-  поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення.

Очікується, що безпосереднім результатом реалізації Програми буде підвищення безпеки руху транспорту та скорочення дорожньо-транспортного  травматизму пішоходів, водіїв та пасажирів.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утримання доріг, мостів та зупинок міського громадського транспорту | Показник витрат: | тис. грн. | 4370,0 |
|  | Показник продукту: протяжність доріг | км | 157,62 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 27,7 |
|  | Показник якості: чистота та належний санітарний стан вулично-дорожньої мережі | % | 100 |
| Створення дільниці з поточного ремонту доріг на КП «СКС» | Показник витрат | тис. грн. | 8863,0 |
|  | Показник продукту: протяжність доріг | км | 157,62 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 56,2 |
|  | Показник якості: забезпечення своєчасного та оперативного поточного ремонту доріг | % | 100 |
| Організація поточного ремонту доріг та тротуарів | Показник витрат | тис. грн. | 3845,0 |
|  | Показник продукту: кількість вулиць | од. | 26 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 132,5 |
|  | Показник якості: підвищення безпеки руху транспорту. | % | 100 |
| Організація утримання та поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів | Показник витрат | тис. грн. | 1500,0 |
|  | Показник продукту: кількість мікрорайонів | од. | 5 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 300,0 |
|  | Показник якості: підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів | % | 100 |
|  | Показник витрат | тис. грн. | 3354,0 |
|  | Показник продукту: кількість тракторів | од. | 6 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 559,0 |
|  | Показник якості: підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів на внутрішньоквартальних проїздах | % | 100 |
| Організація системи дорожнього руху | Показник витрат | тис. грн. | 2901,0 |
|  | Показник продукту: протяжність доріг | од. | 157,62 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 18,4 |
|  | Показник якості: докладні відомості про технічний стан доріг і дорожніх споруд для раціонального планування робіт з їх реконструкції, ремонту та утримання. | % від загальної кількості доріг | 10 |

Секретар ради		І. М. Бутков