Проект

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_________________ (________) сесія

РІШЕННЯ №

“____” _________ 2018 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Програми капітального

будівництва, реконструкції та капітального

ремонту об’єктів інфраструктури

міста Сєвєродонецька на 2018 рік»

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити «Програму капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік» (Додаток).

- Рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету та фінансів.

# Міський голова                                                                            В.В. Казаков

Підготував:

Начальник ВКБ					                      С.Ф. Гончаров

Узгоджено:

Заст. міського голови				                      О.І. Ярош

## Начальник фінуправління				                      М.І. Багрінцева

Голова постійної депутатської комісії

з питань планування бюджету та фінансів                                 Р.В.Водяник

Директор департаменту

економічного розвитку                                                                Н.С. Колєснік

Начальник відділу з юридичних

та правових питань			                                              В.В. Рудь

Додаток

до проекту рішення ___-ої сесії міської ради

від «___» _________ 2018 року №___

Програма

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів

інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік

- 2018 рік

- м. Сєвєродонецьк

ЗМІСТ

| № | Назва | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Програми | 4 |
| 2. | Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма | 5-7 |
| 3. | Мета Програми | 7 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми | 7-8 |
| 5. | Строки та етапи реалізації Програми | 8 |
| 6. | Напрями діяльності завдання та заходи | 8-10 |
| 7. | Ресурсне забезпечення Програми | 11 |
| 8. | Організація управління та контролю за ходом виконання Програми | 11 |
| 9. | Очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення ефективності | 11-15 |

1. Паспорт

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м.Сєвєродонецька на 2018 рік

| - 1 | - Ініціатор розроблення програми | - Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | - Розпорядження міського голови від 14.09.2017 № 479 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік» |
| - 3 | - Розробник програми | - Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради |
| 4 | Відповідальний виконавець програми | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради |
| 5 | Розпорядник бюджетних коштів | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради |
| - 6 | - Учасники програми | - Підрядні організації |
| - 7 | - Мета програми | Виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку міста шляхом капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури та будівництва житла. |
| - 8 | - Термін реалізації програми | - 2018 рік |
| - 9 | - Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі: | - 124 665,369 тис.грн. |
|  | - кошти міського бюджету | 51 912,420 тис.грн. |
|  | - коштів державного бюджету | 72 752,949 тис.грн. |
| - 10 | - Очікувані результати | Забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення енергоефективності, забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб, забезпечення безперебійного електропостачання, утримання об’єктів міста в належному стані, збільшення кількості дитячих місць, забезпечення потреб мешканців у спорті |
| - 11 | - Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Сєвєродонецька міська рада |

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Основними пріоритетами розвитку міста Сєвєродонецька є створення сприятливого і комфортного життєвого простору та підвищення доступності і якості соціальних і транспортних послуг для населення міста.

При цьому надважливим є використання енергозберігаючих технологій при будівництві нових, реконструкції та капітальному ремонті існуючих об’єктів.

У зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів, місцева влада не в змозі у повній мірі забезпечити вирішення основних проблем життєзабезпечення, тому потребує підтримки з боку держави.

- Будівництво, реконструкція та ремонт доріг, інженерних споруд та інших транспортних об’єктів

Одним з найважливіших пріоритетів щодо забезпечення інвестиційної привабливості міста Сєвєродонецька є розбудова та модернізація транспортної інфраструктури. Основними обмеженнями сталого розвитку міста Сєвєродонецька, що стримують забезпечення зростаючого за обсягами та якістю транспортними послугами є недостатнє фінансування будівництва нових автомобільних та інших сполучень, а також реконструкція вже існуючих. Велика кількість автодоріг міста потребує капітального ремонту. Такий стан транспортної інфраструктури не дозволяє сьогодні у повній мірі задіяти транспортний потенціал міста.

В умовах завантаженості доріг міста військовою технікою, потребують проведення капітального ремонту та реконструкції дороги  багатьох вулиць міста. Незадовільний стан дорожнього покриття зазначених доріг призводить до дорожньо-транспортних пригод. Також потребує відновлення дорожнє покриття   внутріквартальних доріг, на під’їздах до шкіл, дитячих садочків, лікарень, цвинтарів. Потребує капітального ремонту велика кількість тротуарів міста.

Враховуючи зазначене та розуміючи, що розвиток регіону розпочинається з розвитку його транспортної інфраструктури передбачається вирішувати вищезазначені проблемні питання за рахунок будівництва, реконструкції та ремонту доріг, інженерних споруд та інших транспортних об’єктів.

- Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти

В умовах подальшого реформування системи соціальної підтримки населення значна увага приділяється забезпеченню захисту соціально-вразливих верств населення шляхом надання різних видів державної соціальної допомоги.

Сучасна економіка, ринок праці потребує якісної освіти і професійної підготовки населення, які в свою чергу потребують невідкладного оновлення матеріально-технічної бази значної кількості освітніх установ. Підвищення доступності і якості послуг в галузі освіти – одне з пріоритетних направлень соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на середньострокову перспективу. Для здійснення державної освітньої політики, спрямованої на дотримання прав дітей та молоді на здобуття якісної доступної освіти, та з метою задоволення потреб у дошкільній освіті, державна підтримка необхідна для будівництва нових навчальних закладів та реконструкції існуючих, а також на будівництво дошкільних навчальних закладів на території міста.

У зв’язку зі скороченням кількості дошкільних навчальних закладів у 90-ті роки з 43 до 17 та зі збільшенням кількості населення в місті за рахунок збільшення народжуваності та міграції, з кожним роком зростає кількість дітей дошкільного віку та шкільного віку, які відвідують навчальні заклади.

Перевантаженість дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, наявність черги на влаштування до дошкільних навчальних закладів  негативно впливають на якість освіти та створюють соціальну напругу. У зв’язку з чим, питання забезпечення дошкільними загальноосвітніми навчальними закладами дітей міста залишається вкрай важливим.

Для поліпшення ситуації необхідно будівництво та відкриття нових дошкільних закладів освіти, або здійснення перебудови (реконструкції) наявних будівель навчальних закладів комунальної форми власності.

- Будівництво, реконструкція та ремонт закладів охорони здоров’я

Діяльність галузі охорони здоров’я міста спрямована на забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню, проведення профілактичних заходів, запобігання захворюванням, зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров’я. Тому галузь охорони здоров’я потребує посиленої уваги як з боку місцевих органів, так і держави. Багато закладів охорони здоров’я міста потребує капітального ремонту, а існуюча матеріально-технічна база деяких лікувальних установ міста не відповідає сучасним стандартам лікування або потребам населення щодо якісного медичного обслуговування.

Для поліпшення ситуації необхідно продовжити будівництво нових лікувальних установ, проведення реконструкції та капітального ремонту діючих лікувальних закладів.

- Будівництво, реконструкція та ремонт будинків культури

Галузь культури забезпечує реалізацію на території міста Сєвєродонецька державної політики у сфері культури і мистецтв,  бібліотечної роботи. Обмеженість фінансових ресурсів для будівництва та реконструкції закладів культури не дозволяють задовольняти потреби населення у культурному дозвіллі, що також потребує здійснення відповідних заходів з поступового вирішення проблемних питань.

- Будівництво, реконструкція та ремонт будинків спортивних споруд

Діяльність в галузі спорту спрямована на розвиток фізичної та духовної культури людини. Для держави, один з основних пріоритетів – це здоров’я нації в цілому та кожної окремо взятої людини.  До того ж спорт – це сила, красота, приклад до наслідування. Обмеженість фінансових ресурсів для будівництва та реконструкції спортивних закладів не дозволяють задовольняти потреби населення у спорті, місто потребує будівництва нових спортивних об’єктів («Ядро») та реконструкції існуючих (Стадіон «Хімік»).

- Будівництво житла

В умовах ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, - це наявність великої кількості внутрішньо переміщених осіб, діяльність в галузі будівництва житла повинна бути спрямована на забезпечення ВПО житлом та забезпечення житлом інших, потребуючих цього, категорій населення.

Вирішення цієї проблеми потребує виділення значних фінансових ресурсів на будівництво нового житла.

3. Мета Програми.

Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку міста Сєвєродонецька шляхом капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури та будівництва житла.

Реалізація пріоритетних завдань Програми сприятиме підвищенню життєвого рівня та вирішенню соціальних проблем мешканців міста.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Проблема має бути розв’язана шляхом реалізації заходів наступного характеру:

- організаційного забезпечення Програми;

- нормативно-правового;

- фінансового;

- технічного (технологічного).

Організаційне забезпечення – заходи даного характеру передбачають нормативно-правове та фінансове забезпечення.

Окрім того, передбачається інформаційне забезпечення ходу виконання програми, популяризація досвіду реалізації заходів, передбачених Програмою.

Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми здійснюється шляхом дотримання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері будівництва та ремонту під час реалізації заходів Програми.

Правові, економічні та технічні основи будівельної діяльності для всіх підприємств, об’єднань та організацій, розташованих на території України, а також для громадян є Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про автомобільні дороги», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».

Законом України «Про публічні закупівлі» встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Актами Кабінету Міністрів України, наказами відповідних міністерств та будівельними нормами врегульовані та деталізовані важливі питання у галузі будівництва.

Фінансове забезпечення Програми досягається за рахунок включення робіт з капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури до плану фінансування з обласного бюджету, їх співфінансування з місцевого бюджету та/або інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Технічне (технологічне) забезпечення Програми досягається за рахунок будівництва нових або реконструкції чи ремонту існуючих об’єктів інфраструктури, введення нових потужностей (або розширення існуючих), що покращить соціальну сферу та підвищить економічну привабливість міста Сєвєродонецька.

5. Строки та етапи реалізації Програми.

Програма реалізується в один етап. Початок дії Програми – січень 2018 року, закінчення – грудень 2018 року.

| 6. Напрями діяльності, завдання та заходи програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування |  | Планові обсяги, тис.грн. | Очікувані результати |
| № з/р | Найменування заходу | Буд. | Рек. | К/р | Проек-туван-ня | Інше | Енергозбер. | Безп.дор. руху | Інше | державний бюджет | місцевий бюджет |  |  |
|  | Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розмітка доріг в м.Сєвєродонецьк |  |  |  |  | + |  | + |  |  | 1300,0 | 1300,0 | Забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 2 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в м.Сєвєродонецьк |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  |
| 3 | Капітальний ремонт тротуару по Бульвару Дружби Народів |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 90,0 | 90,0 |  |
| 4 | Капітальний ремонт дороги по вул.Федоренка в м.Сєвєродонецьк |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 400,0 | 400,0 |  |
| 5 | Капітальний ремонт дороги по пер.Лісовий в м.Сєвєродонецьк |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 300,0 | 300,0 |  |
| 6 | Капітальний ремонт дороги по ш.Будівельників в м.Сєвєродонецьк |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 400,0 | 400,0 |  |
| 7 | Капітальний ремонт дороги по пр.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1495,0 | 1495,0 |  |
| 8 | Капітальний ремонт дороги по вул.Донецька в м.Сєвєродонецьк |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1495,0 | 1495,0 |  |
| 9 | Капітальний ремонт дороги по вул.Об"їзна в м.Сєвєродонецьк |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1495,0 | 1495,0 |  |
| 10 | Капітальний ремонт дороги по вул.Синецька в м.Сєвєродонецьк |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 4000,0 | 4000,0 |  |
| 11 | Капітальний ремонт дороги по вул.Автомобільна в м.Сєвєродонецьк |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 600,0 | 600,0 |  |
| 12 | Капітальний ремонт тротуару по пр.Центральний |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 13 | Будівнцтво дороги від пр.Гвардійський до вул.Київська |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Житловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплексна забудова території 84 мікрорайону м.Сєвєродонецька |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 1000,000 | 1000,000 | Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб |
| 15 | Будівництво багатоквартирних житлових будинків, за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, 80 мікрорайон" |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 1000,000 | 1000,000 |  |
| 16 | Проектні роботи з будівництва КНС № 4 та каналізаційної мережі для нового будівництва мікрорайонів 80 та 84 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 1440,000 | 1440,000 |  |
|  | Мости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкція заплавного мосту № 1 в м.Сєвєродонецьк (співфінансування) |  | + |  |  |  |  |  | + | 28720,920 | 3191,213 | 31912,133 | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 18 | Реконструкція заплавного мосту № 2 м.Сєвєродонецьк (співфінансування) |  | + |  |  |  |  |  | + | 8579,868 | 953,318 | 9533,186 |  |
|  | Електропостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел.Боброво (співфінансування) | + |  |  |  |  |  |  | + | 10559,155 | 1173,2394 | 11732,394 | Забезпечення безперебійного електро-постачання |
|  | Нежитловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкція нежитлового приміщення за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренка, 41 під "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" Сєвєродонецької міської ради (співфінансування) |  | + |  |  |  |  |  | + | 8239,354 | 915,483 | 9154,837 |  |
|  | Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкція КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 15 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 300,000 | 300,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 23 | Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради, за адресою: с.Борівське, вул.Колгоспна, 30 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 596,166 | 596,166 | Збільшення кількості дитячих місць |
| 24 | Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ № 13 під відкриття КДНЗ (дитячий садочок "Сонечко") за адрасою: м.Сєвєродонецьк, вул.Маяковського, 19 (співфінансування) |  | + |  |  |  |  |  | + | 6734,952 | 748,327 | 7483,279 | Збільшення кількості дитячих місць |
| 25 | Капітальний ремонт асфальтового покриття КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 30 "Ладусі" (заміна асфальтового покриття) за адресою: вул.Вілєсова, 9 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 524,994 | 524,994 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 26 | Капітальний ремонт ДНЗ № 43 (співфінансування) |  |  | + |  |  |  |  | + | 7632,036 | 1540,607 | 9172,643 |  |
|  | Відділ спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49 а міста Сєвєродонецька | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 20000,000 | 20000,000 | Забезпечення потреб мешканців у спорті |
| 28 | Капітальний ремонт Будинку Фізкультури КДЮСШ № 2 (системи водопостачання та еплопостачання, утеплення фасаду) за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5а (співфінансування) |  |  | + |  |  |  |  | + | 2286,664 | 254,073 | 2540,737 | Підвищення енерго-ефективності |
| 29 | Капітальний ремонт стадіону "Хімік" КДЮСШ №2 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 1000,000 | 1000,000 |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 72752,949 | 51912,420 | 124665,369 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018 р. планується  фінансування в обсязі 124 665,369 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету — 51 912,420 тис. грн.,

- кошти державного бюджету — 72 752,949 тис. грн.,

В 2017 році фактичне фінансування заходів програми складало            28 903,436 тис.грн., в тому числі сплачено з державного бюджету –                  1 072,951тис.грн., міського бюджету 27 830,485 тис.грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Сєвєродонецька міська рада.

З метою безумовного виконання Програми  відділ капітального будівництва подає Сєвєродонецькій міській раді звіт про стан виконання Програми.

| 9. Очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення ефективності. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОКАЗНИК ВИТРАТ |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |
| розмітка доріг | - вартість нанесеної дорожньої розмітки | тис.грн. | 1300 |
| капітальний ремонт внутріквартальних доріг; | - вартість улаштованого асфальтового покриття | тис.грн. | 5000 |
| капітальний ремонт тротуарів; | - вартість улаштованого покриття з керамічної плитки | тис.грн. | 590 |
| капітальний ремонт доріг; | - вартість улаштованого асфальтового покриття | тис.грн. | 10385 |
| Житловий фонд |  |  |  |
| будівництво багатоквартирних житлових будинків, комплексна забудова території (розробка проектної документації) | - вартість розробки проектної документації | тис.грн. | 3440 |
| Мости |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів | - вартість реконструкції мостів | тис.грн. | 41445,319 |
| Електропостачання |  |  |  |
| Будівництво мереж зовнішнього електропостачання | - вартість будівництва мереж зовнішнього електропостачання | тис.грн. | 11732,394 |
| Реконструкція нежитлового приміщення | - вартість реконструкції нежитлового приміщення | тис.грн. | 6154,837 |
| Відділ освіти |  |  |  |
| реконструкція КДНЗ (ясла-садок) (розробка проектної документації) | - вартість розробки проектної документації | тис.грн. | 896,166 |
| реконструкція вивільнених приміщень під відкриття КДНЗ (ясла-садок) | - вартість реконструкції вивільнених приміщень під відкриття КДНЗ (ясла-садок) | тис.грн. | 7483,279 |
| капітальний ремонт асфальтового покриття | - вартість улаштованого асфальтового покриття | тис.грн. | 524,994 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - вартість капітального ремонту ДНЗ | тис.грн. | 9172,643 |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |
| будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків | - вартість будівництва стадіону з комплексом спортивних майданчиків | тис.грн. | 20000,000 |
| капітальний ремонт КДЮСШ | - вартість капітального ремонту | тис.грн. | 2540,737 |
| капітальний ремонт СДЮСТШ | - вартість капітального ремонту СДЮСТШ | тис.грн. | 6188,484 |
| капітальний ремонт стадіону | - вартість розробки проектної документації | тис.грн. | 1000,000 |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |
| розмітка доріг | - кількість нанесеної дорожньої розмітки | м2 | 8025 |
| капітальний ремонт внутріквартальних доріг; | - кількість улаштованого асфальтового покриття | м2 | 12400 |
| капітальний ремонт тротуарів; | - кількість улаштованого покриття з керамічної плитки | м2 | 1967 |
| капітальний ремонт доріг; | - кількість улаштованого асфальтового покриття | м2 | 26425 |
| Житловий фонд |  |  |  |
| будівництво багатоквартирних житлових будинків, комплексна забудова території (розробка проектної документації) | - кількість розроблених проектів | шт. | 3 |
| Мости |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів | - площа реконструйованих мостів | м2 | 845 |
| Електропостачання |  |  |  |
| Будівництво мереж зовнішнього електропостачання | - кількість побудованих електромереж | м | 10062 |
| Нежитловий фонд |  |  |  |
| Реконструкція нежитлового приміщення | - кількість реконструйованих приміщень | шт. | 1 |
| Відділ освіти |  |  |  |
| реконструкція КДНЗ (ясла-садок) (розробка проектної документації) | - кількість розроблених проектів | шт. | 2 |
| реконструкція вивільнених приміщень під відкриття КДНЗ (ясла-садок) | - кількість улаштованих нових місць | шт. | 80 |
| капітальний ремонт асфальтового покриття | - кількість улаштованого асфальтового покриття | м2 | 1302 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - кількість відремонтованих приміщень | шт. | 14 |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |
| будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків | - кількість побудованих стадіонів з комплексом спортивних майданчиків | шт. | 1 |
| капітальний ремонт | - площа утепленого фасаду | шт. | 1791 |
| капітальний ремонт СДЮСТШ | - площа відремонтованих приміщень | м2 | 1033 |
| капітальний ремонт стадіону | - кількість розроблених проектів | шт. | 1 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |
| розмітка доріг | - вартість нанесення дорожньої розмітки 1м2 | грн. | 162 |
| капітальний ремонт внутріквартальних доріг; | - вартість улаштування асфальтового покриття 1 м2 | грн. | 403 |
| капітальний ремонт тротуарів; | - вартість улаштування покриття з керамічної плитки 1м2 | грн. | 300 |
| капітальний ремонт доріг; | - вартість улаштування асфальтового покриття 1 м2 | грн. | 393 |
| Житловий фонд |  |  |  |
| будівництво багатоквартирних житлових будинків, комплексна забудова території (розробка проектної документації) | - вартість розробки одного проекту | грн. | 1000000 |
| Мости |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів | - вартість реконструкції 1 м2 | грн. | 49017 |
| Електропостачання |  |  |  |
| Будівництво мереж зовнішнього електропостачання | - вартість будівництва мереж зовнішнього електропостачання 1 п.м | грн. | 1166 |
| Нежитловий фонд |  |  |  |
| Реконструкція нежитлового приміщення | - вартість реконструйованих приміщень | шт. | 6154,837 |
| Відділ освіти |  |  |  |
| реконструкція КДНЗ (ясла-садок) (розробка проектної документації) | - середня вартість розробки одного проекту | грн. | 448083 |
| реконструкція вивільнених приміщень під відкриття КДНЗ (ясла-садок) | - вартість 1 дитячого місця | грн. | 93540,99 |
| капітальний ремонт асфальтового покриття | - вартість улаштованого асфальтового покриття 1 м2 | грн. | 403 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - вартість ремонту 1 приміщення | грн. | 655188 |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |
| будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків | - вартість будівництва стадіону з комплексом спортивних майданчиків | грн. | 20000000 |
| капітальний ремонт КДЮСШ | - вартість утеплення 1 м2 поверхонь | грн. | 1419 |
| капітальний ремонт СДЮСТШ | - вартість капітального ремонту 1 м2 | грн. | 5990 |
| капітальний ремонт стадіону | - вартість розробки проектної документації | грн. | 1000000 |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |
| розмітка доріг | Забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |
| капітальний ремонт внутріквартальних доріг | Забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |
| капітальний ремонт тротуарів | Забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |
| капітальний ремонт доріг | Забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |
| Житловий фонд |  |  |  |
| будівництво багатоквартирних житлових будинків, комплексна забудова території (розробка проектної документації) | Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб | % | 100 |
| Мости |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |
| Електропостачання |  |  |  |
| Будівництво мереж зовнішнього електропостачання | Забезпечення безперебійного електропостачання | % | 100 |
| Нежитловий фонд |  |  |  |
| Реконструкція нежитлового приміщення | Утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Відділ освіти |  |  |  |
| реконструкція КДНЗ (ясла-садок) (розробка проектної документації) | Збільшення кількості дитячих місць, утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| реконструкція вивільнених приміщень під відкриття КДНЗ (ясла-садок) | Збільшення кількості дитячих місць | % | 100 |
| капітальний ремонт асфальтового покриття | Утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| капітальний ремонт ДНЗ | Утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |
| будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків | Забезпечення потреб мешканців у спорті | % | 100 |
| капітальний ремонт КДЮСШ | Підвищення енергоефективності | % | 100 |
| капітальний ремонт СДЮСТШ | Утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| капітальний ремонт стадіону | Утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Підготував: |  |  |  |
| Начальник ВКБ |  | С.Ф. Гончаров |  |