СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ                    Проект

(чергова) сесiя

# РIШЕННЯ  № ___________

"___" ____________ 2018 року

м.Сєвєродонецьк

Про  виконання  рішення

міської ради від 22.12.2017 р. № 2119

«Про затвердження Програми утримання

нежитлових приміщень, що є комунальною

власністю територіальної громади

м.Сєвєродонецька на 2017 рік у новій редакції»

Керуючись  Бюджетним Кодексом України № 2456-VI від 08.07.2010р.,  статтями 26 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням  про Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради, затвердженим рішенням міськради від 29.09.2016р. № 732, на виконання розпорядження міського голови від 15.08.2016р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРIШИЛА:

- Затвердити «Звіт про виконання Програми утримання нежитлових приміщень, що є  комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька на 2017 рік у новій редакції» (Додається).

- Рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйні комiсiї з питань планування бюджету та фінансів та комісію по управлiнню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власнiстю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Мicький голова                                                                                        В.В.Казаков

Підготував:

Начальник Фонду комунального майна

Сєвєродонецької міської ради                                                                 О.В.Ольшанський

Узгоджено:

Голова постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів                                                            Р.В.Водяник

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням                                       А.Ю.Височин

Начальник відділу з юридичних та

правових питань Сєвєродонецької міської ради                                   В.В. Рудь

Додаток  1

до рiшення  ___-ої сесiї  мiської  ради

вiд  “___” _____ 2018 року  № ____

Звіт

про виконання Програми утримання нежитлових приміщень, що є  комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька на 2017 рік у новій редакції

Назва програми: Програма утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька

на 2017 рік.

Дата і номер рішення міської ради про її затвердження: 22.12.2017р. № 2119.

Найменування головного розпорядника коштів програми: Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

Найменування відповідального виконавця програми: Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

1.Фінансування завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. станом на 01.01.2018р. | Факт до плану, % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охорона комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | 1.1. Проведення спостереження та реагування за системою охоронної сигналізації по бул.Дружби Народів, 32а | - | Загальний фонд місцевого бюджету | 39,652 | 0 | 0 | Економія склала 100%, Зосереджені в адміністративній будівлі міські та державні служби для роботи з населенням міста, а також інші установи та організації, в межах своєї діяльності самостійно вирішують питання щодо охорони та вжиття відповідних заходів безпеки |
| 2. Контроль за економним витрачанням теплоенергії | 2.1. Проведення технічного обслуговування автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії по бул. Дружби Народів, 32а | ТОВ «Автоматизовані системи управління» | Загальний фонд місцевого бюджету | 2,040 | 1,319 | 64,6 | Виконано повністю, економія склала 35,4% |
| 3. Належне технічне утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | 3.1. Постачання теплової енергії до об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Загальний фонд місцевого бюджету | 597,547 | 411,259 | 68,8 | Виконано повністю, економія склала 31,2% |
|  | 3.2.Проведення поточного експлуатаційного обслуговування теплових мереж та поточного ремонту системи опалення по бул.Дружби Народів, 32а | КП «Єдина аварійно -диспетчерська служба м.Сєвєродоне-цька» | Загальний фонд місцевого бюджету | 29,174 | 29,174 | 100 | Виконано повністю |
|  | 3.3. Проведення капітального ремонту ВРУ-0,4кВ та вузла обліку по бульвару Дружби Народів, 32а | ФОП Бутенко А.О. | Спеціальний фонд місцевого бюджету | 20,815 | 19,162 | 92,1 | Виконано повністю, економія склала 7,9% |
| РАЗОМ |  |  | Міський бюджет, в т.ч. Загальний фонд Спеціальний фонд | 689,228 668,413 20,815 | 460,914 441,752 19,162 | 66,9 66,1 92,1 |  |

- Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Контроль за економним витрачанням теплоенергії ТОВ «Автоматизовані системи управління» | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 2040 | 1318,70 | економія 35,4% |
|  | Показник продукту Проведення технічного обслуговування автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії по бульвару Дружби Народів, 32а | Об’єкт | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Вартість обслуговування теплолічильника 1 чол.години | грн. | 42,5 | 33,0 | економія 22,4% |
|  | Показник якості Забезпечення економного витрачання теплоенергії у опалювальний період за рахунок використання теплолічильника | % | 100 | 100 | - |
| 3. Належне технічне утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька 3.1.Постачання теплової енергії до об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Показник витрат Бюджетні витрати : | грн. | 597547 | 411259,07 | економія 31,2% |
|  | Показник продукту Витрати теплоенергії на рік, в т.ч. по об’єктам: | Гкал | 310,0667 | 248,5259 | економія 19,8% |
|  | Показник ефективності Вартість опалення 1 кв.м. площі | грн/кв.м. | 304,33 | 209,45 | економія 31,2% |
|  | Показник якості Забезпечення належного технічного утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | % | 100 | 100 | - |
| 3.2. Проведення поточного експлуатаційного обслуговування теплових мереж та поточного ремонту системи опалення по бул.Дружби Народів, 32а | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 29174 | 29174,04 | - |
|  | Показник якості Забезпечення належного технічного утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | % | 100 | 100 | - |
| 3.3. Проведення капітального ремонту ВРУ-0,4кВ та вузла обліку по бульвару Дружби Народів, 32а | Показник витрат Бюджетні витрати : | грн. | 20815 | 19162,19 | економія 7,9% |
|  | Показник якості Забезпечення належного технічного утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | % | 100 | 100 | - |

Міський голова                                                             В.В.Казаков