СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

___________ (_________) сесія

РІШЕННЯ № ______

«___» __________ 2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Міської

цільової  програми відновлення,

реконструкції та будівництва

мереж зовнішнього освітлення

м. Сєвєродонецька та прилеглих

селищ на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», з метою створення безпечних та комфортних умов руху по вулично-дорожній мережі шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2019 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ міської ради надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2019 рік» у першому кварталі 2020 року.

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						В.П. Ткачук

Підготував:

Начальник УЖКГ міської ради					А.А. Ковалевський

Узгоджено:

Перший заступник міського голови				О.Ю. Кузьмінов

Заступник міського голови						Г.В. Пригеба

Начальник фінансового управління				М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням			А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних

та правових питань							В.В. Рудь

Додаток

до рішення ___-ої (_______) сесії  міської ради

від «___» _________ 2019 року № _____

Міська

цільова програма відновлення,

реконструкції та будівництва

мереж зовнішнього освітлення

м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ

на 2019 рік

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2019 рік.

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 27.08.2018 р. № 224 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2019 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецькліфт» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецькліфт», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Створення безпечних та комфортних умов руху по вулично-дорожній мережі шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ. |
| 9. | Термін реалізації програми | 2019 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 17657,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 17657,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні безпечного пересування людей, незадовільний технічний стан та низькі експлуатаційні характеристики мереж зовнішнього освітлення, з метою зниження рівня аварійності на дорогах та покращення умов благоустрою існує нагальна потреба у відновленні та реконструкції існуючих систем зовнішнього освітлення.

Міське вуличне освітлення є одним з найбільших споживачів електроенергії в комунальному господарстві міста і тому його автоматизація і диспетчеризація є актуальним завданням економії бюджетних коштів.

За останні 3 роки проведена велика робота по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення, але на 12 вулицях ще експлуатуються освітлювальні прилади, які не відповідають технічному рівню сучасного обладнання, світловіддача та енергоефективність їх низька, опори вуличного освітлення потребують заміни або демонтажу.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність необхідної матеріально-технічної бази цих підприємств. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - порівняно висока вартість новітніх технічних засобів. |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання світильників на сонячних батареях - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою Програми є створення безпечних та комфортних  умов руху по вуличній-дорожній мережі міста та прилеглих селищ шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, модернізації та впровадження заходів з енергозбереження для зменшення обсягів енергоспоживання.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ.

2. Відновлення системи зовнішнього освітлення міста.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з використанням ламп з покращеними показниками світловіддачі, влаштуванням нових та заміною старих опор, демонтажем аварійних опор, заміною певних ділянок повітряних та кабельних ліній електромережі, заміною обладнання (автоматики та пускорегулюючої апаратури), встановленням сучасних приладів обліку електроенергії, тощо.

3. Влаштування освітлення пішохідних переходів.

4. Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво мереж зовнішнього освітлення.

5. Розробка проектно-кошторисної документації на автоматизовану систему управління міським зовнішнім освітленням.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2019 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ. | Поточний ремонт мереж та технічне обслуговування систем зовнішнього освітлення | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 4500,0 | Належний технічний стан 111,5 км мереж зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ |
| Впровадження автоматизованої системи управління міським зовнішнім освітленням | 1.Розробка проекту | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 300,0 | Телеуправління технологічними об'єктами міського освітлення - автоматичне і оперативне. |
|  | 2.Придбання і встановлення диспетчерського обладнання для управління зовнішнім освітленням та диспетчерського вузла |  | 1201,0 |  |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста. | 1. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гагаріна (від вул. Донецька до вул. Курчатова) | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 936,2 | Встановлення 44-х світлоточок надасть можливість освітити 1,9 км вулиці. |
|  | 2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Партизанська (від пр. Хіміків до вул. Сметаніна) |  | 607,5 | Встановлення 27 світлоточок надасть можливість освітити 1,2 км вулиці |
|  | 3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Єгорова (від вул. Сметаніна до пр. Хіміків). |  | 681,6 | Встановлення 32 світлоточок надасть можливість освітити 1,3 км вулиці. |
|  | 4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Вілєсова (від вул. Курчатова до пр. Космонавтів) |  | 295,1 | Встановлення 15-ти світлоточок надасть можливість освітити 0,7 км вулиці. |
|  | 5. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Центральний (від вул. Маяковського до вул. Сметаніна) |  | 1497,4 | Встановлення 124-х світлоточок надасть можливість освітити 5,2 км вулиці. |
|  | 6. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Хіміків (від вул. Півоварова до ш. Будівельників) |  | 1388,5 | Встановлення 115 -ти світлоточок надасть можливість освітити 5,9 км вулиці. |
|  | 7. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Б. Ліщини ( - парна сторона: від пр. Хіміків до вул. Півоварова; - непарна сторона: від вул. Федоренка до вул. Маяковського, - вул. Маяковського від вул. Автомобільної до вул. Б.Ліщини) |  | 1033,4 | Встановлення 60 світлоточок надасть можливість освітити 1,8 км вулиці. |
|  | 8. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по бул. Дружби Народів». |  | 203,0 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по бул. Дружби Народів після виконання проекту |
|  | 9. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Б. Ліщини ( від вул. Сметаніна до шляхопроводу). |  | 107,0 |  |
|  | 10. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Курчатова по обидва боки (від ш. Будівельників до вул. Новікова) і кварталу № 78 (алея до УПтаСЗН) |  | 1489,0 | Встановлення 129-ти світлоточок надасть можливість освітити 4,7 км вулиці |
|  | 11. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по ш. Будівельників(від пр. Хіміків до вул. Вілєсова) |  | 1385,3 | Встановлення 118-ми світлоточок надасть можливість освітити 5,2 км вулиці |
|  | 12. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Федоренка (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) |  | 111,9 | Встановлення 7-ми світлоточок надасть можливість освітити 0,3 км вулиці |
|  | 13. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Гоголя (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) |  | 120,1 | Встановлення 7-ми світлоточок надасть можливість освітити 0,3 км вулиці |
| Освітлення пішохідних переходів | Влаштування освітлення 20-тих пішохідних переходів. |  | 1800,0 | Встановлення освітлення пішохідних переходів надасть можливість покращити безпеку пересування на 20-ти пішохідних переходах |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 17657,0 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2019 р. планується  фінансування в обсязі 17657,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 17657,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2017 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 13587,731  тис. грн., в тому числі фактично сплачено з міського бюджету 11598,762  тис. грн., інші кошти 0 тис. грн.

На 2018 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 22874,3 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті –  5152,905 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

В результаті виконання заходів Програми буде досягнуто рівень освітлення вулиць  відповідно до санітарних норм, що позитивно вплине на дорожнього-транспортну ситуацію в міст та створить сприятливі умови для покращення криміногенної ситуації. Виконання програми дасть змогу:

- зменшити до мінімального рівня витрати і втрати при наданні послуг зовнішнього освітлення;

- знизити кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення, покращення  екологічної обстановки, так як буде виключено з експлуатації ртутні джерела світла;

-    забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху;

-    зменшити рівень аварійності на дорогах міста.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ | Показник витрат: - технічне обслуговування та поточний ремонт | тис. грн. | 4500,0 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж - кількість світлоточок | км од. | 111,5 3111 |
|  | Показник ефективності (витрати на 1 світлоточку): - технічне обслуговування та поточний ремонт | тис. грн./од. | 7,12 |
|  | Показник якості: - належний технічний стан мереж зовнішнього освітлення | % | 100 |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста | Показник витрат | тис. грн. | 9546,0 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж, - кількість світлоточок | км од. | 29,28 700 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 326,0 |
|  | Показник якості: - збільшення протяжності освітлених вулиць | % від загальної протяжності мереж | 26 |
| Влаштування освітлення пішохідних переходів | Показник витрат | тис. грн. | 1800,0 |
|  | Показник продукту: - кількість переходів | од. | 20 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 90,0 |
|  | Показник якості: - забезпечення безпеки руху пішоходів | % | 100 |

Секретар міської ради