СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

______________ (__________) сесія

РІШЕННЯ № ____

«___» ________________ 2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання «Міської цільової

програми утримання, поточного ремонту

та реконструкції системи зливової

каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми утримання,               поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 06.03.2018 р.                    № 2296 «Про затвердження ««Міської цільової програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік»,                              як виконане.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						В. Ткачук

Підготував:

Начальник управління ЖКГ міськради				А. Ковалевський

Додаток

до рішення ___-ої (_______) сесії

міської ради												від «___» ____________ 2018 року № ____

Звіт

про хід виконання «Міської цільової програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік»

«Міська цільова програма утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік», (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від   06.03.2018 р. № 2296 «Про затвердження «Міської цільової програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2018 рік.

ІІ. Виконання завдань і заходів.

Для реалізації основних заходів, спрямованих на забезпечення  сталої  та ефективної роботи системи зливової каналізації міста  та на поліпшення її технічного стану,                  зменшення негативного впливу на оточуюче природне середовище у 2018 році  здійснено:

- утримання насосної станції зливової каналізації

- поточний ремонт мереж зливової каналізації,

- гідродинамічна очистка зливової каналізації по вул. Донецька (від вул. Вілєсова до пр. Гвардійського) - 400 м.п., по вул. Маяковського (від вул. Донецької до СЗШ № 6) - 1157 м.п.

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало  613,1 тис. грн. при запланованих 1157,0 тис. грн. (53% ). Частина заходів не виконана у зв’язку з відсутністю фінансування.

ІІІ. Фінансування Програми.

| Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Утримання насосної станції | УЖКГ міськради, КП «СКС» | Міський бюджет | 358,0 (зарплата – 252,4; ЄСВ – 55,5; ел. енергія – 49,0) | 324,7 (зарплата - 307,9 ЄСВ – 0; ел. енергія – 16,8) | виконано |
| 2.Поточний ремонт мереж зливової каналізації. |  |  | 100,0 | 0 | не виконано (відсутнє фінансування) |
| 3. Гідродинамічна очистка зливової каналізації ( вул. Маяковського, вул. Сметаніна, вул. Б.Ліщини) |  |  | 500,0 | 288,4 | Виконано частково |
| 4. Паспортизація системи зливової каналізації. ( вул. Маяковського, вул. Курчатова, вул. Новікова) |  |  | 199,0 | 0 | не виконано (відсутнє фінансування) |
| 5. Розробка концепції роботи зливової каналізації та зливових стоків |  |  | - | - | - |
| Всього за програмою |  |  | 1157,0 | 613,1 |  |

IV. Отримані результати.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утримання насосної станції. | Показник витрат | тис. грн. | 358,0 | 324,7 | - 33,3 |
|  | Показник продукту: - сторожова охорона, - спожита електроенергія | од. тис. грн.. | 1 49,0 | 1 16,8 | 0 - 32,2 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./од. | 358,0 | 324,7 | - 33,35 |
|  | Показник якості: збереження споруд насосної станції. | % | 100 | 100 | 0 |
| Гідродинамічне очищення мереж зливової каналізації | Показник витрат | тис. грн. | 500,0 | 288,4 | - 211,6 |
|  | Показник продукту: протяжність мереж | км | 2,0 | 1,5 | - 0,5 |
|  | Показник Ефективності | тис. грн./км | 250,0 | 187,6 | - 62,4 |
|  | Показник якості: очищення від осаду та сміття мереж | % від загальної протяжності | 12,5 | 9,6 | - 2,9 |

Секретар міської ради				В. Ткачук

Підготував:

Начальник Управління ЖКГ міськради				А. Ковалевський