СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

____________ (________) сесія

РІШЕННЯ № _____

«_____» _________ 2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання «Міської цільової

програми «Ліфти м. Сєвєродонецька»

на 2018 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми «Ліфти                                 м. Сєвєродонецька» на 2018 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми «Ліфти                   м. Сєвєродонецька» на 2018 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 06.03.2018 р.   № 2297 «Про затвердження «Міської цільової програми «Ліфти м. Сєвєродонецька» на 2018 рік», як виконане.

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

і

Підготував:

Заступник начальника УЖКГ міськради				    	К. Потапкін

Додаток

до рішення ___-ої (_________) сесії  міської ради

від «_____» __________2019 року № _____

Звіт

про хід виконання «Міської цільової програми «Ліфти м. Сєвєродонецька»

на 2018 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма «Ліфти м. Сєвєродонецька» на 2018 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від   06.03.2018 р. № 2297.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецькліфт», інші підприємства, які залучені на договірних               засадах.

Строк виконання Програми - 2018 рік.

ІІ.  Виконання завдань та заходів

На виконання основних заходів Програми, спрямованих на забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання та недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві міста, своєчасного проведення ремонту ліфтів у житлових будинках, оновлення та удосконалення ліфтового господарства, у 2018 році здійснено експертне   обстеження 48-ти ліфтів в 15-ти житлових будинках.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 75,75 тис. грн. при запланованих 21286 тис. грн. (0,4 %),  деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування тис. грн. | Фактичні обсяги фінан-сування, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Модернізація ліфтів | Модернізація 30–ти ліфтів за адресами: - вул. Новікова, 11 (6, 7-й під’їзди), - пр. Космонавтів, 29 (5,6,7-й під’їзди), - пр. Гвардійський, 59 (1, 2, 3, 4, 5-й під’їзди), - вул. Вілєсова, 5 (2-й під’їзд), - вул. Науки, 13 (2, 5-й під’їзди), - вул. Гоголя, 75 (1-й під’їзд), - пр. Космонавтів, 25 (5-й під’їзд), - вул. Курчатова, 10 (2-й під’їзд), - вул. Курчатова, 11а (5-й під’їзд), - вул. Курчатова, 17а (1,3-й під’їзди), - вул. Курчатова, 1 (4-й під’їзд), - ш. Будівельників, 7 (2-й під’їзд), - ш. Будівельників, 23 (1-й під’їзд), - пр. Гвардійський, 71 (4, 6-й під’їзди), - пр. Гвардійський, 51 (1-й під’їзд), - пр. Гвардійський, 57 (1-й під’їзд), - пр. Гвардійський, 55 (1, 2, 3, 4, 5-й під’їзди) | УЖКГ міськради, КП «Житлосервіс «Світанок», управляючі будинків, КП «Сєвєродонецькліфт» | Міський бюд-джет | 13956,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Модернізація системи диспетчеризації роботи ліфтів | Придбання і встановлення диспетчерського обладнання для 432-х станцій керування ліфтом та 2-х диспетчерських вузлів управління. | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | Міський бюд-джет | 7180,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Проведення експертного обстеження ліфтів | Експертне обстеження 48-ти ліфтів | УЖКГ міськради, КП «Житлосервіс «Світанок», управляючі будинків, ОСББ, КП «Сєвєродонецькліфт» | Міський бюд-джет | 150,0 | 75,75 | виконано |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 21286,0 | 75,75 |  |

ІV.Отримані результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактичні показники | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проведення експертного обстеження ліфтів | Показник витрат | тис. грн. | 150,0 | 75,75 | -74,25 |
|  | Показник продукту: кількість ліфтів | од. | 48 | 48 | 0 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 3,125 | 1,578 | -1,547 |
|  | Показник якості: продовження терміну безпечної експлуатації ліфтів | % від загальної кількості, термін експлуатації яких настає в 2018 р. | 100 | 100 | 0 |

Секретар міської ради	В. Ткачук

Підготував:

Заступник начальника УЖКГ міськради	К. Потапкін