СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

______________ (_________) сесія

РІШЕННЯ № _______

«______» _______ 2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання «Міської цільової

програми «Лічильники теплової енергії

м. Сєвєродонецька» на 2018 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,               розглянувши «Звіт  про хід виконання «Міської  цільової програми «Лічильники теплової енергії м. Сєвєродонецька» на 2018 рік»,  Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  «Звіт про хід виконання ««Міської  цільової програми «Лічильники теплової енергії м. Сєвєродонецька» на 2018 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 17.04.2018 р.             № 2517 «Про затвердження «Міської  цільової програми «Лічильники теплової енергії               м. Сєвєродонецька» на 2018 рік», як виконане.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради

в.о. міського голови							В. Ткачук

Підготував:

Начальник Управління ЖКГ міськради					А. Ковалевський

Додаток

до рішення _____-ої (_________) сесії міської ради

від «_____» _________ 2019 року № _____

Звіт

про хід виконання «Міської цільової програми

«Лічильники теплової енергії м. Сєвєродонецька» на 2018 рік»

«Міська цільова програма «Лічильники теплової енергії м. Сєвєродонецька» на 2018 рік», (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від   17.04.2018 р. № 2517 «Про затвердження «Міської цільової програми «Лічильники теплової енергії м. Сєвєродонецька» на 2018 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», КП «Житлосервіс «Світанок». інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2018 рік.

ІІ. Виконання завдань і заходів.

На виконання основних заходів Програми, спрямованих на забезпечення 100%                   облаштування багатоквартирних житлових будинків міста, які опалюються від                              КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», засобами обліку теплової енергії  у 2018 році здійснено	придбання, монтаж та наладку 64-х засобів обліку теплової енергії в житлових                 будинках.

Ремонт приміщень рамок управління опаленням житлових будинків виконувався за кошти КП «Житлосервіс «Світанок».

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів місцевого бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало  3233,03 тис. грн. при запланованих 2295,0 тис. грн.

Інформація про фінансування та ефективність виконання заходів наведена                                 в Таблицях 1 та 2.

ІІІ. Фінансування Програми.

Таблиця 1

| Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Придбання, монтаж та наладка приладів обліку теплової енергії в житлових будинках. | УЖКГ міськради | Міський бюджет | 1900,0 | 3233,03 | виконано |
| 2.Ремонт приміщень рамок управління опаленням житлових будинків. | УЖКГ міськради, КП «Житлосервіс «Світанок» | Міський бюджет | 395,0 | 0 | Виконано за кошти КПЖ «Світанок» |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  | 2295,0 | 3233,0 |  |

IV. Отримані результати.

Таблиця 2.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ефективне та раціональне споживання теплової енергії мешканцями багатоквартирних житлових будинків міста | Показник витрат |  | 1900,0 | 3233,03 | + 1333,088 |
|  | Показник продукту: кількість приладів обліку теплової енергії |  | 64 | 64 од. | 100 |
|  | Показник ефективності |  | 18,4 | 50,51 | + 32,11 |
|  | Показник якості: оснащення приладами обліку теплової енергії житлового фонду, який опалюється від КП «СТКЕ» |  | 100 % | 100% | 0 |

Секретар міської ради        			В. Ткачук

Підготував:

Начальник УЖКГ міської ради 			А. Ковалевський