# проект

# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА

# СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

(чергова) сесія

# РІШЕННЯ №

2019 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту про виконання «Міської цільової Програми організації і встановлення меж територій рекреаційного призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м. Сєвєродонецьку на 2018 рік»

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши звіт про виконання «Міської цільової Програми організації і встановлення меж територій рекреаційного призначення,  водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м. Сєвєродонецьку на 2018 рік», затвердженої рішенням сесії міської ради від 11.12.2017 року № 2082, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ (протокол №     від      2019) міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання «Міської цільової Програми організації і встановлення меж територій рекреаційного призначення,  водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м. Сєвєродонецьку на 2018 рік» (додаток), затвердженої рішенням сесії міської ради від 11.12.2017 року № 2082.

2. Рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В.П.Ткачук

Підготував:

Начальник відділу

земельних відносин та архітектури

департаменту землеустрою, містобудування

та архітектурно-будівельного контролю				О.В.Кас’яненко

Додаток

до рішення     -ї сесії  міськради

№ _____ від „    ” ________ 2019р.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід  виконання «Програми організації і встановлення меж територій рекреаційного призначення,  водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у
м. Сєвєродонецьку на 2018 рік»

- Основні дані.

Метою Програми визначення та встановлення меж територій рекреаційного призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м.Сєвєродонецьку (далі - Програма) є визначення та встановлення меж територій рекреаційного призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м. Сєвєродонецьку.

- Виконання завдань і заходів.

До Програми на 2018 рік включені наступні заходи:

- надання дозволу на складання документації із землеустрою;

- виділення відповідних коштів;

- відбір виконавців робіт із землеустрою на конкурентних засадах;

- укладання та реєстрація договорів на виконання робіт;

- розробка документації із землеустрою;

- реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі;

- затвердження документації із землеустрою;

- передача на баланс відповідних територій парків та скверів

- Фінансування.

| № з/п | Заходи | Орієнтований обсяг фінансування тис. грн. | Фактичний обсяг фінансування тис. грн. | % виконання плану | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, р-н. перехрестя вул. Донецька – пр. Гвардійський (Сквер Слави)) | 7,1 | 7,1 | Виконано в межах програми | міський бюджет |
| 2 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів від вул. Вілєсова до пр. Гвардійського) | 13,5 | 13,5 | Виконано в межах програми | міський бюджет |
| 3 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк пр. Космонавтів, район буд. 25)) | 9,1 | 9,1 | Виконано в межах програми | міський бюджет |
| 4 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк пр. Космонавтів, район буд. 29) | 16,1 | 16,1 | Виконано в межах програми | міський бюджет |
| 5 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. пр. Гвардійський, район буд. 30-34) | 8,5 | 8,5 | Виконано в межах програми | міський бюджет |
| 6 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, парк культури та відпочинку) | 84,8 | 84,8 | Виконано в межах програми | міський бюджет |
| 7 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 22б) | 12,1 | 12,1 | Виконано в межах програми | міський бюджет |
| 8 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, озеро Чисте) | 98,6 | 98,6 | Виконано в межах програми | міський бюджет |
| 9 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, озеро Паркове) | 51,8 | 51,8 | Виконано в межах програми | міський бюджет |
| 10 | Державна експертиза землевпорядної документації | 9 | 9 | Виконано в межах програми | міський бюджет |

4.	Оцінка ефективності виконання.

Програма була профінансована в повному обсязі з місцевого бюджету, проте, у зв’язку з необхідністю формування земельних ділянок відповідно до статті 79-1 Земельного кодексу України, що передбачає розробку іншого виду документації із землеустрою, кошти не були витрачені та заходи Програми не виконувались.

Секретар ради								В.П. Ткачук