СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_____________ (___________) сесія

РІШЕННЯ № ____

«___» _____________2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання «Міської

цільової програми відновлення,

реконструкції та будівництва

світлофорних об’єктів

м. Сєвєродонецька на 2018 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши «Звіт про хід виконання «Міської  цільової  програми  відновлення,                   реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька на 2018 рік»,                  Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми відновлення,        реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька на 2018 рік»               (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 17.04.2018 р.   № 2515 «Про затвердження «Міської  цільової  програми  відновлення, реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька на 2018 рік», як виконане.

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

і

Підготував:

Заступник начальника УЖКГ міськради				        	К. Потапкін

Додаток

до рішення ___-ої (_________) сесії  міської ради

від «___» ___________ 2019 року № ____

Звіт

про хід виконання «Міської цільової програми  відновлення реконструкції                     та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька на 2018 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма відновлення, реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька на 2018 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від   17.04.2018 р. № 2515.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецькліфт», відділ капітального будівництва міської ради,         інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2018 рік.

ІІ.  Виконання завдань та заходів

На виконання основних заходів Програми, спрямованих на забезпечення безпечних та комфортних умов пересування транспорту та пішоходів, удосконалення системи         керування дорожнім рухом в місті, у 2018 році здійснено:

- технічне обслуговування та поточний ремонт 21 світлофорного об’єкту(придбано та замінено світлофорні модулі, табло відрахування часу, світлофорні лампи, для людей з вадами зору  встановлено додатково 10 приладів звукового супроводу);

- будівництво світлофорного об’єкту  на перехресті  вул. Б. Ліщини -                       вул. Енергетиків.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 1789,93 тис. грн. при запланованих 10486,0 тис. грн. (17 %). Деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джере-ла фінан-сування | Планові обсяги фінансування тис. грн. | Фактичні обсяги фінан-сування | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи керування дорожнім рухом. | 1.Технічне обслуговування та поточний ремонт світлофорних об’єктів | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | Міський бюджет | 976,0 | 859,47 | Виконано |
|  | 2.Оплата спожитої світлофорними об’єктами електроенергії |  |  | 470,0 | 139,5 |  |
| Диспетчеризація роботи світлофорних об’єктів. | 1.Розробка проектно-кошторисної документації на автоматизовану систему керування дорожнім рухом (АСКДР). |  |  | 300,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2. Впровадження АСКДР. |  |  | 2340,0 | 0 |  |
| Визначення потреби у відновленні та будівництві світлофорних об’єктів. | 1. Відновлення світлофорного об’єкту на перехресті вулиці Б.Ліщини та бульвару Дружби Народів | ВКБ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 800,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Єгорова та вул. Об’їзна. |  |  | 800,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Новікова та вул. Курчатова. |  |  | 800,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 4.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Новікова та вул. Б.Ліщини. |  |  | 800,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 5.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Б.Ліщини та вул. Енергетиків. |  |  | 800,0 | 790,96 | Виконано |
|  | 6.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Б.Ліщини та вул. Сметаніна. |  |  | 800,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 7.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Єгорова та вул. Сметаніна. |  |  | 800,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 8, Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Автомобільна та пр. Гвардійського. |  |  | 800,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 10486,0, з них: 4086,0 - фінансуються заходи Програми, 6400, 0 - уточнюються та визначаються в інших програмах. |  | 1789,93 |  |

IV. Отримані результати.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані показника | Фактичні показники | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи керування дорожнім рухом | Показник витрат: - технічне обслуговування та поточний ремонт - електроенергія | тис. грн. | 976,0 470,0 | 859,47 139,5 | -116,53 -330,3 |
|  | Показник продукту: світлофорні об’єкти | од. | 21 | 21 | 0 |
|  | Показник ефективності (витрати на 1 світлофор): - технічне обслуговування та поточний ремонт - електроенергія | тис. грн./од | 46,4 22,5 | 40,93 6,64 | -5,47 -15,86 |
|  | Показник якості: працюючих світлофорних об’єктів | % | 100 | 100 |  |
| Відновлення та будівництво світлофорних об’єктів | Показник витрат | тис. грн. | 6400,0 | 790,56 | -5609,44 |
|  | Показник продукту: світлофорний об’єкт | од | 8 | 1 | -7 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од | 800,0 | 790,96 | -9,04 |
|  | Показник якості: збільшення кількості світлофорних об’єктів | % | 33 | 5 | -28 |

Секретар міської ради		В. Ткачук

Підготував:

Заступник начальника Управління ЖКГ 		К. Потапкін