СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

______________(__________) сесія

РІШЕННЯ № ___

«___» ______________ 2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про виконання

Міської цільової програми

«Утримання озер

м. Сєвєродонецька» на 2018 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши звіт про виконання Міської цільової програми «Утримання озер                        м. Сєвєродонецька» на 2018 рік,  Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання  Міської цільової програми «Утримання озер м. Сєвєродонецька» на 2018 рік та признати йог задовільним (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

Підготував:

Начальник управління ЖКГ міськради					А. Ковалевський

Додаток

до рішення __-ої (_______) сесії  міської ради

від «___» ______________ 2019 року № ___

Звіт

про виконання Міської цільової програми «Утримання озер м. Сєвєродонецька»

на 2018 рік.

І. Основні данні.

Міська цільова програма «Утримання озер м. Сєвєродонецька» на 2018 рік                               (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від   06.03.2018 р.  № 2300.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою», КП «Житлосервіс «Промінь», КП «Сєвєродонецькліфт», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2018 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів.

Для реалізації основних заходів, спрямованих на благоустрій, покращення екологічного і естетичного стану озер Паркове та Чисте у 2018 році здійснено:

- підтримання рівня води в озерах Чисте та Паркове.

ІІІ. Фінансування Програми.

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 809,793 тис. грн. при запланованих 1817,0 тис. грн. (45 %).  Деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінан-сування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінан-сування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Підтримання рівня води в озерах Паркове та Чисте | 1. Подача води в оз. Чисте (оплата спожитої артезіанською свердловиною елекроенергії) | УЖКГ міськради, КПЖ «Промінь» |  | 199,0 | 158,043 | Виконано |
|  | 2. Подача води в оз. Паркове (оплата спожитої артезіанською свердловиною елекроенергії) | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 199,0 | 85,356 | Виконано |
|  | 3. Подача води в оз. Паркове | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ», ТОВ ТАУНСЕРВІС |  | 199,0 | 566,394 | Виконано |
| Наповнення озера Чисте водою із р. Сіверський Донець | Подача води від ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» | УЖКГ міськради |  | 1000,0 | 0 | Не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Проведення біологічної меліорації озер Паркове та Чисте | Придбання та запуск в озера молоді білого амура, в т.ч.: оз. Чисте оз. Паркове | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ» |  | 220,0 150,0 70,0 | 0 | Не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 1817,0 | 809,793 |  |

ІV. Отриманні результати.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Підтримання рівня води в озерах Паркове та Чисте | Показник витрат: електроенергія на роботу свердловин - оз. Паркове - оз. Чисте | тис. грн. | 198,9 198,9 | 85,356 158,043 | -113,544 - 40,857 |
|  | Показник продукту: кількість поданої води свердловинами - оз. Паркове - оз. Чисте | тис.м3 | 100,0 100,0 | 72,932 100,0 | -27,068 0 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./тис.м3 | 2,0 2,0 | 1,1 1,5 | -0,9 -0,5 |
|  | Показник якості: збільшення кількості води від нормального об’єму озера | % | до 5 | 5 | 0 |

Секретар  міської ради 	В. Ткачук

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради 	А. Ковалевський