СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_______________(________) сесія

РІШЕННЯ  № ____

«___» ______________20__  року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження

«Міської цільової програми утримання

та поточного ремонту доріг,

внутрішньоквартальних проїздів

та вулиць м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою запобігання дорожньому травматизму, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення стану доріг, належного утримання об’єктів дорожнього господарства міста, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму утримання та поточного ремонту доріг,

внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2020 рік» (Додаток).

2.  Управлінню ЖКГ міської ради  надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів

та вулиць м. Сєвєродонецька на 2020 рік» в 1 кварталі 2021 року.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

Підготовлено:

Начальник управління ЖКГ міської ради					А. Ковалевський

Додаток

до рішення ___-ої (_______) сесії міської ради

від «___» ____________  20__ року № _____

Міська цільова програма утримання

та поточного ремонту доріг,

внутрішньоквартальних проїздів

та вулиць м. Сєвєродонецька на

на 2020 рік

1.	ПАСПОРТ

міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2020 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 04.09.2019 р. № 335 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2020 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення сталої та ефективної роботи мережі зливової каналізації, створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху |
| 9. | Термін реалізації програми | 2020 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 37011,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 37011,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Основна проблема дорожнього господарства полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури не забезпечує швидкого, комфортного, економічного і безпечного перевезення пасажирів та вантажів, безпеки руху транспорту і пішоходів. Однією з нагальних і найбільш болючих є проблема своєчасного поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів міста  і їх цілорічне утримання в належному стані.

Утримання в належному стані системи зливової каналізації, як важливого елементу вулично-дорожньої мережі, потребує своєчасного поточного ремонту та гідродинамічного очищення колекторів та дощоприймачів від осаду та сміття.

Відсутність технічної паспортизації доріг ускладнює проведення ремонтних робіт на них.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності спроможних кваліфіковано виконати роботи з розробки проектно-кошторисної документації; - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу підприємств | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недовготривалість експлуатації дорожнього покриття після поточного ремонту; - відсутність у комунального підприємства спеціальної техніки для ремонту доріг та гідродинамічного очищення зливової каналізації |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - створення міського комунального підприємства з експлуатації та ремонту доріг; - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану  вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення сталої та ефективної роботи мережі зливової каналізації, створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху здійснюватиметься на основі виконання у необхідному обсязі робіт з облаштування автомобільних доріг технічними засобами організації дорожнього руху, постійного моніторингу рівня аварійності для оперативного виявлен

ня ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод та виконання комплексних заходів із забезпечення дорожніх умов на них, функціонування дільниці по ремонту та утриманню дорожньої інфраструктури, поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху, укомплектування їх спеціальним устаткуванням, а також впровадження проекту з організації безпеки руху транспорту і пішоходів.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Утримання дільниці по ремонту, утриманню і експлуатації доріг.

2. Придбання спеціалізованої техніки для дільниці по ремонту, утриманню і експлуа	тації доріг.

3. Організація поточного ремонту доріг та тротуарів.

4. Організація системи дорожнього руху міста.

5. Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2020 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування,тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Утримання дільниці по ремонту, утриманню і експлуатації доріг | Літнє та зимове утримання доріг, мостів та зупинок громадського транспорту. | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 9291,9 | Утримання вулично-дорожньої мережі міста у належному технічному стані. |
| 2.Придбання спеціалізованої техніки для дільниці з ремонту, утриманню і експлуатації доріг. | 1. Придбання автогрейдера |  | 2650,0 |  |
|  | 2. Придбання машини дорожньої комбінованої |  | 2150,0 |  |
|  | 3.Придбання фрези дорожньої навісної |  | 500,0 |  |
|  | 4. Придбання міні навантажувачів з навісним обладнанням |  | 4660,0 |  |
| 3.Організація поточного ремонту доріг та тротуарів. | Поточний ремонт доріг та тротуарів | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 14515,0 | Забезпечення своєчасного та оперативного поточного ремонту доріг та тротуарів |
| 4.Організація системи дорожнього руху міста. | 1. Розробка паспортів доріг |  | 199,5 | Підвищення безпеки руху транспорту та скорочення дорожньо-транспортного травматизму. |
|  | 2. Розробка схеми організації дорожнього руху |  | 1450,0 |  |
|  | 3. Нанесення дорожньої розмітки. |  | 200,0 |  |
| 5. Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації | 1. Утримання насосної станції |  | 433,1 | Стала робота системи зливової каналізації |
|  | 2. Гідродинамічна очистка зливової каналізації |  | 500,0 |  |
| 6. Громадські роботи |  |  | 461,5 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 37011,0 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів міського бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2020 рік планується  фінансування в обсязі 37011,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти міського бюджету – 37011,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету - 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

На 2018 рік запланований обсяг фінансування заходів Програми складав 25382,85 тис. грн., в тому числі фактично сплачено з  міського бюджету – 12220,94 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2019 рік Програмою передбачено фінансування в обсязі 29005,68 тис. грн., в тому числі кошти міського бюджету – 29005,68 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р.  № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми дасть змогу:

- забезпечити  приведення автомобільних доріг до технічного стану, який задовольнятиме потреби громади;

-  поліпшити стан зливової каналізації;

- впорядкувати відведення поверхневого стоку з території міста;

- забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку,   передусім у сфері благоустрою житлово-комунального господарства;

-  забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху;

-  поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення.

Очікується, що безпосереднім результатом реалізації Програми буде підвищення безпеки руху транспорту та скорочення дорожньо-транспортного  травматизму пішоходів, водіїв та пасажирів.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утримання доріг, мостів та зупинок міського громадського транспорту | Показник витрат: | тис. грн. | 9291,9 |
|  | Показник продукту: 1) Зимове утримання: - очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами вручну зупинок міського транспорту, - очищення проїжджої частини доріг від снігу, - обробка доріг протиожеледними матеріалами 2) Літнє утримання: - прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах, - очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюр від піску та нанесеного бруду вручну, - підмітання вручну, при великій засміченості (площі, сквери, дороги), - очищення урн від сміття та вивіз сміття на полігон ТПВ, - відкачка дощової води асенізаторними машинами та мотопомпами. | од/рік км/рік км/рік м2/рік км/рік га/рік тон/рік м3 | 540 1576 1576 200000 35 10 100 6750 |
|  | Показник ефективності: Зимове утримання: - очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами вручну зупинок міського транспорту, - очищення проїжджої частини доріг від снігу, - обробка доріг протиожеледними матеріалами 2) Літнє утримання: - прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах, - очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюр від піску та нанесеного бруду вручну, - підмітання вручну, при великій засміченості (площі, сквери, дороги), - очищення урн від сміття та вивіз сміття на полігон ТПВ. | разів на рік на зупинку разів на рік від загальної довжини разів на рік від загальної довжини км від загальної довжини км від загальної довжини га на робітника раз за рік | 10 10 10 33/157 20/157 1 104 |
|  | Показник якості: належний стан вулично-дорожньої мережі | % | 100 |
| Придбання спеціалізованої техніки | Показник витрат: | тис. грн. | 9960,0 |
|  | Показник продукту: - машина дорожня комбінована - фреза дорожня - автогрейдер - мінінавантажувач | од | 1 1 1 2 |
|  | Показник ефективності: - машина дорожня комбінована - фреза дорожня - автогрейдер - мінінавантажувач | тис.грн/од | 2150,0 500,0 2650,0 2330,0 |
|  | Показник якості: |  | забезпечення своєчасного та оперативного прибирання і поточного ремонту доріг |
| Поточний ремонт доріг та тротуарів | Показник витрат, в т.ч. - ремонт доріг та тротуарів | тис. грн. | 14515,0 |
|  | Показник продукту: - площа відремонтованих поточним ремонтом доріг | м2 | 19350 |
|  | Показник ефективності: - вартість поточного ремонту доріг | тис. грн./м2 | 0,78 |
|  | Показник якості: - поточний ремонт доріг | % від потреби | 20 |
| Організація системи дорожнього руху | 1) Показник витрат | тис. грн. | 199,5 |
|  | Показник продукту: - паспорти доріг | од. | 9 |
|  | Показник ефективності: | тис.грн./од. | 22,16 |
|  | Показник якості: - докладні відомості про технічний стан доріг | % від загальної кількості | 30 |
|  | 2) Показник вартості | тис.грн. | 1450,0 |
|  | Показник продукту: - схема організації дорожнього руху | од. | 1 |
|  | Показник ефективності: - схема організації дорожнього руху | тис. грн./од | 1450,0 |
|  | Показник якості: - рівень готовності документації | % | 100 |
| Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації | 1) Показник витрат( насосна станція) | тис. грн. | 433,1 |
|  | Показник продукту: - сторожова охорона - електроенергія | чол. тис. кВт. г | 5 15,68 |
|  | Показник ефективності: - зарплата з ЄСВ - електроенергія | тис.грн./ чол. в міс грн/кВт.г | 6,2 3,9 |
|  | Показник якості: - збереження споруд насосної станції | % | 100 |
|  | 2) Показник витрат (зливова каналізація) | тис.грн. | 500,0 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж | км | 2,5 |
|  | Показник ефективності | тис.грн./км | 200 |
|  | Показник якості | % від загальної кількості | 15 |
| Громадські роботи | Показник витрат | тис. грн. | 461,5 |
|  | Показник продукту: - кількість осіб, залучених від центра занятості | осіб | 150 |
|  | Показник ефективності | тис грн./особу | 3,07 |
|  | Показник якості | % | 100 |

Секретар міської ради	В. Ткачук

Підготовлено:

Начальник  управління ЖКГ міської ради	А. Ковалевський